РОССИЙ ФЕДЕРАЦИЙ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКА РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

 «ШАЛЕ ЯЛ КУНДЕМ» АДМИНИСТРАЦИЯ

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО

 ОБРАЗОВАНИЙЫН ОБРАЗОВАНИЯ «ШАЛИНСКОЕ

 АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

 425151 Шале ял 425151 д. Б. Шали

 Молодежный урем, 3 ул. Молодежная, д. 3

 тел.(83635) 9-32-65 тел. (83635) 9-32-65

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**№ 31 от 24 апреля 2015 года**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**О подготовке объектов жизнеобеспечения населения**

**и социальной сферы МО «Шалинское сельское поселение»**

**к работе в осенне-зимний период 2015-2016 гг.**

 В целях своевременной и качественной подготовки объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы МО «Шалинское сельское поселение» к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов:

 1.Утвердить состав рабочей комиссии по подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов в составе:

 - Николаев С.Л. – глава Администрации МО «Шалинское сельское поселение», председатель комиссии.

 - Алексеев Г.И. – мастер Моркинского ТЭС, член комиссии, (по согласованию),

 - Михайлова Т.Е. – директор МОУ «Купсолинская основная общеобразовательная школа», член комиссии (по согласованию),

 - Оразаев В.А. - директор МОУ «Кумужъльская основная общеобразовательная школа», член комиссии (по согласованию),

 - Поляков Р.Г. - директор Больше-Шалинской ДК, член комиссии,

 - Дмитриева Л.И.- директор Осипсолинского ДК, член комиссии,

 - Серафимова Р.И. – директор Изи Шургинского ДК, член комиссии.

 2.Рассматривать не реже двух раз в месяц ход подготовки к отопительному сезону и представлять оперативные данные в рабочую комиссию к 1 и 15 числам каждого месяца, начиная с 28 мая 2015 года;

 3.Обеспечить к 17 сентября 2015 года выполнение запланированных мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы к работе в осенне-зимний период с оформлением актов проверок и паспортов готовности теплоснабжающими организациями, учреждений образования в части объектов, связанных с учебным процессом до 28 августа 2015 года.

 4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста Администрации МО «Шалинское сельское поселение»

Кольцову В.Ф.

 Глава Администрации МО

«Шалинское сельское поселение»: С.Л.Николаев

 УТВЕРЖДАЮ:

 Глава Администрации МО

 «Шалинское сельское поселение»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Л.Николаев

 «27» апреля 2015 года

П Л А Н - Г Р А Ф И К

по подготовке производственных объектов, объектов социальной сферы,

жилищно-коммунального хозяйства к зимнему отопительному сезону

2015-2016 г.г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п\п | Наименование объекта | Краткий перечень работ | Срокисполнения | Ответственные |
| 1. | Котельная д.БольшиеШали | 1.Промывка системы отопления.2.Ревизия запорных устройств.3.Ремонт котла.4.Проверка датчиков.5.Ремонт изоляции теплотрассы.6.Покраска котельной и трубопроводов.7.Ремонт здания котельной.8.Гидроиспытание теплотрассы и котла. | 01.09.01.08.01.06.до 01.09. | Моркинский ТЭС |
| 2. | Больше-ШалинскийДК | 1.Утепление окон, дверей.2.Покраска труб, регистров отопительной системы. | до 01.08. | директорДК |
| 3 | Осипсолинский ДК | 1.Утепление окон, дверей.2.Ремонт, покраска печи, трубы3.Заготовка угля | До 01.09. | ДиректорДК |
| 4 | Изи Шургинский ДК | 1.Утепление окон, дверей.2.Ремонт, покраска печи, трубы3.Заготовка угля | До 01.09. | ДиректорДК |
| 5 | Дом ветеранов д.Изи Шурга | 1.Утепление окон, дверей.2.Ремонт, покраска печи, трубы3.Заготовка угля | До 01.09. | Директор |
| 6. | МОУ «Купсолинскаяосновная общеобразова-тельная школа» | 1.Утепление окон, дверей.2.Покраска труб, регистров отопительной системы | до01.07. | директоршколы |
| 7 | МОУ«Кумужъяльская основная общеобразова-тельная школа» | 1.Ремонт, покраска печи, трубы2.Заготовка дров3.Утепление окон и дверей | до 01.09. | директоршколы |
| 8. | АдминистрацияМО «Шалинскоесельское поселение» | 1.Утепление окон, дверей.2.Ремон отопительной системы.3.Проверка СИГЗ | до 01.09. | администрация |
| 9. | Музей им.Н.С.Мухина | 1.Ремонт, покраска печи, трубы2.Заготовка дров | до 01.09. | Зав.музеем |
| 10. | Азъяльскаябиблиотека | 1.Ремонт, покраска печи, трубы2.Заготовка дров3.Утепление окон и дверей | до 01.09. | Зав.библиотекой |
| 11. | Осипсолинский ветеринарный участок | 1.Ремонт, покраска печи, трубы2.Заготовка дров3.Утепление окон и дверей | до 01.09. | Заведу-ющая |
| 12. | Шалинский ветеринарныйучасток | 1.Ремонт, покраска печи, трубы2.Заготовка дров3.Утепление окон и дверей | до 01.09. | Заведу-ющая |
| 13. | Отделение Связи д.Азъял | 1.Ремонт, покраска печи, трубы2.Заготовка дров3.Утепление окон и дверей | до 01.09. | Заведу-ющая |
| 14. | Пожарный пункт д.Изи Шурга | 1.Ремонт, покраска печи, трубы2.Заготовка дров и угля3.Утепление окон и дверей | до 01.09. | Старший водитель |
| 15 | Осипсолинский ФАП | 1.Ремонт, покраска печи, трубы2.Заготовка дров3.Утепление окон и дверей | до 01.09. | Заведу-ющая |
| 16 | Жилые домапо улицам:Молодежная - 1Школьная - 1 | 1.Промывка системы отопления2.Замена дверей в подъездах3.Ремонт канализационной системы4.Установка наружного рубильника5.Ремонт в подъездах6.Ремонт прочие | до 01.09. -\*-01.07.до 15.06.01.08.01.08. | ТЭСжители -\*- ЖУО -\*- -\*- |