ПЛАН

работы ТОС МО «Шоруньжинское сельское поселение» по благоустройству населённых пунктов на 2014 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный за выполнение | Выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Село ШОРУНЬЖА ТОС «Ефремеовское», ТОС «Заречное», ТОС «Школьное» |
| 1. | Благоустроить родник «Янык памаш»: покраска, посадка цветов. | Май | Администрация, старосты |  |
| 2. | Построить родник «Ондроп памаш» (у пруда-торфянника): нужно 4-5 м3 лесоматериала | Май – август | Администрация, старосты |  |
| 3. | Очистить молельную рощу, расположенную на южной стороне с.Шоруньжа | Май | Старосты, администрация |  |
| 4. | Очистить кладбище с.Шоруньжа | Май | Старосты всех поселений и администрация |  |
| 5. | Запрудить пруды. | Май | Старосты всех поселений и администрация |  |
| 6. | Ремонтировать колодцы: №1 по ул.Т.Ефремова, напротив хоз-ва Петрова Н.Д.; № 2 по ул. Т.Ефремова , напротив хоз-ва Пидыбаева П.А. | Май - июнь | Старосты, администрация |  |
| Деревня ШЛАНЬ ТОС «Центральное», ТОС «Зелёное» |
| 1 | Очистить кладбище и овраг за деревней | Май | Старосты , администрация |  |
| 2 | Запрудить пруд. | Май | Старосты , администрация |  |
| 3. | Очистить кладбище и овраг за улицей Центральной. | май | Старосты , администрация |  |
| 4. | Выровнять дорогу по ул.Центральной и Новой. | Апрель - май | Старосты , администрация |  |
| Деревня ШУРГА ТОС «Шургинское» |
| 1. | Построить 1 родник | Май | Староста, администрация |  |
| 2. | Благоустроить и ремонтировать улицу, очистить овраг. | Май | Староста, администрация |  |
| 3. | Выровнять дорогу. | Апрель - май | Староста, администрация |  |
| 4. | Благоустроить детскую – молодёжную площадку, поставить ограду | Май - июль | Староста, администрация |  |
| 5. | Мост на дамбе расширить (в конце деревни) | Май - июнь | Староста, администрация |  |
| 6. | Запрудить пруд | Апрель | Староста , администрация |  |
| Деревня ПАЙМЫР ТОС «Паймырское» |
| 1. | Благоустроить улицу, очистить овраг, рощу | Май | Староста, администрация |  |
| Деревня ЯМБАТОР ТОС «Ямбаторское» |
| 1. | Запрудить 2 пруда в овраге за деревней. | Май | Староста, администрация |  |
| 2. | Построить забор в конце деревни. | Май | Староста, администрация |  |
| Деревня САПУНЬЖА ТОС «Сапуньжинское» |
| 1. | Запрудить пруд за деревней. | Май | Староста, администрация |  |
| 2. | Очистить рощу, благоустроить улицу | Май | Староста, администрация |  |
| 3. | Ремонт дороги на улице | Май - июнь | Староста, администрация |  |
| 4. | Покраска колодцев и детской площадки. | Май – июнь | Староста, администрация |  |
| Деревня МУКАНАЙ ТОС «Муканайское» |
| 1. | Благоустроить улицу | Май | Староста, администрация |  |
| 2. | Углубить и запрудить пруд. | Май | Староста, администрация |  |
| 3. | Выровнять дорогу | Апрель - июнь | Староста, администрация |  |
| Поселок УНЬЖИНСКИЙ ТОС «Уньжинское» |
| 1 | Ремонт колодцев по ул.Набережная и Первомайская | Май-июнь | Староста , администрация |  |
| 2. | Вырубка и очистка от деревьев и укрепление плотины. | Май - июнь | Староста, администрация |  |
| 3. | Обустройство спортивной площадки | Май - июль | Староста, администрация |  |

Глава  администрации

Шоруньжинского сельского поселения                                                    Евсеев И.М.