|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«ЗЕЛЕНОГОРСК ЯЛ КУНДЕМ»****МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНИЙЫН АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ** **ПУНЧАЛ****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Постановления\Рабочий стол\Фирменные бланки\Основные направления по поселениям\Мои документы\Герб_Морки.jpg |  **«АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗЕЛЕНОГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»****ПОСТАНОВЛЕНИЕ****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

№ 19 10 апреля 2017 г

**О подготовке и проведении двухмесячника по уборке
и благоустройству территории поселения**

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.03.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Зеленогорское сельское поселение» и требованиями «Правил благоустройства территории» Администрация муниципального образования «Зеленогорское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Провести с 20 апреля по 20 июня 2018 года двухмесячник по уборке и благоустройству территории поселения.

 Для проведения повсеместной периодической уборки на территории поселения в период двухмесячника установить единый санитарный день - пятница каждой недели.

 2. Утвердить прилагаемый [состав рабочей группы по подготовке и проведению двухмесячника по уборке и благоустройству территории поселения](http://docs.cntd.ru/document/462602173).
 3. Утвердить план мероприятий по уборке и благоустройству территории поселения.

 4. Руководителям организаций всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям, а также гражданам, в собственности, владении и пользовании которых находятся земельные участки, здания, сооружения и другие объекты:

 - обеспечить до 20 мая 2018 года выполнение работ по санитарной уборке и благоустройству отведенных и прилегающих территорий в соответствии с Правилами благоустройства и озеленения сельского поселения;
 - провести до 10 июня 2018 года работы по внешнему благоустройству жилых, культурно-бытовых и общественных зданий и сооружений.

 5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации МО

«Зеленогорское сельское поселение» Ю.Н.Антюшин

Приложение № 1

к постановлению Администрации МО

«Зеленогорское сельское поселение»

от 10 апреля 2018 г. № 19

СОСТАВ

рабочей группы по подготовке и проведению двухмесячника по уборке и благоустройству территории поселения

**Председатель рабочей группы:**

Антюшин Ю.Н.

**Члены рабочей группы:**

Аюпов Р.З. – заведующий Зеленогорским ДК (по согласованию)

Хажиева Э.С. – директор ГБУ РМЭ «Зеленогорский ПНИ» (по согласованию)

Александрова Е.Г. – директор МОУ «Зеленогорская средняя школа» (по согласованию)

Васильев Ю.М. – ведущий специалист, эколог Администрации МО «Моркинский муниципальный район» (по согласованию)

Приложение № 2

к постановлению Администрации МО

«Зеленогорское сельское поселение»

от 10 апреля 2018 г. № 19

План

мероприятий по уборке и благоустройству территории поселения

 на 2018 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Организатор мероприятий | Источник финансирования |
| 1 | Принятие НПА по двухмесячнику по уборке и благоустройства территории поселения | Апрель 2018 г. | Администрация поселения  |  |
| 2 | Организация и проведение двухмесячнику по уборке благоустройству территории поселения | с 20.04.2018 г. по 20.06.2018 г. | Администрация поселения, рабочая группа |  |
| 3 | Проведение совещаний руководителями предприятий и организаций всех форм собственности по вопросам благоустройства | По мере необходимости | Администрация поселения |  |
| 4 | Проведение заседаний рабочей группы | По мере необходимости | Рабочая группа |  |
| 5 | Организация собраний жителей поселения | Апрель 2018 г. | Администрация поселения |  |
| 6 | Благоустройство территории прилегающих к организациям и предприятиям всех форм собственности | Апрель-май 2018 г. | Руководители организаций и предприятий  | Средства организаций и предприятий |
| 7 | Высадка зеленных насаждений и цветников | Апрель-май 2018 г. | Администрация поселения, организации, население  | Спонсоры, средства населения |
| 8 | Выполнение косметического ремонта памятника погибшим в годы ВОВ и уборка прилегающих к ним территорий | до 07.05.2018 г. | Администрация поселения, Зеленогорская средняя школа | Бюджет поселения, спонсоры |
| 9 | Проведение субботников по уборке и благоустройству территории поселения | Апрель-май 2018 г. | Администрация поселения |  |
| 10 | Ремонт и покраска фасадов домов, заборов, ворот  | Май – Июнь 2018 г. | Жители поселения | Средства населения |
| 11 | Выявление и ликвидация навалов мусора на территории поселения | Апрель-май 2018 г. | Администрация поселения | Бюджет поселения |
| 12 | Проведение субботников на территории мест захоронения | Май 2018 г. | Администрация поселения, население  | Бюджет поселения |
| 13 | Проведение рейдов по соблюдению жителями поселения, организациями, ИП Правил благоустройства | Май 2018 г. | Администрация поселения, рабочая группа |  |
| 14 | Работа по применению предусмотренных законодательством мер к организациям и гражданам, не выполняющим своих обязанностей по обеспечению санитарной очистке и благоустройства закрепленных территорий | постоянно | Администрация поселения, рабочая группа |  |