| МАРИЙ ТУРЕК МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН АДМИНИСТРАЦИЙЫЖЕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ МАРИ-ТУРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |
| --- | --- | --- |
| ПУНЧАЛ |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |

от 20 января 2015 года № 60

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)

по развитию территории муниципального образования

«Мари-Турекский муниципальный район»

на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года           № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Мари-Турекский муниципальный  район» и в целях обеспечения  дальнейшего развития муниципального образования «Мари-Турекский муниципальный район», администрация Мари-Турекского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») по развитию территории муниципального образования «Мари-Турекский муниципальный район» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы (далее - «дорожная карта»).

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Мари-Турекский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Мари-Турекского муниципального района Ложкину Л.А.

| Глава администрации Мари-Турекского муниципального района | С.Ю. Решетов |
| --- | --- |

Утвержден

постановлением администрации

Мари-Турекского муниципального района

от 20 января 2015г. № 60

План мероприятий

«дорожная карта» по развитию территории муниципального образования

«Мари-Турекский муниципальный район»  на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годы

| NN п/п | Мероприятие | Срок реализации | Ответственный за реализацию |
| --- | --- | --- | --- |
| Содействие реализации инвестиционных проектов |
| 1.1. | Реконструкция и модернизация животноводческого комплекса на 500 голов КРС | 2013-2020 | ООО «Росагро» |
| 1.2. | Строительство здания под магазин | 2015г. | ООО «Газстрой» |
| Решение социально-значимых проблем, реализация социальных проектов |
| 2.1. | Реконструкция Карлыганского центрального Дома культуры -I-ая очередь | 2015г. | Отдел культуры, физической культуры и спорта |
| 2.2. | Реконструкция Карлыганского центрального Дома культуры –II-ая очередь | 2016 г. | Отдел культуры, физической культуры и спорта |
| 2.2. | Строительство Дома культуры в пос. Мариец | 2016г. | Отдел культуры, физической культуры и спорта |
| 2.3. | Строительство Мари-Биляморского сельского Дома культуры | 2016 г. | Отдел культуры, физической культуры и спорта |
| 2.4. | Строительство врачебной амбулатории в с.Хлебниково | 2015г. | Министерство здравоохранения Республики Марий Эл |
| Коммунальное хозяйство |
| 3.1. | Строительство газопровода к межпоселковому газопроводу: к д. Большие Ноли, д.Токпаево, д.Елымбаево, п.Нартас, с.Мари-Билямор, д.Александровский Мари-Турекского района Республики Марий Эл | 2015г. | ОАО «Газпром» |
| 3.2. | Строительство межпоселкового газопровода: д.Арып-Мурза, д.Большая Вочерма, д.Малинкино, д.Сысоево, д.Акпатырево Мари-Турекского района Республики Марий Эл» | 2015г. | ОАО «Газпром» |
| 3.3. | Строительство газопровода высокого давления По - речке Ноля-дер.Мари-Возармаш-с.Алексеевское | 2016 г. | ОАО «Газпром» |
| 3.4. | Строительство газопровода низкого давления д. Большие –Ноли, д.Токпаево, д.Елымбаево, п.Нартас, с.Мари-Билямор, д.Александровский Мари-Турекского района Республики Марий Эл | 2015 г. | Администрация муниципального образования «Мари-Биляморское сельское поселение» |
| 3.5. | Строительство газопровода низкого давления д.Арып-Мурза, д.Большая Вочерма, д.Малинкино, д.Сысоево, д.Акпатырево Мари-Турекского района Республики Марий Эл» | 2015 г. | Администрация муниципального образования «Косолаповское сельское поселение» |
| 3.6. | Строительство газопровода низкого давления по д. По - речке Ноля, дер.Мари-Возармаш, с.Алексеевское | 2016 г. | Администрация муниципального образования «Городское поселение Мари-Турек» |
| Транспортный комплекс и связь |
| 4.1. | Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения: строительство автомобильной дороги п. Мариец-Новопавловский | 2015г. | Администрация Мари-Турекского муниципального района |
| 4.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в п.Мари-Турек | 2015г. | Администрация муниципального образования «Городское поселение Мари-Турек» |
| 4.3. | Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д.Энгербал ул.Молодежная | 2015г. | Администрация муниципального образования «Городское поселение Мари-Турек» |
| 4.4. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения (гидроузел на р. Сарда) | 2016 г. | Администрация муниципального образования «Марийское сельское поселение» |
| Увеличение налогооблагаемой базы |
| 5.1. | Проведение инвентаризации недвижимого имущества (объектов основных средств, земельных участков), находящегося в муниципальной собственности | постоянно | Комитет по оперативному управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации МО "Мари-Турекский муниципальный район" |
| 5.2. | Поддержание в актуальном состоянии реестра муниципального имущества | постоянно | Комитет по оперативному управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации МО "Мари-Турекский муниципальный район" |
| 5.3. | Проведение проверок сохранности и целевого использования имущества муниципальных учреждений, выявление неиспользуемых нежилых помещений и вовлечение их в хозяйственный оборот | постоянно | Комитет по оперативному управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации МО "Мари-Турекский муниципальный район" |
| 5.4. | Проведение процедуры документального оформления и постановки на кадастровый учет брошенных земельных участков и неиспользуемых земельных долей, регистрация неиспользуемых и невостребованных земельных участков и паев в собственность муниципального образования «Мари-Турекский муниципальный район» | постоянно | Комитет по оперативному управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации МО "Мари-Турекский муниципальный район" |