«КАРЛЫГАНСКИЙ		                        АДМИНИСТРАЦИЯ

ШОТАН  ИЛЕМ»	  	                      МУНИЦИПАЛЬНОГО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ			                  ОБРАЗОВАНИЯ

ОБРАЗОВАНИЙЫН                                          «КАРЛЫГАНСКОЕ

АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ                                СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПУНЧАЛ	                                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 марта  2016 года № 18

О мерах по безаварийному пропуску паводковых вод

весной 2016 года

В  целях защиты населенных пунктов Лопово, Шургунур,  моста  через  речку  Арборка,  плотины,  сооружений,  линий электропередач и линий связи,   дорог   от   разрушений   и   ликвидации   возможных   последствий,  администрация муниципального образования «Карлыганское сельское поселение» п о с т а н о в л я е т:

1. Создать при администрации муниципального образования  «Карлыганское сельское поселение»  противопаводковую комиссию в составе:

Иванов Б.В.     –  глава администрации МО «Карлыганское сельское поселение»,                                                                  председатель  комиссии;

Мухаметханов М.Н. – и.о. председателя СхПК колхоз «Восход»,

заместитель председателя комиссии /по согласованию/;

члены комиссии:

Галлямов И.М.         – главный инженер СхПК колхоз «Восход»

/по согласованию/;

Прохоров Ф.Г.          – управляющий отделением № 2 СхПК колхоз «Восход»

/по согласованию/

Кузнецов Н.П.          – главный энергетик СхПК колхоз «Восход»

/по согласованию/

Перфилов В.П.         – зав. автогаражом СхПК колхоз «Восход»

/по согласованию/

2. Создать на период весеннего паводка постоянно действующее звено в составе:

Данилов А.Л.        – дежурный тракторист /по согласованию/

Семенов А.А.        – дежурный тракторист /по согласованию/

Семёнов Э.И.       – временно не работает /по согласованию/

3.  Утвердить прилагаемый план мероприятий по пропуску паводковых вод.

4. Рекомендовать и.о. председателя СхПК колхоз «Восход» Мухаметханову М.Н. предоставить для дежурства и ликвидации аварийных работ соответствующую технику и оборудование на пропуск половодья противопаводковой комиссии.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

муниципального образования

«Карлыганское сельское поселение»                                                       Б.В.Иванов

УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации

муниципального образования

«Карлыганское сельское поселение»

01 марта 2016 года № 18

ПЛАН

мероприятий противопаводковой комиссии администрации муниципального образования «Карлыганское сельское поселение» на 2016 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создать противопаводковую комиссию по администрации муниципального образования «Карлыганское сельское поселение» | март | Иванов Б.В. - глава администрации МО «Карлыганское сельское поселение» |
| 2. | Организовать круглосуточное дежурство на Арборской плотине для информации и оперативного руководства | март-апрель | Иванов Б.В. - глава администрации МО «Карлыганское сельское поселение» |
| 3. | Содержать в проезжем состоянии дорогу к плотине | В период паводка | Прохоров Ф.Г.- управляющий отд.№2 СхПК колхоз «Восход» (по согласованию) |
| 4. | Перед плотиной во льду сделать майну шириной 0,5-1,0 метров по всему периметру водосборного сооружения | март | Члены дежурного звена (по согласованию) |
| 5. | Очистить от снега, льда и мусора водосборные сооружения, обнаруженные неисправности устранить | март | Члены дежурного звена (по согласованию) |
| 6. | Опробовать все затворы водосборных сооружений, задвижки и затворы в колодцах | март | Члены дежурного звена (по согласованию) |
| 7. | Обеспечить средствами освещения | март | Кузнецов Н.П.- главный энергетик СхПК колхоз «Восход» (по согласованию) |
| 8. | С целью предотвращения затопления и разрушения низлежащих населенных пунктов и плотин, опорожнения водохранилища согласовать с руководителями этих нижерасположенных хозяйств и предприятий | март | Иванов Б.В. - Глава администрации МО «Карлыганское сельское поселение» |
| 9. | Вести журнал произвольной формы, где фиксируется прохождение паводка (уровни воды), состояние сооружений и механизмов водосборных сооружений | в период паводка | Члены дежурного звена (по согласованию) |