| «МАРИЕЦ ЯЛ ШОТАН ИЛЕМ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНИЙЫН АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МАРИЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» |
| --- | --- |
| ПУНЧАЛ | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |

от 05 октября 2016 года № 80

О мерах по подготовке к безаварийному пропуску

весеннего половодья в 2017 году

В целях защиты населения, населенных пунктов, автомобильных дорог,  мостов, объектов народного хозяйства, плотин, возможных негативных последствий и чрезвычайных ситуаций при пропуске паводковых вод весной 2017 года, администрация муниципального образования «Марийское сельское поселение» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий (приложение № 1).

2. Утвердить противопаводковую комиссию (приложение № 2).

3. На время половодья организовать круглосуточное дежурство, назначить дежурных-наблюдателей за каждой плотиной (приложение № 3).

4.Создать силы и средства, привлекаемые для выполнения  противопаводковых мероприятий, проведения аварийно-восстановительных работ в период весеннего паводка (приложение № 4).

5.Организовать своевременное информирование населения о прохождении весеннего паводка и действиях во время паводка.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

муниципального образования

«Марийское сельское поселение»			            	О.Г.Фадеева

Приложение № 1 
                                                     к постановлению администрации

муниципального образования 
                                                             «Марийское сельское поселение»

от 05 октября 2016 года  № 80

ПЛАН

организационно-технических мероприятий на осенний и зимний периоды 2016 года

по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья 2017 года

| № п/п | Наименование предприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Организационные мероприятия |
| 1.1. | Планирование мероприятий по подготовке в осенний период 2016 года ГТС, населенных пунктов, объектов дорожного и ЖКХ к пропуску весеннего половодья 2017г. | до 10 октября 2016г. | Глава администрации муниципального образования «Марийское сельское поселение» |
| 1.2. | Планирование в местных бюджетах на 2017 год финансовых средств на: - обучение эксплуатационного персонала ГТС действиям в ЧС; - создание резерва финансовых средств для обеспечения мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья и ликвидации последствий возможных ЧС; - заключение договоров на оказание услуг по локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций на ГТС | до 25 ноября 2016г. | Администрации муниципального образования «Марийское сельское поселение» |
| 1.3. | Организация обучения эксплуатационного персонала ГТС действиям в чрезвычайных ситуациях | Поэтапно (до 1 октября 2016г.; до 1 марта 2017г.) | Администрации муниципального образования «Марийское сельское поселение» |
| 2. Практические мероприятия |
| 2.1. | Проведение мероприятий по подготовке ГТС к безаварийному пропуску весеннего половодья 2017 года: - устранение нарушений при проведении плановых проверок и комиссионных рейдовых обследований; - проведение ремонтно-восстановительных работ на ГТС, пострадавших в период весеннего паводка 2016 года, ремонт запорной арматуры; - проведение плановых работ по берегоукреплению и капитальному ремонту ГТС | до 10 октября 2016г. до 30 октября 2016г. | Администрации муниципального образования «Марийское сельское поселение» |
| 2.2. | Проверка готовности ГТС к работе в осенне-зимний период 2016 года и пропуску весеннего половодья 2017года: - проведение опробования всех затворов водосборных сооружений, задвижек и затворов в колодцах водовыпускных сооружений; - представление копий актов обследования ГТС в сектор ГО и ЧС администрации Мари-Турекского муниципального района | до 20 октября 2016г. до 25 октября 2016г. | Администрации муниципального образования «Марийское сельское поселение» |
| 2.3. | Опорожнение прудов до минимального (зимнего) уровня в соответствии с разработанными и согласованными с Приволжским управлением Ростехнадзора инструкциями по эксплуатации или правилами эксплуатации, предусмотренными в проектах строительства этих сооружений | согласно инструкций или правил | Администрации муниципального образования «Марийское сельское поселение» |
| 2.4. | Осуществление (после опорожнения прудов) вырубки древесно-кустарниковой растительности в местах возможного образования ледовых заторов в целях исключения подтопления населенных пунктов в период весеннего половодья | октябрь-ноябрь 2016г. | Администрации муниципального образования «Марийское сельское поселение» |
| 2.5. | Принятие мер по недопущению промерзания запорной арматуры в колодцах водоспуска (утепление колодцев посредством укладки соломы или подсыпки снега на крышку колодца) | до 10 ноября 2016г. | Администрации муниципального образования «Марийское сельское поселение» |
| 2.6. | Проведение работ по оборудованию (восстановлению и очистке имеющихся) систем отвода талых вод от населенных пунктов | до 25 октября 2016г. | Администрации муниципального образования «Марийское сельское поселение» |
| 2.7. | Проведение на автодорогах общего пользования Республики Марий Эл: - работ по очистке от мусора отверстий водопропускных труб; - ремонтно-восстановительных работ | до 25 октября 2016г. | Администрации муниципального образования «Марийское сельское поселение» |
| 2.8. | Проведение ремонтно-восстановительных работ на объектах мостового хозяйства на территории Мари-Турекского района | до 25 октября 2016г. | Администрации муниципального образования «Марийское сельское поселение» |
| 3. Информирование населения |
| 3.1. | Проведение, в том числе через СМИ, разъяснительной работы с жителями населенных пунктов, попадающих в зону возможного подтопления, о необходимости проявления личной заинтересованности и осуществления страхования имущества в целях обеспечения последующего возмещения ущерба, нанесенного, в том числе паводковыми водами | постоянно | Администрации муниципального образования «Марийское сельское поселение», Главный редактор газеты «Знамя», официальный сайт администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| 4. Контроль выполнения мероприятий |
| 4.1. | Направление информации о ходе выполнения Плана в сектор ГО и ЧС администрации Мари-Турекского муниципального района | в сроки определенные планом | Главный специалист Администрации муниципального образования «Марийское сельское поселение» |

Приложение № 2

к постановлению администрации муниципального образования

«Марийское сельское поселение»

от 02 марта 2016 года № 24

Состав  противопаводковой комиссии

1. О.Г.Фадеева – глава администрации муниципального образования  
                             «Марийское сельское поселение», председатель комиссии;

2. С.Ю.Егорова – главный специалист администрации муниципального  
                                образования «Марийское сельское поселение»;

3. Ф.Ф.Антонова – специалист 2 категории администрации 
                   муниципального образования «Марийское сельское поселение»;

4. В.А.Иванов – председатель ТОС д.Малые Нослы;

5. Р.В.Иванов – ответственный за эксплуатацию ГТС.

Приложение № 3

к постановлению администрации муниципального образования

«Марийское сельское поселение»

от 02 марта 2016 года № 24

С П И С О К

дежурных – наблюдателей и ответственных по администрации муниципального образования «Марийское сельское поселение»

на 2016 год

| № | Местонахождение ГТС | Дежурные- наблюдатели | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Плотина в д.Малые Нослы | Иванов Р.В. – не работающий (по согласованию) | Главный специалист администрации поселения С.Ю.Егорова 9-62-36 |

Приложение № 4

к постановлению администрации муниципального образования

«Марийское сельское поселение»

от 02 марта 2016 года № 24

С П И С О К

привлекаемой техники в период весеннего паводка 2016 года администрации муниципального образования

«Марийское сельское поселение»

| № | Населенный пункт | Ответственные | Привлекаемая техника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Плотина в д.Малые Нослы | Иванов Р.В – не работающий (по согласованию) | Т-25 |
|  |  | Иванов В.А. –председатель ТОС д.Малые Нослы | МТЗ-80 |