|  |  |
| --- | --- |
| **МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН****МАРИ-ТУРЕК** **МУНИЦИПАЛ РАЙОН****МАРИЕЦ ЯЛ****ШОТАН ИЛЕМ****АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ****ПУНЧАЛ** | **МАРИЙСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ** **МАРИ-ТУРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО** **РАЙОНА** **РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ****ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |

**от 06 ноября 2020 года № 128**

## О мероприятии и подготовке к пропуску паводковых вод

**весной 2021 года**

В целях защиты населения, населенных пунктов, автомобильных дорог, мостов, объектов народного хозяйства, плотин, возможных негативных последствий и чрезвычайных ситуаций при пропуске паводковых вод весной 2021 года, Марийская сельская администрация постановляет:

1. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий (приложение № 1).

2. Утвердить состав противопаводковой комиссии (приложение № 2).

3. На время половодья организовать круглосуточное дежурство, назначить дежурных-наблюдателей за каждой плотиной (приложение № 3).

4.Провести инструктаж по технике безопасности дежурных – наблюдателей и ответственных по Марийской сельской администрации;

5.Создать силы и средства, привлекаемые в д. Малые Нослы, для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения аварийно-восстановительных работ в период весеннего паводка (приложение № 4).

6.Организовать своевременное информирование населения о прохождении весеннего паводка и действиях во время паводка.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Марийской

сельской администрации О.Г.Фадеева

Приложение № 1
 к постановлению Марийской

 сельской администрации

 от 06 ноября 2020 года № 128

**План основных мероприятий**

**по подготовке и пропуску паводковых вод весной 2021 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения** | **Ответственный** |
| 1. | Разработать план основных мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья и действий в чрезвычайных ситуациях | ноябрь | О.Г.Фадеева – глава администрации, Храмцова А.А. – главный специалист администрации |
| 2 | На коллегии рассмотреть вопрос о ходе подготовки пропуска паводковых вод весной 2021 года  | март | О.Г.Фадеева – глава администрации |
| 3 | Определить ответственных по подготовке сооружений к пропуску паводка, особое внимание обратить на аварийные и требующие капитального ремонта | март | О.Г.Фадеева – глава администрации |
| 4 | Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ, в том числе землеройной и грузоподъемной техники, имеющейся в строительных организациях, при отсутствии – заключение соглашений (договоров) на использование техники сторонних организаций. | март-апрель | Противопаводковая комиссия |
| 5 | Проводить проверки готовности ГТС:-обследовать предпаводковое техническое состояние ГТС;-очистить водопропускные тракты от предметов, препятствующих прохождению воды;-усилить крепления откосов гидросооружений и берегов, очистка от наледей и снега нагорных канав и кюветов, закрепить сооружения, подверженных воздействию льда;- проводить ремонт дорог и подъездов к ГТС, проездов по гребням плотин и дамб;-проверить знания обязанностей обслуживающим персоналом;-проверить наличие и исправность средств связи;-проверить наличие и состояние резервов материальных ресурсов.Направить копии актов предпаводкового обследования технического состояния ГТС в сектор ГОЧС администрации Мари-Турекского муниципального района | март-апрель | Противопаводковая комиссия |
| 6. | Завести журналы произвольной формы, для фиксации прохождения паводка (ежедневные уровни воды в 7-00 утра , 12-00 дня и 19-00 вечера, состояние сооружений и механизмов водосборных сооружений) | Весь период | Главный специалистадминистрации – Храмцова А.А. |
| 7. | Перед паводком около плотин во льду сделать майку по всему периметру водосборного сооружения шириной от 0.1. м до 0.5. метров, очистить от снега, льда и мусора водосборные сооружения. Не допускать забивания входных и выходных отверстии льдом, плавающими деревьями и другими предметами. | Март-апрель | Ответственные за безопасность ГТС |
| 8. | К плотине расчистить подъездные дороги.Заготовить вблизи плотин материалы, необходимые для ремонта возможных повреждений (хворост, талый грунт, щебень, навоз, песок). | Март-апрель  | Администрация поселения |
| 9. | Провести работу по предупреждению загрязнений водных объектов водами весеннего половодья с территории животноводческих помещений, комплексов и складских помещений. Очистить от мусора прибрежные полосы и водоохранные зоны рек и водоемов (особое внимание обратить на состояние зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения) | Март-апрель | Администрация поселения |
| 10.  | Организовать круглосуточное дежурство для информации и оперативного руководства. Дежурных наблюдателей ознакомить с должностной инструкцией и инструкцией по технике безопасности. Заключить трудовые договора с дежурными-наблюдателями на паводковый период 2021 года | апрель | О.Г.Фадеева - глава администрациипоселения,  главный специалист. администрации Храмцова А.А. |
| 8 | Провести разъяснительную работу среди населения администрации о возможном высоком половодье и принимаемых мерах по снижению ущерба от паводковых вод, своевременно информировать население об угрозе наводнения  | Март-апрель  | Члены паводковой комиссии, О.Г.Фадеева - глава администрациисельского поселения |
| 9. | Своевременно предоставлять в отдел ГОЧС по Мари-Турекскому району информацию о результатах прохождения весеннего половодья и фактических ущербах по установленным формам МЧС РФ. | до 1 июня  | Администрация сельского поселения |

Приложение № 2

к постановлению Марийской

сельской администрации

от 06 ноября 2020 года № 128

**Состав противопаводковой комиссии**

1. О.Г.Фадеева – глава Марийской сельской администрации
 муниципального, председатель комиссии;

2. А.А.Храмцова – главный специалист Марийской сельской
 администрации;

3.Ф.Ф.Антонова – главный специалист Марийской сельской
 администрации;

4. В.А.Иванов – руководитель ТОС д.Малые Нослы;

5. Р.В.Иванов – ответственный за эксплуатацию ГТС.

Приложение № 3

к постановлению Марийской

сельской администрации

от 06 ноября 2020 года № 128

**С П И С О К**

**дежурных – наблюдателей и ответственных по**

**Марийской сельской администрации**

**на 2021 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Местонахождение ГТС** | **Дежурные- наблюдатели** | **Ответственные** |
| 1. | Плотина в д.Малые Нослы  | Иванов Р.В. – не работающий (по согласованию) | Главный специалист администрациипоселения Храмцова А.А. 9-62-36 |

Приложение № 4

к постановлению Марийской

сельской администрации

от 06 ноября 2020 года № 128

**С П И С О К**

**привлекаемой техники в период весеннего паводка 2021 года**

**Марийской сельской администрации**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Населенный пункт**  | **Ответственные** | **Привлекаемая****техника**  |
| 1. | Плотина в д.Малые Нослы | Иванов Р.В – не работающий(по согласованию) | Т-25 |
| Иванов В.А. – руководитель ТОС д.Малые Нослы | МТЗ-80 |