| ОРШАНКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ ПУНЧАЛ | АДМИНИСТРАЦИЯ ОРШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- |

Проект

от №

О безаварийном пропуске паводковых вод

и предотвращения попадания загрязняющих

веществ в водные объекты на территории муниципального

образования «Оршанский муниципальный район» в 2012 году

В целях подготовки безаварийного пропуска паводковых вод, предотвращения попадания загрязняющих веществ в водные объекты, возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального и дорожного хозяйства  на территории муниципального образования «Оршанский муниципальный район» в 2012 году

п о с т а н о в л я ет:

1. Создать рабочую группу  при районной противопаводковой комиссии администрации муниципального образования « Оршанский муниципальный район»  в следующем составе:

| Ларионов Д.В. | - | руководитель управления сельского хозяйства и продовольствия администрации Оршанского муниципального района, руководитель группы |
| --- | --- | --- |
| Кузнецова В.С. | - | руководитель отдела архитектуры и муниципального хозяйства администрации Оршанского муниципального района, заместитель руководителя группы |
|  |  | Члены группы: |
| Михеев И.П. | - | начальник МУП «Оршанский жилкомсервис» |
| Санников И.И. | - | начальник МУП «Оршанский водоканал» |
| Краева И.Е. | - | заведующий сектором по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами |
| Семенов Л.Л | - | мастер Оршанского филиала ФГУ «Управление Мармелиоводхоз» (по согласованию) |
| Токтаев Е.Г. | - | председатель ПК «Оршанская ПМК-4» (по согласованию) |
| Хмелев В.Н. | - | председатель ПК «Оршанская ПМК» (по согласованию) |
| Мотовилов А.В. | - | начальник Оршанского участка Новоторъяльского филиала ОАО «Марий Эл Дорстрой» (по согласованию) |
| Токарев А.И. | - | главный инженер-эколог управления сельского хозяйства администрации муниципального образования «Оршанский муниципальный район» |
| Елькин А.А. | - | заведующий сектором ГО и ЧС администрации муниципального образования «Оршанский муниципальный район» |
| Шабалина В.Л. | - | помощник врача - эпидемиолога ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по РМЭ» (по согласованию) |

3. Рабочей группе (Ларинову Д.В.) в срок до 10 марта 2012 года проверить соблюдение правил эксплуатации и проведение работ по обеспечению  безаварийного пропуска паводковых вод на гидротехнических и водопропускных сооружениях, автомобильных дорог с целью предотвращения попадания загрязняющих веществ в водные объекты, предотвращения возникновения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

4. Заведующему сектором  ГО и ЧС отдела архитектуры и муниципального хозяйства администрации муниципального образования «Оршанский муниципальный район» (Елькину А.А.) в срок до 20 февраля 2012 года разработать мероприятия по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и действия в чрезвычайных ситуациях.

5. Главному инженеру-экологу управления сельского хозяйства администрации Оршанского муниципального района  (Токареву А.И.) проконтролировать выполнение мероприятий руководителями организаций и предприятий по предотвращению попадания загрязняющих стоков с территорий производственных объектов, складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов в водные объекты.

6. Главам администраций сельских поселений, имеющим на подведомственной территории муниципальные плотины рекомендовать:

- назначить распоряжением ответственных лиц за организацию безаварийного пропуска паводковых вод и скомплектовать рабочие группы;

- перед началом интенсивного снеготаяния до каждого гидротехнического сооружения расчистить подъездные пути;

- предусмотреть запас строительных материалов для возможных восстановительных работ на плотинах;

- в период прохождения паводка организовать на плотинах круглосуточное дежурство.

7. Рекомендовать

- помощнику врача- эпидемиолога ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по Республике Марий Эл» (Шабалиной В.Л.) проконтролировать выполнение мероприятий по предотвращению попадания талых вод в системы подземного водоснабжения;

- Оршанскому участку Новоторъяльского филиала ОАО «Марий Эл Дорстрой» (Мотовилову А.В.) предусмотреть мероприятия по предотвращению возможного возникновения заторов на водопропускных сооружениях автомобильных дорог;

- руководителям сельскохозяйственных предприятий:

а) проводить очистку от снега и отвод талых вод от водозаборных скважин, смотровых колодцев водоразборных колонок, с территорий складов ГСМ и ядохимикатов, животноводческих объектов, навозохранилищ;

б) организовать вывозку навоза и навозной жижи с территорий животноводческих объектов на поля, не допустить прорыва навозной жижи с навозохранилищ и попадания ее в водные объекты.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя управления сельского хозяйства, руководителя рабочей группы противопаводковой комиссии муниципального образования «Оршанский муниципальный район» Ларионова Д.В.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

##### Глава администрации

Оршанского

муниципального района				                      А.Марышев

Приложение  № 1

МЕРОПРИЯТИЯ

по безаварийному пропуску паводковых вод в 2012 году по

муниципальному образованию «Оршанский муниципальный район»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Главам администраций гор/сельпоселений района, балансодержателям ГТС создать на своих территориях и объектах противопаводковые комиссии (рабочие группы), назначить ответственных лиц, разработать мероприятия по пропуску паводковых вод, провести заседания этих комиссии и материалы представить в районную противопаводковую комиссию | 15 марта 2012 г | Главы администрации МО поселений, балансодержатели ГТС |  |
| 2. | Обеспечить очистку снега и талых вод с территории комплексов и ферм, складов ГСМ и удобрений с целью не допущения попадания навозной жижы, химикатов на поверхностные водные объекты. | до 20 марта 2012 г. | Руководители с/х предприятий |  |
| 3. | В целях предотвращения угрозы аварий на ГТС и эффективных мер при возникновении ЧС во время паводка создать на базе ПМК –4 мобильный отряд тяжелой землеройной техники с привлечением их с предприятий п. Оршанка в составе: ПМК-4 – 1 бульдозер Т-130, 1 трал на К-701; ДРСГУП – 1 экскаватор – погрузчик, 1 автомобиль; МУП «Орш. жилкомсервис»- 1 экскаватор,1 автомаш. | до 1 апреля 2012 г. | Председатель рабочей группы Ларионов Д.В., сектор ГО и ЧС администрации МО |  |
| 4. | Создать на базе Оршанского ДРСГУП необходимый запас инертного материала ( песок, щебень – 200 куб. м) на базе ПК «Оршанская ПМК» - запас строительного материала, на базе ПК «Оршанская ПМК-4» - запас ГСМ на 1 день работы мобильного отряда. | до 1 апреля 2012 г. | Члены рабочей группы: Мотовилов А.В., Хмелев В.Н., Токтаев Е.Г. |  |
| 5. | Подготовить распоряжение о выделении для проведения аварийно восстановительных работ в случае возникновения аварии или ЧС на ГТС из средств чрезвычайного резервного фонда района денежные средства в сумме 30 тыс. рублей. | до 20 марта | Сектор по делам ГО и ЧС администрации МО |  |
| 6. | Организовать круглосуточное дежурство в администрациях и на ГТС ответственных лиц для организации безаварийного пропуска паводковых вод и представления ежедневной оперативной информации в дежурно-диспетчерскую службу администрации района и вышестоящие органы. | с начала паводкового периода | Главы администраций гор/сельпоселений |  |
| 7. | Провести широкую разъяснительную работу среди населения района через средства массовой информации о возможном высоком половодье, и необходимых упреждающих мерах и мерах по обеспечению безопасности людей в период паводка. | февраль-март | Сектор ГО и ЧС администрации МО, редакция газеты «Вперед», местное радиовещание |  |

Руководитель управления с/х администрации МО

«Оршанский муниципальный район», руководитель

рабочей группы противопаводковой комиссии района                                           Д.В.Ларионов