| МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКА ШЕРНУР МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН ОЛА ШОТАН ШЕРНУР АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ | СЕРНУРСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРНУРСКОГО МУНИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ |
| --- | --- |
| ПУНЧАЛ | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |

ПРОЕКТ

от  __________  2016 года № ___

Об утверждении программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры муниципального образования «Городское поселение Сернур» на 2016-2032 годы

В соответствии с п. 6.1 ст. 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, ст. 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Городское поселение Сернур», Сернурская городская администрация муниципального образования «Городское поселение Сернур» постановляет:

- Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития

транспортной инфраструктуры муниципального образования «Городское поселение Сернур» на 2016-2032 годы;

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования (обнародования).

| И.о. главы Сернурской городской администрации | Н.В. Черных |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Сернурской городской администрации

муниципального образования

«Городское поселение Сернур»

от 29 июня 2016 года № 141

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕРНУР» НА 2016-2032 ГОДЫ

# 2016 год

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры  Сернурского городского поселения;

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов  на территории;

4. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры;

5.  Перечень и очередность реализации  мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения;

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры городского поселения;

7. Оценка эффективности мероприятий  развития транспортной инфраструктуры;

8. Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию  правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории поселения.

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования  «Городское поселение Сернур»  на период с 2016  по  2032 год разработана на основании следующих документов:

- В соответствии со ст. 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»

Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры    МО «Городское поселение Сернур», в том числе, социально- экономического и градостроительного поселения, транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевоза грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показатели безопасности дорожного движения,  негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной  инфраструктуры МО «Городское поселение Сернур». Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие МО и в полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации.

Цели и задачи  программы – развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности, формирование условий для социально - экономического развития, повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕРНУР»

НА 2016-2032 ГОДЫ

| Наименование | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры МО «Городское поселение Сернур» на 2016 – 2032 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Сернурская городская администрация МО «Городское поселение Сернур» |
| Ответственный исполнитель Программы | Сернурская городская администрация МО «Городское поселение Сернур», расположенная по адресу: 425450, Республика Марий Эл, Сернурский район, пгт. Сернур, ул. Комсомольская, д. 24 |
| Соисполнители Программы | Организации транспортного обслуживания |
| Цель Программы | Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры; повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения и хозяйствующих субъектов; |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: - выполнение комплекса работ по поддержанию в надлежащем состоянии автомобильных дорог (содержание дорог); - выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог (ремонт дорог); - выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей (капитальный ремонт дорог и сооружений на них); - подготовка проектной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них; - совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на территории Городского поселения Сернур. - повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения Городского поселения Сернур. |
| Целевые показатели Программы | достижение к 2032 году следующих показателей: доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 50 %; |
| Срок и этапы реализации Программы | Срок реализации программы 2016-2032 годы, в 2 этапа 1 этап – с 2016 по 2022 годы 2 этап – с 2023 по 2032 годы |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета МО в рамках муниципальных программ Объем финансирования Программы составляет: 2016 год. Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Городского поселения Сернур – 1 млн. 728 тыс.рублей., Оплата уличного освещения – 1 млн. 400тыс.рублей. Итого 3 млн. 128 тыс. рублей 2017год Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Городского поселения Сернур – 1 млн. 300 тыс.рублей., Оплата уличного освещения – 1 млн. 400тыс.рублей. Итого 2 млн. 700 тыс. рублей 2018год Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Городского поселения Сернур – 1 млн. 300 тыс.рублей., Оплата уличного освещения – 1 млн. 400тыс.рублей. Итого 2 млн. 700 тыс. рублей 2019год Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Городского поселения Сернур – 1 млн. 300 тыс.рублей., Оплата уличного освещения – 1 млн.400тыс.рублей.. Итого 2 млн. 700 тыс. рублей 2020год Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Городского поселения Сернур – 1 млн. 300 тыс.рублей., Оплата уличного освещения – 1 млн. 400тыс.рублей. Итого 2 млн. 700 тыс. рублей 2021-2026 года Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Городского поселения Сернур – 7 млн. 800 тыс. рублей, Оплата уличного освещения – 8 млн. 400 тыс. рублей. Итого 16 млн. 200 тыс. рублей 2027-2031года Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Городского поселения Сернур – 6 млн. 500 тыс. рублей, Оплата уличного освещения – 7 млн.рублей. Итого 13 млн. 500 тыс. рублей 2032 год Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Городского поселения Сернур – 1 млн. 300 тыс.рублей., Оплата уличного освещения – 1 млн.400 тыс.рублей. Итого 2 млн. 700 тыс. рублей Финансирование из бюджета МО ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2032 году предполагается: 1. снижение доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, за счет реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог; 2. развитие транспортной инфраструктуры; 3. развитие транспорта общего пользования; 4. развитие сети дорог поселения; 5. Снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения; 6. Повышение безопасности дорожного движения. |

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Сернурского городского поселения.

Сернурское городское поселение расположено в северо-восточной части Республики Марий Эл в Сернурском районе. В состав Сернурского городского поселения входят 4 населенных пункта.

Климат данной умеренно-континентальный, с довольно продолжительной холодной снежной зимой и относительно жарким летом. Средняя многолетняя высота снежного покрова 50-70 см.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах 117-130 дней. Устойчивые морозы наступают с 9-14 ноября и продолжаются в среднем до 18-25 марта. Число дней в году со снежным покровом – 140-150 дней.

На территории Сернурского городского поселения месторождения полезных ископаемых отсутствуют.

На территории Сернурского городского поселения действующие особо охраняемые природные территории отсутствуют.

Сернурское городское поселение наделено статусом городского поселения Законом Республики Марий Эл от 10 июня 2004 года № 15-З «О статусе, границах и территориях муниципальных образований в Республике Марий Эл».

В состав территории Сернурского городского поселения входят земли следующих 4 населенных пунктов:

- п.г.т. Сернур;

- деревня Исаенки;

- деревня Поланур;

- деревня Юшто-Памаш.

Внешние связи Сернурского городского поселения поддерживаются круглогодично. Сернурская городская администрация МО «Сернурский муниципальный район» находится на территории Городского поселения Сернур.

Сооружения речного, воздушного и железнодорожного сообщения в Сернурском городском поселении отсутствуют.

Автомобильный транспорт

В настоящее время внешние связи Сернурского городского поселения поддерживаются транспортной сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения. По территории Сернурского городского поселения проходят следующие автомобильные дороги общего пользования:

Восточней Сернурского городского поселения проходит автодорога Федерального значения Р-172 Йошкар-Ола – Уржум.

Одной из основных проблем автодорожной сети Сернурского городского поселения является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует требуемому техническому уровню.

- Прогноз транспортного спроса, изменения  объемов и характера передвижения населения и перевозов груза на территории поселения.

В состав Сернурского городского поселения входят 4 населенных пункта.

Таблица 1. Расстояния между п.Сернур и населенными пунктами МО.

| Населенные пункты | Расстояние до с. Широково, км |
| --- | --- |
| деревня Поланур | 0,1 |
| деревня Юшто-Памаш | 0,3 |
| деревня Исаенки | 0,3 |

Основными транспортными артериями в поселке являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке. Такими улицами являются: ул.Коммунистическая, ул. Советская, ул.Конакова.  Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий и с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам. Интенсивность грузового транспорта незначительная. Транзитное движение транспорта осуществляется через все населенные пункты за исключением центра поселка.

Таблица 2. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах Сернурского городского поселения.

| № | Наименование автомобильной дороги | Протяженность в км | Идентификационный номер |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | грунт | асфальт | щебень |  |
| 1 | ул.Садовая | 0,0 | 0,0 | 0,45 | 88-248-551000-ОП-МП-88Н-001 |
| 2 | ул.Онучина | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 88-248-551000-ОП-МП-88Н-002 |
| 3 | ул.Энергетиков | 0,0 | 0,0 | 0,65 | 88-248-551000-ОП-МП-88Н-003 |
| 4 | ул.40-лет Победы | 0,0 | 0,0 | 1,25 | 88-248-551000-ОП-МП-88Н-004 |
| 5 | ул. Конакова | 0,0 | 1,95 | 0,0 | 88-248-551000-ОП-МП-88Н-005 |
| 6 | ул. Гагарина | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 88-248-551000-ОП-МП-88Н-006 |
| 7 | ул.Пионерская | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 88-248-551000-ОП-МП-88Н-007 |
| 8 | ул.Первомайская | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 88-248-551000-ОП-МП-88Н-008 |
| 9 | ул. Яналова | 0,0 | 0,45 | 0,0 | 88-248-551000-ОП-МП-88Н-009 |
| 10 | ул. Коммунистиеческая | 0,0 | 3,35 | 0,0 | 88-248-551000-ОП-МП-88Н-010 |
| 11 | ул.Набережная | 0,0 | 0,0 | 0,75 | 88-248-551000-ОП-МП-88Н-011 |
| 12 | ул. Шабдарова | 0,0 | 0,0 | 0,85 | 88-248-551000-ОП-МП-88Н-012 |
| 13 | ул.Солнечная | 0,0 | 0,0 | 0,35 | 88-248-551000-ОП-МП-88Н-013 |
| 14 | ул. Есенина | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 88-248-551000-ОП-МП-88Н-014 |
| 15 | ул.Строителей | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 88-248-551000-ОП-МП-88Н-015 |
| 16 | ул. Йыван Кырля | 0,0 | 0,0 | 0,75 | 88-248-551000-ОП-МП-88Н-016 |
| 17 | ул.Шабалина | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 88-248-551000-ОП-МП-88Н-017 |
| 18 | ул.Полевая | 0,35 | 0,0 | 0,0 | 88-248-551000-ОП-МП-88Н-018 |
| 19 | ул.Зеленая | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 88-248-551000-ОП-МП-88Н-019 |
| 20 | ул.Чапаева | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 88-248-551000-ОП-МП-88Н-020 |
| 21 | ул.Пролетарская | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 88-248-551000-ОП-МП-88Н-021 |
| 22 | ул.Дмитрия Орая | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 88-248-551000-ОП-МП-88Н-022 |
| 23 | ул. Советская | 0,0 | 2,65 | 0,0 | 88-248-551000-ОП-МП-88Н-023 |
| 24 | ул.Горького | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 88-248-551000-ОП-МП-88Н-024 |
| 25 | ул.Гоголя | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 88-248-551000-ОП-МП-88Н-025 |
| 26 | ул.Комсомольская | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 88-248-551000-ОП-МП-88Н-026 |
| 27 | ул.Мари Натунич | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 88-248-551000-ОП-МП-88Н-027 |
| 28 | ул.Красноармейская | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 88-248-551000-ОП-МП-88Н-028 |
| 29 | ул.Вершинина | 0,0 | 0,25 | 0,0 | 88-248-551000-ОП-МП-88Н-029 |
| 30 | ул.Парковая | 0,65 | 0,3 | 0,0 | 88-248-551000-ОП-МП-88Н-030 |
| 31 | ул.Олега Завойских | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 88-248-551000-ОП-МП-88Н-031 |
| 32 | ул.Пушкина | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 88-248-551000-ОП-МП-88Н-032 |
| 33 | ул.Заречная | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 88-248-551000-ОП-МП-88Н-033 |
| 34 | ул.Маяковского | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 88-248-551000-ОП-МП-88Н-034 |
| 35 | ул.Микрорайон | 0,0 | 0,95 | 0,0 | 88-248-551000-ОП-МП-88Н-035 |
| 36 | ул. Микрорайон/объездная/ | 0,0 | 0,55 | 0,0 | 88-248-551000-ОП-МП-88Н-036 |
| 37 | А/дорога по Сернуру к свалке | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 88-248-551000-ОП-МП-88Н-037 |
| 38 | А/дорога к кладбище п. Сернур | 0,0 | 1,12 | 0,0 | 88-248-551000-ОП-МП-88Н-038 |
| 39 | ул.Володарского | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 88-248-551000-ОП-МП-88Н-039 |
| 40 | ул.Юбилейная | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 88-248-551000-ОП-МП-88Н-040 |
| 41 | ул.Мира | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 88-248-551000-ОП-МП-88Н-041 |
| 42 | ул.Казанская | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 88-248-551000-ОП-МП-88Н-042 |
| 43 | ул.Заводская | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 88-248-551000-ОП-МП-88Н-043 |
| 44 | ул.Новая | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 88-248-551000-ОП-МП-88Н-044 |
| 45 | ул.Луговая | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 88-248-551000-ОП-МП-88Н-045 |
| 46 | ул.Молодежная | 0,15 | 0,0 | 0,0 | 88-248-551000-ОП-МП-88Н-046 |
| 47 | дер. Исаёнки, ул.Исаёнки | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 88-248-551002-ОП-МП-88Н-047 |
| 48 | дер.Поланур, ул.Поланур | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 88-248-551003-ОП-МП-88Н-048 |
| 49 | дер.Юшто-Памаш, ул.Юшто-Памаш | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 88-248-551004-ОП-МП-88Н-049 |
| 50 | ул.Цветочная | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 88-248-551000-ОП-МП-88Н-050 |
| 51 | п.г.т. Сернур - дер. Поланур | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 88-248-551000-ОП-МП-88Н-051 |
| 52 | п.г.т. Сернур - дер. Исаенки | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 88-248-551000-ОП-МП-88Н-052 |
| 53 | п.г.т. Сернур - дер. Юшто-Памаш | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 88-248-551000-ОП-МП-88Н-053 |
| 54 | п.г.т. Сернур – ул.Николая Заболоцкого | 0,27 | 0,0 | 0,0 |  |
| 55 | п.г.т. Сернур – ул.Николая Соловьева | 0,25 | 0,0 | 0,0 |  |
| 56 | п.г.т. Сернур – ул.Николая Киндулова | 0,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 57 | п.г.т. Сернур – ул.Валерия Исаева | 0,18 | 0,0 | 0,0 |  |
| 58 | п.г.т. Сернур – ул.Светлая | 0,85 | 0,0 | 0,0 |  |
| 59 | п.г.т. Сернур – ул.70-лет Победы | 0,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| 60 | п.г.т. Сернур – ул.Лесная | 0,55 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 6,65 | 23,47 | 17,35 |  |
| ИТОГО: | 47,47 |  |  |  |

Таблица 3. Общие данные по уличной и дорожной сети в пределах МО.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Данные на 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее протяжение уличной сети | км | 47.47 |
| 2 | Общая площадь уличной сети | тыс.кв.м. | 432,06 |
| 3 | Плотность улично-дорожной сети | км/км2 |  |
| 4 | Площадь застроенной территории | км2 |  |

В результате анализа улично-дорожной сети Сернурского городского поселения выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог;

- недостаточность ширины проезжей части (4-6 м);

- значительная протяженность грунтовых дорог;

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения  пешеходов.

- Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов на территории.

На территории Сернурского городского поселения  объекты транспортной инфраструктуры:

Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры

Уровень автомобилизации в поселках на 2016 г. составил 328 легковых автомобилей на 1000 жителей и имеет дальнейшую тенденцию к росту. Парк легковых автомобилей составляет порядка 3200 машин.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, видно, что в настоящее время поселение обеспечено:

- СТО – 3 шт;

- АЗС – 3 шт;

- АГЗС – 1 шт.

Размещение гаражей на сегодняшний день ведется как в центральной части поселка, так и на периферии, в частном секторе так как дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

4.Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

В связи с увеличением территорий под строительство индивидуального жилья увеличится транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть.

Проектные решения по развитию сети внешних автодорог заключаются в проведении ремонтных мероприятий автодорог местного значения, обеспечивающих поселки устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями.

В соответствии со Схемой территориального планирования Сернурского муниципального  района с целью создания условий для устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса на территории Сернурского городского поселения предусмотрено:

- реконструкция автодороги ул.Коммунистическая, протяженностью 3.35 км;

- реконструкция автодороги ул.Советская, протяженностью 2,65 км.

Планируемое размещение автомобильных дорог и объектов автомобильного транспорта отображено на «Карте планируемого размещения объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и связи и транспортной инфраструктуры Сернурского городского поселения предусмотрено:

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ транспортной ИНФРАСТРУКТУРЫ

Целевые индикаторы и показатели развития системы транспортной инфраструктуры  Сернурского городского поселения предусмотрено:

Таблица 4 – Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития транспортной инфраструктуры – текущее состояние

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения транспортных слуг | Система автомобильных улиц и дорог | м2 | 432060 | 432060 | 432060 | 432060 | 432060 | 432060 |
|  | Улучшенная структура улично- дорожной сети | м2 | 432060 | 432060 | 432060 | 432060 | 432060 | 432060 |
| Показатели спроса на развитие улично- дорожной сети | Общая протяженность улично-дорожной сети | м2 | 432060 | 432060 | 432060 | 432060 | 432060 | 432060 |
| Показатели степени охвата потребителей улично- дорожной сети | Транспортная обеспеченность | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | Безопасность дорожного движения | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Показатели надежности улично- дорожной сети | Объем реконструкции сетей (за год)* | км |  |  |  |  |  |  |

5.Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения.

Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи поселков с сохранением существующей структуры улично-дорожной сети и с созданием четко выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения, обеспечивающей пропуск возрастающих транспортных потоков, а также выходы на внешние автодороги.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения в населенных пунктах  Генеральным планом предусмотрено строительство улиц и дорог.

Категории улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в табл. 9 СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»:

- главные улицы;

- улицы в жилой застройке: основные;

- улицы в жилой застройке: второстепенные;

- проезды.

Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0-2,25 м, варьирующейся в зависимости от категории улицы.

Таблица 5.

| Населенный пункт | Показатели | Ед.изм. | Кол-во | Реконструкция I оч. | Строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I оч. | Р.С. |
| п.Сернур | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 39,87 |  |  |  |
|  | главных улиц; | км |  |  |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км |  |  |  |  |
| д. Исаенки | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 2,7 |  |  |  |
|  | главных улиц | км |  |  |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км |  |  |  |  |
| д.Юшто-Памаш | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 2,4 |  |  |  |
|  | главных улиц | км |  |  |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км |  |  |  |  |
| д.Поланур | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 2,6 |  |  |  |
|  | главных улиц | км |  |  |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км |  |  |  |  |

Предложенная структура улично-дорожной сети максимально решает транспортные проблемы: обеспечивает необходимыми связями населенные пункты, повышает плотность главных и основных улиц, обеспечивает удобные выходы на региональные автодороги, а также решает проблему движения грузового транспорта в обход районов жилой застройки.

Объекты местного значения

- реконструкция автомобильных дорог IV, V категории и некатегоричных общей протяженностью 47,47 км.

6.Оценка эффективности мероприятий  развития социальной инфраструктуры

ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Программа инвестиционных проектов  улично – дорожной сети Сернурского городского поселения.

Таблица6 – Программа инвестиционных проектов улично – дорожной сети Сернурского городского поселения.

| № п/п | Наименование объекта | Цель реализации | Сроки реализации | Общая сметная стоимость, тыс.руб. | Единица измерения (м2) | Финансовые потребности, млн.руб.(без НДС) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  | на весь период 2016-2032 гг. | по годам |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2026 | 2027-2031 | 2032 |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| 1. | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения | Повышение качества улично- дорожной сети | 01.2016 | 12.2032 | 11752 | 151000 | 11752 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 60,0 | 50,0 | 10,0 | Админстрация СГП |
| 2 | Уличное освещение | Безопасность движения | 01.2016 | 12.2032 | 2250 | 151000 | 2250 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 8,4 | 7,0 | 1,4 | Админстрация СГП |
| * информация требует уточнения |

- Структура инвестиций.

Общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприятия по модернизации объектов улично – дорожной сети  Сернурского городского поселения на 2016 - 2032 годы, составляет 172.4 млн. рублей. Из них наибольшая доля требуется на ремонт  автомобильных дорог

Распределение планового объёма инвестиций по транспортной инфраструктуре с учётом реализуемых и планируемых к реализации проектов развития улично- дорожной сети, а также их приоритетности потребности в финансовых вложениях распределены на 2016 – 2032 годы. Полученные результаты (в ценах 2016 года) приведены в таб..7

Таблица 7. Распределение объёма инвестиций на период реализации ПТР Широковского  сельского поселения, млн. руб.

| № | Виды услуг | Инвестиции на реализацию программы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2026 | 2027-2031 | 2032 | всего |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 60,0 | 50,0 | 10,0 | 150,0 |
| 2 | Освещение | 50 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 8,4 | 7,0 | 22,4 |

В результате анализа состояния   улично-дорожной сети  Сернурского городского поселения показано, что экономика поселения является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объекты транспортной  инфраструктуры поселения, осуществляют незначительные капитальные вложения. Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от вышестоящих бюджетов.

Оценочное распределение денежных средств на реализацию ПТР (в ценах 2016 года) приведено в таб.

Таблица 8. Источники привлечения денежных средств на реализацию ПКР Сернурского городского поселения, млн. руб.

| № | Наименование | Бюджеты всех уровней и частные инвесторы | В т.ч. федеральный бюджет | В т.ч. бюджет региональный | В т.ч. бюджет Сернурского городского поселения | В т.ч. внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 150,0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 |
| 2 | Освещение | 22,4 | 0 | 22,4 | 0 | 0 |

Под внебюджетными источниками понимаются средства предприятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источников финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Перспективы сельского поселения до 2032 года связаны с расширением производства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйствах.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития Сернурского городского поселения, отмечается следующее:

- бюджетная обеспеченность низкая.

- транспортная доступность населенных пунктов поселения низкая;

- наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;

- состояние жилищного фонда - в большей части приемлемое с достаточно высокой долей ветхого жилья;

доходы населения на уровне средних по району.

7. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры.

- развитие транспортной инфраструктуры поселения

-сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности

- формирование условий для социально- экономического развития

-повышение безопасности

-качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность

-снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

8. Предложение по институциональным преобразованиям. Совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности  на территории Сернурского городского поселения.

Сернурская городская администрация МО  «Городское поселение Сернур» осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 17 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1.Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном  хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной  инфраструктуры;

2.Вверификация данных;

3.Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной  инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной  инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.