| РОССИЙ ФЕДЕРАЦИЙ МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКА |  | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ |
| --- | --- | --- |
| ШЕРНУР МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЯЛ ШОТАН СЕРДЕЖ ИЛЕМ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНИЙЫН АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ ПУНЧАЛ |  | СЕРНУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕРДЕЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ПОСТАНОВЛЕНИЕ |

от 16   января 2012 года № 1

Об организации уборки, благоустройства и содержания территории населенных пунктов муниципального образования

«Сердежское сельское поселение»

В целях наведения надлежащего порядка по содержанию территорий, прилегающих к производственным постройкам, домовладениям, дорог и объектов внешнего благоустройства населенных пунктов

п о с т а н о в л я ю :

- Утвердить план основных организационных мероприятий по санитарной очистке. (Приложение № 1)

- Объявить двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству с 1 апреля  по 1 июня 2012 года, месячник с 15 сентября по 15 октября 2012 года.

- Для контроля  за проведением санитарной уборки и благоустройства создать комиссию в составе:

- Гусев С.В. – исполняющий обязанности главы администрации;

- Вершинина Т.В. – главный специалист администрации;

- Зорина Т.И. – ведущий специалист администрации;

- Созонова Н.Г. – заведующая Большесердежским ФАП

(согласовано);

-  Асланова Г.Н. – главный ветврач Сердежского ветеринарного

Пункта (согласовано);

- Сидоркин А.Н. – руководитель ЗАО «Сердежское» (согласовано);

- Пакеев Ю.И. – староста д. Кочанур (согласовано);

- Мошкин А.А. – участковый уполномоченный Сернурского РОВД

(согласовано);

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

и.о. Глава администрации

муниципального образования

«Сердежское сельское поселение»                                                  С.В.Гусев

Приложение № 1

к постановлению  администрации

МО «Сердежское сельское поселение»

от 16.01.2012 года № 1

ПЛАН

основных мероприятий по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов муниципального образования

«Сердежское сельское поселение»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Работы по стрижке зеленых насаждений и озеленение насе6ленных пунктов | Май - октябрь | Сельская администрация, старосты населенных пунктов (по согласованию) |
| 2. | Ремонт, устройство и содержание общественных колодцев и родников | Май - октябрь | Сельская администрация, старосты населенных пунктов (по согласованию) |
| 3. | Закрепить улицы, дворовые территории, прилегающей к владениям, предприятиям, учреждениям за исполнением санитарной очистки | до 01.04.2012 года | Сельская администрация, старосты населенных пунктов (по согласованию) |
| 4. | Определить виды работ, установить режим уборки с привлечением населения и безработных | до 01.04.2012 года | Сельская администрация |
| 5. | Устроить места временного накопления отходов в населенных пунктах | до 25.04.2012 года | Сельская администрация, старосты населенных пунктов (по согласованию) |
| 6. | Установить урны в местах массового скопления народа (около учреждений культуры, здания администрации) | До 1.04.2012 г. | Глава администрации, руководители учреждений культуры |
| 7. | Обеспечить еженедельное проведение единых санитарных дней по пятницам | В период двухмесячника | Сельская администрация |
| 8. | Организовать и провести совещание со старостами и руководителями учреждений и организаций | до 1.04.2012 года | Сельская администрация |
| 9. | Обсуждать ход санитарной очистки на совещании руководителей учреждений и старост | В период двухмесячника | Сельская администрация |
| 10. | Организовать смотр-конкурс на лучшее санитарное содержание, благоустройство, противопожарное и архитектурное состояние | Июнь - ноябрь | Комиссия, сельская администрация |