|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о реализации мероприятий по достижению важнейших целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600, по Республике Марий Эл на 2013 год по состоянию на 1 ноября 2013 года |
| Перечень мероприятий по достижению целевых показателей, установленных указом Президента РФ | Срок реализации мероприятия | Ответственные исполнители | Объемы финансирования мероприятия, млн. рублей | Ход исполнения и ожидаемый результат |
|  |  |  | план на 2013 год | факт отчетного периода |  |
| 1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 2013-2015 г.г. | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл | 916,98 | 401,137 | Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл разработана Республиканская адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013 – 2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 6 мая 2013 года № 143. В рамках указанной программы за период с 2013 по 2015 год необходимо переселить 7 228 человек, проживающих в 443 многоквартирных домах, площадью, подлежащей расселению 106 631,07 кв. метра, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. |
| 2. Предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, привлекаемым гражданами на строительство индивидуального жилья в сельской местности | 2013 г. | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл | 23,95 | 16,08 | В рамках государственной поддержки жилищного строительства в 2013 года продолжилась работа по субсидированию процентных ставок по кредитам, привлекаемым гражданами на строительство жилых домов в сельской местности, что позволяет увеличить объем ипотечного кредитования, обеспечить дополнительный приток инвестиций в строительную отрасль и загрузку подрядных организаций республики (Постановление Правительства Республики Марий Эл 29.07.2011 г. № 228). С начала реализации постановления заключено 1861 договор субсидирования, привлечено 960,62 млн. рублей кредитных средств. По состоянию на 1 ноября 2013 года за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл направлено населению 16,08 млн. рублей. |
| 3. Предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, привлекаемым семьями, имеющими трех и более детей, на строительство индивидуального жилья | 2013 г. | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл | 2,8 | 1,573 | Положением о предоставлении социальных выплат за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл на возмещение процентной ставки по кредитам, привлекаемым семьями, имеющими трех и более детей, утвержденным постановлением Правительства Республики Марий Эл от 29 июля 2011 г. № 226, принят механизм государственной поддержки семьям, имеющим трех и более детей, ведущим индивидуальное жилищное строительство. В 2013 году планируется выделить из республиканского бюджета Республики Марий Эл 2,8 млн. рублей социальных выплат. По состоянию на 1 ноября 2013 года за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл направлено 1,573 млн. рублей субсидий. С начала реализации постановления заключено 43 договора на общую сумму 45,05 млн. рублей. |
| 4. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 2013 г | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл | 197,11 | 167,18 | В рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Республике Марий Эл на 1 ноября 2013 года при содействии федерального бюджета смогли улучшить жилищные условия 138 семей ветеранов и инвалидов (включая семьи по обязательствам 2012 года) и 16 семей категорий граждан, установленных федеральным законодательством по подпрограмме «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» (включая семьи по обязательствам 2012 года). |
| * n- текущий год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |
| Основные показатели (индикаторы), обеспечивающие достижение целевых показателей, установленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 по состоянию на 1 ноября 2013 года |
| Целевые показатели, установленные в указах Президента РФ | Показатели по РМЭ, обеспечивающие достижение целевых показателей, установленных указом Президента РФ | Единица измерения | Целевые значения по годам |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
|  |  |  | факт | факт | план | факт отчетного периода | план |
| 1. Количество граждан переселенных из аварийного жилищного фонда | Республиканская адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013-2015 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Марий Эл от 6 мая 2013 года № 143. | человек | 342 | 307 | 2159 | 406 | 4165 |
| 2. Объем ввода жилья | Постановление Правительства Республики Марий Эл от 25 декабря 2012 г. № 475 «О государственной программе Республики Марий Эл «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Марий Эл на 2013 - 2020 годы» (в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 4 июля 2013 г. № 215 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Марий Эл от 25 декабря 2012 г. № 475») | тыс. кв. метров | 314,761 | 351,392 | 365,0 | 279,539 | 380,0 |
| * N- итоговый год |  |  |  |  |  |  |  |