Утвержден

на заседании Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Республики 
Марий Эл « 8» ноября 2018 г., протокол № 6

ПЛАН

работы Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории  Республики Марий Эл на 2019 год

| № п/п | Наименование рассматриваемых вопросов (проводимых мероприятий) | Дата прове-дения | Ответственные за подготовку вопроса и докладчики | Выступают с сообщениями | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Заседания Штаба |
| 1. | Об итогах обеспечения электроснабжения потребителей на территории Республики Марий Эл в осенне-зимних условиях 2018-2019 годов. О состоянии готовности объектов энергетики и электрических сетей к работе в паводковый период, в грозовой период и в условиях высоких температур наружного воздуха 2019 года | 4 апреля 2019 г. | Представительство АО «СО ЕЭС» в Республике Марий Эл | Приволжское управление Ростехнадзора; Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжское ПМЭС; филиала «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центраи Приволжья»; АО «Энергия»; МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»; Йошкар-Олинская ТЭЦ-2 филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс»; АО «Марийский Целлюлозно-Бумажный Комбинат»; ООО «Волжская сетевая компания»; РЭС «Казанский» филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | О состоянии платежной дисциплины на розничном рынке электроэнергии, причины нарушения платежной дисциплины, меры по стабилизации текущих платежей | 4 апреля 2019 г. | ПАО «ТНС энерго Марий Эл» |  |  |
| 3. | Об итогах обеспечения электроснабжения потребителей на территории Республики Марий Эл в весенне-летний период 2019 года О готовности к работе в осенне-зимних условиях 2019-2020 годов объектов энергетики и электрических сетей | 7 ноября 2019 г. | Представительство АО «СО ЕЭС» в Республике Марий Эл | Приволжское управление Ростехнадзора; филиала «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центраи Приволжья»; АО «Энергия»; МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»; Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжское ПМЭС; Йошкар-Олинская ТЭЦ-2 филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс»; ОАО «Марийский Целлюлозно-Бумажный Комбинат»; ООО «Волжская сетевая компания»; РЭС «Казанский» филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» |  |
| 4. | О состоянии платежной дисциплины на розничном рынке электроэнергии, причины нарушения платежной дисциплины, меры по стабилизации текущих платежей | 7 ноября 2019 г | ПАО «ТНС энерго Марий Эл» |  |  |
| 5. | О плане работы Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Республики Марий Эл на 2020 год. | 7 ноября 2019 г | Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл |  |  |

| II. Мероприятия по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушениями электроснабжения, и их ликвидации, контроль выполнения ранее принятых решений, отданных распоряжений |
| --- |
| № п/п | Наименование рассматриваемых вопросов (проводимых мероприятий) | Срок исполнения | Ответственные за исполнение | Привлекаются для исполнения | Отметка о выполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Обеспечение взаимодействия с Марийским ЦГМС - филиалом ФГБУ Верхнее - Волжское УГМС, органами местного самоуправления с целью получения прогнозов о времени и ожидаемом характере весеннего половодья, максимальных уровнях подъема воды в реках, возможных рисках ЧС в паводковый период, прогнозной и оперативной информации о погодных условиях, способствующих интенсивному таянию снега и риску наводнений | до 7 марта 2019 г. | Филиал «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», АО «Энергия»; МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1», Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжское ПМЭС, РЭС «Казанский» филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго», ООО «Волжская сетевая компания» | Марийский ЦГМС - филиал ФГБУ Верхнее - Волжское УГМС; администрации муниципальных образований |  |
| 2. | Проведение комплекса мероприятий, направленных на безаварийную работу электросетей в паводковый период | до 7 марта 2019 г. |  | Приволжское управление Ростехнадзора |  |
| 3. | Подготовка и представление в отдел тарифного регулирования электрической и тепловой энергии Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл перечней бесхозяйных объектов электроэнергетики, находящихся на территориях муниципальных образований, с предложениями об объемах финансовых затрат, необходимых для их эксплуатации (использование по назначению, транспортирование, хранение, техническое обслуживание и ремонт (ГОСТ 25866-83) | до 1 апреля 2019 г. |  | Приволжское управление Ростехнадзора; администрации муниципальных образований |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | Реализация постановления Правительства Российской федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» с представлением информации руководителю Штаба об исполнении и возникших проблемных вопросах (с учетом особенностей прохождения ВЛЭП по лесным землям) | Информация до 1 июня и 1 ноября 2019 г. | Филиал «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» АО «Энергия», МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»; Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжское ПМЭС, РЭС «Казанский» филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» | Приволжское управление Ростехнадзора |  |
| 5. | Проведение общесетевых (общестационарных) противоаварийных тренировок, связанных с ликвидацией технологических нарушений в условиях высоких (аномальных) температур окружающей среды в летний период | до 1 июня 2019 г. | Филиал «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» АО «Энергия»; МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»; Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжское ПМЭС; РЭС «Казанский» филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» ООО «Волжская сетевая компания» Йошкар-Олинская ТЭЦ-2 филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс»; АО «Марийский Целлюлозно-Бумажный Комбинат» | Представительство АО «СО ЕЭС» в Республике Марий Эл |  |
| 6. | Проведение общесетевых (общестанционарных) пртивоаварийных тренировок, связанных с ликвидацией технологических нарушений в условиях низких температур окружающей среды в зимний период (в том числе переход на резервные виды топлива на объектах генерации) | до 1 ноября 2019 г. |  |  |  |
| 7. | Подготовка к сезону массового детского отдыха. Планирование и выполнение комплекса мероприятий по предотвращению детского травматизма на объектах электроэнергетики | до 1 июля 2019 г. | Филиал «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» АО «Энергия»; МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»; РЭС «Казанский» филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» ООО «Волжская сетевая компания» | Министерство социального развития РМЭ; Министерство образования и науки РМЭ; Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды РМЭ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8. | Работа по бесхозяйным объектам электроэнергетики: организация постановки в установленном порядке на учет в качестве бесхозяйных объектов; организация их обслуживания; признание права муниципальной собственности; передача на баланс электросетевых организаций | В течение года, информация руководителю Штаба до: 1 июня, 1 декабря 2019 г. | Администрации муниципальных районов Республики Марий Эл | Министерство промышленности, экономического развития и торговли РМЭ; Приволжское управление Ростехнадзора; филиал «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжъя»; АО «Энергия»; МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1 РЭС «Казанский» филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» |  |
| 9. |  | Информация в Федеральный штаб до 1 апреля 2019 г. | Министерство промышленности, экономического развития и торговли РМЭ |  |  |
| 10. | Выполнение ремонтной компании и оценка готовности субъектов электроэнергетики в Республике Марий Эл к работе в отопительный сезон к прохождению ОЗП 2019-2020 гг. | до 1 ноября 2019 г. | Филиал «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» АО «Энергия»; МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»; Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжское ПМЭС; РЭС «Казанский» филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» ООО «Волжская сетевая компания» Йошкар-Олинская ТЭЦ-2 филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс»; ОАО «Марийский Целлюлозно-Бумажный Комбинат» | Приволжское управление Ростехнадзора |  |
| 11 | Разработка и согласование мероприятий по расчистке просек трасс ВЛЭП на 2020 год, в том числе по расширению противопожарных зон вокруг трансформаторных подстанций | до 1 ноября 2019 г. | Филиал «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»; АО «Энергия»; МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»; Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжское ПМЭС; РЭС «Казанский» филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» | Приволжское управление Ростехнадзора; Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды РМЭ; ФГБУ «Государственный природный заповедник «Большая Кокшага»; ФГБУ «Национальный парк «Марий Чодра»; |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | Марийское лесничество Минобороны России – филиал ФГКУ «УЛХиП» Минобороны России; Учебно-опытный лесхоз (филиал) ФГБУ ВПО «ПГТУ» |  |
| 12. | Контроль выполнения мероприятий по расчистке просек трасс ВЛЭП в 2019 году электросетевыми организациями | в течение 2019 г. | Приволжское управление Ростехнадзора | Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды РМЭ; филиал «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»; АО «Энергия»; МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-№1»; филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжское ПМЭС; РЭС «Казанский» филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» |  |
| 13. | Мониторинг расчистки и расширения просек воздушных линий электропередач | в течение 2019 г. | Министерство промышленности, экономического развития и торговли РМЭ | ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - филиал «Мариэнерго»; ОАО «Энергия»; МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-№1»; филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжское ПМЭС; РЭС «Казанский» филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго»; Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды РМЭ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14. | Мониторинг наличия установленных величин запаса резервного топлива на электростанциях: Йошкар-Олинская ТЭЦ-2 филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс»; ТЭЦ АО «МЦБК» | ежесуточно в течение 2019 г. | Представительство АО «СО ЕЭС» в Республике Марий Эл | Йошкар-Олинская ТЭЦ-2 филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс»; ТЭЦ АО «МЦБК» |  |
| 15. | Мониторинг наличия и потребности автономных резервных источников электроснабжения (АРИЭ) для обеспечения электроснабжения потребителей 1, 2 категории, социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения населения | до 30 августа 2019 г. | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл | Органы исполнительной власти Республики Марий Эл; субъекты тепло-электроэнергетики; администрации муниципальных образований |  |
| 16. | Подготовка и проведение совместных учений субъектов электроэнергетики, администраций муниципальных образований в Республики Марий Эл при ликвидации аварийных ситуаций с угрозой нарушения энергоснабжения в условиях низких температур | 16 октября 2019 г. | Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл совместно с Представительством АО «СО ЕЭС» в Республике Марий Эл | Субъекты электроэнергетики, Приволжское управление Ростехнадзора, администрации муниципальных образований, в Республике Марий Эл |  |
| 17. | Разработка и утверждение плана работы на 2020 год | до 7 ноября 2019 г. | Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл | Члены Штаба |  |

Примечание. При необходимости план может корректироваться с учетом обстоятельств и изменений обстановки. 
Изменения и дополнения в план работы (или в повестку дня очередного заседания) вносятся через секретаря Штаба.

____________________