## УТВЕРЖДЕН

## протоколом заседания Правительственной комиссии Республики Марий Эл 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 18 февраля 2021 г. № 1

## П Л А Н

организационно-технических мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья в 2021 году

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия |
| 1.1. | Уточнение состава муниципальных противопаводковых комиссий на 2021 год. | до 28 февраля | Главы администраций муниципальных образований |
| 1.2. | Направление информации о составе муниципальной противопаводковой комиссии в Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл и Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл. | до 2 марта | Главы администраций муниципальных образований |
| 1.3. | Организация работы муниципальных противопаводковых комиссий. | с 4 марта | Главы администраций муниципальных образований |
| 1.4. | Корректировка планов мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод с учетом установленных границ зон затопления (подтопления), технического состояния ГТС и выданных контрольными и надзорными органами предписаний и рекомендаций. | до 11 марта | Председатели муниципальных противопаводковых комиссий. Руководители организаций, эксплуатирующих ГТС |
| 1.5. | Назначение ответственных за подготовку ГТС к пропуску весеннего половодья по каждому гидроузлу, а при наличии каскада прудов на водотоке – ответственных за каскад. | до 11 марта | Председатели муниципальных противопаводковых комиссий. Руководители организаций, эксплуатирующих ГТС |
| 1.6. | Закрепление членов районных противопаводковых комиссий за гидроузлами и другими объектами повышенной опасности с целью контроля и оперативного руководства в случае необходимости принятия оперативных мер для предотвращения возникновения и ликвидации аварийных ситуаций. | до 11 марта | Председатели муниципальных противопаводковых комиссий. |
| 1.7. | Уточнение населенных пунктов, садоводческих товариществ, (названия улиц, номера домов), попадающих (подверженных риску попадания) в зоны возможного затопления (подтопления), количество проживающего в них населения с составлением списков граждан, подлежащих возможной эвакуации (временного отселения), количество имеющихся плавсредств и порядок их задействования. Направление информации в Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл и Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл. | до 11 марта до 12 марта | Председатели муниципальных противопаводковых комиссий |
| 1.8. | Уточнение состава сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ, в том числе землеройной и грузоподъемной техники, имеющейся в строительных организациях, при отсутствии – заключение соглашений (договоров) на использование техники сторонних организаций. Направление информации о составе сил и средств, о заключенных договорах в Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл и Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл. | до 12 марта до 15марта | Председатели муниципальных противопаводковых комиссий. |
| 1.9. | Уточнение: порядка оповещения населения при возникновении угрозы затопления (подтопления); порядка представления информации в ЕДДС муниципального образования; путей и порядка эвакуации населения из возможных зон затопления (подтопления), в том числе граждан неспособных самостоятельно эвакуироваться, мест (пунктов) для их временного размещения, а также порядка оказания им необходимой помощи и первоочередного жизнеобеспечения; списков и порядка эвакуации домашних животных из возможных зон затопления (подтопления); мест временного размещения с/х животных, а также порядка обеспечения их жизнедеятельности. | до 15 марта | Председатели муниципальных противопаводковых комиссий. |
| 1.10. | Уточнение: наличия и номеров телефонов, порядка организации связи с каждой из плотин (ответственным за безопасность гидротехнических сооружений в период паводка); количества обученного действиям в чрезвычайных ситуациях эксплуатационного персонала ГТС. | до 15 марта | Председатели муниципальных противопаводковых комиссий. Руководители организаций, эксплуатирующих ГТС. |
| 1.11. | Уточнение перечня объектов электроэнергетики и газоснабжения, подпадающих в зону возможного затопления (подтопления) (воздушные и кабельные линий, подстанционное оборудование, тепловые сети, центральные тепловые пункты, котельные, газопроводы и т.д.). Составление на период паводка графика дежурства и осмотров состояния электросетей, теплосетей и газопроводов. | до 15 марта до 18 марта | Руководители организаций: Филиал «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья». АО «Энергия». МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1». Верхне-Волжское РМЭС «ФСК ЕЭС» Средне-Волжского ПМЭС. ООО «Волжская сетевая компания». ООО «Марикоммунэнерго». ООО «Марийская Теплосетевая Компания». Филиал «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс». ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола». Волжское ЛПУМГ – филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Моркинское ЛПУМГ – филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». |
| 1.12. | Обеспечение своевременного информирования населения о запрете выхода на весенний лед. Установка (обновление) знаков безопасности и запрещающих аншлагов. | до 18 марта | Главы администраций муниципальных образований. Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл. Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл. |
| 1.13. | Проведение заседаний республиканской межведомственной рабочей группы по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод при Правительственной комиссии. | 4 марта, 8 апреля, 13 мая (при необх.) | Члены межведомственной рабочей группы по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод. Председатели муниципальных противопаводковых комиссий. |
| 1.14. | Оказание методической помощи органам местного самоуправления в Республике Марий Эл по разъяснению порядка и содержания действий органов управления, организаций и населения в условиях чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком. | до 18 марта | Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл. |
| 1.15. | Уточнение: перечня плотин, по которым проходят дороги общего пользования; перечня объектов транспортных магистралей (автомобильных дорог и искусственных сооружений), подверженных затоплению (подтоплению); перечня мостов, на которых необходимо организовать постоянное наблюдение за пропуском ледохода и паводковых вод. | до 18 марта | Председатели муниципальных противопаводковых комиссий. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл. ГКУ Республики Марий Эл «Марийскавтодор». |
| 1.16. | Уточнение: технического состояния и готовности беспилотных авиационных систем к мониторингу паводкоопасных территорий; Определение: порядка и сроков передачи фото и видеоматериалов о подтопляемых территориях и населенных пунктах в ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл и Информационный центр Республики Марий Эл. | до 18 марта | Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл. РГКУ «Информационный центр Республики Марий Эл». |
| 1.17. | Организация работы с населением, проживающим на территориях, подверженных риску подтопления, направленную на страхование граждан и юридических лиц от рисков, связанных с паводком, в том числе сельскохозяйственного страхования. Направление информации о проведенной работе в Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл и Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл. | до 18 марта до 19 марта | Председатели муниципальных противопаводковых комиссий. |
| 1.18. | Уточнение: состава сил и средств ТП РСЧС Республики Марий Эл, привлекаемых к действиям по ликвидации ЧС, вызванных паводком; мест базирования группировки сил и средств; порядка оповещения, сбора и организации связи с руководителями формирований; порядка управления группировкой сил и средств. | до 18 марта | Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл. Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл. |
| 1.19. | Определение объема и мест нахождения (складирования) строительных и инертных материалов (лопаты, мешки, мешки с песком, песок, щебень). Определение порядка отпуска и их доставки к местам возможного проведения неотложных аварийно-восстановительных работ (порядок погрузки, транспортирования, разгрузки). | до 18 марта | Председатели муниципальных противопаводковых комиссий. |
| 1.20. | Уточнение перечня зарегистрированных на территории Республики Марий Эл ведомственных и частных маломерных судов, которые могут быть использованы в случае ухудшения паводковой обстановки, с указанием возможной оперативной связи с владельцами судов. | до 19 марта | Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл. Председатели муниципальных противопаводковых комиссий. |
| 1.21. | Уточнение состояния и исправного функционирования таксофонов, используемых в паводковый период для экстренных сообщений. | до 19 марта | Председатели муниципальных противопаводковых комиссий. Филиал в Республике Марий Эл ПАО «Ростелеком». |
| 1.22. | Организация взаимодействия с командованием войсками Центрального военного округа по определению (назначению приказом командующего ЦВО) подрывной команды (группы) для проведения взрывных работ при возникновении ледовых заторов, угрожающих созданием чрезвычайных ситуаций на территории республики. | до 19 марта | Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл. Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл. |
| 1.23. | Включение, на период паводка, в состав документации ЕДДС: уточненных номеров телефонов для организации связи с каждой из плотин и наблюдательных пунктов, оборудованных вблизи ГТС (ответственными за безопасность гидротехнических сооружений в период паводка); журнала наблюдений за паводковой обстановкой и состоянием ГТС | до 19 марта | Председатели муниципальных противопаводковых комиссий. ЕДДС муниципальных образований. |
| 1.24 | Определение альтернативных вариантов обеспечения питьевой водой населения (расфасованной в емкости автомашинами и питьевыми цистернами для подвоза ее населению). | до 19 марта | Председатели муниципальных противопаводковых комиссий. |
| 1.25 | Рассмотрение вопроса об обеспечении безаварийного пропуска весеннего половодья 2021 года на заседании Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности | в конце марта | Члены Правительственной КЧС и ОПБ Республики Марий Эл, главы администрации муниципальных образований |
| II. Практические мероприятия |
| 2.1. | Обеспечение готовности всех ГТС к пропуску весеннего паводка. | до 25 марта | Председатели муниципальных противопаводковых комиссий. Руководители организаций, эксплуатирующих ГТС. |
| 2.2. | Организация выполнения мероприятий по подготовке объектов инженерных защит г. Козьмодемьянска, н.п. Юрино и Юринской сельхознизины к пропуску паводковых вод. | согласно ведомств. приказам | Филиал по обеспечению инженерных защит Чебоксарского водохранилища по Республике Марий Эл ФГБВУ «Центррегионводхоз». |
| 2.3. | Организация выполнения мероприятий по подготовке подведомственных объектов (гидроузлы, противоэрозионная плотина, межхозяйственная мелиоративная система, комплекс ГТС инженерной защиты Озеро-Руткинской сельскохознизины) к пропуску паводковых вод. | согласно ведомств. приказам | ФГБУ «Управление «Мармелиоводхоз». |
| 2.4. | Организация очистки от мусора и древесно-кустарниковой растительности дренажных и водоотводных канав в населенных пунктах, прибрежных полос и водоохранных зон рек и водоемов (особое внимание обратить на состояние зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения). | до 15 марта | Председатели муниципальных противопаводковых комиссий. |
| 2.5. | Контроль проведенной вырубки древесно-кустарниковой растительности в местах возможного образования ледовых заторов. | до 15марта | Председатели муниципальных противопаводковых комиссий. |
| 2.6. | Выполнение полного комплекса мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску паводка на территориях, наиболее подверженных риску возможного затопления (подтопления): территория города Йошкар–Олы: ул. Луговая, ул. Чапаева, 2-й Луговой пер., микрорайон «Ширяйково», дер. Якимово (р. М.Кокшага), пос. Нолька (р. Нолька); территория Волжского района: дер. Ильнетуры, дер. Коротково, дер. Березники, дер .Передовик, дер. Полевая (р. Илеть), дер. Чодраял (р. Пеза); территория Звениговского района: пос. Кокшайск, дер. Семеновка, дер. Уржумка, с. Сидельниково, дер. Кокшамары, дер. Малые Маламасы, дер. Мари–Луговая, дер. Степанкино (р. Волга), пос. Красногорский (р. Атлашка, р. Илеть); территория Горномарийского района: с. Сумки (р. Волга), пос. Три Рутки (р. Рутка); территория Килемарского района: пос. Красный мост, пос. Кундыш (р. Б.Кундыш); территория Мари-Турекского района: дер. Мари–Возармаш (р. Уржумка), дер. Большое Опарино (р. Ирека); территория Медведевского района: пос. Куяр (р. Чернушка), дер. Кундыш (р. М.Кундыш); территория Оршанского района: с. Табашино | до 15 марта | Муниципальные противопаводковые комиссии: городской округ «Город Йошкар–Ола»; МО «Волжский муниципальный район»; МО «Звениговский муниципальный район»; МО «Горномарийский муниципальный район»; МО «Килемарский муниципальный район»; МО «Мари-Турекский муниципальный район»; МО «Медведевский муниципальный район»; МО «Оршанский муниципальный район». |
| 2.7. | Выполнение комплекса мероприятий по заблаговременному созданию запасов продовольствия и иных материальных средств в населенных пунктах, жизнеобеспечение которых может быть нарушено при разрушении автомобильных дорог | до 15 марта | Муниципальные противопаводковые комиссии: Новоторьяльский район |
| 2.8. | Обеспечение готовности систем оповещения и информирования населения. Проведение внеплановых проверок местных систем оповещения. | до 15 марта | Председатели муниципальных противопаводковых комиссий. |
| 2.9 | Проведение проверок готовности мобильных отрядов для проведения укрепительных работ и ликвидации возможных ЧС, вызываемых паводками, при необходимости, заключение договоров на оказание услуг по локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций на ГТС. | до 19 марта | Председатели муниципальных противопаводковых комиссий. |
| 2.10. | Проведение обследования бесхозяйных и бездействующих артскважин. Принятие необходимых мер по недопущению загрязнения подземных водных объектов. | до 19 марта | Председатели муниципальных противопаводковых комиссий. |
| 2.11. | Проведение предпаводкового обследования технического состояния ГТС: очистка водопропускных трактов от предметов, препятствующих прохождению воды; усиление крепления откосов гидросооружений и берегов, очистка от наледей и снега нагорных канав и кюветов, закрепление сооружений, подверженных воздействию льда; проведение ремонта дорог и подъездов к ГТС, складам материалов, проездов по гребням плотин и дамб; проверка знания обязанностей обслуживающим персоналом; проверка наличия и исправность средств связи; проверка наличия должностных инструкций; проверка наличия и состояния резервов материальных ресурсов. Направление копий актов предпаводкового обследования технического состояния ГТС в Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды и Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл. | до 25 марта до 26 марта | Председатели муниципальных противопаводковых комиссий. Руководители организаций, эксплуатирующих ГТС. |
| 2.12. | Организация выполнения мероприятий по предупреждению загрязнения, засорения водных объектов талыми водами с территорий животноводческих комплексов, складов минеральных удобрений и горючих смазочных материалов. | до 19 марта | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл. Руководители сельхозпредприятий. |
| 2.13. | Выполнение мероприятий по подготовке хозяйственно-питьевых водопроводов и канализационных сооружений к работе в паводковый период, по предотвращению попадания ливневых, талых вод в сети хозфекальной канализации. Проведение внешнего осмотра сетей, состояния смотровых колодцев. Организация защиты источников водоснабжения, обеспечение водопроводов достаточным количеством реагентов и обеззараживающих средств, исходя из суточного расходования, неукоснительного соблюдения технологии водоподготовки и водоочистки. Техническое обслуживание скважин, резервуаров для хранения воды, наружных водоразборов (колонок), смотровых колодцев, расположенных на территории, подвергающейся подтоплению. Осуществление производственного контроля качества питьевой воды в процессе водоподготовки и в разводящих сетях с учетом паводковой обстановки. Принятие мер по обеспечению населения качественной питьевой водой и недопущению аварийных сбросов неочищенных стоков. | до 25 марта до 19 марта до 19 марта до 25 марта март-апрель постоянно | Руководители предприятий ЖКХ муниципальных образований. Руководители организаций, эксплуатирующих водоканалы. |
| 2.14. | Создание запасов инертных материалов в доступной близости от места расположения аварийных ГТС, уточнение порядка их доставки к местам возможных размывов тела плотины, наличия и исправности инженерной техники для проведения работ. Определение места устройства прорана в теле плотины на случай возникновения аварийной ситуации для гидроузлов с неисправной запорной арматурой, требующих капитального ремонта. | до 25 марта | Председатели муниципальных противопаводковых комиссий. Руководители организаций, эксплуатирующих ГТС. |
| 2.15. | Определение объектов, затопление которых может привести к загрязнению поверхностных и подземных вод - источников водоснабжения и повлечь за собой изменение условий водопользования населения (в районе кладбищ, скотомогильников, полигонов складирования бытовых и промышленных отходов, складов ядохимикатов и пестицидов, попадающих в зону возможного подтопления). Взять на контроль и установить особый режим наблюдения за такими объектами с принятием соответствующих мер в случае возникновения аварийной ситуации, в т.ч. проведение обеззараживания воды децентрализованных систем водоснабжения (каптажей, общественных колодцев и колонок). Информирование населения через СМИ об ухудшении качества питьевой воды и об изменении условий водоснабжения. | до 25 марта март-апрель март-апрель | Председатели муниципальных противопаводковых комиссий. Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл. Комитет ветеринарии Республики Марий Эл. |
| 2.16. | Координация деятельности соответствующих служб по подготовке хозяйственно-питьевых водопроводов и канализационных сооружений к работе в паводковый период. | до 25 марта | Председатели муниципальных противопаводковых комиссий. Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл. |
| 2.17. | Подготовка транспортных средств к выполнению эвакоперевозок. | до 25 марта | Председатели эвакокомиссий муниципальных образований. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл. |
| 2.18. | Выполнение комплекса мероприятий по подготовке транспортных магистралей и сооружений, мостового хозяйства к весеннему половодью. Заготовка аварийных запасов материалов на случай ликвидации чрезвычайных ситуаций. | до 25 марта | Председатели муниципальных противопаводковых комиссий. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл. ГКУ Республики Марий Эл «Марийскавтодор». |
| 2.19. | Создание запасов препаратов, необходимых для иммунизации и фагирования населения по эпидемическим показаниям, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в период паводка, против вирусного гепатита А, брюшного тифа. | до 26 марта | Министерство здравоохранения Республики Марий Эл. |
| 2.20. | Выполнение профилактических мероприятий по недопущению подтопления сибиреязвенных скотомогильников, расположенных на территории Республики Марий Эл. Особое внимание обратить на сибиреязвенные скотомогильники, расположенные в водоохраной зоне: вблизи дер. Отары и дер. Сенюшкино (Килемарский район), вблизи пос. Лебедевский (Медведевский район). Осуществление контроля состояния сибиреязвенных скотомогильников. | до 26 марта март–апрель | Комитет ветеринарии Республики Марий Эл. |
| 2.21. | Заключение договоров с Марийским ЦГМС – филиалом ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» на открытие на период пропуска весеннего половодья 2021 года временных гидрологических постов и проведение гидрологических наблюдений: на р. М.Кокшага в г. Йошкар-Оле; на р. Волга в районе н.п. Кокшайск. | до 31 марта | Администрация ГО «Город Йошкар-Ола». Администрация МО «Звениговский муниципальный район». |
| 2.22. | Заключение договоров с Марийским ЦГМС – филиалом ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» на предоставление специализированной информации об ежедневных уровнях воды в период весеннего половодья, предупреждений о неблагоприятных уровнях воды на наблюдаемых реках: р. Малая Кокшага (пос. Куяр), р. Илеть (пос. Красногорский, р. Рутка (пос. Три Рутки), Чебоксарское водохранилище (г. Козьмодемьянск). | до 31 марта | Администрация МО «Медведевский район». Администрация МО «Горномарийский район». Администрация ГО «Город Козьмодемьянск». |
| 2.23. | Проведение обследования помещений, зданий и учреждений для временного отселяемого и эвакуируемого из зон затопления населения. | до 31 марта | Председатели муниципальных противопаводковых и эвакуационных комиссий. |
| 2.24. | Проведение совместных рейдовых обследований готовности ГТС к пропуску весеннего половодья и обеспечению их безопасности. | март–апрель (по отдельному графику) | Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды. Отдел водных ресурсов ВВБВУ по Республике Марий Эл. |
| 2.25. | Осуществление контроля готовности муниципальных образований Республики Марий Эл к выполнению мероприятий по защите в период весеннего половодья жителей населенных пунктов, попадающих в зону возможного подтопления. | март–апрель (по отдельному графику) | Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл. Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл. |
| 2.26. | Осуществление контроля санитарно-гигиенического состояния систем водоснабжения и водопроводных сооружений на территории республики. | март–апрель | Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл. |
| 2.27. | Обеспечение готовности мобильных аварийно-технических групп к реагированию на возникновение аварийных ситуаций на системах ЖКХ на период прохождения весеннего паводка. | к 1 апреля | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл. Управляющие организации |
| 2.28 | Проведение осмотров состояния береговых и пойменных участков подводных переходов газо– и нефтепроводов на предмет обнаружения размывов, провисов, видимой вибрации труб на размытых или оголенных участках (урезах, пойме, оврагах, ручьях и т.д.), смещения грузов на трубопроводе, повреждения изоляционного покрытия трубопровода. Принятие срочных мер по ликвидации аварийного состояния. | по отд. графику (до 31 марта) постоянно | МарНУ АО «Транснефть-Верхняя Волга». ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола». Волжское ЛПУМГ – филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Моркинское ЛПУМГ – филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». |
| 2.29. | Проведение обследования состояния ГТС, расположенных выше нефтепровода с составлением актов обследования. Направление копий актов обследования в Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл. | до 31 марта до 2 апреля | МарНУ АО «Транснефть-Верхняя Волга». Приволжское управление Ростехнадзора. Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл. МО «Новоторъяльский муниципальный район». МО «Сернурский муниципальный район». МО «Параньгинский муниципальный район». Собственники ГТС. |
| 2.30. | Проведение очистки дренажей и ливневок АЗС. | до 31 марта | Руководители АЗС. |
| 2.31. | Подготовка к весеннему паводку объектов электро-, теплоэнергетики, попадающих в зону возможного подтопления (воздушные и кабельные линий, подстанционное оборудование, тепловые сети, центральные тепловые пункты, котельные и т.д.). Создание необходимого запаса топлива и материально-технических ресурсов для осуществления неотложных работ во время паводка, подготовка насосов для откачки воды подведомственных объектов. | до 31 марта до 31 марта | Филиал «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья». АО «Энергия». МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1». Верхне-Волжское РМЭС «ФСК ЕЭС» Средне-Волжского ПМЭС. ООО «Волжская сетевая компания». ООО «Марикоммунэнерго». ООО «Марийская Теплосетевая Компания». Филиал «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс». |
| III. Мероприятия в период интенсивного снеготаяния |
| 3.1. | Перевод ЕДДС на усиленный режим работы с целью обеспечения круглосуточного мониторинга складывающиеся паводковой обстановки. Ведение журнала наблюдений за паводковой обстановкой и состоянием ГТС. Обеспечение своевременного доведения до глав администраций муниципальных образований и председателей муниципальных противопаводковых комиссий информации о начале резкого подъема уровня паводковых вод и ухудшения паводковой обстановки. | В период интенсивного снеготаяния и подъема уровня паводковых вод | Председатели муниципальных противопаводковых комиссий. ЕДДС муниципальных районов и городских округов |
| 3.2. | Исключение несанкционированных сбросов сточных вод и токсичных веществ в водные объекты; очистка силами подрядных дорожных организаций дождеприемных решеток от мусора, снежных валов и наледей, препятствующих стоку воды; организация круглосуточного дежурства. | В периоды интенсивного снеготаяния и оттепелей | Председатели муниципальных противопаводковых комиссий. |
| 3.3. | Задействование ведомственных водомерных постов для контроля за складывающейся паводковой обстановкой. | март-апрель | Председатели муниципальных противопаводковых комиссий. АО «ССРЗ завод им. Бутякова». Йошкар-Олинская дистанция пути Казанского отделения Горьковской ж/д – филиала АО «РЖД». АО «Марийский ЦБК». Филиал по обеспечению инженерных защит Чебоксарского водохранилища по Республике Марий Эл ФГБВУ «Центррегионводхоз» |
| 3.4. | Организация приведения в готовность землеройной и грузоподъемной техники, имеющейся в дорожных и строительных организациях. | к 1 апреля | Председатели муниципальных противопаводковых комиссий. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл. Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл. |
| 3.5. | Приведение в готовность плавсредств и автотранспорта для обеспечения эвакуации населения из мест возможного затопления. | к 1 апреля | Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл. ГБУ Республики Марий Эл «МАСС». МКУ «Йошкар-Олинская аварийно-спасательная служба». Председатели муниципальных противопаводковых комиссий. АО «ССРЗ им. Бутякова». Минздрав Республики Марий Эл. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл. |
| 3.6. | Контроль за пропуском паводковых вод на подведомственных объектах. | март-апрель | Филиал по обеспечению инженерных защит Чебоксарского водохранилища по Республике Марий Эл ФГБВУ «Центррегионводхоз». ФГБУ «Управление «Мармелиоводхоз». Председатели муниципальных противопаводковых комиссий. Руководители организаций, эксплуатирующих ГТС. |
| 3.7. | Контроль за состоянием железнодорожной насыпи, с целью заблаговременного выявления наиболее слабых участков и принятия мер по их укреплению и предупреждению повреждения железнодорожного полотна паводковыми водами | март-апрель | Йошкар-Олинская дистанция пути Казанского отделения Горьковской ж/д – филиала АО «РЖД». |
| 3.8. | Контроль за режимом работы Куйбышевского и Чебоксарского водохранилищ. | март-апрель | Отдел водных ресурсов Верхне-Волжского бассейнового водного управления по Республике Марий Эл. |
| 3.9. | Контроль за состоянием автомобильных дорог общего пользования с целью оперативного принятия мер по недопущения размыва автодорог паводковыми водами | март-апрель | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл. ГКУ Республики Марий Эл «Марийскавтодор». |
| 3.10. | Содействие в обеспечении беспрепятственного проезда по дорогам республики автотранспортной техники для проведения противопаводковых работ и ликвидации возможных аварийных ситуаций. Организация регулирования дорожного движения по альтернативным маршрутам движения автотранспорта в случае разрушения дорожного покрытия в результате воздействия паводковых вод. | март-апрель | Управление ГИБДД МВД по Республике Марий Эл. |
| 3.11. | Осуществление мониторинга паводкоопасных территорий с использованием беспилотных авиационных систем. Направление информации о результатах мониторинга с фото и видеоматериалами в межведомственную рабочую группу по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод при Правительственной комиссии республики через РГКУ «Информационный центр Республики Марий Эл». | март-апрель | Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл. РГКУ «Информационный центр Республики Марий Эл». |
| 3.12. | Охрана общественного порядка в населенных пунктах, оказавшихся в зоне затопления (подтопления). Оказание содействия в экстренной эвакуации граждан в населенных пунктах, оказавшихся в зоне затопления (подтопления). | март-апрель | МВД по Республике Марий Эл., Администрации муниципальных образований |
| 3.13 | Организация работы по своевременному отведению талых вод в населенных пунктах. | март-апрель | Председатели муниципальных противопаводковых комиссий |
| IV. Информирование населения |
| 4.1. | Проведение информирования населения (сельские сходы, листовки, местные СМИ) о предварительном прогнозе прохождения паводка по территории республики и мерах по защите населения | до 12 марта | Председатели муниципальных противопаводковых комиссий. |
| 4.2 | Подготовка и распространение среди жителей традиционно затопляемых (подтопляемых) территорий памяток о порядке действий при угрозе затопления (подтопления). | до 25 марта | Председатели муниципальных противопаводковых комиссий. |
| 4.3. | Проведение разъяснительной работы и информирование населения (сельские сходы, подворовые обходы, местные СМИ) о складывающейся паводковой обстановке, о наличии/отсутствии угрозы затопления (подтопления), порядке действий и принятии мер для снижения ущерба от воздействия паводковых вод в случае подтопления. | март-апрель | Председатели муниципальных противопаводковых комиссий. Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл. Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл. Отдел водных ресурсов ВВБВУ по Республике Марий Эл. Марийский ЦГМС – филиал ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС». |
| 4.4. | Проведение разъяснительной работы с населением, проживающим (или имеющим имущество) на паводкоопасных территориях. Их информирование о наполняемости водохранилищ Волжско-Камского каскада, возможном развитии весеннего половодья, необходимости своевременного принятия превентивных мер (в т.ч. заблаговременной эвакуации с паводкоопасных территорий личного автотранспорта и материальных ценностей), обеспечения мер электробезопасности, а также страхования личного имущества. | март–апрель | Председатели противопаводковых комиссий: МО «Звениговский муниципальный район»; МО «Горномаприйский муниципальный район»; МО «Волжский муниципальный район»; ГО «Город Волжск». |
| 4.5. | Выставление на въездах в садоводческие товарищества, территория которых подвержена подтоплению, информационных аншлагов об ограничении проезда автотранспорта в связи с риском затопления территории и в целях обеспечения сохранности личного движимого имущества граждан. | к 1 апреля | Муниципальные противопаводковые комиссии с привлечением членов правления (председателей) садоводческих товариществ: МО «Звениговский муниципальный район» (с/т «Волгарь», н.п. Кокшайск); ГО «Город Волжск» (с/т «Волгарь»). |
| V. Информационное взаимодействие |
| 5.1. | Подготовка и доведение до органов управления ТП РСЧС Республики Марий Эл информации о гидрометеорологической обстановке в рамках действующих соглашений. | март-апрель | Марийский ЦГМС – филиал ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС». |
| 5.2. | Обеспечение оперативного взаимодействия Межведомственной оперативной группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада и Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. | март-апрель | Отдел водных ресурсов Верхне-Волжского бассейнового водного управления по Республике Марий Эл. Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды. Комитет гражданской обороны и защиты населения Республике Марий Эл. |
| 5.3. | Информирование о режиме работы Волжско-Камского каскада водохранилищ, а также об иных оперативных данных, поступающих из Федерального агентства водных ресурсов: через Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл: заместителя председателя Правительственной комиссии Республики Марий Эл по ЧС и ОПБ, начальника Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл; через РГКУ «Информационный центр Республики Марий Эл»: первого заместителя председателя Правительственной комиссии Республики Марий Эл по ЧС и ОПБ; председателя межведомственной рабочей группы по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Республики Марий Эл при Правительственной комиссии Республики Марий Эл по ЧС и ОПБ; ЕДДС муниципальных образований. | март-апрель | Отдел водных ресурсов Верхне-Волжского бассейнового водного управления по Республике Марий Эл. |
| 5.4. | Осуществление взаимодействия с органами местного самоуправления Республики Марий Эл в целях информирования населения, проживающего на территориях вдоль берегов р. Волга, о наполняемости водохранилищ Волжско-Камского каскада и возможном развитии весеннего половодья. | март-апрель | Отдел водных ресурсов Верхне-Волжского бассейнового водного управления по Республике Марий Эл. Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл. |
| 5.5. | Осуществление информационного обмена между ЕДДС районов и городов, ДДС министерств, ведомств и организаций через РГКУ «Информационный центр Республики Марий Эл» об угрозе и факте возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций: тел.56-66-99 / факс 63-01-79; e-mail: rgku-ic@gov.mari.ru | март-апрель | Комитет гражданской обороны и защиты населения Республике Марий Эл. РГКУ «Информационный центр Республики Марий Эл». Первые заместители глав администраций муниципальных образований. Руководители министерств, ведомств, организаций. |
| 5.6. | Осуществление взаимодействия с соседними субъектами по обмену информацией о прохождении паводка, связанных с ним чрезвычайных ситуациях и снижении риска их возникновения. | март-апрель | ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл. РГКУ «Информационный центр Республики Марий Эл». |
| 5.7. | Организация взаимодействия для обеспечения проведения взрывных работ по ликвидации возможных ледовых заторов на реках. | март-апрель | Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл. МО РФ (войсковая часть местного гарнизона). Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл. |
| 5.8. | Обеспечение оперативного использования средств связи для передачи информации о чрезвычайных ситуациях при прохождении паводка. | март-апрель | Филиал в Республике Марий Эл ПАО «Ростелеком» |
| VI. Контроль выполнения мероприятий |
| 6.1 | Информацию о ходе выполнения мероприятий Плана еженедельно по средам, начиная с 10 марта 2021 г. до окончания паводка направлять в Правительственную комиссию через Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл. | с 10 марта еженедельно по средам | Исполнители, определенные настоящим Планом организационно-технических мероприятий. |

____________