УТВЕРЖДЕН

протоколом внеочередного расширенного заседания Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности

от 4 февраля 2013 г. № 1

П Л А Н

мероприятий по реализации Указ Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 г. № 1522

«О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций» на территории Республики Марий Эл

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Формирование перечня зон экстренного оповещения населения и базы данных территорий, где требуется создать комплексные системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций | Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл, Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл, администрации муниципальных образований | до 10 февраля 2013 г. |  |
|  | Разработка проекта распоряжения Правительства Республики Марий Эл «Об утверждении зон экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Республики Марий Эл» | Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл, Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл | до 20 февраля 2013 г. |  |
|  | Подготовка предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты, предусматривающие создание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций | Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл, Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл, Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл | апрель-май 2013 г. |  |
|  | Подготовка методических рекомендаций по созданию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций | Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл | до 1 апреля 2013 г. |  |
|  | Создание межведомственной рабочей группы по координации работ при реализации Указа Президента РФ от 13 ноября 2012 г. № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» | Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл, заинтересованные органы исполнительной власти Республики Марий Эл и организации | до 20 февраля 2013 г. |  |
|  | Организация работы по определению источников финансирования мероприятий, спланированных для реализации Указа Президента РФ от 13 ноября 2012 г. № 1522 на региональном, муниципальном и объектовом уровнях (корректировка целевых программ, определение источников финансирования) | Министерство финансов Республики Марий Эл, заинтересованные органы исполнительной власти Республики Марий Эл и организации, администрации муниципальных образований | март-апрель 2013 г. |  |
|  | Проектирование элементов комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территориях, определенных нормативным правовым актом Республики Марий Эл | Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл, Департамент экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл, заинтересованные органы исполнительной власти Республики Марий Эл, администрации муниципальных образований и организации | февраль-май 2013 г. |  |
|  | Приведение локальных систем оповещения, расположенных на территории Республики Марий Эл, в соответствие с нормативными правовыми актами, регулирующие вопросы их создания | Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл, руководители организаций, эксплуатирующие потенциально опасные объекты | до 1 октября 2013 г. |  |
|  | Создание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территориях, определенных нормативно-правовым актом Республики Марий Эл | Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл, Департамент экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл, администрации муниципальных образований | до 1 декабря 2013 г. |  |
|  | Проведение обучения, занятий, учений и тренировок по организации эксплуатации и поддержанию в готовности комплексных систем экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций | Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл, заинтересованные органы исполнительной власти Республики Марий Эл, администрации муниципальных образований и организации | до 25 декабря 2013 г. |  |
|  | Проведение обучения населения порядку действий при получении сигналов экстренного оповещения | Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл, заинтересованные органы исполнительной власти Республики Марий Эл, администрации муниципальных образований и организации | до 25 декабря 2013 г. |  |
|  | Включение в документы территориального планирования вопросов, связанных с определением территорий, где требуется создать комплексные системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций | Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл, Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл, администрации муниципальных образований | ежегодно с 2013 года | глава 3 Градостроитель ного кодекса РФ |
|  | Итоговые доклады о реализации Указа Президента РФ от 13 ноября 2012 г. № 1522 на территории Республики Марий Эл | Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл, Департамент экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл, заинтересованные органы исполнительной власти Республики Марий Эл, администрации муниципальных образований и организации | до 10 декабря 2013 г. |  |

__________________