## П Р О Т О К О Л

внеочередного суженного заседания Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Республики Марий Эл

______________________________________________________________

Йошкар-Ола

от 13 июня 2013 г. № 7

16 час. 00 мин.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, Руководитель Администрации Главы Республики Марий Эл

Д.И.ТУРЧИН

Присутствовали:

| Первый заместитель председателя Комиссии | - | А.В.Малкин |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя Комиссии | - | В.Н.Карпов |
| Члены Комиссии и Штаба | - | Н.В.Климина, Р.К.Ахмадгазизова, Э.Э.Каштанов, | В.М.Мельников, Т.А.Овсянникова |
| Главы (первые заместители глав) администраций муниципальных образований | - | А.В.Горячкин, В.Е.Епифанов, А.Г.Ибраев, | Л.П.Софронов, Р.С.Сибгатуллин |
| Заместитель руководителя газоснабжающей организации | - | А.М.Чезганов |  |
| Руководитель секретариата Первого заместителя Председателя Правительства Республики Марий Эл Куклина Н.И. | - | А.В.Неклюдова |  |
| Ответственные работники Департамента экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл |

О ходе выполнения мероприятий по ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий на территории Республики Марий Эл и принимаемых мерах по восстановлению систем жизнеобеспечения населения

(Карпов, Климина, Мельников, Ахмадгазизова, Каштанов, Софронов, Епифанов, Ибраев, Сибгатуллин, Горячкин, Турчин)

###### 1. Принять к сведению заявление заместителя генерального директора - главного инженера ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» (А.М.Чезганов) о том, что газоснабжение на территории Республики Марий Эл восстановлено в полном объеме 13.06.2013 г. 
в установленные сроки.

###### 2. Принять к сведению информацию заместителя министра здравоохранения Республики Марий Эл (А.М.Мельников) о том, что:

###### мероприятия по восстановлению окон и кровли на объектах здравоохранения на территории Республики Марий Эл выполнены;

###### на приобретение автономного источника резервного электроснабжения в ГБУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинская городская больница» требуется 700 тыс. рублей.

###### 3. Принять к сведению информацию заместителя министра образования и науки Республики Марий Эл (Р.К.Ахмадгазизова) о том, что на аварийно-восстановительные работы ГОУ СПО Республики Марий Эл «Техникум механизации сельского хозяйства» требуется 
115 тыс. рублей.

###### 4. Принять к сведению информацию министра социальной защиты населения и труда Республики Марий Эл (Н.В.Климина) о том, что на аварийно-восстановительные работы ГКУ Республики Марий Эл «Мари-Турекский специальный дом для одиноких и престарелых» требуется 1000 тыс. рублей.

###### 5. Обратить внимание на неготовность Минсельхоза Республики Марий Эл доложить по вопросу оказания помощи сельхозпредприятиям, пострадавшим от неблагоприятных погодных условий.

###### 6. Принять к сведению информацию первого заместителя главы администрации МО «Сернурский муниципальный район» (Л.П.Софронов), главы администрации МО «Советский муниципальный район» (В.Е.Епифанов) и главы администрации МО «Параньгинский муниципальный район» (А.Г.Ибраев) о том, что аварийно-восстановительные работы будут проведены за счет средств собственников строений и бюджетов муниципальных образований.

###### 7. Признать недостаточной работу администрации 
МО «Куженерский муниципальный район» (Р.С.Сибгатуллин) по организации аварийно-восстановительных работ.

###### 8. Департаменту экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл (В.Н.Карпов) до 18 июня 2013 г. подготовить проект распоряжения Правительства Республики Марий Эл о выделении финансовых средств из резервного фонда Правительства Республики Марий Эл:

###### на проведение аварийно-восстановительных работ в ГОУ СПО Республики Марий Эл «Техникум механизации сельского хозяйства», ГКУ Республики Марий Эл «Мари-Турекский специальный дом для одиноких и престарелых», ГБУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинская городская больница»;

###### администрациям муниципальных образований Куженерский и Мари-Турекский муниципальных районов на приобретение кровельного материала для проведения аварийно-восстановительных работ из расчета по 3 тыс. листов шифера.

###### 9. Рекомендовать администрациям МО «Куженерский муниципальный район» (Р.С.Сибгатуллин) и МО «Мари-Турекский муниципальный район» (Н.В.Горячкин) незамедлительно:

###### внести на рассмотрение районных Собраний депутатов предложения по увеличению размеров резервных фондов муниципальных районов для возможности выделения финансовых средств на проведение аварийно-восстановительных работ (на условиях софинансирования) и по утверждению перечня жилых домов пострадавших от неблагоприятных погодных условий;

организовать выдачу шифера населению, чьи домовладения пострадали от неблагоприятных погодных условий для самостоятельного проведения аварийно-восстановительных работ;

###### организовать работу «Горячих линий»;

организовать разъяснительную работу среди населения 
о необходимости страхования имущества.

###### 10. Минсельхозу Республики Марий Эл (И.Б.Долгушева) в срок до 14.06.2013 г. определить объем причиненного сельхозугодьям ущерба от неблагоприятных погодных условий и источник финансирования для оказания помощи пострадавшим сельхозпредприятиям.

11. Департаменту экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл (В.Н.Карпов), Минстрою 
и ЖКХ Республики Марий Эл (В.Н.Попов), Минфину Республики 
Марий Эл (Г.Р.Габдул-Бариева), Минсельхозу Республики Марий Эл (И.Б.Долгушева), Минсоцзащиты населения и труда Республики 
Марий Эл (Климина Н.В.), Минобрнауки Республики Марий Эл (Швецова Г.Н.), Главному управлению МЧС России по Республике Марий Эл (А.В.Малкин) совместно с администрациями МО Куженерский (Фоминых С.В.) и Мари-Турекский (Н.В.Горячкин) муниципальных районов, в срок до 14.06.2013 г. создать межведомственную рабочую группу по организации ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий и проведения аварийно-восстановительных работ.

12. Контроль за выполнением поручений настоящего протокола возлагаю на заместителя председателя Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Марий Эл, руководителя Департамента экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл Карпова В.Н.

| Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, Руководитель Администрации Главы Республики Марий Эл | п/п Д.И.Турчин |
| --- | --- |