Приложение 1

к приказу начальника РГКУ «СЦ «Защита»   
от «25» января 2019 г. № 6

План

мероприятий по организации перехода учреждения   
на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ожидаемый результат |
| **Подготовительные мероприятия** | | | |
| 1 | Подбор (обучение) специалиста по отечественному офисному ПО | февраль - март 2019 г. | Наличие подготовленного специалиста |
| 2 | Проведение анализа используемого ПО и подбор аналогов отечественного офисного ПО | апрель - май 2019 г. | Наличие перечня необходимого отечественного офисного ПО |
| **Мероприятия, направленные на обеспечение выполнение плана** | | | |
| 1 | Составление заявки на финансовое обеспечение приобретения отечественного офисного ПО | июнь 2019 г. | Выделение необходимых финансовых средств |
| 2 | Приобретение отечественного офисного ПО | при наличии  финансирования |  |
| 3 | Поэтапная установка на ПК отечественного офисного ПО | по мере приобретения  офисного ПО | Выполнение требований Российского законодательства |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_