Постановление Правительства Республики Марий Эл от 26.05.2015 N 299 (ред. от 04.02.2016) "Об утверждении краткосрочного плана реализации республиканской адресной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" на 2014 - 2043 годы в 2015 году" (вместе с "Перечнем многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации республиканской адресной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" на 2014 - 2043 годы в 2015 году", "Реестром многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации республиканской адресной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" на 2014 - 2043 годы в 2015 году по видам работ и (или) услуг")

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 09.01.2017

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 мая 2015 г. N 299

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА

РЕАЛИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ

"ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ" НА 2014 - 2043 ГОДЫ В 2015 ГОДУ

Список изменяющих документов

(в ред. постановлений Правительства Республики Марий Эл

от 10.12.2015 N 689, от 29.12.2015 N 743, от 04.02.2016 N 32)

В целях реализации республиканской адресной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл от 31 декабря 2013 г. N 460, Правительство Республики Марий Эл постановляет:

1. Утвердить прилагаемый краткосрочный план реализации республиканской адресной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" на 2014 - 2043 годы в 2015 году.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл Варенову Э.В.

(п. 2 в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 10.12.2015 N 689)

Председатель Правительства

Республики Марий Эл

Л.МАРКЕЛОВ

# Утвержден

постановлением

Правительства

Республики Марий Эл

от 26 мая 2015 г. N 299

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ

"ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ" НА 2014 - 2043 ГОДЫ В 2015 ГОДУ

Список изменяющих документов

(в ред. постановлений Правительства Республики Марий Эл

от 10.12.2015 N 689, от 29.12.2015 N 743, от 04.02.2016 N 32)

## I. Общее положение

Настоящий краткосрочный план реализации республиканской адресной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" на 2014 - 2043 годы в 2015 году (далее - краткосрочный план) разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", в целях реализации республиканской адресной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл от 31 декабря 2013 г. N 460, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определения видов и объема государственной поддержки проведения капитального ремонта.

## II. Основные цели, задачи и сроки реализации

краткосрочного плана

Основными целями краткосрочного плана являются:

улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, находящегося на территории Республики Марий Эл, обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан;

государственная поддержка, муниципальная поддержка проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Достижение поставленных целей возможно путем решения следующих задач:

приведение жилищного фонда, находящегося на территории Республики Марий Эл, в соответствие с требованиями, которым должны отвечать жилые помещения согласно действующему законодательству;

обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

реализация механизма финансирования работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах за счет бюджетных и внебюджетных источников;

проведение активной агитационно-разъяснительной работы с населением.

Срок реализации краткосрочного плана - 2015 год.

Эффективность краткосрочного плана оценивается по следующим целевым показателям, отражающим результаты реализации краткосрочного плана:

проведение капитального ремонта общего имущества в 52 многоквартирных домах общей площадью 161 279,88 кв. метра;

улучшение жилищных условий 7 260 граждан.

## III. Система мероприятий

В рамках настоящего краткосрочного плана проводятся следующие виды работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах:

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения;

ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

ремонт крыш;

ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;

ремонт и утепление фасадов;

установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления коммунальных ресурсов;

ремонт фундаментов;

другие виды работ, услуг, установленные Законом Республики Марий Эл от 20 сентября 2013 г. N 35-З "О регулировании отдельных отношений по организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Марий Эл".

Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план и в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в рамках краткосрочного плана, приведен в приложении N 1 к краткосрочному плану.

Реестр многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план по видам ремонта, приведен в приложении N 2 к краткосрочному плану.

Многоквартирные дома, указанные в приложениях N 1 и 2 к краткосрочному плану, включены в краткосрочные планы, утвержденные соответствующими органами местного самоуправления.

Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана приведены в приложении N 3 к краткосрочному плану.

## Приложение N 1

к краткосрочному плану

реализации республиканской

адресной программы

"Проведение капитального

ремонта общего имущества

в многоквартирных домах"

на 2014 - 2043 годы

в 2015 году

ПЕРЕЧЕНЬ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ "ПРОВЕДЕНИЕ

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ

ДОМАХ" НА 2014 - 2043 ГОДЫ В 2015 ГОДУ

Список изменяющих документов

(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 04.02.2016 N 32)

|  | Адрес многоквартирного дома | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирного дома, всего, кв. м | Площадь помещений многоквартирного дома, кв. м | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения Программы, человек | Стоимость капитального ремонта, рублей | Удельная стоимость ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, рублей/ кв. м | Предельная стоимость ремонта 1 кв. м общей площади многоквартирного дома, рублей/кв. м | Плановая дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-капитального хозяйства | за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл | за счет средств бюджетов муниципальных образований | за счет средств ТСЖ, жилищных и жилищно-строительных кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| I. Перечень многоквартирных домов, в которых осуществляются работы и услуги по капитальному ремонту общего имущества |
| Городской округ "Город Йошкар-Ола" |
| 1. | г. Йошкар-Ола, бул. Чавайна, д. 13 | 1990 |  | кирпичные | 14 | 2 | 8 155,90 | 8 155,90 | 7 700,20 | 391 | 6 462 781,00 | 299 341,84 | 222 703,32 |  | 5 940 733,84 | 792,41 | 8 320,00 | 12.2015 |
| 2. | г. Йошкар-Ола, бул. Чавайна, д. 35 | 1959 |  | кирпичные | 3 | 2 | 3 270,90 | 3 270,90 | 633,50 | 25 | 6 171 412,00 | 285 846,26 | 212 664,84 |  | 5 672 900,90 | 1 886,76 | 8 320,00 | 12.2015 |
| 3. | г. Йошкар-Ола, пер. Лени Голикова, д. 14 | 1958 |  | деревянные | 2 | 1 | 414,70 | 414,70 | 98,20 | 32 | 565 283,22 | 26 182,68 | 19479,48 |  | 519 621,06 | 1 363,11 | 14 645,00 | 12.2015 |
| 4. | г. Йошкар-Ола, проезд Какшан, д. 11 | 1960 |  | деревянные | 2 | 1 | 351,00 | 351,00 | 175,60 | 27 | 659 045,27 | 30 525,53 | 23 710,49 |  | 605 809,25 | 1 877,62 | 14 645,00 | 12.2015 |
| 5. | г. Йошкар-Ола, ул. Вознесенская, д. 74 | 1989 |  | кирпичные | 14 | 3 | 10 399,89 | 8 412,40 | 8 012,00 | 409 | 10 460 978,00 | 484 529,54 | 360 481,88 |  | 9 615 966,58 | 1 243,52 | 8 320,00 | 12.2015 |
| 6. | г. Йошкар-Ола, ул. Воинов Интернационалистов, д. 22 | 1990 |  | панельные | 10 | 7 | 16 832,70 | 16 832,70 | 15 019,80 | 814 | 8 585 273,00 | 397 651,01 | 295 845,71 |  | 7 891 776,28 | 510,04 | 3 480,00 | 12.2015 |
| 7. | г. Йошкар-Ола, ул. Воинов Интернационалистов, д. 24 | 1989 |  | панельные | 10 | 3 | 9 202,00 | 9 202,00 | 8 741,00 | 482 | 4 905 649,00 | 227 218,90 | 169 047,06 |  | 4 509 383,04 | 533,11 | 3 480,00 | 12.2015 |
| 8. | г. Йошкар-Ола, ул. Й.Кырли, д. 1 | 1983 |  | кирпичные | 9 | 1 | 5 132,50 | 5 132,50 | 2 916,60 | 356 | 3 691 073,68 | 170 962,43 | 127 193,20 |  | 3 392 918,05 | 719,16 | 8 320,00 | 12.2015 |
| 9. | г. Йошкар-Ола, ул. Кирова, д. 3 | 1987 |  | панельные | 9 | 5 | 12 007,40 | 12 007,40 | 11 493,00 | 421 | 6 126 298,00 | 283 756,68 | 211 110,23 |  | 5 631 431,09 | 510,21 | 3 480,00 | 12.2015 |
| 10. | г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 88 | 1967 |  | кирпичные | 5 | 4 | 3 202,10 | 3 202,10 | 2 935,00 | 155 | 3 040 924,66 | 140 848,96 | 104 789,27 |  | 2 795 286,43 | 949,67 | 8 320,00 | 12.2015 |
| 11. | г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 6ж | 1965 |  | кирпичные | 5 | 4 | 3 165,30 | 3 165,30 | 2 826,50 | 154 | 3 814 653,28 | 176 686,37 | 131 451,71 |  | 3 506 515,20 | 1 205,15 | 8 320,00 | 12.2015 |
| 12. | г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 30 | 1986 |  | кирпичные | 9 | 1 | 2 178,80 | 2 178,80 | 1 772,60 | 97 | 1 228 329,00 | 56 893,50 | 42 327,82 |  | 1 129 107,68 | 563,76 | 8 320,00 | 12.2015 |
| 13. | г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 20 | 1987 |  | кирпичные | 9 | 3 | 6 168,90 | 3 778,70 | 3 778,70 | 347 | 3 675 534,00 | 170 242,67 | 126 657,70 |  | 3 378 633,63 | 972,70 | 8 320,00 | 12.2015 |
| 14. | г. Йошкар-Ола, ул. Чехова, д. 49 | 1957 |  | кирпичные | 2 | 2 | 442,70 | 442,70 | 296,30 | 25 | 630 675,50 | 29 211,51 | 21 732,88 |  | 579 731,11 | 1 424,61 | 8 320,00 | 12.2015 |
| 15. | г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, д. 2 | 1990 |  | кирпичные | 16 | 1 | 6 692,40 | 6 692,40 | 5 905,00 | 340 | 3 987 101,00 | 184 673,77 | 137 394,20 |  | 3 665 033,03 | 595,77 | 8 320,00 | 12.2015 |
| 16. | с. Семеновка, ул. Интернатская, д. 4 | 1963 |  | кирпичные | 2 | 2 | 351,30 | 351,30 | 351,30 | 14 | 1 461 468,43 | 67 692,01 | 50 361,73 |  | 1 343 414,69 | 4 160,17 | 8 320,00 | 12.2015 |
| Итого по городскому округу "Город Йошкар-Ола" |  |  |  |  |  | 87 968,49 | 83 590,80 | 72 655,30 | 4 089 | 65 466 479,04 | 3 032 263,66 | 2 255 953,52 | 0,00 | 60 178 261,86 | 783,18 | 14 645,00 |  |
| Городской округ "Город Волжск" |
| 17. | г. Волжск; ул. Вавилова, д. 6 | 1956 |  | кирпичные | 2 | 1 | 384,30 | 384,30 | 339,00 | 20 | 651 268,72 | 32 421,81 | 24 121,29 |  | 594 725,62 | 1 694,69 | 8 603,00 | 12.2015 |
| 18. | г. Волжск, ул. Леваневского, д. 10 | 1959 |  | кирпичные | 3 | 1 | 407,30 | 407,30 | 407,30 | 16 | 1 034 215,09 | 51 485,86 | 38 304,62 |  | 944 424,61 | 2 539,20 | 8 603,00 | 12.2015 |
| 19. | г. Волжск, ул. Леваневского, д. 3 | 1952 |  | кирпичные | 2 | 1 | 427,70 | 427,70 | 427,70 | 21 | 668 886,49 | 33 298,86 | 24 773,80 |  | 610 813,83 | 1 563,92 | 8 603,00 | 12.2015 |
| 20. | г. Волжск, ул. Леваневского, д. 5 | 1951 |  | кирпичные | 3 | 2 | 868,40 | 868,40 | 510,90 | 9 | 1 957 088,26 | 97 428,83 | 72 485,43 |  | 1 787 174,00 | 2 253,67 | 8 603,00 | 12.2015 |
| 21. | г. Волжск, ул. Ленина, д. 42 | 1957 |  | кирпичные | 2 | 1 | 383,80 | 383,80 | 341,10 | 18 | 674 172,11 | 33 863,18 | 25 193,64 |  | 615 115,29 | 1 756,57 | 8 603,00 | 12.2015 |
| 22. | г. Волжск, ул. Ленина, д. 67 | 1988 |  | кирпичные | 9 | 1 | 3 828,90 | 3 828,90 | 2 941,10 | 114 | 1 384 272,00 | 68 912,58 | 51 269,81 |  | 1 264 089,61 | 361,53 | 8 603,00 | 12.2015 |
| 23. | г. Волжск, ул. Орджоникидзе, д. 6 | 1989 |  | кирпичные | 9 | 1 | 12 537,40 | 12 537,40 | 11 009,90 | 508 | 1 381 552,00 | 68 777,17 | 51 169,07 |  | 1 261 605,76 | 110,19 | 8 603,00 | 12.2015 |
| 24. | г. Волжск, ул. Щорса, д. 33 | 1962 |  | кирпичные | 3 | 2 | 972,60 | 972,60 | 972,60 | 41 | 1 981 234,85 | 101 313,74 | 75 375,74 |  | 1 804 545,37 | 2 037,05 | 8 603,00 | 12.2015 |
| Итого по городскому округу "Город Волжск" |  |  |  |  |  | 19 810,40 | 19 810,40 | 16 949,60 | 747 | 9 732 689,52 | 487 502,03 | 362 693,40 | 0,00 | 8 882 494,09 | 491,29 | 8 603,00 |  |
| Городской округ "Город Козьмодемьянск" |
| 25. | г. Козьмодемьянск, ул. Промышленная, д. 8 | 1973 |  | кирпичные | 2 | 1 | 304,20 | 304,20 | 304,20 | 26 | 2 144 561,39 | 92 428,09 | 68 764,96 |  | 1 983 368,34 | 7 049,84 | 8 719,00 | 12.2015 |
| 26. | г. Козьмодемьянск, ул. Промышленная, д. 10 | 1970 |  | кирпичные | 2 | 1 | 301,30 | 301,30 | 301,30 | 10 | 2 094 909,87 | 90 235,75 | 67 133,89 |  | 1 937 540,23 | 6 952,90 | 8 719,00 | 12.2015 |
| Итого по городскому округу "Город Козьмодемьянск" |  |  |  |  |  | 605,50 | 605,50 | 605,50 | 36 | 4 239 471,26 | 182 663,84 | 135 898,85 | 0,00 | 3 920 908,57 | 7 001,60 | 8 719,00 |  |
| Волжский муниципальный район |
| 27. | пос. Эмеково, ул. Молодежная, д. 11 | 1982 |  | панельные | 2 | 2 | 639,90 | 639,90 | 628,60 | 34 | 2 297 451,97 | 68 641,94 | 51 068,46 |  | 2 177 741,57 | 3 590,33 | 3 600,00 | 12.2015 |
| 28. | пгт Приволжский, ул. Юбилейная, д. 48 | 1976 |  | панельные | 3 | 3 | 1 407,50 | 1 407,50 | 1 320,50 | 74 | 1 937 724,17 | 84 517,71 | 62 879,77 |  | 1 790 326,69 | 1 376,71 | 3 600,00 | 12.2015 |
| Итого по Волжскому муниципальному району |  |  |  |  |  | 2 047,40 | 2 047,40 | 1 949,10 | 108 | 4 235 176,14 | 153 159,65 | 113 948,23 | 0,00 | 3 968 068,26 | 2 068,56 | 3 600,00 |  |
| Звениговский муниципальный район |
| 29. | г. Звенигово, ул. Ленина, д. 78 | 1984 |  | панельные | 5 | 4 | 3 063,50 | 3 063,50 | 3 063,50 | 129 | 1 914 941,32 | 120 779,05 | 89 857,60 |  | 1 704 304,67 | 625,08 | 3 600,00 | 12.2015 |
| 30. | г. Звенигово, ул. Набережная, д. 22 | 1981 |  | кирпичные | 2 | 1 | 382,39 | 382,39 | 382,39 | 21 | 1 706 768,01 | 107 649,16 | 80 089,18 |  | 1 519 029,67 | 4 463,42 | 8 603,00 | 12.2015 |
| 31. | г. Звенигово, ул. Ростовщикова, д. 39 | 1989 |  | кирпичные | 5 | 2 | 1 394,15 | 1 394,15 | 1 394,15 | 70 | 761 616,78 | 48 036,65 | 35 738,47 |  | 677 841,66 | 546,29 | 8 603,00 | 12.2015 |
| Итого по Звениговскому муниципальному району |  |  |  |  |  | 4 840,04 | 4 840,04 | 4 840,04 | 220 | 4 383 326,11 | 276 464, 86 | 205 685,25 | 0,00 | 3 901 176,00 | 905,64 | 8 603,00 |  |
| Килемарский муниципальный район |
| 32. | пгт Килемары, ул. Горького, д. 20 | 1974 |  | кирпичные | 2 | 2 | 411,90 | 375,40 | 375,40 | 18 | 1 238 673,80 | 54 027,24 | 40 195,37 |  | 1 144 451,19 | 3 299,61 | 8 569,00 | 12.2015 |
|  | Итого по Килемарскому муниципальному району |  |  |  |  |  | 411,90 | 375,40 | 375,40 | 18 | 1 238 673,80 | 54 027,24 | 40 195,37 | 0,00 | 1 144 451,19 | 3 299,61 | 8 569,00 |  |
| Куженерский муниципальный район |
| 33. | с. Юледур, ул. Строителей, д. 2 | 1964 |  | кирпичные | 2 | 3 | 515,50 | 445,90 | 445,90 | 32 | 1 662 925,54 | 72 531,82 | 53 962,47 |  | 1 536 431,25 | 3 729,37 | 8 537,00 | 12.2015 |
| Итого по Куженерскому муниципальному району |  |  |  |  |  | 515,50 | 445,90 | 445,90 | 32 | 1 662 925,54 | 72 531,82 | 53 962,47 | 0,00 | 1 536 431,25 | 3 729,37 | 8 537,00 |  |
| Мари-Турекский муниципальный район |
| 34. | пгт Мари-Турек, ул. Красноармейская, д. 23 | 1961 |  | кирпичные | 2 | 1 | 222,80 | 222,80 | 222,80 | 13 | 1 015 789,05 | 44 305,67 | 32 962,68 |  | 938 520,70 | 4 559,20 | 8 779,00 | 12.2015 |
| 35. | пгт Мари-Турек, ул. Красноармейская, д. 25 | 1960 |  | кирпичные | 2 | 1 | 273,70 | 273,70 | 273,70 | 14 | 991 269,62 | 43 236,20 | 32 167,01 |  | 915 866,41 | 3 621,74 | 8 779,00 | 12.2015 |
| Итого по Мари-Турекскому муниципальному району |  |  |  |  |  | 496,50 | 496,50 | 496,50 | 27 | 2 007 058,67 | 87 541,87 | 65 129,69 | 0,00 | 1 854 387,11 | 4 042,41 | 8 779,00 |  |
| Медведевский муниципальный район |
| 36. | пгт Медведево, ул. Гагарина, д. 13 | 1988 |  | кирпичные | 5 | 5 | 3 889,80 | 3 608,40 | 2 696,10 | 216 | 2 125 247,53 | 92 696,91 | 68 964,95 |  | 1 963 585,67 | 588,97 | 8 320,00 | 12.2015 |
| 37. | пгт Медведево, ул. Комсомольская, д. 36 | 1993 |  | панельные | 5 | 3 | 3 824,95 | 3 824,95 | 3 233,30 | 166 | 1 336 704,35 | 58 303,03 | 43 376,48 |  | 1 235 024,84 | 349,47 | 3 714,00 | 12.2015 |
| 38. | пгт Медведево, ул. Комсомольская, д. 38 | 1984 |  | кирпичные | 5 | 7 | 5 109,80 | 5 109,80 | 4 358,10 | 286 | 3 842 020,75 | 188 438,89 | 140 195,39 |  | 3 513 386,47 | 751,89 | 8 320,00 | 12.2015 |
| 39. | пгт Медведево, ул. Полевая, д. 13 | 1977 |  | кирпичные | 5 | 4 | 4 786,83 | 4 491,73 | 2 555,03 | 161 | 2 361 445,59 | 97 743,23 | 72 719,33 |  | 2 190 983,03 | 525,73 | 8 320,00 | 12.2015 |
| 40. | пос. Сурок, ул. Кооперативная, д. 6 | 1987 |  | панельные | 5 | 6 | 4 631,20 | 4 097,20 | 3 339,30 | 204 | 2 734 969,15 | 119 291,13 | 88 750,61 |  | 2 526 927,41 | 667,52 | 3 714,00 | 12.2015 |
| 41. | с. Ежово, ул. Олега Кошевого, д. 4 | 1986 |  | панельные | 3 | 3 | 1 303,90 | 1 303,90 | 1 303,90 | 55 | 660 131,04 | 28 792,93 | 21 421,46 |  | 609 916,65 | 506,27 | 3 714,00 | 12.2015 |
| 42. | с. Ежово, ул. Олега Кошевого, д. 6 | 1984 |  | панельные | 3 | 3 | 1 394,10 | 1 394,10 | 1 394,10 | 72 | 466 472,10 | 20 346,14 | 15 137,19 |  | 430 988,77 | 334,60 | 3 714,00 | 12.2015 |
|  | Итого по Медведевскому муниципальному району |  |  |  |  |  | 24 940,58 | 23 830,00 | 18 879,83 | 1 160,00 | 13 526 990,51 | 605 612,26 | 450 565,41 | 0,00 | 12 470 812,84 | 567,64 | 8 320,00 |  |
| Моркинский муниципальный район |
| 43. | пос. Красный Стекловар, ул. Заводская, д. 5 | 1962 |  | деревянные | 2 | 1 | 362,50 | 331,90 | 116,70 | 13 | 1 286 667,17 | 69 193,66 | 51 478,93 |  | 1 165 994,58 | 3 876,67 | 14 997,00 | 12.2015 |
|  | Итого по Моркинскому муниципальному району |  |  |  |  |  | 362,50 | 331,90 | 116,70 | 13 | 1 286 667,17 | 69 193,66 | 51 478,93 | 0,00 | 1 165 994,58 | 3 876,67 | 14 997,00 |  |
| Новоторъяльский муниципальный район |
| 44. | пгт Новый Торьял, ул. Культуры, д. 36 | 1977 |  | кирпичные | 2 | 2 | 715,20 | 715,20 | 688,90 | 40 | 2 137 387,92 | 93 226,43 | 69 358,91 |  | 1 974 802,58 | 2 988,52 | 8 569,00 | 12.2015 |
| Итого по Новоторъяльскому муниципальному району |  |  |  |  |  | 715,20 | 715,20 | 688,90 | 40 | 2 137 387,92 | 93 226,43 | 69 358,91 | 0,00 | 1 974 802,58 | 2 988,52 | 8 569,00 |  |
| Оршанский муниципальный район |
| 45. | пгт Оршанка, ул. Крупина, д. 21а | 1980 |  | кирпичные | 3 | 1 | 1 502,07 | 1 502,07 | 749,00 | 125 | 3 062 004,72 | 133 555,45 | 99 363,02 |  | 2 829 086,25 | 2 038,52 | 8 378,00 | 12.2015 |
| Итого по Оршанскому муниципальному району |  |  |  |  |  | 1 502,07 | 1 502,07 | 749,00 | 125 | 3 062 004,72 | 133 555,45 | 99 363,02 | 0.00 | 2 829 086,25 | 2 038,52 | 8 378,00 |  |
| Параньгинский муниципальный район |
| 46. | пгт Параньга, ул. Заречная, д. 13 | 1969 |  | кирпичные | 2 | 2 | 399,70 | 399,70 | 399,70 | 14 | 1 229 245,68 | 53 616,00 | 39 889,41 |  | 1 135 740,27 | 3 075,42 | 8 719,00 | 12.2015 |
| Итого по Параньгинскому муниципальному району |  |  |  |  |  | 399,70 | 399,70 | 399,70 | 14 | 1 229 245,68 | 53 616,00 | 39 889,41 | 0,00 | 1 135 740,27 | 3 075,42 | 8 719,00 |  |
| Сернурский муниципальный район |
| 47. | пгт Сернур, ул. Микрорайон, д. 13 | 1963 |  | кирпичные | 2 | 3 | 472,00 | 472,00 | 472,00 | 25 | 1 693 915,45 | 73 883,50 | 54 968,09 |  | 1 565 063,86 | 3 588,80 | 8 569,00 | 12.2015 |
| Итого по Сернурскому муниципальному району |  |  |  |  |  | 472,00 | 472,00 | 472,00 | 25 | 1 693 915,45 | 73 883,50 | 54 968,09 | 0,00 | 1 565 063,86 | 3 588,80 | 8 569,00 |  |
| Советский муниципальный район |
| 48. | пгт Советский, ул. Котовского, д. 4 | 1958 |  | кирпичные | 2 | 2 | 616,00 | 548,30 | 503,50 | 16 | 3 150 763,02 | 137 426,81 | 102 243,25 |  | 2 911 092,96 | 5 746,42 | 8 411,00 | 12.2015 |
| Итого по Советскому муниципальному району |  |  |  |  |  | 616,00 | 548,30 | 503,50 | 16 | 3 150 763,02 | 137 426,11 | 102 243,25 | 0,00 | 2 911 092,96 | 5 746,42 | 8 411,00 |  |
| Итого по разделу I с финансовой поддержкой Фонда |  |  |  |  |  | 145 703,71 | 140 011,19 | 120 126,97 | 6 670 | 119 052 774,55 | 5 512 669,08 | 4 101 333,80 | 0,00 | 109 438 771,67 | 850,31 | 14 997,00 |  |
| Городской округ "Город Йошкар-Ола" |
| 49. | г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 177 | 1977 | 2008 | кирпичные | 12 | 1 | 4 807,20 | 4 647,90 | 4 561,60 | 234 | 883 560,41 |  |  |  | 883 560,41 | 190,10 | 8 320,00 | 06.2016 |
| 50. | г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 183 | 1979 |  | кирпичные | 12 | 1 | 3 351,30 | 2 854,40 | 2 812,40 | 107 | 3 170 193,00 |  |  |  | 3 170 193,00 | 1 110,63 | 8 320,00 | 12.2015 |
|  | Итого по городскому округу "Город Йошкар-Ола" |  |  |  |  |  | 8 158,50 | 7 502,30 | 7 374,00 | 341 | 4 053 753,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 053 753,41 | 540,33 | 8 320,00 |  |
| Городской округ "Город Волжск" |
| 51. | г. Волжск, ул. Ленина, д. 69 | 1985 |  | кирпичные | 9 | 1 | 4 608,00 | 4 608,00 | 3 031,50 | 141 | 1 384 252,00 |  |  |  | 1 384 252,00 | 300,40 | 8 603,00 | 12.2015 |
|  | Итого по городскому округу "Город Волжск" |  |  |  |  |  | 4 608,00 | 4 608,00 | 3 031,50 | 141 | 1 384 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 384 252,00 | 300,40 | 8 603,00 |  |
| Звениговский муниципальный район |
| 52. | пос. Мочалище, ул. Заречная, д. 4 | 1990 |  | кирпичные | 5 | 5 | 2 809,60 | 2 809,60 | 2 809,60 | 108 | 1 955 140,22 |  |  |  | 1 955 140,22 | 695,88 | 8 603,00 | 12.2015 |
|  | Итого по Звениговскому муниципальному району |  |  |  |  |  | 2 809,60 | 2 809,60 | 2 809,60 | 108 | 1 955 140,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 955 140,22 | 695,88 | 8 603,00 |  |
| Итого по разделу I без финансовой поддержки Фонда |  |  |  |  |  | 15 576,10 | 14 919,90 | 13 215,10 | 590 | 7 393 145,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 393 145,63 | 495,52 | 8 603,00 |  |
| Итого по разделу I |  |  |  |  |  | 161 279,88 | 154 931,09 | 133 342,07 | 7 260 | 126 445 920,18 | 5 512 669,08 | 4 101 333,80 | 0,00 | 116 831 917,30 | 816,14 | 14 997,00 |  |
| II. Перечень многоквартирных домов, в которых осуществляется только разработка проектно-сметной документации |
| Городской округ "Город Йошкар-Ола" |
| 53. | г. Йошкар-Ола, проезд Кокшайский, д. 43 | 1986 |  | кирпичные | 3 | 2 | 1 082,90 | 1 082,90 | 883,60 | 55 | 37 281,56 |  |  |  | 37 281,56 |  |  | 12.2015 |
| 54. | г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, д. 47 | 1960 |  | кирпичные | 4 | 2 | 1 281,70 | 1 280,90 | 778,04 | 70 | 54 069,00 |  |  |  | 54 069,00 |  |  | 12.2015 |
|  | Итого по городскому округу "Город Йошкар-Ола" |  |  |  |  |  | 2 364,60 | 2 363,80 | 1 661,64 | 125 | 91 350,56 |  |  |  | 91 350,56 |  |  |  |
| Городской округ "Город Волжск" |
| 55. | г. Волжск, ул. Советская, д. 9 | 1955 |  | кирпичные | 3 | 3 | 1 864,20 | 1 864,20 | 1 864,20 | 56 | 62 404,94 |  |  |  | 62 404,94 |  |  | 12.2015 |
| Итого по городскому округу "Город Волжск" |  |  |  |  |  | 1 864,20 | 1 864,20 | 1 864,20 | 56 | 62 404,94 |  |  |  | 62 404,94 |  |  |  |
| Итого по разделу II |  |  |  |  |  | 4 228,80 | 4 228,00 | 3 525,84 | 181 | 153 755,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 755,50 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по Республике Марий Эл |  |  |  |  |  | 165 508,68 | 159 159,09 | 136 867,91 | 7 441 | 126 599 675,68 | 5 512 669,08 | 4 101 333,80 | 0,00 | 116 985 672,80 |  | 14 997,00 |  |

## Приложение N 2

к краткосрочному плану

реализации республиканской

адресной программы

"Проведение капитального

ремонта общего имущества

в многоквартирных домах"

на 2014 - 2043 годы

в 2015 году

РЕЕСТР

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ "ПРОВЕДЕНИЕ

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ

ДОМАХ" НА 2014 - 2043 ГОДЫ В 2015 ГОДУ

ПО ВИДАМ РАБОТ И (ИЛИ) УСЛУГ

Список изменяющих документов

(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 04.02.2016 N 32)

|  | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта, всего, рублей | Виды ремонта, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | Виды работ, услуг, установленных Законом Республики Марий Эл от 20 сентября 2013 г. N 35-З "О регулировании отдельных отношений по организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Марий Эл" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт виутридомовых инженерных систем | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт подвальных помещений | ремонт фасадов | ремонт фундаментов | утепление фасадов, рублей | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю, рублей | установка приборов учета, рублей | другие виды работ, услуг, рублей |
|  |  |  | рублей | кв. м | рублей | единиц | рублей | кв. м | рублей | кв. м | рублей | куб. м | рублей |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| I. Перечень многоквартирных домов, в которых осуществляются работы и услуги по капитальному ремонту общего имущества |
| Городской округ "Город Йошкар-Ола" |
| 1. | г. Йошкар-Ола, бул. Чавайна, д. 13 | 6 462 781,00 |  |  |  | 4 | 6 462 781,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | г. Йошкар-Ола, бул. Чавайна, д. 35 | 6 171 412,00 |  | 794,00 | 2 420 060,00 |  |  |  |  | 1 204,20 | 3 751 352,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | г. Йошкар-Ола, пер. Лени Голикова, д. 14 | 565 283,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 565 283,22 |  |  |  |
| 4. | г. Йошкар-Ола, проезд Какшан, д. 11 | 659 045,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 659 045,27 |  |  |  |
| 5. | г. Йошкар-Ола, ул. Вознесенская, д. 74 | 10 460 978,00 |  |  |  | 6 | 10 460 978,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | г. Йошкар-Ола, ул. Воинов Интернационалистов, д. 22 | 8 585 273,00 |  |  |  | 7 | 8 585 273,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | г. Йошкар-Ола, ул. Воинов Интернационалистов, д. 24 | 4 905 649,00 |  |  |  | 4 | 4 905 649,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | г. Йошкар-Ола, ул. Й.Кырли, д. 1 | 3 691 073,68 |  | 776,74 | 1 239 285,68 | 2 | 2 451 788,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | г. Йошкар-Ола. ул. Кирова, д. 3 | 6 126 298,00 |  |  |  | 5 | 6 126 298,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 88 | 3 040 924,66 |  | 1 149,00 | 2 867 460,05 |  |  | 127,30 | 173 464,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 6ж | 3 814 653,28 |  | 1 134,00 | 3 110 083,37 |  |  |  |  | 117,54 | 704 569,91 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 30 | 1 228 329,00 |  |  |  | 1 | 1 228 329,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 20 | 3 675 534,00 |  |  |  | 3 | 3 675 534,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | г. Йошкар-Ола, ул. Чехова, д. 49 | 630 675,50 |  |  |  |  |  |  |  | 597,00 | 630 675,50 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, д. 2 | 3 987 101,00 |  |  |  | 2 | 3 987 101,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | с. Семеновка, ул. Интернатская, д. 4 | 1 461 468,43 | 702 412,03 | 323,20 | 601 232,00 |  |  | 53,80 | 60 030,00 | 41,00 | 97 794,40 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по городскому округу "Город Йошкар-Ола" | 65 466 479,04 | 702 412,03 | 4 176,94 | 10 238 121,10 | 34 | 47 883 731,00 | 181,10 | 233 494,61 | 1 959,74 | 5 184 391,81 | 0,00 | 0,00 | 1 224 328,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ "Город Волжск" |
| 17. | г. Волжск; ул. Вавилова, д. 6 | 651 268,72 |  |  |  |  |  | 71,85 | 118 556,96 | 422,00 | 532 711,76 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | г. Волжск, ул. Леваневского, д. 10 | 1 034 215,09 |  |  |  |  |  |  |  | 613,77 | 1 034 215,09 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | г. Волжск, ул. Леваневского, д. 3 | 668 886,49 |  |  |  |  |  | 82,36 | 163 377,60 | 499,45 | 505 508,89 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | г. Волжск, ул. Леваневского, д. 5 | 1 957 088,26 |  |  |  |  |  | 117,00 | 191 035,46 | 1 030,98 | 1 766 052,80 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | г. Волжск, ул. Ленина, д. 42 | 674 172,11 |  |  |  |  |  |  |  | 500,70 | 674 172,11 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | г. Волжск, ул. Ленина, д. 67 | 1 384 272,00 |  |  |  | 1 | 1 384 272,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | г. Волжск, ул. Орджоникидзе, д. 6 | 1 381 552,00 |  |  |  | 1 | 1 381 552,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | г. Волжск, ул. Щорса, д. 33 | 1 981 234,85 |  | 567,00 | 1 771 864,85 |  |  | 112,00 | 209 370,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по городскому округу "Город Волжск" | 9 732 689,52 | 0,00 | 567,00 | 1 771 864,85 | 2 | 2 765 824,00 | 383,21 | 682 340,02 | 3 066,90 | 4 512 660,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ "Город Козьмодемьянск" |
| 25. | г. Козьмодемьянск, ул. Промышленная, д. 8 | 2 144 561,39 | 290 829,09 | 312,68 | 849 935,10 |  |  | 66,65 | 78 319,00 |  |  |  |  | 925 478,20 |  |  |  |
| 26. | г. Козьмодемьянск, ул. Промышленная, д. 10 | 2 094 909,87 | 385 152,87 | 303,60 | 728 269,00 |  |  | 67,20 | 104 803,00 |  |  |  |  | 876 685,00 |  |  |  |
| Итого по городскому округу "Город Козьмодемьянск" | 4 239 471,26 | 675 981,96 | 616,28 | 1 578 204,10 | 0,00 | 0,00 | 133,85 | 183 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 802 163,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Волжский муниципальный район |
| 27. | пос. Эмеково, ул. Молодежная, д. 11 | 2 297 451,97 | 948 810,00 | 423,40 | 376 223,00 |  |  | 86,60 | 300 388,40 | 787,27 | 581 301,60 |  |  |  |  | 90 728,97 |  |
| 28. | пгт Приволжский, ул. Юбилейная, д. 48 | 1 937 724,17 |  | 649,60 | 1 937 724,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Волжскому муниципальному району | 4 235 176,14 | 948 810,00 | 1 073,00 | 2 313 947,17 | 0,00 | 0,00 | 86,60 | 300 388,40 | 787,27 | 581 301,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 728,97 | 0,00 |
| Звениговский муниципальный район |
| 29. | г. Звенигово, ул. Ленина, д. 78 | 1 914 941,32 |  | 930,40 | 1 914 941,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | г. Звенигово, ул. Набережная, д. 22 | 1 706 768,01 |  | 314,50 | 752 086,27 |  |  | 74,00 | 105 610,61 | 342,17 | 849 071,13 |  |  |  |  |  |  |
| 31. | г. Звенигово, ул. Ростовщикова, д. 39 | 761 616,78 |  | 374,00 | 761 616,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Звениговскому муниципальному району | 4 383 326,11 | 0,00 | 1 618,90 | 3 428 644,37 | 0,00 | 0,00 | 74,00 | 105 610,61 | 342,17 | 849 071,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Килемарский муниципальный район |
| 32. | пгт Килемары, ул. Горького, д. 20 | 1 238 673,80 |  | 378,66 | 933 769,57 |  |  | 65,75 | 130 386,23 | 34,80 | 174 518,00 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Килемарскому муниципальному району | 1 238 673,80 | 0,00 | 378,66 | 933 769,57 | 0,00 | 0,00 | 65,75 | 130 386,23 | 34,80 | 174 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Куженерский муниципальный район |
| 33. | с. Юледур, ул. Строителей, д. 2 | 1 662 925,54 |  | 462,30 | 1 257 716,81 |  |  | 17,20 | 150 466,64 | 98,74 | 254 742,09 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Куженерскому муниципальному району | 1 662 925,54 | 0,00 | 462,30 | 1 257 716,81 | 0,00 | 0,00 | 17,20 | 150 466,64 | 98,74 | 254 742,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мари-Турекский муниципальный район |
| 34. | пгт Мари-Турек, ул. Красноармейская, д. 23 | 1 015 789,05 |  | 222,80 | 521 905,79 |  |  |  |  | 290,00 | 493 883,26 |  |  |  |  |  |  |
| 35. | пгт Мари-Турек, ул. Красноармейская, д. 25 | 991 269,62 |  | 265,00 | 635 123,79 |  |  |  |  | 294,40 | 356 145,83 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Мари-Турекскому муниципальному району | 2 007 058,67 | 0,00 | 487,80 | 1 157 029,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584,40 | 850 029,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Медведевский муниципальный район |
| 36. | пгт Медведево, ул. Гагарина, д. 13 | 2 125 247,53 | 2 125 247,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | пгт Медведево, ул. Комсомольская, д. 36 | 1 336 704,35 | 971 600,02 |  |  |  |  | 21,04 | 161 376,33 |  |  |  |  |  |  | 203 728,00 |  |
| 38. | пгт Медведево, ул. Комсомольская, д. 38 | 3 842 020,75 | 1 922 341,75 |  |  |  |  | 445,97 | 832 649,00 |  |  |  |  |  |  | 1 087 030,00 |  |
| 39. | пгт Медведево, ул. Полевая, д. 13 | 2 361 445,59 | 2 361 445,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | пос. Сурок, ул. Кооперативная, д. 6 | 2 734 969,15 | 2 734 969,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | с. Ежово, ул. Олега Кошевого, д. 4 | 660 131,04 |  |  |  |  |  |  |  | 311,00 | 660 131,04 |  |  |  |  |  |  |
| 42. | с. Ежово, ул. Олега Кошевого, д. 6 | 466 472,10 |  |  |  |  |  |  |  | 381,00 | 466 472,10 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Медведевскому муниципальному району | 13 526 990,51 | 10 115 604,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467,01 | 994 025,33 | 692,00 | 1 126 603,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 290 758,00 | 0,00 |
| Моркинский муниципальный район |
| 43. | пос. Красный Стекловар, ул. Заводская, д. 5 | 1 286 667,17 | 65 642,37 | 271,00 | 692 600,80 |  |  | 57,00 | 111 247,00 | 270,00 | 417 177,00 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Моркинскому муниципальному району | 1 286 667,17 | 65 642,37 | 271,00 | 692 600,80 | 0 | 0,00 | 57,00 | 111 247,00 | 270,00 | 417 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Новоторъяльский муниципальный район |
| 44. | пгт Новый Торъял, ул. Культуры, д. 36 | 2 137 387,92 |  | 592,63 | 1 781 098,00 |  |  | 113,80 | 223 135,62 | 18,78 | 133 154,30 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Новоторъяльскому муниципальному району | 2 137 387,92 | 0,00 | 592,63 | 1 781 098,00 | 0 | 0,00 | 113,80 | 223 135,62 | 18,78 | 133 154,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оршанский муниципальный район |
| 45. | пгт Оршанка, ул. Крупина, д. 21а | 3 062 004,72 |  | 930,00 | 2 573 477,27 |  |  | 129,40 | 219 280,02 | 44,50 | 269 247,43 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Оршанскому муниципальному району | 3 062 004,72 | 0,00 | 930,00 | 2 573 477,27 | 0 | 0,00 | 129,40 | 219 280,02 | 44,50 | 269 247,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Параньгинский муниципальный район |
| 46. | пгт Параньга, ул. Заречная, д. 13 | 1 229 245,68 | 139 966,60 | 366,00 | 823 237,11 |  |  | 34,00 | 84 317,77 | 20,16 | 181 724,20 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Параньгинскому муниципальному району | 1 229 245,68 | 139 966,60 | 366,00 | 823 237,11 | 0 | 0,00 | 34,00 | 84 317,77 | 20,16 | 181 724,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сернурский муниципальный район |
| 47. | пгт Сернур, ул. Микрорайон, д. 13 | 1 693 915,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 693 915,45 |  |  |  |
| Итого по Сернурскому муниципальному району | 1 693 915,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 693 915,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Советский муниципальный район |
| 48. | пгт Советский, ул. Котовского, д. 4 | 3 150 763,02 | 1 172 008,22 | 529,00 | 1 476 476,00 |  |  | 93,56 | 189 051,80 | 49,86 | 313 227,00 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Советскому муниципальному району | 3 150 763,02 | 1 172 008,22 | 529,00 | 1 476 476,00 | 0 | 0,00 | 93,56 | 189 051,80 | 49,86 | 313 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по разделу I с финансовой поддержкой Фонда | 119 052 774,55 | 13 820 425,22 | 12 069,51 | 30 026 186,73 | 36 | 50 649 555,00 | 1 836,48 | 3 606 866,05 | 7 969,32 | 14 847 847,44 | 0,00 | 0,00 | 4 720 407,14 | 0,00 | 1 381 486,97 | 0,00 |
| Городской округ "Город Йошкар-Ола" |
| 49. | г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 177 | 883 560,41 |  | 552,50 | 883 560,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 183 | 3 170 193,00 |  |  |  | 2 | 3 170 193,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по городскому округу "Город Йошкар-Ола" | 4 053 753,41 | 0,00 | 552,50 | 883 560,41 | 2 | 3 170 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ "Город Волжск" |
| 51. | г. Волжск, ул. Ленина, д. 69 | 1 384 252,00 |  |  |  | 1 | 1 384 252,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по городскому округу "Город Волжск" | 1 384 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 384 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Звениговский муниципальный район |
| 52. | пос. Мочалище, ул. Заречная, д. 4 | 1 955 140,22 |  | 620,00 | 1 218 643,80 |  |  | 191,80 | 264 001,42 | 105,00 | 472 495,00 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Звениговскому муниципальному району | 1 955 140,22 | 0,00 | 620,00 | 1 218 643,80 | 0 | 0,00 | 191,80 | 264 001,42 | 105,00 | 472 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по разделу I без финансовой поддержки Фонда | 7 393 145,63 | 0,00 | 1 172,50 | 2 102 204,21 | 3 | 4 554 445,00 | 191,80 | 264 001,42 | 105,00 | 472 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по разделу I | 126 445 920,18 | 13 820 42512 | 13 242,01 | 32 128 390,94 | 39 | 55 204 000,00 | 2 028,18 | 3 870 867,47 | 8 074,32 | 15 320 342,44 | 0,00 | 0,00 | 4 720 407,14 | 0,00 | 1 381 486,97 | 0,00 |
| II. Перечень многоквартирных домов, в которых осуществляется только разработка проектно-сметной документации |
| Городской округ "Город Йошкар-Ола" |
| 53. | г. Йошкар-Ола, проезд Кокшайский, д. 43 | 37 281,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 281,56 |
| 54. | г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, д. 47 | 54 069,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 069,00 |
|  | Итого по городскому округу "Город Йошкар-Ола" | 91 350,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 350,56 |
| Городской округ "Город Волжск" |
| 55. | г. Волжск, ул. Советская, д. 9 | 62 404,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 404,94 |
|  | Итого по городскому округу "Город Волжск" | 62 404,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 404,94 |
| Итого по разделу II | 153 755,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 755,50 |
| Итого по Республике Марий Эл | 126 599 675,68 | 13 820 425,22 | 13 342,01 | 32 128 390,94 | 39 | 55 204 000,00 | 2 028,28 | 3 870 867,47 | 8 074,32 | 15 320 342,44 | 0,00 | 0,00 | 4 730 407,14 | 0,00 | 1 381 486,97 | 153 755,50 |

## Приложение N 3

к краткосрочному плану

реализации республиканской

адресной программы

"Проведение капитального

ремонта общего имущества

в многоквартирных домах"

на 2014 - 2043 годы

в 2015 году

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ВЫПОЛНЕНИЯ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ

АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ "ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО

ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ" НА 2014 - 2043 ГОДЫ

В 2015 ГОДУ

Список изменяющих документов

(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 04.02.2016 N 32)

|  | Наименование городского округа, муниципального района | Общая площадь многоквартирных домов, всего, кв. м | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирных домах, человек | Количество многоквартирных домов, единиц | Стоимость капитального ремонта, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I. Перечень многоквартирных домов, в которых осуществляются работы и услуги по капитальному ремонту общего имущества |
| 2015 год |
| 1. | Городской округ "Город Йошкар-Ола" | 87 968,49 | 4 089 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 466 479,04 | 65 466 479,04 |
| 2. | Городской округ "Город Волжск" | 19 810,40 | 747 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 732 689,52 | 9 732 689,52 |
| 3. | Городской округ "Город Козьмодемьянск" | 605,50 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 239 471,26 | 4 239 471,26 |
| 4. | Волжский муниципальный район | 2 047,40 | 108 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 235 176,14 | 4 235 176,14 |
| 5. | Звениговский муниципальный район | 4 840,04 | 220 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 383 326,11 | 4 383 326,11 |
| 6. | Килемарский муниципальный район | 411,90 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 238 673,80 | 1 238 673,80 |
| 7. | Куженерский муниципальный район | 515,50 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 662 925,54 | 1 662 925,54 |
| 8. | Мари-Турекский муниципальный район | 496,50 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 007 058,67 | 2 007 058,67 |
| 9. | Медведевский муниципальный район | 24 940,58 | 1 160 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 526 990,51 | 13 526 990,51 |
| 10. | Моркинский муниципальный район | 362,50 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 286 667,17 | 1 286 667,17 |
| 11. | Новоторъяльский муниципальный район | 715,20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 137 387,92 | 2 137 387,92 |
| 12. | Оршанский муниципальный район | 1 502,07 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 062 004,72 | 3 062 004,72 |
| 13. | Параньгинский муниципальный район | 399,70 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 229 245,68 | 1 229 245,68 |
| 14. | Сернурский муниципальный район | 472,00 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 693 915,45 | 1 693 915,45 |
| 15. | Советский муниципальный район | 616,00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150 763,02 | 3 150 763,02 |
|  | Итого по разделу I с финансовой поддержкой Фонда | 145 703,78 | 6 670 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 052 774,55 | 119 052 774,55 |
| 1. | Городской округ "Город Йошкар-Ола" | 3 351,30 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 170 193,00 | 3 170 193,00 |
| 2. | Городской округ "Город Волжск" | 4 608,00 | 141 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 384 252,00 | 1 384 252,00 |
| 3. | Звениговский муниципальный район | 2 809,60 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 955 140,22 | 1 955 140,22 |
|  | Итого по разделу I без финансовой поддержки Фонда | 10 768,90 | 356 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 509 585,22 | 6 509 585,22 |
|  | Итого по разделу I в 2015 году | 156 472,68 | 7 026 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 562 359,77 | 125 562 359,77 |
| 2016 год |
| 1. | Городской округ "Город Йошкар-Ола" | 4 807,20 | 234 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 883 560,41 | 883 560,41 |
|  | Итого по разделу I в 2016 году | 4 807,20 | 234 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 883 560,41 | 883 560,41 |
|  | Итого по разделу I | 161 279,88 | 7 260 | 0 | 1 | 0 | 51 | 52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 445 920,18 | 126 445 920,18 |
| II. Перечень многоквартирных домов, в которых осуществляется только разработка проектно-сметной документации |
| 1. | Городской округ "Город Йошкар-Ола" | 2 364,60 | 125 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 350,56 | 91 350,56 |
| 2. | Городской округ "Город Волжск" | 1 864,20 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 404,94 | 62 404,94 |
|  | Итого по разделу II | 4 228,80 | 181 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 755,50 | 153 755,50 |
|  | Всего по Республике Марий Эл | 165 508,68 | 7 441 | 0 | 1 | 0 | 54 | 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 599 675,68 | 126 599 675,68 |