Постановление Правительства Республики Марий Эл от 30.12.2015 N 745 (ред. от 09.06.2016) "Об утверждении краткосрочного плана реализации республиканской адресной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" на 2014 - 2043 годы в 2016 году" (вместе с "Перечнем многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации республиканской адресной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" на 2014 - 2043 годы в 2016 году", "Реестром многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации республиканской адресной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" на 2014 - 2043 годы в 2016 году по видам работ и (или) услуг")

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 09.01.2017

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 декабря 2015 г. N 745

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА

РЕАЛИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ "ПРОВЕДЕНИЕ

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ

ДОМАХ" НА 2014 - 2043 ГОДЫ В 2016 ГОДУ

Список изменяющих документов

(в ред. постановлений Правительства Республики Марий Эл

от 01.04.2016 N 139, от 09.06.2016 N 271)

В целях реализации республиканской адресной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл от 31 декабря 2013 г. N 460, Правительство Республики Марий Эл постановляет:

1. Утвердить прилагаемый краткосрочный план реализации республиканской адресной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" на 2014 - 2043 годы в 2016 году.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл Варенову Э.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства

Республики Марий Эл

Л.МАРКЕЛОВ

# Утвержден

постановлением

Правительства

Республики Марий Эл

от 30 декабря 2015 г. N 745

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ "ПРОВЕДЕНИЕ

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ

ДОМАХ" НА 2014 - 2043 ГОДЫ В 2016 ГОДУ

Список изменяющих документов

(в ред. постановлений Правительства Республики Марий Эл

от 01.04.2016 N 139, от 09.06.2016 N 271)

## I. Общее положение

Настоящий краткосрочный план реализации республиканской адресной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" на 2014 - 2043 годы в 2016 году (далее - краткосрочный план) разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", в целях реализации республиканской адресной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл от 31 декабря 2013 г. N 460, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определения видов и объема государственной поддержки проведения капитального ремонта.

## II. Основные цели, задачи и сроки реализации

краткосрочного плана

Основными целями краткосрочного плана являются:

улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, находящегося на территории Республики Марий Эл, обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан;

государственная поддержка, муниципальная поддержка проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Достижение поставленных целей возможно путем решения следующих задач:

приведение жилищного фонда, находящегося на территории Республики Марий Эл, в соответствие с требованиями, которым должны отвечать жилые помещения согласно действующему законодательству;

обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

реализация механизма финансирования работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах за счет бюджетных и внебюджетных источников;

проведение активной агитационно-разъяснительной работы с населением.

Срок реализации краткосрочного плана 2016 год.

Эффективность краткосрочного плана оценивается по следующим целевым показателям, отражающим результаты реализации краткосрочного плана:

проведение капитального ремонта общего имущества в 146 многоквартирных домах общей площадью 268 742,96 кв. метра;

(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 09.06.2016 N 271)

улучшение жилищных условий 14 085 граждан.

(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 09.06.2016 N 271)

## III. Система мероприятий

В рамках настоящего краткосрочного плана проводятся следующие виды работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах:

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения;

ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

ремонт крыш;

ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;

ремонт и утепление фасадов;

установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления коммунальных ресурсов;

ремонт фундаментов;

другие виды работ, услуг, установленные Законом Республики Марий Эл от 20 сентября 2013 г. N 35-З "О регулировании отдельных отношений по организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Марий Эл".

Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план и в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в рамках краткосрочного плана, приведен в приложении N 1 к краткосрочному плану.

Реестр многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план по видам работ и (или) услуг, приведен в приложении N 2 к краткосрочному плану.

Многоквартирные дома, указанные в приложениях N 1 и 2 к краткосрочному плану, включены в краткосрочные планы, утвержденные соответствующими органами местного самоуправления.

Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана приведены в приложении N 3 к краткосрочному плану.

## Приложение N 1

к краткосрочному плану

реализации республиканской

адресной программы

"Проведение капитального ремонта

общего имущества

в многоквартирных домах"

на 2014 - 2043 годы в 2016 году

ПЕРЕЧЕНЬ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ "ПРОВЕДЕНИЕ

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ

ДОМАХ" НА 2014 - 2043 ГОДЫ В 2016 ГОДУ

Список изменяющих документов

(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл

от 09.06.2016 N 271)

|  | Адрес многоквартирного дома | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирного дома - всего, кв. м | Площадь помещений многоквартирного дома, кв. м | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения Программы, человек | Стоимость капитального ремонта, рублей | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади многоквартирного дома, рублей/кв. м | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади многоквартирного дома, рублей/кв. м | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл | за счет средств бюджетов муниципальных образований | за счет средств ТСЖ, жилищных и жилищно-строительных кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| I. Перечень многоквартирных домов, в которых осуществляются работы и услуги по капитальному ремонту общего имущества |
| Городской округ "Город Йошкар-Ола" |
| 1. | г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, д. 47 | 1960 |  | кирпичные | 4 | 2 | 1281,7 | 1280,9 | 778,04 | 70 | 1 970 652,00 |  |  |  | 1 970 652,00 | 1 538,49 | 8 320,00 | 12.2016 |
| 2. | г. Йошкар-Ола, проезд Кокшайский, д. 43 | 1986 |  | кирпичные | 3 | 2 | 1082,9 | 1082,9 | 883,6 | 55 | 1 756 399,00 |  |  |  | 1 756 399,00 | 1 621,94 | 8 320,00 | 12.2016 |
| 3. | г. Йошкар-Ола, ул. Баумана, д. 25 | 1962 |  | кирпичные | 4 | 4 | 2 556,70 | 2 556,70 | 2 392,30 | 137 | 5 170 500,00 |  |  |  | 5 170 500,00 | 2 02233 | 8 320,00 | 12.2016 |
| 4. | г. Йошкар-Ола, ул. Гончарова, д. 16 | 1984 |  | кирпичные | 5 | 1 | 1 995,40 | 1 995,40 | 1 906,80 | 113 | 3 444 100,00 |  |  |  | 3444100,00 | 1 726,02 | 8 320,00 | 12.2016 |
| 5 | г. Йошкар-Ола, ул. Зарубина, д. 1 | 1961 |  | кирпичные | 4 | 2 | 1 196,60 | 1 196,60 | 984,10 | 53 | 3 657 180,00 |  |  |  | 3 657 180,00 | 3 056,31 | 8 320,00 | 12.2016 |
| 6. | г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, д. 112 | 1973 |  | панельные | 12 | 1 | 3 777,50 | 3 777,50 | 3 719,00 | 166 | 5 065000,00 |  |  |  | 5 065 000,00 | 1 340,83 | 3 480,00 | 12.2016 |
| 7. | г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, д. 127а | 1981 |  | кирпичные | 5 | 5 | 5 144,09 | 5 144,09 | 4 991,19 | 242 | 8 634 900,00 |  |  |  | 8 634 900,00 | 1 678,61 | 8 320,00 | 12.2016 |
| 8. | г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, д. 144 | 1977 |  | кирпичные | 5 | 1 | 3 521,69 | 3 521,69 | 3 042,95 | 248 | 6 286 200,00 |  |  |  | 6 286 200,00 | 1 785,00 | 8 320,00 | 12.2016 |
| 9. | г. Йошкар-Ола, ул. Краснофлотская, д. 24 | 1975 |  | кирпичные | 5 | 6 | 4 596,10 | 4 596,10 | 4 021,10 | 244 | 9 999400,00 |  |  |  | 9 999 400,00 | 2 175,63 | 8 320,00 | 12.2016 |
| 10. | г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 128а | 1977 |  | кирпичные | 5 | 2 | 3 650,52 | 3650,52 | 3 091,62 | 279 | 8 572 100,00 |  |  |  | 8 572 100,00 | 2 348,19 | 8 320,00 | 12.2016 |
| 11. | г. Йошкар-Ола, ул. Хасанова, д. 7 | 1973 |  | кирпичные | 12 | 1 | 4630,20 | 4 630,20 | 4466,50 | 151 | 1 334 000,00 |  |  |  | 1 334 000,00 | 288,11 | 8 320,00 | 12.2016 |
| 12. | г. Йошкар-Ола, ул. Мира, д. 27 | 1963 |  | кирпичные | 5 | 3 | 2 489,20 | 2 489,20 | 2 209,40 | 137 | 6 308 600,00 |  |  |  | 6 308 600,00 | 2 534,39 | 8 320,00 | 12.2016 |
| 13. | г. Йошкар-Ола, ул. Лебедева, д. 57 | 1991 |  | панельные | 9 | 3 | 5 284,10 | 5 284,10 | 5 043,30 | 220 | 1 971 000,00 |  |  |  | 1 971 000,00 | 373,01 | 3 480,00 | 12.2016 |
| 14. | с. Семеновка, ул. Гагарина, д. 8а | 1994 |  | кирпичные | 5 | 5 | 5 192,40 | 5 192,40 | 4 054,50 | 212 | 3 937 800,00 |  |  |  | 3 937 800,00 | 758,38 | 8 320,00 | 12.2016 |
| 15. | с. Савино, ул. Первомайская, д. 1 | 1973 |  | панельные | 3 | 3 | 1 433,50 | 1 433,50 | 1007,10 | 94 | 3 830 000,00 |  |  |  | 3 830000,00 | 2 671,78 | 3 480,00 | 12.2016 |
| 16. | г. Йошкар-Ола, ул. Баумана, д. 11а | 1979 |  | кирпичные | 5 | 6 | 5 366,10 | 3 764,50 | 3 496,30 | 189 | 8 018 100,00 |  |  |  | 8018 100,00 | 2 129,92 | 8 320,00 | 12.2016 |
| 17. | г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 42 | 1978 |  | панельные | 5 | 6 | 5499,40 | 3 971,80 | 3 935,40 | 243 | 3 358 400,00 |  |  |  | 3 358 400,00 | 845,56 | 3 480,00 | 12.2016 |
| 18. | г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 36 | 1984 |  | панельные | 9 | 6 | 12 878,30 | 7817,50 | 7105,00 | 214 | 6 000 000,00 |  |  |  | 6 000 000,00 | 767,51 | 3 480,00 | 12.2016 |
| 19. | г. Йошкар-Ола, ул. Й.Кырли, д. 18 | 1969 |  | панельные | 5 | 6 | 5 969,15 | 4 400,65 | 3 997,85 | 227 | 6 860 000,00 |  |  |  | 6 860 000,00 | 1 558,86 | 3 480,00 | 12.2016 |
| 20. | г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 6а | 1966 |  | кирпичные | 5 | 4 | 4 380,80 | 3 505,30 | 3 281,40 | 169 | 6 920 000,00 |  |  |  | 6 920 000,00 | 1 974,15 | 8 320,00 | 12.2016 |
| 21. | г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 6г | 1966 |  | кирпичные | 5 | 4 | 4 481,90 | 3 506,30 | 3171,30 | 180 | 4 630 000,00 |  |  |  | 4630 000,00 | 1 320,48 | 8 320,00 | 12.2016 |
| 12. | г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 84 | 1965 |  | кирпичные | 5 | 4 | 3 251,40 | 3251,40 | 3151,40 | 175 | 4 500000,00 |  |  |  | 4 500 000,00 | 1 384,02 | 8 320,00 | 12.2016 |
| 23. | г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 34 | 1990 |  | панельные | 10 | 5 | 16 306,80 | 13 251,10 | 12 803,60 | 597 | 9000000,00 |  |  |  | 9 000 000,00 | 679,19 | 3 480,00 | 12.2016 |
| 24. | г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д. 90а | 1978 | 2008 (лифт) | кирпичные | 5 | 1 | 1 527,80 | 1 527,80 | 974,52 | 217 | 3 441 200,00 |  |  |  | 3 441 200,00 | 2 252,39 | 8 320,00 | 12.2016 |
| 25. | г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 93 | 1978 |  | кирпичные | 5 | 1 | 1 806,70 | 1 806,70 | 1504,74 | 99 | 4 064000,00 |  |  |  | 4 064 000,00 | 2 249,40 | 8 320,00 | 12.2016 |
| 26. | г. Йошкар-Ола, ул. Медицинская, д. 8 | 1982 |  | кирпичные | 5 | 1 | 3 026,20 | 3 026,20 | 2 528,11 | 170 | 4 304 000,00 |  |  |  | 4 304 000,00 | 1422,25 | 8 320,00 | 12.2016 |
| 27. | г. Йошкар-Ола, ул. Карла Либкнехта, д. 86 | 1969 |  | панельные | 5 |  | 4 391,70 | 3 012,00 | 2 815,00 | 220 | 3 718 400,00 |  |  |  | 3 718 400,00 | 1 234,53 | 3 480,00 | 12.2016 |
| 28. | г. Йошкар-Ола, ул. Воинов-Интернационалистов, д. 19 | 1990 |  | панельные | 17 | 1 | 5 471,20 | 3 370,20 | 2 815,00 | 269 | 5 500000,00 |  |  |  | 5 500 000,00 | 1 631,95 | 3 480,00 | 12.2016 |
| 29. | г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д. 79 | 1981 |  | кирпичные | 10 | 1 | 9 116,10 | 5 528,70 | 5 105,00 | 158 | 7400 000,00 |  |  |  | 7 400 000,00 | 1 338,47 | 8 320,00 | 12.2016 |
| 30. | г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, д. 96 | 1974 |  | кирпичные | 9 | 1 | 2 063,20 | 1 370,00 | 1 201,00 | 96 | 1 333 500,00 |  |  |  | 1 333 500,00 | 973,36 | 8 320,00 | 12.2016 |
| 31. | г. Йошкар-Ола, ул. Луначарского, д. 83 | 1978 |  | кирпичные | 5 | 1 | 2170,33 | 2170,33 | 1 530,69 | 108 | 1 518 000,00 |  |  |  | 1 518 000,00 | 699,43 | 8 320,00 | 12.2016 |
| 32. | г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д. 181 | 1966 |  | панельные | 5 | 4 | 3 514,10 | 3 514,10 | 3 163,90 | 147 | 680000,00 |  |  |  | 680 000,00 | 193,51 | 3 480,00 | 12.2016 |
| 33. | г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской битвы, д. 9 | 1959 |  | кирпичные | 2 | 1 | 280,00 | 280,00 | 132,50 | 56 | 1650000,00 |  |  |  | 1650 000,00 | 5 892,86 | 8 320,00 | 12.2016 |
| 34. | г. Йошкар-Ола, ул. Никиткино, д. 14 | 1971 |  | панельные | 3 | 2 | 1 094,50 | 702,10 | 670,50 | 84 | 3 536 560,00 |  |  |  | 3 536 560,00 | 5 037,12 | 3 480,00 | 12.2016 |
| 35. | г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 120 | 1988 |  | панельные | 10 | 7 | 17213,70 | 17213,70 | 16 580,65 | 702 | 3 600 000,00 |  |  |  | 3 600 000,00 | 209,14 | 3 480,00 | 12.2016 |
| 36. | г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы, д. 83 | 1990 |  | кирпичные | 9 | 1 | 3 690,50 | 3690,50 | 3 438,40 | 212 | 1 800 000,00 |  |  |  | 1 800 000,00 | 487,74 | 8 320,00 | 12.2016 |
| 37. | г. Йошкар-Ола, ул. Й.Кырли, д. 42 | 1982 | 2008 | кирпичные | 12 | 1 | 5 877,50 | 5 877,50 | 3 888,30 | 167 | 2 000000,00 |  |  |  | 2 000 000,00 | 340,28 | 8 320,00 | 12.2016 |
| 38. | г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 88 | 1967 | 2015 | кирпичные | 5 | 4 | 3 201,30 | 3 201,30 | 2 978,50 | 160 | 600 000,00 |  |  |  | 600 000,00 | 187,42 | 8 320,00 | 12.2016 |
| 39. | г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 6ж | 1965 | 2015 | кирпичные | 5 | 4 | 3164,50 | 3 164,50 | 2 854,40 | 152 | 300 000,00 |  |  |  | 300 000,00 | 94,80 | 8 320,00 | 12.2016 |
| 40. | г. Йошкар-Ола, ул. Свердлова, д. 49а | 2002 |  | кирпичные | 14 | 2 | 7 727,50 | 7 727,50 | 6 752,60 | 299 | 1 500000,00 |  |  |  | 1 500 000,00 | 194,11 | 8 320,00 | 12.2016 |
| 41. | г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 2а | 1983 | 2008 | панельные | 12 | 1 | 4 406,70 | 4 406,70 | 2 964,90 | 218 | 2 000 000,00 |  |  |  | 2 000 000,00 | 453,85 | 3 480,00 | 12.2016 |
| 42. | г. Йошкар-Ола, ул. Й.Кырли, д. 15 | 1981 |  | панельные |  | 3 | 9662,31 | 9 662,31 | 7050,36 | 478 | 4 200 000,00 |  |  |  | 4 200 000,00 | 434,68 | 3 480,00 | 12.2016 |
| 43. | г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 36 | 1989 |  | кирпичные | 5 |  | 6708,40 | 6 708,40 | 5 740,00 | 313 | 2200000,00 |  |  |  | 2 200 000,00 | 327,95 | 8 320,00 | 12.2016 |
| 44. | г. Йошкар-Ола, ул. Кирпичная, д. 9 | 1991 |  | кирпичные | 5 | 6 | 3 674,30 | 3 674,30 | 3 122,78 | 190 | 3400 000,00 |  |  |  | 3400 000,00 | 925,35 | 8 320,00 | 12.2016 |
| 45. | г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 18 | 1977 |  | панельные | 9 | 6 | 12 806,90 | 12 806,90 | 11692,10 | 566 | 6600000,00 |  |  |  | 6 600000,00 | 515,35 | 3480,00 | 12.2016 |
| 46. | г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, д. 127 | 1975 |  | кирпичные | 5 | 2 | 3 646,23 | 3646,23 | 3 106,24 | 295 | 6 329 890,00 |  |  |  | 6 329 890,00 | 1 736,01 | 8 320,00 | 12.2016 |
| 47. | г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 95 | 1964 |  | кирпичные | 5 | 4 | 3 134,30 | 3 134,30 | 2 862,20 | 160 | 7796200,00 |  |  |  | 7 796 200,00 | 2 487,38 | 8 320,00 | 12.2016 |
| 48. | г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской битвы, д. 41а | 1978 |  | панельные | 5 | 4 | 2 723,80 | 2 723,80 | 2 688,60 | 125 | 4 000 000,00 |  |  |  | 4000000,00 | 1 468,24 | 3 480,00 | 12.2016 |
| 49. | с. Савино, ул. Микрорайон, д. 3 | 1971 |  | панельные | 5 | 6 | 4 402,00 | 4 402,00 | 3 240,80 | 316 | 5 800 000,00 |  |  |  | 5 800 000,00 | 1 317,58 | 3 480,00 | 12.2016 |
| 50. | с. Семеновка, ул. Советская, д. 5 | 1973 |  | кирпичные | 2 | 2 | 793,20 | 793,20 | 475,50 | 35 | 1 672 243,00 |  |  |  | 1 672 243,00 | 2 108,22 | 8 320,00 | 12.2016 |
| 51. | с. Семеновка, ул. Советская, д. 7 | 1972 |  | кирпичные | 2 | 2 | 723,10 | 723,10 | 475,30 | 31 | 1 657 345,00 |  |  |  | 1 657 345,00 | 2 292,00 | 8 320,00 | 12.2016 |
| 52. | с. Семеновка, ул. Интернатская, д. 6 | 1963 |  | кирпичные | 2 | 2 | 638,80 | 638,80 | 425,40 | 31 | 1800 000,00 |  |  |  | 1 800 000,00 | 2 817,78 | 8 320,00 | 12.2016 |
| 53. | г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской битвы, д. 41 | 1970 |  | кирпичные | 5 | 6 | 4 451,20 | 4 451,20 | 2 950,60 | 230 | 6 800 000,00 |  |  |  | 6 800 000,00 | 1 527,68 | 8 320,00 | 12.2016 |
| 54. | г. Йошкар-Ола, ул. Лебедева, д. 33 | 1963 |  | кирпичные | 4 | 4 | 2 498,80 | 2 498,80 | 1601,90 | 136 | 4 372 224,00 |  |  |  | 4 372 224,00 | 1 749,73 | 8 320,00 | 12.2016 |
| 55. | г. Йошкар-Ола, ул. Кирпичная, д. 3 | 1974 |  | кирпичные | 2 | 2 | 544,60 | 544,60 | 351,20 | 48 | 380 000,00 |  |  |  | 380 000,00 | 697,76 | 8 320,00 | 12.2016 |
| 56. | г. Йошкар-Ола. проезд Кокшайский, д. 52а | 1971 |  | кирпичные | 3 | 1 | 482,80 | 482,10 | 273,00 | 19 | 450 000,00 |  |  |  | 450 000,00 | 932,06 | 8 320,00 | 12.2016 |
| 57. | г. Йошкар-Ола, бульвар Победы, д. 10а | 1960 |  | кирпичные | 3 | 1 | 408,10 | 408,10 | 335,00 | 44 | 450 000,00 |  |  |  | 450 000,00 | 1 102,67 | 8 320,00 | 12.2016 |
| 58. | г. Йошкар-Ола, ул. Осипенко, д. 36 | 1957 |  | кирпичные | 2 | 2 | 555,10 | 555,10 | 363,90 | 39 | 1 450 000,00 |  |  |  | 1 450 000,00 | 2 612,14 | 8 320,00 | 12.2016 |
| 59. | г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 14 | 1961 |  | кирпичные | 4 | 4 | 2 555,60 | 2 555,60 | 1 557,80 | 60 | 3 550 000,00 |  |  |  | 3 550 000,00 | 1389,11 | 8 320,00 | 12.2016 |
| 60. | г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 10а | 1970 |  | кирпичные | 5 | 4 | 3 378,00 | 3 262,70 | 2 190,40 | 139 | 3 956 000,00 |  |  |  | 3 956 000,00 | 1 212,49 | 8 320,00 | 12.2016 |
| 61. | г. Йошкар-Ола, ул. Гончарова, д. 18 | 1979 |  | кирпичные | 5 | 2 | 2 107,61 | 2 107,61 | 1 489,60 | 179 | 1 105 000,00 |  |  |  | 1 105 000,00 | 524,29 | 8 320,00 | 12.2016 |
| 62 | г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 170 | 1963 |  | кирпичные | 4 | 3 | 1 994,20 | 1 994,20 | 1 439,70 | 84 | 2 185 000,00 |  |  |  | 2 185 000,00 | 1 095,68 | 8 320,20 | 12.2016 |
| 63 | г. Йошкар-Ола, ул. Баумана, д. 13 | 1963 |  | кирпичные | 4 | 2 | 1270,70 | 1 270,70 | 858,90 | 74 | 1655 000,00 |  |  |  | 1 655 000,00 | 1 302,43 | 8 320,00 | 12.2016 |
| 64. | г. Йошкар-Ола, ул. Баумана, д. 17 | 1962 |  | кирпичные | 4 | 2 | 1 263,20 | 1 263,20 | 824,50 | 62 | 1 655 000,00 |  |  |  | 1655 000,00 | 1 310,16 | 8 320,00 | 12.2016 |
| 65. | г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 82 | 1965 |  | панельные | 5 | 4 | 3 248,90 | 3 248,90 | 2 954,90 | 175 | 2 574 000,00 |  |  |  | 2 574 000,00 | 792,27 | 3480,00 | 12.2016 |
| 66. | г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 5 | 1973 |  | панельные | 5 | 6 | 4 336,00 | 4 336,00 | 3 737,80 | 244 | 3 142 500,00 |  |  |  | 3 142 500,00 | 724,75 | 3 480,00 | 12.2016 |
| 67. | г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 3 | 1972 |  | панельные | 5 | 6 | 4 376,20 | 4 376,20 | 3 885,50 | 237 | 3 190 000,00 |  |  |  | 3 190 000,00 | 728,94 | 3 480,00 | 12.2016 |
| 68. | г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 80 | 1964 |  | кирпичные | 5 | 4 | 3 142,80 | 3 142,80 | 2 742,00 | 168 | 2 620 020,00 |  |  |  | 2 620 020,00 | 833,66 | 8 320,20 | 12.2016 |
| 69. | г. Йошкар-Ола, ул. Анциферова, д. 2а | 1986 |  | панельные | 5 | 6 | 4 517,80 | 4 517,80 | 4 275,80 | 212 | 3 656 640,00 |  |  |  | 3 656 640,00 | 809,39 | 3 480,00 | 12.2016 |
| 70. | г. Йошкар-Ола, ул. Анциферова, д. 3 | 1985 |  | панельные | 5 | 6 | 4 542,40 | 4 542,40 | 4 391,30 | 230 | 3 638700,00 |  |  |  | 3 638 700,00 | 801,05 | 3 480,00 | 12.2016 |
| 71. | г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 90 | 1967 |  | кирпичные | 5 | 4 | 3 154,00 | 3 154,00 | 2 872,90 | 166 | 2 631460,00 |  |  |  | 2 631460,00 | 834,32 | 8 320,00 | 12.2016 |
| 72. | г. Йошкар-Ола, ул. Молодежная, д. 18 | 1985 |  | панельные | 3 | 3 | 1 287,80 | 1 287,80 | 1 287,80 | 70 | 1 717 300,00 |  |  |  | 1 717 300,00 | 1 333,51 | 3 480,00 | 12.2016 |
| 73. | г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 68 | 1961 |  | кирпичные | 3 | 2 | 1 200,14 | 1 200,14 | 838,70 | 98 | 1 500 000,00 |  |  |  | 1 500 000,00 | 1 249,85 | 8 320,00 | 12.2016 |
| 74. | г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, д. 59 | 1963 |  | кирпичные | 4 | 3 | 2 346,20 | 2 346,20 | 1649,20 | 197 | 2 200 000,00 |  |  |  | 2 200 000,00 | 937,69 | 8 320,00 | 12.2016 |
| 75. | г. Йошкар-Ола, ул. Петрова, д. 17а | 1982 |  | кирпичные |  | 3 | 6 037,50 | 6 037,50 | 3 590,40 | 258 | 5 100000,00 |  |  |  | 5 100 000,00 | 844,72 | 8 320,00 | 12.2016 |
| 76. | г. Йошкар-Ола, ул. Мира, д. 97 | 1959 |  | кирпичные | 2 | 2 | 555,10 | 555,10 | 386,50 | 34 | 1 500000,00 |  |  |  | 1 500 000,00 | 2 702,22 | 8 320,00 | 12.2016 |
| 77. | г. Йошкар-Ола, ул. Павленко, д. 3 | 1976 |  | кирпичные | 5 | 4 | 3 336,20 | 3 336,20 | 2 071,40 | 144 | 2 500 000,00 |  |  |  | 2 500 000,00 | 749,36 | 8 320,00 | 12.2016 |
| 78. | г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 45а | 1958 |  | кирпичные | 3 | 2 | 931,40 | 931,40 | 606,30 | 53 | 1300 000,00 |  |  |  | 1 300 000,00 | 1 395,75 | 8 320,00 | 12.2016 |
| Итого по городскому округу "Город Йошкар-Ола" |  |  |  |  |  | 186247,31 | 174 881,41 | 152 204,26 | 10 107 | 280 904 513,00 |  |  |  | 280 904 513,00 | 1 606,26 | 8 320,00 |  |
| Городской округ "Город Волжск" |
| 79. | г. Волжск, ул. Ленина, д. 42 | 1957 |  | кирпичные | 2 | 1 | 383,80 | 383,80 | 341,10 | 18 | 663 080,00 |  |  |  | 663 080,00 | 1 727,67 | 8 603,00 | 12.2016 |
| 80. | г. Волжск, ул. Советская, д. 9 | 1955 |  | кирпичные | 3 | 3 | 1 864,20 | 1 864,20 | 1864,20 | 56 | 7 516 116,00 |  |  |  | 7516 116,00 | 4 031,82 | 8603,00 | 12.2016 |
| 81. | г. Волжск, ул. Леваневского, д. 1 | 1952 |  | кирпичные | 3 | 2 | 843,10 | 730,50 | 666,40 | 24 | 2 957 873,00 |  |  |  | 2 957 873,00 | 4 049,11 | 8 603,00 | 12.2016 |
| 82. | г. Волжск, ул. Леваневского, д. 2 | 1950 |  | кирпичные | 2 | 1 | 405,20 | 405,20 | 405,20 | 9 | 1953 411,00 |  |  |  | 1 953 411,00 | 4 820,86 | 8603,00 | 12.2016 |
| 83. | г. Волжск, ул. Леваневского, д. 8 | 1950 |  | кирпичные | 2 | 1 | 401,20 | 401,2 | 401,2 | 23 | 2047402,00 |  |  |  | 2 047 402,00 | 5 103,20 | 8 603,00 | 12.2016 |
| 84. | г. Волжск, ул. Щорса, д. 9 | 1949 |  | кирпичные | 2 | 2 | 726,50 | 726,5 | 726,5 | 22 | 2 883 078,00 |  |  |  | 2 883 078,00 | 3 968,45 | 8603,00 | 12.2016 |
| 85. | г. Волжск, ул. Советская, д. 11 | 1955 |  | кирпичные | 3 | 3 | 1 041,70 | 1041,7 | 815,80 | 26 | 5 320 544,00 |  |  |  | 5 320 544,00 | 5 107,56 | 8 603,00 | 12.2016 |
| 86. | г. Волжск, ул. 107 Бригады, д. 7 | 1985 | 2008 | панельные | 9 | 2 | 3 768,60 | 3768,6 | 3 655,00 | 172 | 3 600000,00 |  |  |  | 3 600 000,00 | 955,26 | 3 600,00 | 12.2016 |
| 87. | г. Волжск, ул. 107 Бригады, д. 11 | 1988 | 1995 | панельные | 9 | 2 | 3 838,00 | 3 838,00 | 3 773,00 | 173 | 1 350 000,00 |  |  |  | 1 350 000,00 | 351,75 | 3 600,00 | 12 2016 |
| 88. | г. Волжск, ул. Гагарина, д. 4а | 1986 |  | кирпичные | 5 | 2 | 1453,00 | 1 453,00 | 1 453,00 | 82 | 2067 429,00 |  |  |  | 2 067429,00 | 1422,87 | 8 603,00 | 12.2016 |
| 89. | г. Волжск, ул. Дружбы, д. 16/1 | 1970 |  | кирпичные | 5 | 3 | 3 038,40 | 3 038,40 | 2452,80 | 226 | 2 407 860,00 |  |  |  | 2 407 860,00 | 792,48 | 8 603,00 | 12.2016 |
| 90. | г. Волжск, ул. Ленина, д. 15 | 1974 |  | кирпичные | 5 | 1 | 2 220,19 | 2 220.19 | 1 376,29 | 100 | 2 022 602,00 |  |  |  | 2 022 602,00 | 911,00 | 8 603,00 | 12.2016 |
| 91. | г. Волжск, ул. Ленина, д. 61 | 1979 |  | кирпичные | 5 | 2 | 3 268,47 | 3 268,47 | 2 474,67 | 173 | 2 567 149,00 |  |  |  | 2 567 149,00 | 785,43 | 8 603,00 | 12.2016 |
| Итого по городскому округу "Город Волжск" |  |  |  |  |  | 23252,36 | 23 139,76 | 20405,16 | 1 104 | 37 356 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 356 544,00 | 1 614,39 | 8 603,00 |  |
| Городской округ "Город Козьмодемьянск |
| 92. | г. Козьмодемьянск, ул. Энергетическая, д. 24 | 1972 |  | кирпичные | 2 | 2 | 754,48 | 695,50 | 524,10 | 16 | 3 047 480,00 |  |  |  | 3 047800,00 | 4 381,71 | 8 719,00 | 12.2016 |
| 93. | г. Козьмодемьянск, ул. Гагарина, д. 53 | 1959 |  | деревянные | 2 | 2 | 387,60 | 387,60 | 330,30 | 17 | 2 935 787,00 |  |  |  | 2 935 787,00 | 7 574,27 | 14 997,00 | 12.2016 |
| 94. | г. Козьмодемьянск, ул. Гагарина, д. 45 | 1959 |  | деревянные | 2 | 2 | 171,70 | 171,70 | 171,70 | 12 | 1 080 488,00 |  |  |  | 1 080 488,00 | 6 292,88 | 14 997,00 | 12.2016 |
| 95. | г. Козьмодемьянск, ул. Лермонтова, д. 1б | 1961 |  | деревянные | 1 | 3 | 351,00 | 351,20 | 351,00 | 29 | 1 800 000,00 |  |  |  | 1 800 000,00 | 5 128,21 | 14 997,00 | 12.2016 |
| Итого по городскому округу "Город Козьмодемьянск" |  |  |  |  |  | 1664,78 | 1 605,80 | 1 377,30 | 74 | 8 863 755,00 | 0,00 | 0,00 | ода | 8 863 755,00 | 5 519,84 | 14 997,00 |  |
| Волжский муниципальный район |
| 96. | дер. Часовенная, ул. Экспериментальная, д. 15 | 1991 |  | кирпичные | 3 | 3 | 1 568,60 | 1 568,60 | 1 456,90 | 92 | 2632 000,00 |  |  |  | 2 632 000,00 | 1 677,93 | 8 603,00 | 12.2016 |
| 97. | пгт Приволжский, ул. Юбилейная, д. 48 | 1976 |  | панельные | 3 | 3 | 1 407,50 | 1 40730 | 1 320,50 | 74 | 2 034 49000 |  |  |  | 2034 490,00 | 1445,46 | 3600,00 | 12.2016 |
| Итого по Волжскому муниципальному району |  |  |  |  |  | 2 976,10 | 2 976,10 | 2 777,40 | 166 | 4 666 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 666 490,00 | 1 567,99 | 8 603,00 |  |
| Горномарийский муниципальный район |
| 98. | с. Виловатово, ул. Садовая, д. 17 | 1984 |  | кирпичные | 3 | 3 | 1 815,31 | 1 815,31 | 1815,31 | 89 | 1 794 560,00 |  |  |  | 1 794 560,00 | 988,57 | 8 719,00 | 12.2016 |
| Итого по Горномарийскому муниципальному району |  |  |  |  |  | 1815,31 | 1 815,31 | 1 815,31 | 89 | 1 794 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 794 560,00 | 988,57 | 8 719,00 |  |
| Звениговский муниципальный район |
| 99. | пгт Красногорский, ул. Машиностроителей, д. 1а | 1968 |  | кирпичные | 5 | 3 | 1442,30 | 1442,30 | 1 188,60 | 128 | 2 224 490,00 |  |  |  | 2 224 490,00 | 1 542,32 | 8 603,00 | 12.2016 |
| 100. | пгт Красногорский, ул. Центральная, д. 1 | 1953 |  | деревянные | 2 | 1 | 442,80 | 442,80 | 442,80 | 30 | 2 757 634,00 |  |  |  | 2 757 634,00 | 6 227,72 | 14 894,00 | 12.2016 |
| 101. | пгт Красногорский, ул. Советская, д. 4 | 1958 |  | деревянные | 2 | 1 | 450,10 | 450,10 | 450,10 | 26 | 1 353 634,00 |  |  |  | 1 353 634,00 | 3 007,41 | 14 894,00 | 12.2016 |
| 102. | пгт Красногорский, ул. Советская, д. 13 | 1964 |  | деревянные | 2 | 1 | 450,60 | 450,60 | 450,60 | 44 | 1 353 634,00 |  |  |  | 1 353 634,00 | 3 004,07 | 14 894,00 | 12.2016 |
| 103 | пгт Красногорский, ул. Ленина, д. 40 | 1969 |  | деревянные | 2 | 1 | 449,30 | 449,30 | 449,30 | 24 | 1 353 634,00 |  |  |  | 1 353 634,00 | 3 012,76 | 14 894,00 | 12-2016 |
| 104. | пгт Красногорский, ул. Первомайская, д. 10 | 1968 |  | деревянные | 2 | 1 | 420,80 | 420,80 | 420,80 | 21 | 1 353 634,00 |  |  |  | 1 353 634,00 | 3 216,81 | 14 894,00 | 12.2016 |
| 105. | г. Звенигово, ул. Заводская, д. 7 | 1962 |  | кирпичные | 2 | 2 | 624,30 | 624,30 | 624,30 | 39 | 4 101 759,00 |  |  |  | 4 101 759,00 | 6 570,17 | 8 603,00 | 12.2016 |
| 106. | г. Звенигово, ул. Гагарина, 3 | 1963 |  | кирпичные | 5 | 2 | 1 632,30 | 1632,30 | 1632,30 | 67 | 3 133 130,00 |  |  |  | 3 133 130,00 | 1 919,46 | 8 603,00 | 12.2016 |
| Итого по Звениговскому муниципальному району |  |  |  |  |  | 5 912,50 | 5 91230 | 5 658,80 | 379 | 17 631 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 631 549,00 | 2 982,08 | 14 894,00 |  |
| Килемарский муниципальный район |
| 107. | пос. Визимьяры, ул. Гагарина, д. 7 | 1993 |  | панельные | 3 | 3 | 2 384,00 | 1 526,70 | 1 526,70 | 45 | 2 386 320,00 |  |  |  | 2 386 320,00 | 1 563,06 | 3 585,00 | 12.2016 |
| Итого по Килемарскому муниципальному району |  |  |  |  |  | 2 384,00 | 1 526,70 | 1 526,70 | 45 | 2 386 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 386 320,00 | 1 563,06 | 3 585,00 |  |
| Куженерский муниципальный район |
| 108. | пгт Куженер, ул. Заречная, д. 6 | 1968 |  | кирпичные | 2 | 2 | 429,10 | 429,10 | 143,00 | 32 | 1 503 930,00 |  |  |  | 1 503 930,00 | 3 504,85 | 8 537,00 | 12.2016 |
| 109. | пгт Куженер, ул. Кирова, д. 6 | 1971 |  | кирпичные | 2 | 2 | 773,30 | 485,80 | 485,80 | 28 | 2 866 080,00 |  |  |  | 2 866 080,00 | 5 899,71 | 8 357,00 | 12.2016 |
| 110. | пгт Куженер, ул. Заречная, д. 11 | 1971 |  | кирпичные | 2 | 2 | 518,30 | 51830 | 445,90 | 32 | 1 100000,00 |  |  |  | 1 100 000,00 | 2 122,32 | 8 537,00 | 12.2016 |
| Итого по Куженерскому муниципальному району |  |  |  |  |  | 1720,70 | 1 433,20 | 1074,70 | 92 | 5 470 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 470 010,00 | 3 816,64 | 8 537,00 |  |
| Мари-Турекский муниципальный район |
| 111. | пгт Мари-Турек, ул. Красноармейская, д. 29 | 1978 |  | кирпичные | 2 | 3 | 908,50 | 908,30 | 831,80 | 58 | 3 200 000,00 |  |  |  | 3 200000,00 | 3 522,29 | 8 779,00 | 12.2016 |
| 112. | с. Косолапово, ул. Советская, д. 58 | 1970 |  | кирпичные | 2 | 2 | 356,30 | 237,30 | 237,30 | 18 | 1 043 100,00 |  |  |  | 1 043 100,00 | 4 395,70 | 8 779,00 | 12.2016 |
| 113. | пгт Мари-Турек, ул. Советская, д. 14 | 1961 |  | кирпичные | 2 | 2 | 544,50 | 544,30 | 544,50 | 34 | 990000,00 |  |  |  | 990000,00 | 1 818,18 | 8 779,00 | 12.2016 |
| Итого по Мари-Турекскому муниципальному району |  |  |  |  |  | 1809,30 | 1690,30 | 1613,60 | 110 | 5 233 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 233 100,00 | 3 095,96 | 8 779,00 |  |
| Медведевский муниципальный район |
| 114. | с. Ежово, ул. Олега Кошевого, д. 4 | 1986 |  | панельные | 3 | 3 | 1303,90 | 1 303,90 | 1303,90 | 55 | 2 233 565,00 |  |  |  | 2 233 565,00 | 1 712,99 | 3 714,00 | 12.2016 |
| 115. | с. Ежово, ул. Олега Кошевого, д. 6 | 1984 |  | панельные | 3 | 3 | 1 394,10 | 1 394,10 | 1 394,10 | 72 | 2 393 308,00 |  |  |  | 2 393 308,00 | 1 716,74 | 3 714,00 | 12.2016 |
| 116. | пгт Медведево, ул. Полевая, д. 11 | 1975 |  | панельные | 5 | 6 | 4 597,20 | 4 597,20 | 3 807,80 | 212 | 6 044 000,00 |  |  |  | 6 044 000,00 | 1 314,71 | 3 714,00 | 12.2016 |
| 117 | пос. Сурок, ул. Дружбы, д. 3 | 1973 |  | панельные | 2 | 2 | 725,70 | 725,70 | 425,10 | 40 | 3 264 190,00 |  |  |  | 3 264 190,00 | 4 497,99 | 3 714,00 | 12.2016 |
| 118. | пос. Сурок, ул. Дружбы, д. 5 | 1972 |  | панельные | 2 | 2 | 739,60 | 739,60 | 658,30 | 42 | 3 264 190,00 |  |  |  | 3 264 190,00 | 4 413,45 | 3 714,00 | 12.2016 |
| 119 | пос. Силикатный, ул. Пушкина, д. 1 | 1973 |  | панельные | 2 | 2 | 722,00 | 722,00 | 722,00 | 39 | 3 037 420,00 |  |  |  | 3 037 420,00 | 4 206,95 | 3 714,00 | 12.2016 |
| 120. | с. Азаново, ул. Советская, д. 9 | 1987 |  | панельные | 5 | 6 | 5 182,60 | 4 585,00 | 5 485,00 | 200 | 2 300 000,00 |  |  |  | 2 300 000,00 | 501,64 | 3 714,00 | 12.2016 |
| 121. | с. Азаново, ул. Фабричная, д. 3 | 1982 |  | кирпичные | 5 | 6 | 4 810,25 | 4 177,75 | 4 177,75 | 220 | 2 500 000,00 |  |  |  | 2 500 000,00 | 598,41 | 8 320,00 | 12.2016 |
| 122. | пгт Медведево, ул. Полевая, д. 17 | 1981 |  | кирпичные | 5 | 6 | 4 174,50 | 4 174,50 | 4 174,50 | 229 | 4 300 000,00 |  |  |  | 4 300 000,00 | 1 030,06 | 8 320,00 | 12.2016 |
| Итого по Медведевскому муниципальному району |  |  |  |  |  | 23 649,85 | 22419,75 | 22 148,45 | 1 109 | 29 336 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 336 673,00 | 1 308,32 | 8 320,00 |  |
| Моркинский муниципальный район |
| 123. | пгт Морки, ул. Кудрявцева, д. 2 | 1959 |  | деревянные | 1 | 1 | 206,00 | 165,90 | 16,20 | 8 | 1 936 069,00 |  |  |  | 1 936 069,00 | 11 670,10 | 14 997,00 | 12.2016 |
| 124. | пгт Морки, ул. Мира, д. 38 | 1967 |  | кирпичные | 1 | 7 | 493,65 | 444,58 | 432,46 | 29 | 3 452 105,00 |  |  |  | 3 452 105,00 | 7 764,87 | 8 719,00 | 12.2016 |
| Итого по Моркинскому муниципальному району |  |  |  |  |  | 699,65 | 610,48 | 448,66 | 37 | 5 388 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 388 174,00 | 8 826,13 | 14 997,00 |  |
| Новоторъяльский муниципальный район |
| 125. | пгт Новый Торъял, ул. Культуры, д. 28 | 1972 |  | кирпичные | 2 | 2 | 713,40 | 713,40 | 618,20 | 41 | 2 990 881,00 |  |  |  | 2 990 881,00 | 4 192,43 | 8 569,00 | 12.2016 |
| 126. | пгт Новый Торъял, ул. Культуры, д. 36 | 1977 |  | кирпичные | 2 | 2 | 715,20 | 715,20 | 688,90 | 40 | 509 119,00 |  |  |  | 509119,00 | 711,86 | 8 569,00 | 12.2016 |
| 127. | пгт Новый Торъял, ул. Культуры, д. 26 | 1975 |  | панельные | 2 | 2 | 743,40 | 743,40 | 484,40 | 32 | 1 400 000,00 |  |  |  | 1 400 000,00 | 1 883,24 | 3 585,00 | 12.2016 |
| 128. | пгт Новый Торъял, ул. Культуры, д. 30 | 1971 |  | кирпичные | 2 | 2 | 722,60 | 722,60 | 480,00 | 41 | 600 000,00 |  |  |  | 600 000,00 | 83033 | 8 569,00 | 12.2016 |
| 129. | пгт Новый Торъял, ул. Механизаторов, д. 5 | 1964 |  | кирпичные | 2 | 1 | 294,70 | 294,70 | 294,70 | 20 | 1000 000,00 |  |  |  | 1 000000,00 | 3 393,28 | 8 569,00 | 12.2016 |
| Итого по Новоторъяльскому муниципальному району |  |  |  |  |  | 3 189,30 | 3 189,30 | 2 566,20 | 174 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 2 038,06 | 8 569,00 |  |
| Оршанский муниципальный район |
| 130. | пгт Оршанка, ул. Крупина, д. 17 | 1981 |  | панельные | 3 | 3 | 1 303,00 | 1266,90 | 1266,90 | 88 | 4 062 500,00 |  |  |  | 4 062 500,00 | 3 206,65 | 3 507,00 | 12.2016 |
| 131. | пгт Оршанка, ул. Крупина, д. 19 | 1982 |  | панельные | 5 | 6 | 4 774,30 | 4 774,30 | 4 581,20 | 255 | 1 600 000,00 |  |  |  | 1 600000,00 | 335,13 | 3 507,00 | 12.2016 |
| Итого по Оршанскому муниципальному району |  |  |  |  |  | 6 077,30 | 6 041,20 | 5 848,10 | 343 | 5 662 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 662 500,00 | 937,31 | 3 507,00 |  |
| Параньгинский муниципальный район |
| 132. | с. Елеево, ул. Советская, д. 22 | 1971 |  | кирпичные | 2 | 2 | 624,80 | 376,50 | 278,00 | 21 | 3 175 534,00 |  |  |  | 3 175 534,00 | 8 434,35 | 8719,00 | 12.2016 |
| Итого по Параньгинскому муниципальному району |  |  |  |  |  | 624,80 | 376,50 | 278,00 | 21 | 3 175 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 175 534,00 | 8 434,35 | 8 719,00 |  |
| Сернурский муниципальный район |
| 133. | пгт Сернур, ул. Маяковского, д. 10а | 1965 |  | панельные | 2 | 1 | 318,80 | 318,80 | 194,80 | 19 | 1 284000,00 |  |  |  | 1 284 000,00 | 4 027,60 | 3 585,20 | 12.2016 |
| 134. | пгт Сернур, ул. Маяковского, д. 1 | 1967 |  | панельные | 2 | 2 | 252,30 | 252,30 | 252,30 | 8 | 1 644 300,00 |  |  |  | 1644 30000 | 6 517,24 | 8 569,00 | 12.2016 |
| 135. | пгт Сернур, ул. Советская, д. 135 | 1970 |  | кирпичные | 2 | 1 | 362,10 | 362,10 | 362,10 | 21 | 2 195 270,00 |  |  |  | 2 195 270,00 | 6 062,61 | 8 569,00 | 12.2016 |
| 136. | пгт Сернур, ул. Конакова, д. 12 | 1960 |  | кирпичные | 2 | 1 | 216,30 | 216,30 | 216,30 | 10 | 1 540000,00 |  |  |  | 1 540 000,00 | 7119,74 | 8 569,00 | 12.2016 |
| 137. | с. Казанское, ул. Кооперативная д. 8 | 1984 |  | панельные | 3 | 3 | 2 582,10 | 2 582,10 | 2 582,10 | 46 | 2 500 000,00 |  |  |  | 2 500000,00 | 968,00 | 3 585,00 | 12.2016 |
| Итого по Сернурскому муниципальному району |  |  |  |  |  | 3 731,60 | 3 731,60 | 3 607,60 | 104 | 9163 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 163 570,00 | 2 455,67 | 8 569,00 |  |
| Советский муниципальный район |
| 138 | пгт Советский, ул. Свердлова, д. 2 | 1961 |  | кирпичные | 2 | 1 | 305,60 | 284,00 | 284,00 | 15 | 1 964 352,00 |  |  |  | 1 964 352,00 | 6 916,73 | 8 411,00 | 12.2016 |
| 139 | пгт Советский, ул. Свердлова, д. 3 | 1958 |  | кирпичные | 2 | 1 | 305,90 | 285,00 | 251,90 | 14 | 1 981 035,00 |  |  |  | 1 981 035,00 | 6 951,00 | 8 411,00 | 12.2016 |
| 140 | пгт Советский, ул. Свердлова, д. 4 | 1958 |  | кирпичные | 2 | 1 | 299,10 | 277,20 | 277,20 | 19 | 1 926 817,00 |  |  |  | 1926 817,00 | 6 951,00 | 8 411,00 | 12.2016 |
| 141 | пгт Советский, ул. Свердлова, д. 5 | 1958 |  | кирпичные | 2 | 1 | 293,40 | 265,90 | 265,90 | 17 | 1890 672,00 |  |  |  | 1 890 672,00 | 7110,46 | 8411,00 | 12.2016 |
| 142 | пгт Советский, ул. Строителей, д. 1 | 1979 |  | кирпичные | 1 | 2 | 248,70 | 248,70 | 161,60 | 19 | 2 091 440,00 |  |  |  | 2 091440,00 | 8409,49 | 8 411,00 | 12.2016 |
| 143 | пгт Советский, ул. Строителей, д. 1а | 1981 |  | кирпичные | 1 | 2 | 274,60 | 274,60 | 274,60 | 12 | 1 989463,00 |  |  |  | 1 989 463,00 | 7 244,95 | 8411,00 | 12.2016 |
| 144 | с. Ронга, ул. Кирова, д. 9 | 1961 |  | кирпичные | 2 | 1 | 276,00 | 264,70 | 60,10 | 12 | 1 986 663,00 |  |  |  | 1 986 663,00 | 7 505,34 | 8 411,00 | 12.2016 |
| 145 | пгт Советский, ул. Котовского, д. 2 | 1965 |  | кирпичные | 2 | 2 | 583,20 | 550,20 | 408,80 | 15 | 3 824 440,00 |  |  |  | 3 824 440,00 | 6 951,00 | 8 411,00 | 12.2016 |
| Итого по Советскому муниципальному району |  |  |  |  |  | 2 586,50 | 2 450,30 | 1 984,10 | 123 | 17 654 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 654 882,00 | 7 205,19 | 8411,00 |  |
| Юринский муниципальный район |
| 146. | пгт Юрино, ул. Маяковского, д. 23 | 1960 |  | кирпичные | 2 | 2 | 361,60 | 361,60 | 335,94 | 8 | 1 098 480,00 |  |  |  | 1 098 480,00 | 3 037,83 | 8779,00 | 12.2016 |
| Итого по Юринскому муниципальному району |  |  |  |  |  | 361,60 | 361,60 | 335,94 | 8 | 1 098 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 098 480,00 | 3 037,83 | 8779,00 | 12.2016 |
| Итого по разделу I |  |  |  |  |  | 268 742,96 | 254 161,81 | 225 670,28 | 14 085 | 442 286 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442 286 654,00 | 1 740,18 | 14997,00 |  |
| II. Перечень многоквартирных домов, в которых осуществляется только разработка проектно-сметной документации |
| Городской округ "Город Йошкар-Ола" |
| 1. | г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 120 | 198* |  | панельные | 10 | 7 | 17213,70 | 17213,70 | 16 580,65 | 702 | 218 446,00 |  |  |  | 218446,00 |  |  | 12.2016 |
| 2. | г. Йошкар-Ола, ул. Димитрова, д. 64 | 1990 |  | кирпичные | 9 | 2 | 3 877,90 | 3 877,90 | 3 725,41 | 235 | 113 592,00 |  |  |  | 113 592,00 |  |  | 12.2016 |
| 3. | г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 86 | 1965 |  | панельные | 5 | 4 | 3 228,90 | 3 228,90 | 2966,20 | 161 | 215 621,00 |  |  |  | 215621,00 |  |  | 12.2016 |
| 4. | г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 92 | 1968 |  | панельные | 5 | 4 | 3 515,60 | 3 515,60 | 3 129,95 | 209 | 234 932,00 |  |  |  | 234932,00 |  |  | 12.2016 |
| 5. | г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 94 | 1965 |  | кирпичные | 5 | 4 | 3169,30 | 3 169,30 | 2758,40 | 132 | 232 136,00 |  |  |  | 232 136,00 |  |  | 12.2016 |
| 6. | г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 96 | 1969 |  | панельные | 5 | 4 | 3 762,30 | 3 762,30 | 3445,70 | 198 | 242 214,00 |  |  |  | 242 214,00 |  |  | 12.2016 |
| 7. | г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 16 | 1991 |  | кирпичные | 14 | 1 | 6416,20 | 6 416,20 | 6071,30 | 287 | 218 447,00 |  |  |  | 218 447,00 |  |  | 12.2016 |
| 8. | г. Йошкар-Ола, ул. Петрова, д. 19 | 1992 |  | кирпичные | 14 | 2 | 7 051,20 | 7 051,20 | 6385,30 | 316 | 233 010,00 |  |  |  | 233 010,00 |  |  | 12.2016 |
| 9. | г. Йошкар-Ола, ул. Воинов-Интернационалистов, д. 21 | 1992 |  | панельные | 17 | 1 | 5 456,10 | 5456,10 | 5048,70 | 233 | 139 806,00 |  |  |  | 139 806,00 |  |  | 12.2016 |
| 10. | г. Йошкар-Ола, ул. 8 Марта, д. 57 | 1973 |  | кирпичные | 5 | 1 | 3 583,30 | 3 583,30 | 3041.23 | 285 | 116 505,00 |  |  |  | 116 505,00 |  |  | 12.2016 |
| 11. | г. Йошкар-Ола, ул. Кутрухина, д. 10 | 1967 |  | панельные | 5 | 4 | 3 240,00 | 3 240,00 | 3 166,90 | 165 | 133 981,00 |  |  |  | 133 981,00 |  |  | 12.2016 |
| 12. | г. Йошкар-Ола, ул. Мичурина, д. 38 | 1989 |  | панельные | 5 | 5 | 3 938,10 | 3 938,10 | 3 416,50 | 225 | 148 544,00 |  |  |  | 148 544,00 |  |  | 12.2016 |
| 13. | г. Йошкар-Ола, ул. Мичурина, д. 40 | 1987 |  | панельные | 5 | 6 | 4 536,10 | 4 536,10 | 3 990,60 | 262 | 177 670,00 |  |  |  | 177670,00 |  |  | 12.2016 |
| 14. | г. Йошкар-Ола, ул. Баумана, д. 19 | 1962 |  | кирпичные | 4 | 4 | 2537,20 | 2 537,20 | 2323,90 | 157 | 136 346,00 |  |  |  | 136 346,00 |  |  | 12.2016 |
| 15. | г. Йошкар-Ола, ул. Зарубина, д. 57 | 1993 |  | кирпичные | 5 | 12 | 8639,70 | 8639,70 | 8 391,50 | 405 | 423 495,00 |  |  |  | 423 495,00 |  |  | 12.2016 |
| 16. | г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, д. 123 | 1951 |  | кирпичные | 2 | 2 | 521,40 | 521,40 | 475,60 | 24 | 71 956,00 |  |  |  | 71 956,00 |  |  | 12.2016 |
| 17. | г. Йошкар-Ола, ул. Ломоносова, д. 6а | 1974 |  | кирпичные | 5 | 2 | 3 215,90 | 3215,90 | 2 555,14 | 181 | 200534,00 |  |  |  | 200 534,00 |  |  | 12.2016 |
| 18. | г. Йошкар-Ола, ул. Павлова, д. 7 | 1972 |  | кирпичные | 5 | 1 | 2 391,65 | 2391,65 | 1 174,35 | 131 | 38447,00 |  |  |  | 38 447,00 |  |  | 12.2016 |
| 19. | г. Йошкар-Ола, ул. Свердлова, д. 34 | 1962 |  | кирпичные | 5 | 4 | 3 143,70 | 3 143,70 | 2 751,90 | 126 | 151054,00 |  |  |  | 151054,00 |  |  | 12.2016 |
| 20. | г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 173 | 1976 |  | кирпичные | 6 | 14 | 14 131,70 | 14 131,70 | 12 190,10 | 380 | 414 874,00 |  |  |  | 414874,00 |  |  | 12.2016 |
| 21. | г. Йошкар-Ола, ул. Степана Разина, д. 82 | 1964 |  | кирпичные | 4 | 3 | 2045,00 | 2 045,00 | 1948,30 | 94 | 112966,00 |  |  |  | 112966,00 |  |  | 12.2016 |
| 22. | г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 42 | 1991 |  | панельные | 16 | 1 | 4 575,50 | 4 575,50 | 4 471,90 | 194 | 116 505,00 |  |  |  | 116 505,00 |  |  | 12.2016 |
| 23. | г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, д. 11 | 1989 |  | кирпичные | 9 | 1 | 2874,10 | 2 874,10 | 1685,00 | 133 | 43 689,00 |  |  |  | 43689,00 |  |  | 12.2016 |
| 24. | г. Йошкар-Ола, ул. Й.Кырля, д. 3 | 1984 |  | панельные | 5 | 4 | 2798,00 | 1668,30 | 1500,00 | 128 | 29126,00 |  |  |  | 29126,00 |  |  | 12.2016 |
| 25. | г. Йошкар-Ола, ул. Й.Кырля, д. 19 | 1989 |  | панельные | 10 | 3 | 8139,00 | 8 139,00 | 7337,10 | 499 | 122 330,00 |  |  |  | 122330,00 |  |  | 12.2016 |
| 26. | г. Йошкар-Ола, ул. Й.Кырля, д. 14 | 1970 |  | панельные | 5 | 6 | 4 359,70 | 4 359,70 | 3 964,60 | 240 | 177116,00 |  |  |  | 177116,00 |  |  | 12.2016 |
| 27. | г. Йошкар-Ола, ул. Баумана, д. 22а | 1971 |  | панельные | 5 | 6 | 4450,90 | 4450,90 | 3 897,10 | 234 | 128 155,00 |  |  |  | 128 155,00 |  |  | 12.2016 |
| 28. | г. Йошкар-Ола, ул. Баумана, д. 11 | 1981 |  | кирпичные | 5 | 10 | 6988,30 | 6988,30 | 5707,50 | 300 | 363 815,00 |  |  |  | 363 815,00 |  |  | 12.2016 |
| 29. | г. Йошкар-Ола, ул. Фестивальная, д. 73 | 1987 |  | панельные | 5 | 2 | 3644,14 | 3644,14 | 2 350,70 | 248 | 37864,00 |  |  |  | 37 864,10 |  |  | 12.2016 |
| 30. | г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 27 | 1976 |  | кирпичные | 5 | 2 | 4056,93 | 4056,93 | 1925,40 | 218 | 37 864,00 |  |  |  | 37 864,00 |  |  | 12.2016 |
| 31. | г. Йошкар-Ола, ул. Димитрова, д. 58 | 1992-2001 |  | панельные |  | 7 | 15798,40 | 15 798,40 | 14642,00 | 650 | 198058,00 |  |  |  | 198058,00 |  |  | 12.2016 |
| 32. | г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 124а | 1991 |  | кирпичные | 5 | 4 | 225230 | 225230 | 2079,90 | 139 | 24757,00 |  |  |  | 24757,00 |  |  | 12.2016 |
| 33. | г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 9а | 1974 |  | панельные | 5 | 4 | 3466,70 | 3 466,70 | 3 106,30 | 194 | 87379,00 |  |  |  | 87379,00 |  |  | 12.2016 |
| 34. | г. Йошкар-Ола, ул. Фестивальная, д. 77 | 1993 | 2008 | панельные | 9 и 10 | 3 | 6 426,70 | 6 426,70 | 5892,00 | 303 | 280311,00 |  |  |  | 280311,00 |  |  | 12.2016 |
| 35. | г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 23 | 1972 |  | панельные | 5 | 6 | 4154,40 | 4154,40 | 4048,40 | 217 | 187835,00 |  |  |  | 187 835,00 |  |  | 12.2016 |
| 36. | г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 23а | 1974 | 2008 | панельные | 5 | 4 | 2824,05 | 2824,05 | 2 824,15 | 124 | 141932,00 |  |  |  | 141 932,00 |  |  | 12.2016 |
| 37. | г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 9 | 1973 |  | панельные | 5 | 6 | 4 344,10 | 4 344,10 | 3 940,40 | 238 | 177087,00 |  |  |  | 177087,00 |  |  | 12.2016 |
| 38. | г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 24 | 1973 |  | кирпичные | 5 | 4 | 3 363,00 | 3 363,00 | 2 859,30 | 174 | 138204,00 |  |  |  | 138 204,00 |  |  | 12.2016 |
| 39. | г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 17а | 1973 |  | панельные | 5 | 4 | 4 217,60 | 4 217,60 | 3683,40 | 213 | 17476,00 |  |  |  | 17476,00 |  |  | 12.2016 |
| 40. | г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, д. 90 | 1972 |  | кирпичные | 5 | 6 | 5402,60 | 5402,60 | 5 402,60 | 209 | 233 505,00 |  |  |  | 233 505,00 |  |  | 12.2016 |
| 41. | г. Йошкар-Ола, ул. Никиткино, д. 15 | 1973 |  | панельные | 3 | 3 | 1069,10 | 1069,10 | 686,50 | 52 | 83 546,00 |  |  |  | 83 546,00 |  |  | 12.2016 |
| 42. | г. Йошкар-Ола, ул. Лебедева, д. 55а | 1987 |  | панельные | 5 | 5 | 3 446,00 | 3 446,00 | 3 029,60 | 171 | 131 260,00 |  |  |  | 131 260,00 |  |  | 12.2016 |
| 43. | г. Йошкар-Ола, ул. Лебедева, д. 57а | 1986 |  | панельные | 5 | 5 | 3 465,00 | 3 465,60 | 3 045,80 | 185 | 126 295,00 |  |  |  | 126 295,00 |  |  | 12.2016 |
| 44. | с. Семеновка, ул. Авиации, д. 7 | 1988 |  | панельные | 5 | б | 4109,00 | 4109,00 | 3 304,60 | 203 | 70 490,00 |  |  |  | 70 490,00 |  |  | 12.2016 |
| 45. | с. Семеновка, ул. Авиации, д. 9 | 1979 |  | панельные | 5 | 5 | 3 408,00 | 3408,00 | 2 936,30 | 167 | 64 586,00 |  |  |  | 64 586,00 |  |  | 12.2016 |
| 46. | г. Йошкар-Ола, ул. Мира, д. 15 | 1976 | 2008 | кирпичные | 9 | 2 | 2993,70 | 1912,30 | 1805,00 | 117 | 87379,00 |  |  |  | 87 379,00 |  |  | 12.2016 |
| 47. | г. Йошкар-Ола, ул. Лебедева, д. 57 | 1991 |  | панельные | 9 | 3 | 5284,10 | 2 890,70 | 2790,00 | 220 | 145 631,00 |  |  |  | 145631,00 |  |  | 12.2016 |
| 48. | г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей д. 124а | 1982 |  | кирпичные | 5 | 1 | 2 507,10 | 2152,30 | 1 565,45 | 138 | 116 505,00 |  |  |  | 116505,00 |  |  | 12.2016 |
| 49. | г. Йошкар-Ола, ул. Баумана д. 24 | 1975 |  | кирпичные | 5 | 2 | 3 767,60 | 2482,60 | 2 255,00 | 229 | 218447,00 |  |  |  | 218447,00 |  |  | 12.2016 |
| 50. | г. Йошкар-Ола, ул. Соловьева д. 2А | 1985 |  | кирпичные | 4 | 2 | 4 780,20 | 3 960,60 | 4056,50 | 356 | 364 078,00 |  |  |  | 364078,00 |  |  | 12.2016 |
| 51. | г. Йошкар-Ола, ул. 3-я Целинная, д. 27 | 1985 |  | кирпичные | 1 | 1 | 905,10 | 905,10 | 491,50 | 74 | 64951,00 |  |  |  | 64 951,00 |  |  | 12.2016 |
| 52. | г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 42 | 1975 |  | кирпичные | 9 | 1 | 2203,00 | 2203,00 | 1 346,40 | 93 | 186 176,00 |  |  |  | 186 176,00 |  |  | 12.2016 |
| 53. | г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, д. 53 | 1962 |  | кирпичные | 4 | 3 | 1499,10 | 1499,10 | 993,50 | 90 | 81 899,00 |  |  |  | 81 899,00 |  |  | 12.2016 |
| 54. | г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д. 152 | 1961 |  | кирпичные | 4 | 3 | 1444,30 | 1444,30 | 947,50 | 67 | 169806,00 |  |  |  | 169 806,00 |  |  | 12.2016 |
| 55. | г. Йошкар-Ола, ул. Рябинина, д. 21 | 1957 |  | кирпичные | 3 | 4 | 1779,10 | 1779,10 | 912,60 | 49 | 123 641,00 |  |  |  | 123 641,00 |  |  | 12.2016 |
| 56. | г. Йошкар-Ола, ул. Хасанова, д. 1 | 1960 |  | кирпичные | 4 | 2 | 1286,50 | 1 286,50 | 804,80 | 52 | 29 126,00 |  |  |  | 29 126,00 |  |  | 12.2016 |
| 57. | г. Йошкар-Ола, ул. Вознесенская, д. 36 | 1986 | 2011 | кирпичные | 9 | 5 | 104 770,00 | 10470,00 | 6 258,20 | 360 | 55 340,00 |  |  |  | 55 340,00 |  |  | 12.2016 |
| Итого по городскому округу "Город Йошкар-Ола" |  |  |  |  |  | 348468,87 | 247 104,97 | 214 084,93 | 12186 | 8636 740,00 |  |  |  | 8636740,00 |  |  |  |
| Городской округ "Город Волжск" |
| 58. | г. Волжск, ул. Щорса, д. 9 | 1949 |  | деревянные | 2 | 2 | 726,50 | 726,50 | 726,50 | 24 | 119 846,00 |  |  |  | 119846,00 |  |  | 12.2016 |
| 59. | г. Волжск, ул. Леваневского, д. 1 | 1952 |  | кирпичные | 3 | 2 | 843,10 | 843,10 | 779,60 | 26 | 88444,00 |  |  |  | 88444,00 |  |  | 12.2016 |
| 60. | г. Волжск, ул. Леваневского, д. 2 | 1950 |  | кирпичные | 2 | 1 | 405,20 | 405,20 | 405,20 | 11 | 27016,00 |  |  |  | 27016,00 |  |  | 12.2016 |
| 61. | г. Волжск, ул. Леваневского, д. 8 | 1950 |  | кирпичные | 2 | 1 | 401,20 | 401,20 | 401,20 | 25 | 23 450,00 |  |  |  | 23 450,00 |  |  | 12.2016 |
| 62. | г. Волжск, ул. Советская, д. 11 | 1955 |  | кирпичные | 3 | 3 | 1 149,80 | 1 149,80 | 1149,80 | 35 | 83 142,00 |  |  |  | 83 142,00 |  |  | 12.2016 |
| 63. | г. Волжск, ул. Левина, д. 38 | 1957 |  | кирпичные | 2 | 1 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 17 | 82 835,00 |  |  |  | 82 835,00 |  |  | 12.2016 |
| 64. | г. Волжск, ул. Коммунистическая, д. 20 | 1963 |  | кирпичные | 5 | 4 | 2 865,30 | 2 865,30 | 2 865,30 | 109 | 37 583,00 |  |  |  | 37 583,00 |  |  | 12.2016 |
| 65. | г. Волжск, ул. Шестакова, д. 80 | 1979 |  | кирпичные | 5 | 2 | 3 149,21 | 3 149,21 | 2 886,71 | 225 | 55 340,00 |  |  |  | 55 340,00 |  |  | 12.2016 |
| Итого по городскому округу "Город Волжск" |  |  |  |  |  | 9 940,31 | 9 940,31 | 9614,31 | 472 | 517656,00 |  |  |  | 517 656,00 |  |  |  |
| Городской округ "Город Козьмодемьянск" |
| 66. | г. Козьмодемьянск, ул. Чкалова, д. 18 | 1974 | - | деревянные | 2 | 3 | 208,20 | 208,20 | 143,50 | 21 | 70901,00 |  |  |  | 70901,00 |  |  | 12.2016 |
| 67. | г. Козьмодемьянск, ул. Гагарина, д. 55 | 1959 | - | деревянные | 2 | 1 | 135,10 | 135,10 | 135,10 | 10 | 54818,00 |  |  |  | 54 818,00 |  |  | 12.2016 |
| 68. | г. Козьмодемьянск, ул. Михайлова, д. 14 | 1959 | - | деревянные | 2 | 2 | 260,90 | 260,90 | 197,00 | 17 | 56071,00 |  |  |  | 56 071,00 |  |  | 12.2016 |
| 69. | г. Козьмодемьянск, ул. Лихачева, д. 28 | 1960 | - | деревянные | 2 | 1 | 181,10 | 181,10 | 181,10 | 13 | 61 516,00 |  |  |  | 61 516,00 |  |  | 12.2016 |
| 70. | г. Козьмодемьянск, ул. 8 Марта, д. 17 | 1960 | - | деревянные | 2 | 1 | 302,60 | 302,60 | 290,60 | 23 | 73 565,00 |  |  |  | 73 565,00 |  |  | 12.2016 |
| 71. | г. Козьмодемьянск, ул. Гагарина, д. 23 | 1960 | - | деревянные | 2 | 1 | 444,50 | 444,50 | 410,20 | 38 | 70456,00 |  |  |  | 70 456,00 |  |  | 12.2016 |
| Итого по городскому округу "Город Козьмодемьянск" |  |  |  |  |  | 1532,40 | 1 532,40 | 1357,50 | 122 | 387 327,00 |  |  |  | 387 327,00 |  |  |  |
| Волжский муниципальный район |
| 72. | пос. Кичиер, ул. Лесная, д. 2 | 1971 |  | панельные | 2 | 3 | 944,90 | 944,90 | 887,20 | 31 | 72 815,20 |  |  |  | 72815,00 |  |  | 12.2016 |
| 73. | дер. Часовенная, ул. Центральная Усадьба, д. 2 | 1972 |  | кирпичные | 2 | 2 | 475,70 | 475,70 | 168,70 | 45 | 58252,00 |  |  |  | 58 252,00 |  |  | 12.2016 |
| Итого по Волжскому муниципальному району |  |  |  |  |  | 1420,60 | 1420,60 | 1055,90 | 76 | 131067,00 |  |  |  | 131067,00 |  |  |  |
| Звениговский муниципальный район |
| 74. | дер. Кожласола, ул. Элмара, д. 80 | 1994 |  | кирпичные | 5 | 5 | 5 528,00 | 5 090,30 | 5 090,30 | 218 | 54 674,00 |  |  |  | 54 674,00 |  |  | 12.2016 |
| 75. | пгт Красногорский, ул. Машиностроителей, д. 19 | 1982 |  | кирпичные | 5 | 2 | 4 356,70 | 4 356,70 | 3 892,70 | 395 | 44 705,00 |  |  |  | 44 705,00 |  |  | 12.2016 |
| 76. | пгт Красногорский, ул. Машиностроителей, д. 27 | 1988 |  | кирпичные | 5 | 11 | 7680,00 | 7 680,00 | 7 547,90 | 335 | 130016,00 |  |  |  | 130 016,00 |  |  | 12.2016 |
| 77. | пгт Красногорский, ул. Машиностроителей, д. 27а | 1900 |  | кирпичные | 5 | 5 | 3 492,10 | 3 492,10 | 3 362,30 | 140 | 52 076,00 |  |  |  | 52 076,00 |  |  | 12.2016 |
| 78. | г. Звенигово, ул. Заводская, д. 9 | 1961 |  | каменные | 2 | 1 | 362,20 | 362,20 | 362,20 | 25 | 58 252,00 |  |  |  | 58 252,00 |  |  | 12.2016 |
| 79. | г. Звенигово, ул. Гагарина, д. 4 | 1963 |  | каменные | 3 | 16 | 688,75 | 688,75 | 688,75 | 44 | 136 893,00 |  |  |  | 136 893,00 |  |  | 12.2016 |
| Итого по Звениговскому муниципальному району |  |  |  |  |  | 21745,55 | 21 307,85 | 20 581,95 | 1 132 | 476 616,00 |  |  |  | 476 616,00 |  |  |  |
| Килемарский муниципальный район |
| 80 | с. Арда, ул. Школьная, д. 3 | 1974 |  | кирпичные | 2 | 2 | 604,10 | 497,70 | 497,70 | 10 | 29 126,00 |  |  |  | 29 126,00 |  |  | 12.2016 |
| 81. | пос. Механизаторов, ул. Ветеранов, д. 1 | 1972 |  | кирпичные | 2 | 2 | 520,70 | 474,30 | 448,40 | 13 | 21 844,00 |  |  |  | 21 844,00 |  |  | 12.2016 |
| Итого по Килемарскому муниципальному району |  |  |  |  |  | 1 124,80 | 972,00 | 946,10 | 23 | 50 970,00 |  |  |  | 50 970,00 |  |  |  |
| Куженерский муниципальный раной |
| 82. | пгт Куженер, ул. Заречная, д. 5 | 1988 |  | кирпичные | 2 | 2 | 528,00 | 518,00 | 456,40 | 23 | 58 240,00 |  |  |  | 58 240,00 |  |  | 12.2016 |
| 83. | с. Юледур, ул. Строителей, д. 1 | 1959 |  | кирпичные | 2 | 2 | 772,00 | 445,90 | 118,30 | 32 | 55 699,00 |  |  |  | 55 699,00 |  |  | 12.2016 |
| Итого по Куженерскому муниципальному району |  |  |  |  |  | 1 300,00 | 963,90 | 574,70 | 55 | 113 939,00 |  |  |  | 113 939,00 |  |  |  |
| Мари-Турекский муниципальный район |
| 84. | пгт Мари-Турек, ул. Строителей, д. 3 | 1961 |  | кирпичные | 2 | 3 | 544,50 | 544,50 | 544,50 | 34 | 27 746,00 |  |  |  | 27 746,00 |  |  | 12.2016 |
| 85. | с. Мари-Билямор, ул. Мелиораторов, д. 4 | 1970 |  | кирпичный | 2 | 2 | 490,35 | 490,35 | 255,04 | 43 | 51 338,00 |  |  |  | 51 338,00 |  |  | 12.2016 |
| 86. | пгт Мари-Турек, ул. Строителей, д. 5 | 1962 |  | кирпичные | 2 | 1 | 235,60 | 235,60 | 26,50 | 16 | 27746,00 |  |  |  | 27 746,00 |  |  | 12.2016 |
| 87. | пгт Мари-Турек, ул. Мичурина, д. 24 | 1963 |  | кирпичные | 3 | 2 | 1 161,13 | 1 161,13 | 1044,46 | 59 | 56 383,00 |  |  |  | 56 383,00 |  |  | 12.2016 |
| Итого по Мари-Турекскому муниципальному району |  |  |  |  |  | 2 431,58 | 2 431,58 | 1 870,50 | 152 | 163 213,00 |  |  |  | 163 213,00 |  |  |  |
| Медведевский муниципальный район |
| 88. | пгт Медведево, ул. Палевая, д. 11 | 1975 |  | панельные | 5 | 6 | 4 597,20 | 4597,2 | 3 807,80 | 212 | 207 347,00 |  |  |  | 207 347,00 |  |  | 12.2016 |
| 89. | пос. Песчаный, ул. Песчаная, д. 19 | 1986 |  | панельные | 3 | 3 | 1 303,90 | 1303,9 | 1 303,90 | 55 | 59 873,00 |  |  |  | 59 873,00 |  |  | 12.2016 |
| 90. | пгт Силикатный, ул. Пионерская, д. 11 | 1970 |  | панельные | 2 | 3 | 959,40 | 959,4 | 959,40 | 54 | 141 765,00 |  |  |  | 141 765,00 |  |  | 12.2016 |
| 91. | пгт Сурок, ул. Кооперативная, д. 6 | 1984 |  | панельные | 3 | 3 | 1 394,10 | 1394,1 | 1 394,10 | 72 | 112 630,00 |  |  |  | 112 630,00 |  |  | 12.2016 |
| 92. | пгт Краснооктябрьский, ул. Фабричная, д. 9 | 1973 |  | панельные | 5 | 5 | 4 436,50 | 4436,5 | 3 899,20 | 265 | 114 400,00 |  |  |  | 114400,00 |  |  | 12.2016 |
| 93. | пгт Краснооктябрьский, ул. Фабричная, д. 15 | 1985 |  | кирпичные | 5 | 3 | 2 719,30 | 2719,3 | 2 507,40 | 143 | 114 459,00 |  |  |  | 114 459,00 |  |  | 12.2016 |
| 94. | с. Азаново, ул. Фабричная, д. 3 | 1982 |  | кирпичные | 5 | 6 | 4 810,25 | 4177,75 | 2 534,00 | 220 | 107 767,00 |  |  |  | 107767,00 |  |  | 12.2016 |
| 95. | с. Азаново, ул. Советская, д. 9 | 1987 |  | панельные | 5 | 6 | 5 182,60 | 4585 | 3417,00 | 200 | 107767,00 |  |  |  | 107 767,00 |  |  | 12.2016 |
| Итого по Медведевскому муниципальному району |  |  |  |  |  | 25 403,25 | 24 173,15 | 19 822,80 | 1221 | 966008,00 |  |  |  | 966 008,00 |  |  |  |
| Моркинский муниципальный район |
| 96. | пгт Морки, ул. Мира, д. 13 | 1967 |  | кирпичные | 2 | 2 | 552,70 | 515,63 | 375,03 | 19 | 88 718,00 |  |  |  | 88718,00 |  |  | 12.2016 |
| 97 | пгт Морки, ул. Мира, д. 24 | 1972 |  | кирпичные | 2 | 2 | 793,60 | 736,18 | 560,78 | 25 | 106865,00 |  |  |  | 106 865,00 |  |  | 12.2016 |
| 98. | пгт Морки, ул. О. Кошевого, д. 4 | 1969 |  | кирпичные | 2 | 2 | 433,80 | 381,70 | 381,70 | 18 | 83173,00 |  |  |  | 83 173,00 |  |  | 12.2016 |
| Итого по Моркинскому муниципальному району |  |  |  |  |  | 1780,10 | 1 633,51 | 1 317,51 | 62 | 278 756,00 |  |  |  | 278 756,00 |  |  |  |
| Новоторъяльский муниципальный район |
| 99. | с. Пектубаево, ул. Микрорайон, д. 1 | 1974 |  | кирпичные | 2 | 2 | 721,20 | 721,20 | 471,70 | 42 | 104 854,00 |  |  |  | 104 854,00 |  |  | 12.2016 |
| 100. | пгт Новый Торъял, ул. Ветеранов, д. 7 | 1969 |  | кирпичные | 2 | 1 | 355,45 | 211,20 | 211,46 | 16 | 43 626,00 |  |  |  | 43 626,00 |  |  | 12.2016 |
| 101. | пгт Новый Тория, ул. Культуры, д. 37 | 1975 |  | кирпичные | 3 | 3 | 1663,40 | 1 663,40 | 1663,40 | 55 | 131 650,00 |  |  |  | 131 650,00 |  |  | 12.2016 |
| Итого по Новоторъяльскому муниципальному району |  |  |  |  |  | 2 740,05 | 2 595,80 | 2 346,56 | 113 | 280 130,00 |  |  |  | 280 130,00 |  |  |  |
| Оршанский муниципальный район |
| 102. | пгт Оршанка, ул. Гагарина, д. 11а | 1986 |  | панельные | 5 | 4 | 3 206,80 | 3 202,60 | 3 202,60 | 159 | 150 250,00 |  |  |  | 150 250,00 |  |  | 12.2016 |
| Итого по Оршанскому муниципальному району |  |  |  |  |  | 3 206,80 | 3 202,60 | 3 202,60 | 159 | 150 250,00 |  |  |  | 150 250,00 |  |  |  |
| Параньгинский муниципальный район |
| 103. | пгт Параньга, ул. Новая, д. 14 | 1981 |  | панельные | 3 | 3 | 1281,30 | 1 281,30 | 1229,70 | 56 | 70 148,00 |  |  |  | 70 148,00 |  |  | 12.2016 |
| 104. | дер. Русская Ляжмарь, ул. Молодежная, д. 3 | 1968 |  | кирпичные | 2 | 2 | 732,10 | 732,10 | 344,00 | 33 | 21017,00 |  |  |  | 21 017,00 |  |  | 12.2016 |
| Итого по Параньгинскому муниципальному району |  |  |  |  |  | 2 013,40 | 2 013,40 | 1 573,70 | 89 | 91 165,00 |  |  |  | 91 165,00 |  |  |  |
| Сернурский муниципальный район |
| 105 | пгт Сернур, ул. Советская, д. 139 | 1965 |  | каменные | 2 | 2 | 164,60 | 164,60 | 164,60 | 18 | 33 994,00 |  |  |  | 33 994,00 |  |  | 12.2016 |
| 106. | пгт Сернур, ул. Маяковского, д. 4 | 1964 |  | каменные | 2 | 3 | 471,90 | 471,90 | 471,90 | 24 | 97 340,00 |  |  |  | 97 340,00 |  |  | 12.2016 |
| 107. | пгт Сернур, ул. Микрорайон, д. 19 | 1965 |  | каменные | 2 | 2 | 354,30 | 354,30 | 354,30 | 19 | 73 082,00 |  |  |  | 73 082,00 |  |  | 12.2016 |
| Итого по Сернурскому муниципальному району |  |  |  |  |  | 990,80 | 990,80 | 990,80 | 61 | 204416,00 |  |  |  | 204 416,00 |  |  |  |
| Советский муниципальный район |
| 108. | пгт Советский, ул. Горького, д. 13 | 1958 |  | кирпичные | 2 | 1 | 279,10 | 279,10 | 247,20 | 22 | 56 505,00 |  |  |  | 56 505,00 |  |  | 12.2016 |
| 109. | пгт Советский, ул. Горького, д. 14 | 1960 |  | кирпичные | 2 | 1 | 280,70 | 280,70 | 172,10 | 25 | 56 829,00 |  |  |  | 56 829,00 |  |  | 12.2016 |
| 110. | пгт Советский, ул. Советская, д. 32 | 1968 |  | кирпичные | 1 | 1 | 393,70 | 393,70 | 339,00 | 14 | 79 707,00 |  |  |  | 79707,00 |  |  | 12.2016 |
| 111. | с. Ронга, ул. Кирова, д. 17 | 1960 |  | кирпичные | 2 | 2 | 322,00 | 322,00 | 137,50 | 26 | 65 191,00 |  |  |  | 65 191,00 |  |  | 12.2016 |
| 112. | с. Ронга, ул. Кирова, д. 3 | 1961 |  | кирпичные | 2 | 1 | 280,00 | 280,00 | 70,20 | 21 | 56 688,00 |  |  |  | 56 688,00 |  |  | 12.2016 |
| Итого по Советскому муниципальному району |  |  |  |  |  | 1 555,50 | 1 555,50 | 966,00 | 108 | 314 920,00 |  |  |  | 314 920,00 |  |  |  |
| Итого по разделу II |  |  |  |  |  | 425 654,01 | 321 838,37 | 280 305,86 | 16031 | 12 763 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 763 173,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по Республике Марий Эл |  |  |  |  |  | 694 396,97 | 576 000,18 | 505 976,14 | 30 116 | 455 049 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 049 827,00 |  | 14 997,00 |  |

## Приложение N 2

к краткосрочному плану

реализации республиканской

адресной программы

"Проведение капитального ремонта

общего имущества

в многоквартирных домах"

на 2014 - 2043 годы в 2016 году

РЕЕСТР

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ "ПРОВЕДЕНИЕ

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ

ДОМАХ" НА 2014 - 2043 ГОДЫ В 2016 ГОДУ ПО ВИДАМ РАБОТ

И (ИЛИ) УСЛУГ

Список изменяющих документов

(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл

от 09.06.2016 N 271)

|  | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта - всего, рублей | Виды ремонта, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | Виды работ, услуг, установленные Законом Республики Марий Эл от 20 сентября 2013 г. N 35-З "О регулировании отдельных отношений по организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Марий Эл" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт подвальных помещений | ремонт фасадов | ремонт фундаментов | утепление фасадов, рублей | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю, рублей | установка приборов учета, рублей | другие виды работ, услуг, рублей |
|  |  |  | рублей | кв. м | рублей | единиц | рублей | кв. м | рублей | кв. м | рублей | куб. м | рублей |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| I. Перечень многоквартирных домов, в которых осуществляются работы и услуги по капитальному ремонту общего имущества |
| Городской округ "Город Йошкар-Ола" |
| 1. | г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, д. 47 | 1 970 652,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1083,04 | 1 970 652,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | г. Йошкар-Ола, проезд Кокшайский, д. 43 | 1 756 399,00 |  | 57630 | 1756 399,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | г. Йошкар-Ола, ул. Баумана, д. 25 | 5170500,00 | 1 135 500,00 | 1 475,00 | 3 875000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160000,00 |  |
| 4. | г. Йошкар-Ола, ул. Гончарова, д. 16 | 3 444 100,00 | 1 812 100,00 | 640,00 | 1472000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160000,00 |  |
| 5. | г. Йошкар-Ола, ул. Зарубина, д. 1 | 3 657 180,00 | 1 692 380,00 | 640,00 | 1804 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160000,00 |  |
| 6. | г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, д. 112 | 5065 000,00 |  | 450,00 | 1035000,00 |  |  |  |  | 4 030,00 | 4 030000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | г. Йошкар-Ола, ул. К.Маркса, д. 127а | 8634 900,00 | 4 892 900,00 | 1990,00 | 3 582000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 000,00 |  |
| 8. | г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, д. 144 | 6 286 200,00 | 3 126 200,00 | 1030,00 | 3000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160000,00 |  |
| 9. | г. Йошкар-Ола, ул. Краснофлотская, д. 24 | 9999400,00 | 5 176 400,00 | 1 235,00 | 2223 000,00 |  |  |  |  | 1860 (м/ш) | 1600000,00 |  |  |  |  | 1 000000,00 |  |
| 10. | г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 128а | 8 572 100,00 | 3 584600,00 | 1 100,00 | 2 137 500,00 |  |  |  |  | 135000 | 1850000,00 |  |  |  |  | 1000000,00 |  |
| 11. | г. Йошкар-Ола, ул. Хасанова, д. 7 | 1334000,00 |  | 580,00 | 1334 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | г. Йошкар-Ола, ул. Луначарского, д. 83 | 1518000,00 |  | 660,00 | 1 518000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д. 181 | 680000,00 | 680000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | г. Йошкар-Ола, ул. Мира, д. 27 | 6308600,00 | 2 370 600,00 | 900,00 | 2 538000,00 |  |  |  |  | 900,00 | 1400 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | г. Йошкар-Ола, ул. Лебедева, д. 57 | 1 971 000,00 |  | 857,00 | 1 971000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | с. Семеновка, ул. Гагарина, д. 8а | 3 937 800,00 | 1 386 960,00 | 1220,00 | 2 550 840,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | с. Савино, ул. Первомайская, д. 1 | 3 830 000,00 |  | 1 100,00 | 3 080000,00 |  |  |  |  | 270,00 (швы) | 750000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | г. Йошкар-Ола, ул. Баумана, д. 11а | 8018 100,00 | 2618 100,00 | 1 125,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 400000,00 |  |  |
| 19. | г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 42 | 3 358400,00 | 2 998 400,00 |  |  |  |  | 196,00 | 1 360 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 36 | 6000 000,00 |  | 195100 | 6000000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | г. Йошкар-Ола, ул. Й.Кырли, д. 18 | 6 860 000,00 |  | 1044,00 |  |  |  |  |  | 3664 (швы) | 960 000,00 |  |  |  | 5 900 000,00 |  |  |
| 22. | г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 6в | 6 920000,00 | 2 290 000,00 | 963,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 630 000,00 |  |  |
| 23. | г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 6г | 4 630000,00 |  | 963,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 630 000,00 |  |  |
| 24. | г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 84 | 4 500000,00 |  | 1 150,40 | 4 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 34 | 9000000,00 |  |  |  |  | 9000000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д. 90а | 3 441 200,00 | 581 200,00 | 620,00 | 1900 000,00 |  |  |  |  | 9,00 | 800000,00 |  |  |  |  | 160000,00 |  |
| 27. | г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 93 | 4 064000,00 | 1204 000,00 | 620,00 | 1 900000,00 |  |  |  |  | 6,00 | 800000,00 |  |  |  |  | 160000,00 |  |
| 28. | г. Йошкар-Ола, ул. Медицинская, д. 8 | 4 304000,00 | 1354 000,00 | 800,00 | 2 100000,00 |  |  |  |  | 35,00 | 850000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | г. Йошкар-Ола, ул. К. Либкнехта, д. 86 | 3718 400,00 |  | 1 324,00 | 3 718 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | г. Йошкар-Ола, ул. Воинов-Интернационалистов, д. 19 | 5500 000,00 |  | 660,00 | 1500 000,00 | 2 | 4 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д. 79 | 7400 000,00 |  | 2 650,00 | 5 600000,00 | 1 | 1800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, д. 96 | 1 333 500,00 |  | 345,00 | 793 500,00 |  |  |  |  |  | 540000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 33. | г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской битвы, д. 9 | 1650 000,00 | 370000,00 | 225,00 | 960 000,00 |  |  |  |  | 110,00 | 320 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 34. | г. Йошкар-Ола, ул. Никиткино, д. 14 | 3 536 560,00 | 860 960,00 | 105,00 | 1675 600,00 |  |  |  |  | 360,00 | 840000,00 |  |  |  |  | 160000,00 |  |
| 35. | г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 120 | 3 600000,00 |  |  |  | 2 | 3600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы, д. 83 | 1800000,00 |  |  |  | 1 | 1800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | г. Йошкар-Ола, ул. Й.Кырли, д. 42 | 2 000000,00 |  |  |  | 1 | 2 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 88 | 600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 39. | г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 6ж | 300 000,00 |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | г. Йошкар-Ола, ул. Свердлова, д. 49а | 1500 000,00 |  | 991,00 | 1500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 2а | 2000000,00 |  |  |  | 1 | 2 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | г. Йошкар-Ола, ул. Й.Кырли, д. 15 | 4 200000,00 |  | 1328,00 | 4200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 36 | 2 200 000,00 |  | 180200 | 2200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | г. Йошкар-Ола, ул. Кирпичная, д. 9 | 3400000,00 |  |  | 1700000,00 |  |  |  |  |  | 1 700000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 18 | 6 600000,00 | 3 000000,00 | 1800,00 | 2 100000,00 |  |  |  |  |  | 1500000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 46. | г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, д. 127 | 6 329 890,00 | 3 126 200,00 | 1045,00 | 3 043 690,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160000,00 |  |
| 47. | г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 95 | 7 796 200,00 | 1500000,00 | 1 132,00 | 3 226 200,00 |  |  | 22,00 | 600000,00 | 2310,00 | 2310 000,00 |  |  |  |  | 160 000,00 |  |
| 48. | г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской битвы, д. 41а | 4 000 000,00 |  | 1 110,40 | 4000000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | с. Савино, ул. Микрорайон, д. 3 | 5 800 000,00 |  | 1383,90 | 3 200000,00 |  |  |  |  | 1 587,00 | 2600000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 50. | с. Семеновка, ул. Советская, д. 5 | 1 671243,00 | 1672 243,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | с. Семеновка, ул. Советская, д. 7 | 1657 345,00 | 1657 345,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | с. Семеновка, ул. Интернатская, д. 6 | 1 800000,00 | 1 800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской битвы, д. 41 | 6800000,00 | 5 440000,00 |  |  |  |  | 150,00 | 1360 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | г. Йошкар-Ола, ул. Лебедева, д. 33 | 4 372 224,00 | 4 372 224,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | г. Йошкар-Ола, ул. Кирпичная, д. 3 | 380 000,00 | 380 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | г. Йошкар-Ола, проезд Кокшайский, д. 52а | 450 000,00 |  | 250,00 | 450 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | г. Йошкар-Ола, бульвар Победы, д. 10а | 450000,00 | 450000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | г. Йошкар-Ола, ул. Осипенко, д. 36 | 1450 000,00 |  | 506,00 | 1 450 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 14 | 3 550 000,00 |  | 1245,00 | 3 550 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 10а | 3 956000,00 | 3 956 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | г. Йошкар-Ола, ул. Гончарова, д. 18 | 1 105 000,20 |  | 635,00 | 1 105 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 170 | 2 185000,00 |  | 832,00 | 2 185000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | г. Йошкар-Ола, ул. Баумана, д. 13 | 1655 000,00 |  | 580,00 | 1655 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | г. Йошкар-Ола, ул. Баумана, д. 17 | 1655000,00 |  | 580,00 | 1655 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 82 | 2 574 000,00 |  | 990,00 | 2 574 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 5 | 3 142500,00 |  | 1 257,00 | 3 142 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 3 | 3 190 000,00 |  | 1 276,00 | 3 190 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 80 | 2 620 020,00 |  | 1007,70 | 2 620 020,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | г. Йошкар-Ола, ул. Анциферова, д. 2а | 3 656640,00 |  | 1406,40 | 3 656640,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. | г. Йошкар-Ола, ул. Анциферова, д. 3 | 3 638 700,00 |  | 1399,50 | 3 638 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. | г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 90 | 2631 460,00 |  | 1 012,10 | 2631 460,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. | г. Йошкар-Ола, ул. Молодежная, д. 18 | 1 717 300,00 |  | 660,50 | 1 717 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. | г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 68 | 1 500000,00 |  | 705,00 | 1 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. | г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, д. 59 | 2200000,00 |  | 966,00 | 2200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. | г. Йошкар-Ола, ул. Петрова, д. 17а | 5 100000,00 |  |  |  | 3 | 5 100000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. | г. Йошкар-Ола, ул. Мира, д. 97 | 1 500 000,00 | 1 500000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. | г. Йошкар-Ола, ул. Павленко, д. 3 | 2 500000,00 |  | 1 140,00 | 2500000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. | г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 45а | 1300 000,00 |  | 635,00 | 1300000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по городскому округу "Город Йошкар-Ола" | 280904513,00 | 66 988 312,00 | 56 67534 | 132 415 549,00 | 16 | 29 300 000,00 | 368,00 | 2620000,00 | 11780,34 | 25 420652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 560000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 |
| Городской округ "Город Волжск" |
| 79. | г. Волжск, ул. Ленина, д. 42 | 663 080,00 |  |  |  |  |  | 57,60 | 663 080,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80. | г. Волжск, ул. Советская, д. 9 | 7516116,00 | 4609664,00 |  |  |  |  | 33,60 | 296 894,00 | 1396,00 | 2609 558,00 |  |  |  |  |  |  |
| 81. | г. Волжск, ул. Советская, д. 11 | 5 320 544,00 |  | 740,00 | 2 793 884,00 |  |  | 140,00 | 200 000,00 | 1323,00 | 2 326 660,00 |  |  |  |  |  |  |
| 82. | г. Волжск, ул. Леваневского, д. 1 | 1957 873,00 |  | 780,00 | 2 957 873,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83. | г. Волжск, ул. Леваневского, д. 2 | 1953411,00 |  | 570,00 | 1953 411,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84. | г. Волжск, ул. Леваневского, д. 8 | 2 047402,00 |  | 593,00 | 2 047 402,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85. | г. Волжск, ул. Щорса, д. 9 | 2 883 078,00 |  | 927,00 | 2 883 078,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86. | г. Волжск, ул. 107 Бригады, д. 7 | 3 600 000,00 |  |  |  | 2 | 3 600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87. | г. Волжск, ул. 107 Бригады, д. 11 | 1 350000,00 |  | 556,00 | 1 350000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88. | г. Волжск, ул. Гагарина, д. 4а | 2067429,00 |  | 580,00 | 2 067 429,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89. | г. Волжск, ул. Дружбы, д. 16/1 | 2407860,00 |  | 936,00 | 2 407 860,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90. | г. Волжск, ул. Ленина, д. 15 | 2 022602,00 |  | 630,00 | 2 022 602,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91. | г. Волжск, ул. Ленина, д. 61 | 2567 149,00 |  | 1 134,00 | 2 567 149,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по городскому округу "Город Волжск" | 37 356 544,00 | 4 609664,00 | 7 446,00 | 23 050688,00 | 2 | 3 600000,00 | 231,20 | 1 159 974,00 | 2719,00 | 4 936 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ "Город Козьмодемьянск" |
| 92. | г. Козьмодемьянск, ул. Энергетическая, д. 24 | 3047480,00 | 690000,00 | 664,00 | 1 872 480,00 |  |  |  |  | 13,64 | 485 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 93. | г. Козьмодемьянск, ул. Гагарина, д. 53 | 2935 787,00 |  | 318,13 | 660 846,00 |  |  | 64,00 | 78 149,00 | 384,00 | 71787,00 | 46,00 | 982 125,00 | 1 142 880,00 |  |  |  |
| 94. | г. Козьмодемьянск, ул. Гагарина, д. 45 | 1080 488,00 |  | 142,00 | 363 147,00 |  |  | 45,00 | 54 703,00 | 158,00 | 71 787,00 |  |  | 590 851,00 |  |  |  |
| 95. | г. Козьмодемьянск, ул. Лермонтова, д. 1б | 1800000,00 |  | 470,00 | 1800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по городскому округу "Город Козьмодемьянск" | 8863 735,00 | 690000,00 | 1 594,13 | 4696473,00 | 0,00 | 0,00 | 109,00 | 132 852,00 | 555,64 | 628 574,00 | 46,00 | 982 125,00 | 1733 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Волжский муниципальный район |
| 96. | дер. Часовенная, ул. Экспериментальная, д. 15 | 2632000,00 |  | 940,00 | 2632000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97. | пгт Приволжский, ул. Юбилейная, д. 48 | 2 034 490,00 | 1 294 490,00 |  |  |  |  |  |  | 281,00 | 740000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Волжскому муниципальному району | 4666490,00 | 1 294 490,00 | 940,00 | 2 632000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Горномарийский муниципальный район |
| 98. | с. Виловатово, ул. Садовая, д. 17 | 1794 560,00 |  | 938,00 | 1794 560,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Горномарийскому муниципальному району | 1794 560,00 | 0,00 | 938,00 | 1 794 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Звениговский муниципальный район |
| 99. | пгт Красногорский, ул. Машиностроителей, д. 1а | 2 224 490,00 |  | 520,00 | 1 261 620,00 |  |  |  |  | 270,00 | 962 870,00 |  |  |  |  |  |  |
| 100. | пгт Красногорский, ул. Центральная, д. 1 | 2 757 634,00 |  | 405,00 | 1 353 634,00 |  |  |  |  | 390,00 | 1404000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 101. | пгт Красногорский, ул. Советская, д. 4 | 1 353 634,00 |  | 330,00 | 800 250,00 |  |  |  |  | 350,00 | 553 384,00 |  |  |  |  |  |  |
| 102. | пгт Красногорский, ул. Советская, д. 13 | 1 353 634,00 |  | 389,00 | 943 325,00 |  |  |  |  | 420,00 | 410 309,00 |  |  |  |  |  |  |
| 103. | пгт Красногорский, ул. Ленина, д. 40 | 1 353 634,00 |  | 331,00 | 802 675,00 |  |  |  |  | 360,00 | 550 959,00 |  |  |  |  |  |  |
| 104. | пгт Красногорский, ул. Первомайская, д. 10 | 1 353 634,00 |  | 321,00 | 778425,00 |  |  |  |  | 340,00 | 575209,00 |  |  |  |  |  |  |
| 105. | г. Звенигово, ул. Заводская, д. 7 | 4 101 759,00 | 223 776,00 | 540,00 | 1 736 550,00 |  |  | 98,00 | 140 250,00 | 500,40 | 2001 183,00 |  |  |  |  |  |  |
| 106. | г. Звенигово, ул. Гагарина, 3 | 3 133 130,00 | 0,00 | 637,00 | 1911000,00 |  |  | 455,00 | 1222 130,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Звениговскому муниципальному району | 17631 549,00 | 223 776,00 | 3 473,00 | 9587479,00 | 0,00 | 0,00 | 553,00 | 1 362 380,00 | 2 630,40 | 6 457 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Килемарский муниципальный район |
| 107. | пос. Визимьяры, ул. Гагарина, д. 7 | 2386 320,00 |  | 750,00 | 2 386 320,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Килемарскому муниципальному району | 2 386 320,00 | 0,00 | 750,00 | 2 386 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Куженерский муниципальный район |
| 108. | пгт Куженер, ул. Заречная, д. 6 | 1 503 930,00 | 223 000,00 | 386,90 | 1080 800,00 |  |  | 70,80 | 79 200,00 | 36,00 | 120930,00 |  |  |  |  |  |  |
| 109. | пгт Куженер, ул. Кирова, д. 6 | 2866080,00 | 316 400,00 | 611,00 | 1610800,00 |  |  | 128,00 | 205 780,00 | 648,00 | 703 100,00 |  |  |  |  | 30 000,00 |  |
| 110. | пгт Куженер, ул. Заречная, д. 11 | 1 100000,00 |  | 468,00 | 1 100000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Куженерскому муниципальному району | 5 470 010,00 | 539400,00 | 1465,90 | 3 791 600,00 | 0,00 | 0,00 | 198,80 | 284 980,00 | 684,00 | 824 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| Мари-Турекский муниципальный район |
| 111 | пгт Мари-Турек, ул. Красноармейская, д. 29 | 3 200000,00 |  | 1 230,00 | 3 200000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112. | с. Косолапово, ул. Советская, д. 58 | 1043 100,00 |  | 366,20 | 1043 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113. | пгт Мари-Турек, ул. Советская, д. 14 | 990000,00 |  | 590,00 | 990000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Мари-Турекскому муниципальному району | 5 233 100,00 | 0,00 | 2 186,00 | 5 233 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Медведевский муниципальный район |
| 114. | с. Ежово, ул. Олега Кошевого, д. 4 | 2 233 565,00 | 2 193 565,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40000,00 |  |
| 115. | с. Ежово, ул. Олега Кошевого, д. 6 | 2 393 308,00 | 2 353 308,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40000,00 |  |
| 116. | пгт Медведево, ул. Полевая, д. 11 | 6 044000,00 |  | 1 380,00 | 3 864000,00 |  |  | 1 124,00 | 800000,00 | 2900,00 | 1380 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 117. | пос. Сурок, ул. Дружбы, д. 3 | 3 264 190,00 | 1 244 190,00 | 722,00 | 1750 000,00 |  |  |  |  | 145,30 | 230 000,00 |  |  |  |  | 40 000,00 |  |
| 118. | пос. Сурок, ул. Дружбы, д. 5 | 3 264 190,00 | 1 244 190,00 | 722,00 | 1 750 000,00 |  |  |  |  | 145,30 | 230 000,00 |  |  |  |  | 40 000,00 |  |
| 119. | пос. Силикатный, ул. Пушкина, д. 1 | 3 037420,00 | 1081 390,00 | 567,00 | 1587600,00 |  |  | 58,00 | 98 430,00 | 90,00 | 230 000,00 |  |  |  |  | 40 000,00 |  |
| 120. | с. Азаново, ул. Советская, д. 9 | 2 300 000,20 |  | 1680,00 | 2 300000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121. | с. Азаново, ул. Фабричная, д. 3 | 2 500 000,00 |  | 1 310,00 | 2 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122. | пгт Медведево, ул. Полевая, д. 17 | 4 300000,00 |  | 1 240,00 | 4 300 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Медведевскому муниципальному району | 29 336 673,00 | 8116643,00 | 7 621,00 | 18051600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 182,00 | 898430,00 | 3 280,60 | 2070000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| Моркинский муниципальный район |
| 123. | пгт Морки, ул. Кудрявцева, д. 2 | 1936 069,00 | 99000,00 | 398,40 | 1 364 948,00 |  |  |  |  | 483,85 |  |  |  | 462 121,00 |  | 10000,00 |  |
| 124. | пгт Морки, ул. Мира, д. 38 | 3 452 105,00 |  | 874,90 | 3 062105,00 |  |  |  |  | 419,00 | 370000,00 |  |  |  |  | 20 000,00 |  |
| Итого по Моркинскому муниципальному району | 5 388 174,00 | 99000,00 | 1 273,30 | 4427053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902,85 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 462 121,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| Новоторъяльский муниципальный район |
| 125. | пгт Новый Торъял, ул. Культуры, д. 28 | 2 990 881,00 | 522 143,00 | 610,00 | 1 904 244,00 |  |  |  |  | 230,00 | 564 494,00 |  |  |  |  |  |  |
| 126. | пгт Новый Торъял, ул. Культуры, д. 36 | 509 119,00 | 509119,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127. | пгт Новый Торъял, ул. Культуры, д. 26 | 1 180000,00 | 870000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 310 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 128. | пгт Новый Торъял, ул. Культуры, д. 30 | 820000,00 | 610000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 210000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 129. | пгт Новый Торъял, ул. Механизаторов, д. 5 | 1000000,00 |  | 212,50 | 1000000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Новоторъяльскому муниципальному району | 6 500 000,00 | 2 511262,00 | 822,50 | 2 904244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 1 084 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оршанский муниципальный район |
| 130. | пгт Оршанка, ул. Крупина, д. 17 | 4062 500,00 | 1 195 500,00 | 675,00 | 1 967000,00 |  |  | 66,90 | 320000,00 | 391,00 | 540 000,00 |  |  |  |  | 40 000,00 |  |
| 131. | пгт Оршанка, ул. Крупина, д. 19 | 1600000,00 | 0,00 | 1440,00 | 1600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого до Оршанскому муниципальному району | 5662 500,00 | 1 195 500,00 | 2115,00 | 3 567000,00 | 0,00 | 0,00 | 66,90 | 320000,00 | 391,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| Параньгинский муниципальный район |
| 132. | с. Елеево, ул. Советская, д. 22 | 3 175 534,00 | 1 400000,00 | 552,80 | 1 192 400,00 |  |  | 91,00 | 142 430,00 | 548,00 | 440 704,00 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Параньгинскому муниципальному району | 3 175 534,00 | 1400000,00 | 552,80 | 1192400,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00 | 142 430,00 | 548,00 | 440 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сернурский муниципальный район |
| 133. | пгт Сернур, ул. Маяковского д. 10а | 1284000,00 | 290 000,00 |  |  |  |  | 66,39 | 124 00,00 | 304,30 |  |  |  | 850 000,00 |  | 20000,00 |  |
| 134. | пгт Сернур, ул. Маяковского д. 1 | 1 644 300,00 | 139 500,00 | 234,00 | 794600,00 |  |  | 62,70 | 70000,00 | 335,60 |  |  |  | 620 200,00 |  | 20 000,00 |  |
| 135. | пгт Сернур, ул. Советская, д. 135 | 2195170,00 | 339 470,00 | 341,71 | 993800,00 |  |  | 77,80 | 92000,00 | 376,60 |  |  |  | 750000,00 |  | 20000,00 |  |
| 136. | пгт Сернур, ул. Конакова д. 12 | 1540 000,00 | 110000,00 | 215,00 | 750000,00 |  |  |  |  | 193,00 | 660000,00 |  |  |  |  | 20 000,00 |  |
| 137. | с. Казанское, ул. Кооперативная д. 8 | 2 500000,00 |  | 711,00 | 2500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Сернурскому муниципальному району | 9 163 570,00 | 878 970,00 | 1502,71 | 5 038400,00 | 0,00 | 0,00 | 206,89 | 286000,00 | 1209,50 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 220 200,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| Советский муниципальный район |
| 138. | пгт Советский, ул. Свердлова, д. 2 | 1 964 352,00 | 585 120,00 | 308,00 | 1 115 350,00 |  |  |  |  | 123,00 | 263 882,00 |  |  |  |  |  |  |
| 139. | пгт Советский, ул. Свердлов, д. 3 | 1 981035,00 | 452 640,00 | 308,00 | 1264 513,00 |  |  |  |  | 123,00 | 263 882,00 |  |  |  |  |  |  |
| 140. | пгт Советский, ул. Свердлова, д. 4 | 1926 817,00 | 585 120,00 | 308,00 | 1077 815,00 |  |  |  |  | 123,00 | 263 882,00 |  |  |  |  |  |  |
| 141. | пгт Советский, ул. Свердлова, д. 5 | 1890 672,00 | 452640,00 | 308,00 | 1 174 150,00 |  |  |  |  | 123,00 | 263 882,00 |  |  |  |  |  |  |
| 142. | пгт Советский, ул. Строителей, д. 1 | 2 091 440,00 | 184800,00 | 444,00 | 1243 200,00 |  |  |  |  | 229,00 | 663 440,00 |  |  |  |  |  |  |
| 143. | пгт Советский, ул. Строителей, д. 1а | 1989463,00 | 184800,00 | 476,00 | 1 136 008,00 |  |  |  |  | 223,00 | 668655,20 |  |  |  |  |  |  |
| 144. | с. Ронга, ул. Кирова, д. 9 | 1986663,00 | 182000,00 | 270,00 | 1 136 008,00 |  |  |  |  | 527,00 | 668 655,00 |  |  |  |  |  |  |
| 145. | пгт Советский, ул. Котовского, д. 2 | 3 824 440,00 | 1 441 943,00 | 522,00 | 1859 306,00 |  |  |  |  | 176,45 | 523 191,00 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Советскому муниципальному району | 17654 882,00 | 4069 063,00 | 2 944,00 | 10006 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1647,45 | 3 579 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юринский муниципальный район |
| 146. | пгт Юрино, ул. Маяковского, д. 23 | 1098480,00 |  | 356,20 | 1098480,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Юринскому муниципальному району | 1098480,00 | 0,00 | 356,00 | 1098480,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по разделу I | 442 286 654,00 | 92 616080,00 | 92 655,68 | 231873 296,00 | 18 | 32900 000,00 | 3 006,79 | 7 207 046,00 | 26859,78 | 47 752 055,00 | 46,00 | 982 125,00 | 4 416 052,00 | 20 560 000,00 | 3 980 000,00 | 0,00 |
| II. Перечень многоквартирных домов, в которых осуществляется только разработка проектно-сметной документации |
| Городской округ "Город Йошкар-Ола" |
| 1. | Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 120 | 218446,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218446,00 |
| 2. | Йошкар-Ола, ул. Димитрова, д. 64 | 113 592,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 592,00 |
| 3. | Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 86 | 215 621,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215 621,00 |
| 4. | Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 92 | 234 932,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234 932,00 |
| 5. | Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 94 | 232 136,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232 136,00 |
| 6. | Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 96 | 242 214,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242214,00 |
| 7. | Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 16 | 218447,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218 447,00 |
| 8. | Йошкар-Ола, ул. Петрова, д. 19 | 233 010,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233 010,00 |
| 9. | Йошкар-Ола, ул. Воинов-Интернационалистов, д. 21 | 139806,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139 806,00 |
| 10. | Йошкар-Ола, ул. 8 Марта, д. 57 | 116505,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116505,00 |
| 11. | Йошкар-Ола, ул. Кутрухина, д. 10 | 133 981,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 981,00 |
| 12. | Йошкар-Ола, ул. Мичурина, д. 38 | 148 544,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 544,00 |
| 13. | Йошкар-Ола, ул. Мичурина, д. 40 | 177670,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177670,00 |
| 14. | Йошкар-Ола, ул. Баумана, д. 19 | 136 346,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136346,00 |
| 15. | Йошкар-Ола, ул. Зарубина, д. 57 | 423 495,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 423 495,00 |
| 16. | Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, д. 123 | 71 956,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71956,00 |
| 17. | Йошкар-Ола, ул. Ломоносова, д. 6а | 200 534,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 534 00 |
| 18. | Йошкар-Ола, ул. Павлова, д. 7 | 38447,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 447,00 |
| 19. | Йошкар-Ола, ул. Свердлова, д. 34 | 151 054,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151 054,00 |
| 20. | Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 173 | 414874,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 414874,00 |
| 21. | Йошкар-Ола, ул. Степана Разина, д. 82 | 112966,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112966,00 |
| 22. | Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 42 | 116505,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116505,00 |
| 23. | Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, д. 11 | 43 689,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43689,00 |
| 24. | Йошкар-Ола, ул. Й.Кырля, д. 3 | 29 126,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29126,00 |
| 25. | Йошкар-Ола, ул. Й.Кырля, д. 19 | 122 330,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122330,00 |
| 26. | Йошкар-Ола, ул. Й.Кырля, д. 14 | 177116,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 116,00 |
| 27. | Йошкар-Ола, ул. Баумана, д. 22а | 128 155,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128155,00 |
| 28. | Йошкар-Ола, ул. Баумана, д. 11 | 363 815,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36381500 |
| 29. | Йошкар-Ола, ул. Фестивальная, д. 73 | 37 164,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37864,00 |
| 30. | Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 27 | 37864,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37864,00 |
| 31. | Йошкар-Ола, ул. Дмитрова, д. 58 | 198 058,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198058,00 |
| 32. | Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 124а | 24757,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24757,00 |
| 33. | Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 9а | 87 379,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87379,00 |
| 34. | Йошкар-Ола, ул. Фестивальная, д. 77 | 280311,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280311,00 |
| 35. | Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 23 | 187 835,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187835,00 |
| 36. | Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 23а | 141932,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141932,00 |
| 37. | Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 9 | 177087,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177087,00 |
| 38. | Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 24 | 138204,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138204,00 |
| 39. | Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 17а | 17 476,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17476,00 |
| 40. | Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, д. 90 | 233 505,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233 305,00 |
| 41. | г. Йошкар-Ола, ул. Никиткино, д. 15 | 83 546,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 546,00 |
| 42. | г. Йошкар-Ола, ул. Лебедева, д. 55а | 131 260,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131260,00 |
| 43. | г. Йошкар-Ола, ул. Лебедева, д. 57а | 126 295,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126295,00 |
| 44. | с. Семеновка, ул. Авиации, д. 7 | 70490,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70490,00 |
| 45. | с. Семеновка, ул. Авиации, д. 9 | 64 586,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 586,00 |
| 46. | г. Йошкар-Ола, ул. Мира, д. 15 | 87 379,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 379,00 |
| 47. | г. Йошкар-Ола, ул. Лебедева, д. 57 | 145631,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145631,00 |
| 48. | г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 124 | 116 505,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 505,00 |
| 49. | г. Йошкар-Ола, ул. Баумана, д. 24 | 218 447,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218447,00 |
| 50. | г. Йошкар-Ола, ул. Соловьева, д. 2А | 364078,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364078,00 |
| 51. | г. Йошкар-Ола, ул. 3-я Целинная, д. 27 | 64 951,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 951,00 |
| 52. | г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 42 | 186 176,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186176,00 |
| 53. | г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, д. 53 | 81 899,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 899,00 |
| 54. | г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д. 152 | 169806,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169806,00 |
| 55. | г. Йошкар-Ола, ул. Рябинина, д. 21 | 123 641,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 641,00 |
| 56. | г. Йошкар-Ола, ул. Хасанова, д. 1 | 29126,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 126,00 |
| 57. | г. Йошкар-Ола, ул. Вознесенская, д. 36 | 55 340,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55340,00 |
| Итого по городскому округу "Город Йошкар-Ола" | 8636 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8636740,00 |
| Городской округ "Город Волжск" |
| 58. | г. Волжск, ул. Щорса, д. 9 | 119 846,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119 846,00 |
| 59. | г. Волжск, ул. Леваневского, д. 1 | 88444,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88444,00 |
| 60. | г. Волжск, ул. Леваневского, д. 2 | 27 016,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27016,00 |
| 61. | г. Волжск, ул. Леваневского, д. 8 | 23 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23450,00 |
| 62. | г. Волжск, ул. Советская, д. 11 | 83 142,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 142,00 |
| 63. | г. Волжск, ул. Ленина, д. 38 | 82 835,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82835,00 |
| 64. | г. Волжск, ул. Коммунистическая, д. 20 | 37 583,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 583,00 |
| 65. | г. Волжск, ул. Шестакова, д. 80 | 55 340,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 340,00 |
| Итого по городскому округу "Город Волжск" | 517656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517656,00 |
| Городской округ "Город Козьмодемьянск" |
| 66. | г. Козьмодемьянск, ул. Чкалова, д. 18 | 70901,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70901,00 |
| 67. | г. Козьмодемьянск, ул. Гагарина, д. 55 | 54 811,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54818,00 |
| 68. | г. Козьмодемьянск, ул. Михайлова, д. 14 | 56071,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56071,00 |
| 69. | г. Козьмодемьянск, ул. Лихачева, д. 28 | 61 516/" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 516,00 |
| 70. | г. Козьмодемьянск, ул. 8 Марта, д. 17 | 73 565,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 565,00 |
| 71. | г. Козьмодемьянск, ул. Гагарина, д. 23 | 70456,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70456,00 |
| Итого по городскому округу "Город Козьмодемьянск" | 387 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 327,00 |
| Волжский муниципальный район |
| 72. | пос. Кичиер, ул. Лесная, д. 2 | 72 815,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72815,00 |
| 73. | дер. Часовенная, ул. Центральная Усадьба, д. 2 | 58 252,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 252,00 |
| Итого по Волжскому муниципальному району | 131 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 067,00 |
| Звениговский муниципальный район |
| 74. | с. Кожласола, ул. Элмара, д. 80 | 54674,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 674,00 |
| 75. | пгт Красногорский, ул. Машиностроителей, д. 19 | 44 705,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 705,00 |
| 76. | пгт Красногорский, ул. Машиностроителей, д. 27 | 130 016,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 016,00 |
| 77. | пгт Красногорский, ул. Машиностроителей, д. 27в | 52076,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 076,00 |
| 78. | г. Звенигово, ул. Заводская, д. 9 | 58 252,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 252,00 |
| 79. | г. Звенигово, ул. Гагарина, д. 4 | 136 893,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 893,00 |
| Итого по Звениговскому муниципальному району | 476 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476616,00 |
| Килемарский муниципальный район |
| 80. | с. Арда, ул. Школьная, д. 3 | 29 126,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29126,00 |
| 81. | пос. Механизаторов, ул. Ветеранов, д. 1 | 21 844,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 844,00 |
| Итого по Килемарскому муниципальному району | 50 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 970,00 |
| Куженерский муниципальный район |
| 82. | пгт Куженер, ул. Заречная, д. 5 | 58 240,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 240,00 |
| 83. | с. Юледур, ул. Строителей, д. 1 | 55699,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 699,00 |
| Итого по Куженерскому муниципальному району | 113 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 939,00 |
| Мари-Турекский муниципальный район |
| 84. | пгт Мари-Турек, ул. Строителей, д. 3 | 27 746,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 746,00 |
| 85. | с. Мари-Билямор, ул. Мелиораторов, д. 4 | 51338,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 338,00 |
| 86. | пгт Мари-Турек, ул. Строителей, д. 5 | 27 746,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 746,00 |
| 87. | пгт Мари-Турек, ул. Мичурина, д. 24 | 56 383,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 383,00 |
| Итого по Мари-Турекскому муниципальному району | 163 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 213,00 |
| Медведевский муниципальный район |
| 88. | пгт Медведево, ул. Полевая, д. 11 | 207 347,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207 347,00 |
| 89. | пос. Песчаный, ул. Песчаная, д. 19 | 59 873,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 873,00 |
| 90. | пгт Силикатный, ул. Пионерская, д. 11 | 141 765,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141 765,00 |
| 91. | пгт Сурок, ул. Кооперативная, д. 6 | 112 630,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 630,00 |
| 92. | пгт Краснооктябрьский, ул. Фабричная, д. 9 | 114 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 400,00 |
| 93. | пгт Краснооктябрьский, ул. Фабричная, д. 15 | 114 459,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 459,00 |
| 94. | с. Азаново, ул. Фабричная, д. 3 | 107 767,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 767,00 |
| 95. | с. Азаново, ул. Советская, д. 9 | 107 767,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107767,00 |
| Итого по Медведевскому муниципальному району | 966008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966 008,00 |
| Моркинский муниципальный район |
| 96. | пгт Морки, ул. Мира, д. 13 | 88 718,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 718,00 |
| 97. | пгт Морки, ул. Мира, д. 24 | 106865,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 865,00 |
| 98. | пгт Морки, ул. О. Кошевого, д. 4 | 83 173,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 173,00 |
| Итого по Моркинскому муниципальному району | 278 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 756,00 |
| Новоторъяльский муниципальный район |
| 99. | с. Пектубаево, ул. Микрорайон, д. 1 | 104 854,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 854,00 |
| 100. | пгт Новый Торъял, ул. Ветеранов, д. 7 | 43 626,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43626,00 |
| 101. | пгт Новый Торъял, ул. Культуры, д. 37 | 131650,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131 650,00 |
| Итого по Новоторъяльскому муниципальному району | 280 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 130,00 |
| Оршанский муниципальный район |
| 102. | пгт Оршанка, ул. Гагарина, д. 11а | 150 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 250,00 |
| Итого по Оршанскому муниципальному району | 150 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 250,00 |
| Параньгинский муниципальный район |
| 103. | пгт Параньга, ул. Новая, д. 14 | 70 148,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 148,00 |
| 104. | дер. Русская Ляжмарь, ул. Молодежная, д. 3 | 21 017,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 017,00 |
| Итого по Параньгинскому муниципальному району | 91 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 165,00 |
| Сернурский муниципальный район |
| 105. | пгт Сернур, ул. Советская, д. 139 | 33 994,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 994,00 |
| 106. | пгт Сернур, ул. Маяковского, д. 4 | 97 340,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 340,00 |
| 107. | пгт Сернур, ул. Микрорайон, д. 19 | 73 082,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 082,00 |
| Итого по Сернурскому муниципальному району | 204 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 416,00 |
| Советский муниципальный район |
| 108. | пгт Советский, ул. Горького, д. 13 | 56 505,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 505,00 |
| 109. | пгт Советский, ул. Горького, д. 14 | 56 829,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 829,00 |
| 110. | пгт Советский, ул. Советская, д. 32 | 79707,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 707,00 |
| 111. | с. Ронга, ул. Кирова, д. 17 | 65 191,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 191,00 |
| 112. | с. Ронга, ул. Кирова, д. 3 | 56 688,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56688,00 |
| Итого по Советскому муниципальному району | 314 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 920,00 |
| Итого по разделу II | 12 763 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 763 173,00 |
| Всего по Республике Марий Эл | 455 049 827,00 | 92 616 080,00 | 92 655,68 | 231 873 296,00 | 0,00 | 32 000 000,00 | 3 006,79 | 7 207 044,00 | 26 859,78 | 47 752 055,00 | 46,00 | 982 125,00 | 4 416 052,00 | 20 560 000,00 | 3 980 000,00 | 12 763 173,00 |

## Приложение N 3

к краткосрочному плану

реализации республиканской

адресной программы

"Проведение капитального ремонта

общего имущества

в многоквартирных домах"

на 2014 - 2043 годы в 2016 году

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА

РЕАЛИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ "ПРОВЕДЕНИЕ

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ

ДОМАХ" НА 2014 - 2043 ГОДЫ В 2016 ГОДУ

Список изменяющих документов

(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл

от 09.06.2016 N 271)

|  | Наименование городского округа, муниципального района | Общая площадь многоквартирных домов - всего, кв. м | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирных домах, человек | Количество многоквартирных домов, единиц | Стоимость капитального ремонта, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | I. Перечень многоквартирных домов, в которых осуществляются работы и услуги по капитальному ремонту общего имущества |
| 1. | Городской округ "Город Йошкар-Ола" | 186 287,31 | 10 107 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 904 513,00 | 280 904 513,00 |
| 2. | Городской округ "Город Волжск" | 23 252,36 | 1 104 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 356 544,00 | 37 356 544,00 |
| 3. | Городской округ "Город Козьмодемьянск" | 1 664,78 | 74 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 863 755,00 | 8 863 755,00 |
| 4. | Волжский муниципальный район | 2 976,10 | 166 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 666 490,00 | 4 666 490,00 |
| 5. | Горномарийский муниципальный район | 1 815,31 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 794 560,00 | 1 794 560,00 |
| 6. | Звениговский муниципальный район | 5 912,50 | 379 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 631 549,00 | 17 631 549,00 |
| 7. | Килемарский муниципальный район | 2 384,00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 386 320,00 | 2 386 320,00 |
| 8. | Куженерский муниципальный район | 1 720,70 | 92 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 470010,00 | 5 470 010,00 |
| 9. | Мари-Турекский муниципальный район | 1 809,30 | 110 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 233 100,00 | 5 233 100,00 |
| 10. | Медведевский муниципальный район | 23 649,85 | 1 109 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 336 673,00 | 29 336 673,00 |
| 11. | Моркинский муниципальный район | 699,65 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 388 174,00 | 5 388 174,00 |
| 12. | Новоторъяльский муниципальный район | 3 189,30 | 174 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 |
| 13. | Оршанский муниципальный район | 6 077,30 | 343 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 662 500,00 | 5 662 500,00 |
| 14. | Параньгинский муниципальный район | 624,80 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 175 534,00 | 3 175 534,00 |
| 15. | Сернурский муниципальный район | 3 731,60 | 104 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 163 570,00 | 9 163 570,00 |
| 16. | Советский муниципальный район | 2 586,50 | 123 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 654 882,00 | 17 654 882,00 |
| 17. | Юринский муниципальный район | 361,60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 098 480,00 | 1 098 480,00 |
|  | Итого по разделу I | 268 742,96 | 14 085 | 0 | 0 | 0 | 146 | 146 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442 286 654,00 | 442 286 654,00 |
| II. Перечень многоквартирных домов, в которых осуществляется только разработка проектно-сметной документации |
| 1. | Городской округ "Город Йошкар-Ола" | 348 468,87 | 12 186 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 636 740,00 | 8 636 740,00 |
| 2. | Городской округ "Город Волжск" | 9 940,31 | 472 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 656,00 | 517 656,00 |
| 3. | Городской округ "Город Козьмодемьянск" | 1 532,40 | 122 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 327,00 | 387 327,00 |
| 4. | Волжский муниципальный район | 1 420,60 | 76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 067,00 | 131 067,00 |
| 5. | Звениговский муниципальный район | 21 745,55 | 1 132 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476 616,00 | 476 616,00 |
| 6. | Килемарский муниципальный район | 1 124,80 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 970,00 | 50 970,00 |
| 7. | Куженерский муниципальный район | 1 300,00 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 939,00 | 113 939,00 |
| 8. | Мари-Турекский муниципальный район | 2 431,58 | 152 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 213,00 | 163 213,00 |
| 9. | Медведевский муниципальный район | 25 403,25 | 1221 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966 008,00 | 966 008,00 |
| 10. | Моркинский муниципальный район | 1 780,10 | 62 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 756,00 | 278 756,00 |
| 11. | Новоторъяльский муниципальный район | 2 740,05 | 113 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280130,00 | 280 130,00 |
| 12. | Оршанский муниципальный район | 3 206,80 | 159 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 250,00 | 150 250,00 |
| 13. | Параньгинский муниципальный район | 2 013,40 | 89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 165,00 | 91 165,00 |
| 14. | Сернурский муниципальный район | 990,80 | 61 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 416,00 | 204 416,00 |
| 15. | Советский муниципальный район | 1 555,50 | 108 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 920,00 | 314 920,00 |
|  | Итого по разделу II | 425 654,01 | 16 031 | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 763 173,00 | 12 763 173,00 |
|  | Всего по Республике Марий Эл | 694 396,97 | 30 116 | 0 | 0 | 0 | 258 | 258 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 049 827,00 | 455 049 827,00 |