Приложение 3

Информация по новым инвестиционным проектам Горномарийского муниципального района,

планируемым к реализации в 2013-2016 гг.

| № п/п | Наименование предприятия (инвестора) | Ф.И.О. руководителя (куратора) проекта | Наименование проекта | Плани-руемый срок ввода | Предполагае-мая стоимость проекта, (млн. руб.) | В том числе на оборудование (млн. руб.) | Предполагаемая отгрузка продукции (объем оказания услуг) после выхода на проектную мощность в год, (млн. руб.) | Планиру-ется создать рабочих мест, (чел.) | Плани-руемая заработ-ная плата, (тыс. руб.) | Планируе-мые налоговые поступления в бюджет РМЭ, (млн. руб.) | Примечание (ход реализации проекта) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИП ГК(Ф)Х Бабушкин А.А. | Бабушкин Андрей Аверкиевич | Строительство картофелехранилища площадью 1432 кв..м | 2013-2014 | 15,1 | 3,8 | 3,5 | 0 | 9,0 | 0 | Освоено на 1.01.14 г. 15,1 млн. рублей |
|  | ИП ГК(Ф)Х Яшканов Э.И. | Яшканов Эдуард Иосифович | Строительство овощехранилища | 2014 | 2,0 | 1,0 | 1,3 | 0 | 7,0 | 0 | Освоение ожидается в 2014 году. |
|  | ООО «Волга» | Собко Александр Олегович | Строительство туристического комплекса « Усадьба Белояр» | 2013-2020 | 1500 | 750 | 174,0 | 100 | 16,0 | 0 | План ввода 2020 год, освоено 9,0 млн.руб. |
|  | итого |  |  |  | 1517,1 | 754,8 | 178,8 | 0 |  | 0 |  |