Перспективный план

строительства объектов на территории Горномарийского муниципального района в 2015-2020 годах

для включения в Программу развития Республики Марий Эл

| № п.п. | Наименование объекта | Место расположения объекта | Примерная стоимость объекта (млн. руб.) | Год сдачи объекта в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФАП с. Кузнецово Кузнецовского сельского поселения, 30 пос. в смену | с. Кузнецово, ул. Центральная | 14,288 | 2015г. |
| 2 | ФАП п. Октябрьский Красноволжского сельского поселения, 30 пос. в смену | п. Октябрьский, ул. Красная | 14,288 | 2015г. |
| 3 | ФАП д.Макаркино Пайгусовского сельского поселения , 30 пос. в смену | д.Макаркино, ул.Центральная | 14,29 | 2015г. |
| 4 | Газоснабжение жилых домов в д. Тебяково Горномарийского района Республики Марий Эл, протяженность – 0,6 км. | д. Тебяково, ул. Тебяково | 0,456 | 2015г. |
| 5 | Газоснабжение жилых домов в д. Сарманкино Горномарийского района Республики Марий Эл, протяженность – 0,867 км. | д. Сарманкино, ул. Центральная | 0,802 | 2015г. |
| 6 | Газоснабжение жилых домов в д. Волна Горномарийского района Республики Марий Эл, протяженность – 0,454 км. | д. Волна, ул. Волновская | 0,323 | 2015г. |
| 7 | Межпоселковый газопровод до д.Волна |  | 1,8 | 2015г. |
| 8 | Межпоселковый газопровод до д.Сарманкино |  | 1,5 | 2015г. |
| 9 | Межпоселковый газопровод до д.Тебяково |  | 0,6 | 2015г. |
| 10 | Водопровод с. Микряково Горномарийского района Республики Марий Эл, протяженность – 5,088 км. | с. Микряково, ул. Центральная, ул. Старая, ул. Новая | 12,086 | 2015г. |
| 11 | Строительство автодороги Симулино- Крайние Шешмары Горномарийского района Республики Марий Эл, протяженность – 0,829 км. |  | 26,696 | 2015г. |
| 12 | Строительство автодороги Подъезд к д. Этвайнуры Горномарийского района Республики Марий Эл, протяженность – 3,6 км. |  | 60,0178 | 2015г. |
| 13 | Строительство автодороги республиканского значения Емешево-Копань-Покровское – 2,828 км |  | 47,0 | 2015г. |
| 14 | Строительство автороги Подъезды к улицам д. Сарлайкино, протяженность — 1,694 км | д. Сарлайкино | 26,9 | 2015 |
| 15 | Строительство Дома культуры в с. Троицкий-Посад Горномарийского района Республики Марий Эл, на 200 мест | с. Троицкий Посад, пер.Кооперативный | 32,0 | 2015г. |
| 16 | Строительство автодороги Подъезд к д. Когаркино Горномарийского района Республики Марий Эл, протяженность – 0,429 км. |  | 12,422 | 2016г. |
| 17 | Строительство автодороги Мороскино-Атеево Горномарийского района Республики Марий Эл, протяженность – 2,3 км |  | 64,4 | 2016г. |
| 18 | Межпоселковый газопровод до д.Шартнейка Горномарийского района Республики Марий Эл, протяженность – 0,77 км. |  | 0,58 | 2016г. |
| 19 | Газоснабжение жилых домов в д.Шартнейка Горномарийского района Республики Марий Эл, протяженность – 0,6 км. | д.Шартнейка, ул.Шартнейка | 0,8 | 2016г. |
| 20 | Межпоселковый газопровод до д.Сиухино (Пионерский лагерь) Горномарийского района Республики Марий Эл, протяженность – 2,6 км. |  | 2,6 | 2016г. |
| 21 | Газоснабжение жилых домов в д.Сиухино (Пионерский лагерь) Горномарийского района Республики Марий Эл, протяженность – 0,5 км. | д.Сиухино, ул.ул.Пионерский лагерь | 0,72 | 2016г. |
| 22 | Межпоселковый газопровод до д.Малое Микряково Горномарийского района Республики Марий Эл, протяженность – 1,1 км. |  | 1,1 | 2016г. |
| 23 | Газоснабжение жилых домов в д.Малое Микряково Горномарийского района Республики Марий Эл, протяженность – 0,7 км. | д.Малое Микряково, ул.Малое Микряково | 0,854 | 2016г. |
| 24 | Межпоселковый газопровод Пайгусово-выс.Революции Горномарийского района Республики Марий Эл, протяженность – 14,5 км. |  | 52,93 | 2016г. |
| 25 | Газоснабжение д.Яматайкино Горномарийского района Республики Марий Эл, протяженность – 0,9 км. | д.Яматайкино, ул.Зеленая | 1,1 | 2016г. |
| 26 | Газоснабжение д.Исюткино Горномарийского района Республики Марий Эл, протяженность – 1,3 км. | д.Исюткино, ул.Горная | 1,56 | 2016г. |
| 27 | Газоснабжение д.Федоткино Горномарийского района Республики Марий Эл, протяженность – 1,5 км. | д.Федоткино, ул.Федоткинская | 1,83 | 2016г. |
| 28 | Газоснабжение д.Пернянгаши Горномарийского района Республики Марий Эл, протяженность – 6,1 км. | д.Пернянгаши, ул.Пернянгашская | 7,44 | 2016г. |
| 29 | Газоснабжение д.Березово Горномарийского района Республики Марий Эл, протяженность – 4,2км. | д.Березово, ул.Березовская | 5,12 | 2016г. |
| 30 | Газоснабжение д.Каранькино Горномарийского района Республики Марий Эл, протяженность – 0,6 км. | д.Каранькино, ул.Овражная | 0,75 | 2016г. |
| 31 | Газоснабжение д.Макаркино Горномарийского района Республики Марий Эл, протяженность – 1,5 км. | д.Макаркино, ул.Центральная | 1,8 | 2016г. |
| 32 | Газоснабжение д.Цыганово Горномарийского района Республики Марий Эл, протяженность – 3,0 км. | д.Цыганово, ул.Запрудная | 3,66 | 2016г. |
| 33 | Газоснабжение Выс.Цыганово Горномарийского района Республики Марий Эл, протяженность – 0,45км. | Выс.Цыганово, ул.Малая | 0,55 | 2016г. |
| 34 | Газоснабжение д.Атюлово Горномарийского района Республики Марий Эл, протяженность – 0,85 км. | д.Атюлово, ул.Атюловская | 1,04 | 2016г. |
| 35 | Газоснабжение д.Порандайкино Горномарийского района Республики Марий Эл, протяженность – 1,2 км. | д.Порандайкино, ул.Лесная | 1,46 | 2016г. |
| 36 | Газоснабжение Выс.Революции Горномарийского района Республики Марий Эл, протяженность – 1,2 км. | Выс.Революции,ул.Введенская | 1,47 | 2016г. |
| 37 | Красноволжская средняя общеобразовательная школа на 198 мест в с.Кулаково Горномарийского района Республики Марий Эл, количество мест для обучающихся - 198 | с. Кулаково, ул. Центральная | 303,591 | 2017г. |
| 38 | Детский сад на 80 мест в с. Микряково Горномарийского района Республики Марий Эл, колическтво мест для воспитанников - 80 | с. Микряково, ул. Центральная | 70,718 | 2017г. |
| 39 | Строительство автодороги Подъезд к д. Апшак-Пеляк Горномарийского района Республики Марий Эл, протяженность – 0,400 км. |  | 12,148 | 2017г. |
| 40 | Межпоселковый газопровод до с.Покровское Горномарийского района Республики Марий Эл, протяженность – 5,9 км. |  | 5,9 | 2017г. |
| 41 | Строительство автодороги Еласы-Миняшкино-Новая-Юнготы Горномарийского района Республики Марий Эл, протяженность – 7,8 км. |  | 218,4 | 2017 г |
| 42 | Автодорога к д.В.Акчерино Горномарийского района Республики Марий Эл, протяженность – 3,6 км. |  | 100,8 | 2017 г |
| 43 | Строительство Озеркинского сельского дома культуры на 200 мест | д.Озерки, ул.Заволжская | 12 | 2017г. |
| 44 | Строительство Еласовского дома культуры на 200 мест | с.Еласы, ул.Октябрьская | 12 | 2017г. |
| 45 | Газоснабжение д.Камакануры Горномарийского района Республики Марий Эл, протяженность – 0,9 км. | д.Камакануры, ул.Камакануры | 1,24 | 2018 г |
| 46 | Газоснабжение жилых домов в д.Шактенваж Горномарийского района Республики Марий Эл, протяженность – 1,13 км. | д.Шактенваж , ул.Шактенважи | 6,82 | 2018г. |
| 47 | Газоснабжение д.Этюково Горномарийского района Республики Марий Эл, протяженность – 0,45 км. |  | 0,585 | 2018 г |
| 48 | Межпоселковый газопровод до д.д.Алехино, Изикино, Верашангер, Сануково, Пертюково Горномарийского района Республики Марий Эл, протяженность – 6,93км. |  | 6,93 | 2018 г |
| 49 | Газоснабжение жилых домов в деревнях Верашангер, Пертюково, Сануково, Изикино, Алехино Горномарийского района Республики Марий Эл, протяженность – 7,555 км. | д.Верашангер, ул. Верашангер, д.Пертюково, ул.Пертюково, д.Сануково, ул.Сануково, д.Изикино, ул.Изикино, д.Алехино, ул.Алехино | 8,466 | 2018г. |
| 50 | Водоснабжение д.д. Мороскино и Атеево Горномарийского района Республики Марий Эл, протяженность – 3,565 км. | д.Мороскино, ул. Родниковая д.Атеево, ул.Лесная | 11,867 | 2018г. |
| 51 | Водоснабжение д.Озерки Горномарийского района Республики Марий Эл (скважина, водобашня), 2 шт. | д. Апаево | 6,005 | 2018г. |
| 52 | Очистные сооружения производительностью 100м3/сут в д.Озерки Горномарийского района Республики Марий Эл | д. Озерки | 8,965 | 2018г. |
| 53 | Строительство автодороги Подъезд к д. Пикузино Горномарийского района Республики Марий Эл, протяженность – 0,800 км. |  | 24,296 | 2018г. |
| 54 | Строительство автодороги Виловатово-Шапкилей-Паратмары Горномарийского района Республики Марий Эл, протяженность – 6,5 км. |  | 182 | 2018 г |
| 55 | Газоснабжение жилых домов в с. Покровское Горномарийского района Республики Марий Эл, протяженность – 3,9895 км. | с. Покровское, ул. Покровское | 3,668 | 2018г. |
| 56 | Строительство ФОК в с. Виловатово | с. Виловатово | 201,0 | 2018 г. |
| 57 | Строительство Кузнецовского сельского дома культуры на 100 мест | с.Кузнецово, ул.Центральная | 8,0 | 2019г. |
| 58 | Межпоселковый газопровод до д.Шактенваж Горномарийского района Республики Марий Эл, протяженность – 1,25 км. |  | 1,25 | 2019г. |
| 59 | Строительство автодороги Картуковский поворот-Эшманайкино Горномарийского района Республики Марий Эл, протяженность – 1,2 км. |  | 33,6 | 2019 г |
| 60 | Строительство автодороги Чекеево-Аксаево Горномарийского района Республики Марий Эл, протяженность – 1,1 км. |  | 30,8 | 2019 г |
| 61 | Строительство автодороги Чекеево-Сарманкино Горномарийского района Республики Марий Эл, протяженность – 1,7 км. |  | 47,6 | 2019 г |
| 62 | Межпоселковый газопровод до д.Тодымваж Горномарийского района Республики Марий Эл, протяженность – 0,9 км. |  | 0,88 | 2019 г |
| 63 | Газоснабжение д.Тодымваж Горномарийского района Республики Марий Эл, протяженность – 0,8 км. | д.Тодымваж, ул.Тодымваж | 1,184 | 2019 г |
| 64 | Межпоселковый газопровод Миняшкино-Луначарка Горномарийского района Республики Марий Эл, протяженность – 3,47км. |  | 3,47 | 2019 г |
| 65 | Газоснабжение д.Луначарка Горномарийского района Республики Марий Эл, протяженность – 1,0км. | д.Луначарка, ул.Луначарка | 1,39 | 2019 г |
| 66 | Межпоселковый газопровод до д.Амануры Горномарийского района Республики Марий Эл, протяженность – 0,9 км. |  | 0,9 | 2019 г |
| 67 | Газоснабжение д.Амануры Горномарийского района Республики Марий Эл, протяженность – 1,05 км. |  | 1,45 | 2019 г |
| 68 | Межпоселковый газопровод до д.Этюково, протяженность – 1,1км |  | 1,1 | 2019 г |
| 69 | Строительство пожарного депо на 2 автомашины в с.Виловатово ( 1 этап), 2 места | с. Виловатово, ул. Садовая | 5,695 | 2019г. |
| 70 | Строительство автодороги Кузнецово-Сараново Горномарийского района Республики Марий Эл с мостовым переездом, протяженность – 0,9 км. |  | 25,2 | 2020г. |
| 71 | Строительство автодороги Томилкино-Сауткино Горномарийского района Республики Марий Эл, протяженность – 1,3 км.. |  | 36,4 | 2020г. |
| 72 | Межпоселковый газопровод до д.Копонангер Горномарийского района Республики Марий Эл, протяженность – 1,2 км. |  | 33,6 | 2020г. |
| 73 | Газоснабжение д.Копонангер Горномарийского района Республики Марий Эл, протяженность – 0,65 км. | д.Копонангер, ул.Копонангер | 1,014 | 2020г. |
| 74 | Реконструкция бассейна в с.Микряково Горномарийского района. | с.Микряково | 38,3 | 2020 |

Глава администрации Горномарийского муниципального района 				В.С. Сеюшов

Исп. Мямушкин В.А., тел. 7-17-02

Исп. Художникова С.И., тел. 7-15-53