| ПЫЗЫКНЫР СОЛА АДМИНИСТРАЦИ РАСПОРЯЖЕНИ |  | КУЗНЕЦОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ РАСПОРЯЖЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

от 26марта  2012 года					№ 5-р

О мерах по благоустройству и улучшению санитарного содержания населенных мест на территории Кузнецовского сельского поселения

В соответствии с пунктом 19 статьи 14 федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» , во исполнении постановления Правительства Республики Марий Эл от 19.05.2005 года №135 «Правила благоустройства территорий жилищного фонда городской и сельских поселений Республики Марий Эл»:

1.Утвердить план мероприятий по благоустройству и улучшению санитарного содержания населенных мест на территории Кузнецовского сельского поселения на 2012 год (приложение №1);

2. Определить минимальный объем обязательных работ:

- еженедельная уборка прилегающей к домовладению территории, включая до середины проезжей части улицы;

- мелкий ремонт и восстановление, при необходимости покраска отдельных элементов благоустройства, расположенных на территориях, закрепленных за организациями, учреждениями (оград, малых архитектурных форм, скамеек, урн).

■^-:'.

Глава Кузнецовской

сельской администрации					В.Малинов

Приложение №1 к распоряжению Кузнецовской сельской администрации от 26 марта 2012 г. №5

ПЛАН

мероприятий по благоустройству и улучшению санитарного содержания

населенных мест на территории Кузнецовского сельского поселения

| Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организация населения на активное участие в проведении двухмесячника по очистке и благоустройстве населенных пунктов | 3 квартал | Сельская администрация, председатели ТОС | по согласованию |
| 4. В целях проведения двухмесячника провести: -совещание председателей ТОС, руководителей организаций, учреждений; -сельские сходы | Апрель - май | Сельская администрация, председатели ТОС | по согласованию |
| 3. Произвести перезакрепление территорий населенных пунктов, общественных мест за организациями, учреждениями, для содержания в надлежащем санитарном состоянии | Апрель | Сельская администрация |  |
| 4. Произвести планировочные мероприятия по грунтовым дорогам | Май | Сельская администрация |  |
| 5. Произвести ямочный ремонт дороги по д.Апшак- Пеляк | 3 квартал | Сельская администрация | >■ |
| 6. Провести косметический ремонт памятника с. Кузнецово и стелы с. Юлъялы | Апрель | Сельская администрация |  |
| 7. Произвести ремонт оград вокруг водозаборов . | До 01.06.2012 г. | Сельская администрация |  |
| 8. Расширение сетей уличного освещения в населенных пунктах | Апрель-май | Сельская администрация |  |
| 9. Участвовать в конкурсе «Дом образцового содержания», «Лучший населенный пункт», «Лучшее обустройство родника» с подведением итогов в июне, сентябре | 3 квартал | Сельская администрация |  |