ПРОЕКТ

| ВИЛОВАТ СЕЛЬСКИЙ АДМИНИСТРАЦИ ПОСТАНОВЛЕНИ |  | ВИЛОВАТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

________________________________________________________________

_____2021 г.                                                                                       № ___

# Об утверждении порядка разработки, реализации

# и оценки эффективности муниципальных программ

# Виловатовского сельского поселения

Виловатовская сельская администрация  постановляет:

# Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Виловатовского сельского поселения.

# 2.     Признать утратившим силу постановление Виловатовской сельской администрации от 26.11.2018 г. № 58 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования «Виловатовское сельское поселение», их формирования и реализации».

3.       Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Виловатовской

сельской администрации                                                Э.Л.Геворгян

УТВЕРЖДЕН

постановлением Виловатовской

сельской администрации

от        2021 г.  № _____

Порядок

разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

Виловатовского сельского поселения

## I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Виловатовского сельского поселения (далее - муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.

2. Муниципальной программой является система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках реализации муниципальных функций достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере социально-экономического развития Виловатовского сельского поселения.

3. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется Виловатовской сельской администрацией (далее - ответственный исполнитель), совместно с заинтересованными соисполнителями программы (далее - соисполнители).

4. Основанием для разработки муниципальных программ является Перечень муниципальных программ Виловатовской сельской администрации, утверждаемый Виловатовской сельской администрацией.

5. Муниципальные программы утверждаются Постановлением Виловатовской сельской администрации.

## II. Требования к содержанию муниципальной программы

6. Муниципальные программы разрабатываются исходя из положений стратегии долгосрочного социально-экономического развития Виловатовского сельского поселения, федеральных законов и законов Республики Марий Эл, решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Главы Республики Марий Эл и Правительства Республики Марий Эл, основных направлений деятельности Виловатовской сельской администрации на соответствующий период.

7. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы, представляющие собой взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсам мероприятия, выделенные исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы, содержащие основные мероприятия.

Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

8. Муниципальная программа может включать подпрограмму, которая направлена на обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы.

9. Муниципальная программа имеет следующую структуру:

а) паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (далее - бюджетные ассигнования) включает в себя бюджетные ассигнования бюджета Виловатовского сельского поселения и иных источников финансирования (средств федерального бюджета, бюджета Республики Марий Эл и внебюджетных источников) на реализацию мероприятий муниципальной программы, подпрограмм, включенных в состав муниципальной программы по источникам финансирования и по годам реализации. Объем бюджетных ассигнований указывается в тыс. рублей с точностью до одного знака после запятой. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы указываются в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов в сфере реализации муниципальной программы, сроков их достижения;

б) текстовая часть муниципальной программы по следующим разделам:

-общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;

-приоритеты в соответствующей сфере социально-экономического развития, описание основных целей и задач муниципальной программы;

-перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации;

-сроки и этапы реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации;

-перечень подпрограмм и характеристика основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов;

-основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов;

-информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета Виловатовского сельского поселения (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета Виловатовского сельского поселения,  основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы), а также прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы в разрезе иных источников финансирования муниципальной программы;

-описание мер регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы;

-оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм);

- прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, государственных институтов, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере;

-основные положения, касающиеся мониторинга и контроля хода реализации муниципальной программы ответственным исполнителем в соответствии с настоящим Порядком;

-основные положения, касающиеся отчетности ответственного исполнителя в соответствии с настоящим Порядком;

-методика оценки эффективности муниципальной программы.

Данная методика представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и учитывает необходимость проведения оценок;

- степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Виловатовского сельского поселения;

- степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации);

в) приложения к текстовой части муниципальной программы по формам согласно Приложениям № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему Порядку.

10. Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и муниципальной программы.

Подпрограмма имеет следующую структуру:

паспорт подпрограммы (заполняется аналогично паспорту муниципальной программы);

текстовая часть подпрограммы по следующим разделам:

-характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;

-приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и показатели (индикаторы) их достижения, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы;

-характеристика основных мероприятий подпрограммы;

-обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы;

-анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы;

-методика оценки эффективности подпрограммы.

11. Состав и требования к содержанию подпрограммы аналогичны требованиям, предъявляемым к содержанию муниципальной программы в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка.

12. Характеристика основных мероприятий подпрограммы содержит сведения о сроке, исполнителе, ожидаемом непосредственном результате его реализации, взаимосвязи с показателями подпрограммы и о последствиях не реализации основного мероприятия.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий, их характеристика отражаются по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку.

13. Меры правового регулирования приводятся по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Порядку.

14. Если в рамках реализации подпрограммы муниципальными учреждениями предусматривается оказание муниципальных услуг (работ), в подпрограмме должен быть приведен прогноз сводных показателей муниципальных заданий по годам реализации подпрограммы.

15. Требования к содержанию, порядку разработки и реализации ведомственных целевых программ, включенных в подпрограмму, определяются Виловатовской сельской администрацией.

16. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки в целях определения вклада планируемых результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Виловатовского сельского поселения.

## III. Этапы разработки муниципальной программы

17. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы.

18. Ответственным исполнителем может проводиться общественное обсуждение проекта муниципальной программы.

19. Проект муниципальной программы, согласованный со всеми соисполнителями, направляется на согласование в финансовое управление  администрации Горномарийского муниципального района. В случае если проект муниципальной программы не согласован с соисполнителями, к нему также прилагаются замечания соисполнителей и протоколы согласительных совещаний.

20. Проект муниципальной программы, согласованный с финансовым управлением администрации Горномарийского муниципального района, утверждается главой Виловатовской сельской администрации.

21. Основные параметры утвержденных муниципальных программ подлежат отражению в прогнозе социально-экономического развития Виловатовского сельского поселения  на среднесрочный период.

22. Совместно с проектом муниципальной программы ответственный исполнитель представляет следующие материалы:

-проект постановления главы Виловатовской сельской администрации  об утверждении муниципальной программы;

23.Оценка планируемой эффективности подпрограммы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки и основывается на оценке планируемого вклада результатов подпрограммы в достижение целей и решение задач муниципальной программы.

## IV. Финансовое обеспечение реализации

муниципальных программ

24. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств Виловатовского сельского поселения осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Виловатовского сельского поселения.

Также подлежат отражению в муниципальной программе средства иных источников финансирования при их наличии.

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Виловатовского сельского поселения на реализацию муниципальных программ утверждается решением Собрания депутатов Виловатовского сельского поселения «О бюджете Виловатовского сельского поселения  на очередной финансовый год и на плановый период».

25. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Собрания депутатов Виловатовского сельского поселения «О бюджете Виловатовского сельского поселения  на очередной финансовый год и на плановый период».

26. Расходы бюджета Виловатовского сельского поселения на содержание органов местного самоуправления Виловатовского сельского поселения, являющихся ответственными исполнителями одной муниципальной программы, отражаются в муниципальной программе в качестве отдельной подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» в одной из них или являются непрограммными расходами ответственного исполнителя.

27. Финансовое обеспечение строительства, реконструкции и модернизации объектов капитального строительства, реализуемых в рамках муниципальной программы, осуществляется за счет бюджетных ассигнований в порядке, установленном Виловатовской сельской администрацией.

## V. Управление и контроль реализации

муниципальной программы

28. Текущее управление и контроль реализации муниципальных подпрограмм, включенных в муниципальную программу, осуществляются в порядке, установленном Виловатовской сельской администрацией, соответственно для муниципальных программ.

29. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы по форме согласно Приложению № 7 к настоящему Порядку. План реализации муниципальной программы состоит из планов реализации подпрограмм. В план реализации муниципальной программы подлежат включению все мероприятия подпрограмм.

30. Ответственный исполнитель муниципальной программы ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, утверждает на очередной год, согласованный с соисполнителями, план реализации и направляет его главе Виловатовского сельского поселения и в финансовое управление администрации Горномарийского муниципального района.

31. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации.

Вышеуказанное решение принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на параметры муниципальной программы, утвержденные Виловатовской сельской администрацией, и не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы.

В случае принятия решения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы ответственный исполнитель в 5-дневный срок со дня утверждения соответствующего решения уведомляет финансовое управление администрации Горномарийского муниципального района.

Ответственный исполнитель в случае необходимости вправе вносить в предложения о внесении изменений в объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.

32. Внесение изменений в муниципальные подпрограммы, включенные в муниципальную программу, или ведомственные целевые программы, включенные в подпрограммы, осуществляется в порядке, установленном для муниципальных программ.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Виловатовского сельского поселения в части расходов, направляемых на финансирование муниципальных программ, осуществляется финансовым управлением администрации Горномарийского муниципального района в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Марий Эл и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления.

33. Внесение иных изменений в муниципальную программу, оказывающих влияние на параметры муниципальной программы, утвержденные Виловатовской сельской администрацией, осуществляется по инициативе ответственного исполнителя, в том числе по результатам  проведения оценки эффективности муниципальных программ.

34. В целях контроля реализации муниципальных программ глава Виловатовской сельской администрации проводит оценку эффективности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится на основе данных официального статистического наблюдения, квартальных и годовых отчетов, отчетов о реализации ведомственных целевых программ.

35. Квартальный отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей и участников, и представляется до 20 апреля, 20 июля и 20 октября текущего года и до 20 января года, следующего за отчетным главе Виловатовского сельского поселения по форме согласно приложения №9 к настоящему Порядку с пояснительной запиской.

36. Годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет) формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей, и представляется до 1 марта года, следующего за отчетным, главе Виловатовского сельского поселения по формам согласно приложений №8 – 10к настоящему Порядку с пояснительной запиской.

37. Годовой отчет содержит:

а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

-сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты (по форме приложения № 8);

б) отчет об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий (по форме приложения № 9);

в) информацию о расходах источников ресурсного обеспечения на реализацию целей муниципальной программы (по форме приложения № 10);.

38. Финансовое управление администрации Горномарийского муниципального района до 20 апреля, 20 июля и 20 октября текущего года и до 20 января года, следующего за отчетным, представляет главе Виловатовской сельской администрации информацию о кассовых расходах бюджета Виловатовского сельского поселения на реализацию муниципальных программ.

39. Глава Виловатовской сельской администрации ежегодно, до 15 апреля года, следующего за отчетным годом, формирует и представляет главе Виловатовского сельского поселения сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ, который содержит:

а) сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за отчетный год;

в) сведения о выполнении расходных обязательств Виловатовского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальных программ;

г) оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ;

д) при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом.

К сводному годовому докладу прикладываются основные показатели по формам согласно приложений №8 – 10к настоящему Порядку.

40. Ежеквартальный и годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте Виловатовской сельской администрации в информационной сети «Интернет».

41. Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ подлежит размещению на официальном сайте  Виловатовской сельской администрации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

____________________

Приложение № 1 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Виловатовского сельского поселения

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВИЛОВАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ответственный исполнитель муниципальной программы       ______________

Соисполнители муниципальной программы                   ___________________

Участники муниципальной программы                            ___________________

Подпрограммы муниципальной программы                    ___________________

Цели муниципальной программы                            ________________________

Задачи муниципальной программы                          _______________________

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы ____________

Этапы и сроки реализации муниципальной программы        _______________

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы   ___________

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы ___________

## Приложение № 2

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Виловатовского сельского поселения

Сведения о показателях (индикаторах)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной

программы, их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год | текущий год | очередной год | первый год планового периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа |
| 1. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |
| ... | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |
| ... | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |

## Приложение № 3

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Виловатовского сельского поселения

Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосред- ственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации подпрограммы, основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа 1 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 1. |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
| ... |

## Приложение № 4

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Виловатовского сельского поселения

Сведения об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Программа 1 |
|  | Подпрограмма 1.1 |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |
|  | ... |

## Приложение № 5

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Виловатовского сельского поселения

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств бюджета Виловатовского сельского поселения

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей) по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз ПР | ЦСР | ВР | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа |  | всего | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | ... |  | X | X | X |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | ... |  | X | X | X |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм.

## Приложение № 6

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Виловатовского сельского поселения

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей) по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет <*> |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Виловатовского сельского поселения <*> |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники <*> |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет <*> |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Виловатовского сельского поселения <*> |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники <*> |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

<*> При условии выделения средств.

## Приложение № 7

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Виловатовского сельского поселения

План реализации муниципальной программы

| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Код бюджетной классификации (бюджет Виловатовского сельского поселения) | Финансирование (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| В целом по муниципальной программе |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . . . |  |  |  |  | Х |  |  |  |

## Приложение № 8

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Виловатовского сельского поселения

# Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |
| 1. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |
| ... | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |

_____________________________

* Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение № 9

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Виловатовского сельского поселения

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета

Виловатовского сельского поселения на реализацию муниципальной программы

Единицы измерения: руб.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Планируемый объем финансиро-вания | Фактичес-кое финансиро-вание | Израсходо-вано | Эффектив-ность реализации, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа |  | всего | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | ... |  | X | X | X |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | ... |  | X | X | X |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

<**> Под обеспечением реализации муниципальный программы понимается деятельность, не направленная на реализацию целевых программ структурных подразделений, основных мероприятий подпрограмм, а также мероприятий муниципальных целевых программ.

## Приложение № 10

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Виловатовского сельского поселения

Информация о расходах источников ресурсного обеспечения на реализацию целей муниципальной программы

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа |  | всего |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл |  |  |
|  |  | федеральный бюджет <*> |  |  |
|  |  | бюджет Виловатовского сельского поселения <*> |  |  |
|  |  | внебюджетные источники <*> |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл |  |  |
|  |  | федеральный бюджет <*> |  |  |
|  |  | бюджет Виловатовского сельского поселения <*> |  |  |
|  |  | внебюджетные источники <*> |  |  |
| Основное мероприятие 1 |  | всего |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл |  |  |
|  |  | федеральный бюджет <*> |  |  |
|  |  | бюджет Виловатовского сельского поселения <*> |  |  |
|  |  | внебюджетные источники <*> |  |  |
| Основное мероприятие 2 |  | всего |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл |  |  |
|  |  | федеральный бюджет <*> |  |  |
|  |  | бюджет Виловатовского сельского поселения <*> |  |  |
|  |  | внебюджетные источники <*> |  |  |

--------------------------------

<*> При условии выделения средств.