|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ШЕРНУР**  **МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН** **АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ** |  | **АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРНУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО**  **РАЙОНА** |
| **ПУНЧАЛ** |  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |

от 15 ноября 2022 года № 525

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Сернурского муниципального района на 2018-2025 годы»**

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сернурского муниципального района, утвержденным постановлением администрации от 31 декабря 2019 г. № 494 (в ред. от 26.10.2021 № 492), администрация Сернурского муниципального района постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Сернурского муниципального района на 2018-2025 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации Сернурского муниципального района от 12 января 2018 года № 08/1 (в ред. от 30.08.2022. № 388), следующие изменения:

1) в Паспорте программы в пункте «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» слова «133 млн. 875,1 тысяч рублей» заменить словами «133 млн. 960 тысяч 870 рублей 26 копеек»;

2) приложения 1, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются);

3) в приложении 4 к программе в паспорте подпрограммы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Сернурского района» в разделе «Объемы и источники финансирования подпрограммы» слова «31571,918 тыс. рублей» заменить на «31657671,67 рублей»;

4) в приложении 7 к программе:

а) в паспорте подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» в IV разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

- во втором абзаце слова «99199539,3 рублей» заменить на «117275973,43 рубля;

- в третьем абзаце слова «2022 год – 59735723,58 рублей» заменить на «2022 год – 77452157,71 рублей»;

б) таблицы 2 и 3 к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Якимова А.С.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования и размещения на официальном сайте Сернурского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

|  |  |
| --- | --- |
| И.о. главы администрации Сернурского муниципального района | А.С. Якимов |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Сернурского муниципального района на 2018-2025 годы»

# Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы,

# подпрограмм и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица  измерения | Значения показателей | | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Подпрограмма 1  «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Сернурского муниципального района» | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Строительство объектов жилищного, социального культурного и административного назначения | тыс. руб. |  |  |  |  | **1212,5** | 8621,7 | 0 | - | |
| 2 | Обеспечение качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства населения Сернурского муниципального района | тыс. руб. |  |  |  |  | **213,9086** | 19,0 | 200 | - | |
| 3 | Содержание муниципального жилищного фонда Сернурского муниципального района | тыс. руб. |  |  | 30231 | 31563,4 | **30231,26307** | 23893,5 | 23893,5 | - | |
| Подпрограмма 2  «Устойчивое развитие сельских территорий» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество семей и молодых специалистов, получивших поддержку | ед. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Количество жилья, введенного (приобретенного) | кв.м. | 0 | 90 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| 3 | Длина введенных газопроводов | км. | 15,56 | 56,17 | 4,8 | 1,8 | - | - | - | - | |
| Подпрограмма 3  «Дорожное хозяйство» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. м2. | 1800 | 1800 | 1882,0 | 1884,0 | 1902,06 | 1902,06 | 1902,06 | 1902,06 | |
| 2 | Осуществление целевых мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | кв.м. | 11000 | 10993,1 | 5350 | 12183,4 | 25666,5 | 5400 | 5400 | 5400 | |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. руб | - | 60,8 | 58,0 | 2091,8 | **4454,42208** | 0 | 0 | - | |
| Подпрограмма 4  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019-2025 годы | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1 | Количество переселенных многоквартирных домов | ед. | - | - | - | - | - | 17 | - | - | |
| 2 | Количество расселяемых жилых помещений | ед. | - | - | - | 6 | - | 71 | - | - | |
| 3 | Число жителей, расселенных | человек | - | - | - | 16 | - | 207 | - | - | |
| 4 | Расселено помещений | к.м. | - | - | - | 170,3 | - | 2423,93 | - | - | |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Сернурского муниципального района на 2018-2025 годы»

# Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

# «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства

# Сернурского муниципального района на 2018-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Код бюджет-ной класси-фикации | Расходы (тыс. рублей) по годам | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципаль-ная программа | «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Сернурского муниципального района на 2013-2017 годы» | Всего | 0300000000 | 48870,3 | 77458,1 | 76662,8 | 60417,9 | **133960,87026** | 39399,6 | 31182,7 | - |
| средства федерального бюджета | Х | 16572,7 | 26827,8 | 44469,1 | 7411,6 | **79150,01864** | - | - | - |
| средства республиканского бюджета | Х | 16862,0 | 40542,8 | 21933,8 | 42970,4 | **46067,41387** | 23859,9 | 23859,8 | - |
| средства местного бюджета | Х | 8676,2 | 7796,0 | 9659,9 | 9651,1 | **8743,43775** | 15539,37 | 7322,8 | - |
| прочие | Х | 6759,4 | 2291,5 | 600,0 | 384,8 | 0 | 0 |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Сернурского муниципального района» | Всего | 0340000000 | - | - | 7907,8 | 34562,729 | **316571,67167** | 32534,3 | 24093,5 | - |
| средства федерального бюджета |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| средства республиканского бюджета |  |  |  | 7907,8 | 31563,447 | 30111,81 | 23859,9 | 23859,8 |  |
| средства местного бюджета |  |  |  | - | 2614,434 | **1545,86167** | 8674,4 | 233,7 | - |
| прочие |  |  |  |  | 384,848 | - |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 «Строительство объектов жилищного, социального, культурного и административного назначения» | Всего | 0340100000 | - | - | - | - | 1212,5 | 8621,7 | 0 | - |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| средства республиканского бюджета |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| средства местного бюджета |  |  |  |  |  | 1212,5 | 8621,7 | - | - |
| прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 «Обеспечение качес-твенными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства населения Сернурского муниципального района Республики Марий Эл» | Всего | 0340200000 | - | - |  |  | **213,9086** | 19,0 | 200,0 | - |
| средства федерального бюджета |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| средства республиканского бюджета |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| средства местного бюджета |  |  |  |  |  | **213,9086** | 19,0 | 200,0 | - |
| прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 «Содержание муниципального жилищного фонда Сернурского муниципального района Республики Марий Эл» | Всего | 0340300000 |  |  |  |  | **30231,26307** | 23893,5 | 23893,5 |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства республиканского бюджета |  |  |  |  |  | 30111,81 | 23859,8 | 23859,8 |  |
| средства местного бюджета |  |  |  |  |  | **119,45307** | 33,7 | 33,7 |  |
| прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий» | Всего | 0330000000 | 23377,1 | 30239,8 | 3713,0 | 674,87 | **1190,5528** | - | - | - |
| средства федерального бюджета |  | 16572,7 | 26827,8 | - | 468,88 | **1044,44909** | - | - | - |
| средства республиканского бюджета |  | - | 274,9 | 1188,2 | 117,13 | **92,10371** | - | - | - |
| средства местного бюджета |  | 45,0 | 845,6 | 1924,8 | 88,86 | 54,0 | - | - | - |
| прочие |  | 6759,4 | 2291,5 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие  «Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности» | Всего | 0330100000 | 23377,1 | 30239,8 | 3713,0 | 674,87 | **1190,5528** | - | - | - |
|  | средства федерального бюджета |  | 16572,7 | 26827,8 | - | 468,88 | **1044,44909** | - | - | - |
|  | средства республиканского бюджета |  | - | 274,9 | 1188,2 | 117,13 | **92,10371** | - | - | - |
|  | средства местного бюджета |  | 45,0 | 845,6 | 1924,8 | 88,86 | 54,0 | - | - | - |
|  | прочие |  | 6759,4 | 2291,5 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма 3 «Дорожное хозяйство» | Всего | 0350000000 | 25493,2 | 47218,3 | 65042,0 | 19724,02 | **23660,48808** | 6865,3 | 7089,1 | - |
| средства федерального бюджета |  | - | - | 44469,1 | 1595,5 | **2202,455** | - | - | - |
| средства республиканского бюджета |  | 16862,0 | 40267,9 | 12837,8 | 11180,7 | **14314,457** | - | - | - |
| средства местного бюджета |  | 8631,2 | 6950,4 | 7735,1 | 6947,82 | **7143,57608** | 6865,3 | 7089,1 | - |
|  | Мероприятие 1 Проектирование автомобильных дорог общего пользования | Всего | 0350500000 | 3,1 | 60,8 | 58,0 | 2091,83 | **4454,42208** | - | - | - |
| средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| средства республиканского бюджета |  | 0 | - | 0 | 0 | **3000,014** | - | - | - |
| средства местного бюджета |  | 3,1 | 60,8 | 58,0 | 2091,83 | **1454,40808** |  |  |  |
| Мероприятие 2 Осуществление целевых мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 0350400000 | 24559,1 | 45005,1 | 64023,8 | 15063,18 | **16706,066** | 4365,3 | 4589,1 | - |
| средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 44469,1 | 1595,5 | **2202,455** | - | - | - |
| средства республиканского бюджета |  | 16862,0 | 40267,9 | 12837,8 | 11180,7 | **11314,443** |  |  |  |
| средства местного бюджета |  | 7697,1 | 4737,2 | 6716,9 | 2286,98 | **3189,168** | 4365,3 | 4589,1 | - |
| Мероприятие 3 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 0350600000 | 931,0 | 2152,4 | 960,2 | 2569,01 | 2500,00 | 2500 | 2500 |  |
| средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства республиканского бюджета |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства местного бюджета |  | 931,0 | 2152,4 | 960,2 | 2569,01 | 2500,0 | 2500 | 2500 | - |
|  | Подпрограмма 4. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019 – 2025 годы | Всего | 03200000000 | - | - | - | 5456,3 | **77452,15771** | - | - | - |
| средства федерального бюджета | - | - | - | - | 5347,2 | **75903,11455** |  | - | - |
| средства республиканского бюджета | - | - | - | - | 109,1 | **1549,04316** |  | - | - |
|  | средства местного бюджета | - | - | - | - | - | 0 |  | - | - |
| Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда» | Всего | 032F300000 | - | - | - | 5456,3 | **77452,15771** | - | - | - |
| средства федерального бюджета | 032F367483 | - | - | - | 5347,2 | **75903,11455** |  | - | - |
| средства республиканского бюджета | 032F367484 | - | - | - | 109,1 | **1549,04316** |  | - | - |
| средства местного бюджета | - | - | - | - | - | 0 |  | - | - |

*ТАБЛИЦА № 2*

*подпрограмме*

*«Переселение граждан из аварийного*

*жилищного фонда» на 2019-2025 годы*

**СПОСОБЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального района | Расселяемая площадь жилых помещений, всего | Строительство многоквартирных домов | | | Приобретение жилых посещений у застройщиков или долевое участие в строительстве | | | | Стоимость переселения всего | | Дополнительные источники финансирования | | Нормативная стоимость 1 кв. м. | | ¾ от норма-тивной стоимости 1 кв. м. |
| площадь | стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м. | площадь | стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м. |  | |  | |  | |  | |
| кв.м. | кв.м. | рублей | рублей | кв.м. | рублей | рублей | рублей | | рублей | | рублей | | рублей | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | |
| 2022 год | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Сернурский муниципальный район | 1303,87 | 0 | 0 | 0 | **1418,38** | **77452157,71** | **54606** | 77452157,71 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2023 год | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Сернурский муниципальный район | 1120,06 | 0 | 0 | 0 | **1218,42** | **-** | **-** | - | | 0 | | 0 | | 0 | |
| итого | | 2423,93 | 0 | 0 | 0 | **2636,8** | **-** | **-** | - | | 0 | | 0 | | 0 | |

*ТАБЛИЦА № 3*

*к подпрограмме*

*«Переселение граждан из аварийного*

*жилищного фонда» на 2019-2025 годы*

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования | Размер финансирования | | | | | | |
| Итого | в рамках долевого финансирования | | | | дополнительные источники | |
| всего | Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | республиканский бюджет Республики  Марий Эл | бюджет муниципального образования | республиканский бюджет  Республики  Марий Эл | бюджет муниципального образования |
| 2022 год | | | | | | | |
| Сернурский муниципальный  район | **77452157,71** | **77452157,71** | **75903114,55** | **1549043,16** | **-** | - | - |
| 2023 год | | | | | | | |
| Сернурский муниципальный  район | 39 823 815,72 | 39 823 815,72 | 32 565 592,07 | 664 614,12 | 6 593 609,53 | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_