|  | Отдел архитектуры и муниципального хозяйства администрации Мари-Турекского муниципального района |
| --- | --- |

Годовой отчет

об исполнении муниципальной целевой программы

«РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ, ЖИЛИЩНОЙ, ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,  СТРОИТЕЛЬСТВА, ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В МАРИ-ТУРЕКСКОМ

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ  НА 2017-2025 ГОДЫ»

и основных мероприятий подпрограмм за 2021 год

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы:

| Показатели: |  | план | факт |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество отремонтированных МКД | шт | 2 | 2 |
| Годовой объем ввода жилья | тыс.кв.м. | 1206 | 2127,3 |
| Обеспечение качественными коммунальными услугами в Мари-Турекском муниципальном районе | ед. | 1 | 1 |
| Модернизация инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства | Ед. | 0 | 0 |
| Региональный проект «Оздоровление Волги» | Ед. | 1 | 1 |
| Модернизация и развитие сети автомобильных дорог общего пользования | Км. | 4,373 | 4,373 |
| Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования | Ед. | 1 | 1 |
| Реализация мероприятий гражданской обороны по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Чел/год | 1 | 43 |
| Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Чел/год | 0 | 0 |
| Восстановление об охране водных объектов. Количество отремонтированных гидротехнических сооружений | Шт. | 3 | 2 |
| Обеспечение благоприятной для жизни человека природной среды. Количество эколого-просветительских мероприятий, смотров-конкурсов | Кол-во в год | 20 | 20 |

Отклонения по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты:

| Региональный проект «Оздоровление Волги» | Ед. | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Чел/год | 0 | 0 |
| Восстановление об охране водных объектов. Количество отремонтированных гидротехнических сооружений | Шт. | 3 | 2 |

Ввод индивидуального жилья в 2021 году составил всего 2127,3 кв.м., что выше плановых цифр. Ведено 24 объекта индивидуального жилищного строительства. Основным направлением развития строительной отрасли в Мари-Турекском муниципальном районе является индивидуальное жилищное строительство. В районе существует три территории массовой жилой застройки. Они находятся в Мари-Турекской городской администрации – это д. Энгербал, д. Нижний Турек, мкр-н «Заречный». Эти территории практически полностью застроены. Мари-Турекская городская администрация на сегодняшний день – самая развивающаяся территория в районе. В сельских администрациях также идет строительство домов, но в основном строятся на ранее выданных или своих земельных участках в границах населенного пункта. Строительство жилья в сельской местности представлено в основном отдельно стоящими жилыми домами.  На территории Мари-Турекской городской администрации сильно сократилось количество земельных участков, предоставляемых для строительства индивидуальных жилых домов.

Уровень охвата населеннных пунктов современной системой сбора и вывоза ТБО ниже планового показателя (из 120 населенных пунктов вывоз осуществляется в 40) , так как повлияло отсутствие дорог с твердым покрытием до населенных пунктов и внутри населенных пунктов, незаключение договоров собственниками домовладений с Региональным оператором ООО «Чистый город».

В декабре 2021 года введена в эксплуатацию основная общеобразовательная школа в д. Сардаял вместимостью 60 ученических мест и 20 мест дошкольных. Стоимость строительства – около 150 млн. рублей.

Реализация программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. В 2021 году районом произведен выкуп 34 жилых помещений на сумму 32,2 млн. рублей. Для застройки многоквартирными домами под переселение выданы в аренду 4 земельных участка в п. Мари-Турек.

Участие принимали в реализации республиканской адресной программы  проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в проведении собраний собственников и других разъяснительных работ, в контроле сроков и качества выполненных работ. Проведен капитальный ремонт 2-х многоквартирных домов на территории п. Мари-Турек и Мари-Биляморского сельского поселения на общую сумму 5,5 млн.  руб.

Отдел активно участвовал в разработке документов территориального планирования района. Разработаны и утверждены местные нормативы градостроительного проектирования Мари-Турекского муниципального района. Подготовлен к процедуре согласования генеральный план городского поселения Мари-Турек.

В 2021 году завершены  работы по ремонту ГТС  на р. Ашланка в д. Ашлань-Билямор.

К наиболее значимым мероприятиям подпрограмм можно отнести:

В подпрограмме «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог общего пользования, повышение безопасности дорожного движения Мари-Турекского муниципального района  на 2017-2025 годы» подготовлена проектная документация на строительство дороги с твердым покрытием д.Большой Карлыган-Шихалеево . Проектно-сметная документация прошла государственную экспертизу.

В городской и сельских администрациях проведен капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на общую сумму 14282,6 тыс. рублей.

В подпрограмме «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры Мари-Турекского муниципального района на 2017-2025 годы» в 2021 году получено положительное заключение государственной экспертизы по строительству очистных сооружений с. Косолапово Мари-Турекского района Республики Марий Эл в рамках национального проекта «Экология», регионального проекта «Оздоровление Волги», программа «Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения в РМЭ на 2019-2024 годы. По итогам аукциона выбран  подрядчик для строительства в 2023 году ООО «Бурводстрой».Так же из объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры в 2021 году проводились аварийно-восстановительные работы на тепловых сетях, сетях водоснабжения.

Перечень мероприятий, не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки, предусмотренных к реализации в отчетном году, с указанием причин их не реализации:

Не выполненным мероприятием подпрограммы «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры  Мари-Турекского муниципального района на 2017-2025 годы» является разработка документов территориального планирования, иных нормативно правовых актов в области регулирования градостроительной деятельности. Необходимо провести определение границ населенных пунктов района согласно Правилам землепользования и застройки населенных пунктов. Но из-за отсутствия финансовых средств в бюджете работа в полном объеме не проводилась. Проведена разработка генерального плана и определение границ Мари-Турекской городской администрацией.

Также по данной подпрограмме из-за отсутствия финансовых средств в местном бюджете не выполнено мероприятие по переселению граждан из аварийного жилого фонда.

Среди факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы можно отнести:

Объективные: недофинансирование мероприятий программы;

Субъективные:  не своевременное изготовление проектно-сметной документации для строительства и реконструкции объектов.

На выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие коммунальной, жилищной, дорожной инфраструктуры, строительства, охраны окружающей среды и обеспечения безопасности и жизнедеятельности населения в Мари-Турекском муниципальном районе на 2017-2025 годы» использованы средства муниципального бюджета в сумме: 9 766,80052 тыс.руб.

- подпрограмма «Развитие жилищного строительства в Мари-Турекском муниципальном районе на 2017-2025 годы» - 0 тыс. руб.;

- подпрограмма  «Комплексное развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры Мари-Турекского муниципального района на 2017-2025 годы» -  466,12685 тыс. руб.;

- подпрограмма «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог общего пользования, повышение безопасности дорожного движения Мари-Турекского муниципального района на 2017-2025 годы» на 2017 -2025 годы» - 7200,12798 тыс. руб.;

-подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Мари-Турекском муниципальном районе на 2017-2025 годы» – 2097,41369 тыс. руб.

- подпрограмма «Благоустройство и охрана окружающей среды Мари-Турекского муниципального района на 2017-2025 годы» - 3,132 тыс. руб.

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу:

Программа «Развитие коммунальной, жилищной, дорожной  инфраструктуры,  строительства, охраны окружающей среды и обеспечения безопасности и жизнедеятельности населения  в Мари-Турекском  муниципальном районе на 2017-2025 годы» в новой редакции  утверждена постановлением администрации от 8 декабря 2021 года № 511 (с изменениями от 05.10.2020 г. № 379,  от 07.12.2020 г. № 493, от 18.12.2020 г. №  511,от 16.03.2021 г. № 94, от 15.10.2021 г. № 453).

Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм, входящих в муниципальную программу «Развитие коммунальной, жилищной, дорожной инфраструктуры, строительства, охраны окружающей среды и обеспечения безопасности и жизнедеятельности населения в Мари-Турекском муниципальном районе на 2017-2025», за 2020 представлена в таблице 1:

по подпрограмме «Развитие жилищного строительства в Мари-Турекском муниципальном районе на 2017-2025 годы»  -1 и оценивается, как высокая;

- подпрограмма  «Комплексное развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры Мари-Турекского муниципального района на 2017-2025 годы » - 1 и оценивается , как высокая.;

- подпрограмма «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог общего пользования, повышение безопасности дорожного движения Мари-Турекского муниципального района на 2017-2025 годы» на 2017 -2025 годы» - 1 и оценивается , как высокая;

-подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Мари-Турекском муниципальном районе на 2017-2025 годы –1 и оценивается , как высокая;

- подпрограмма «Благоустройство и охрана окружающей среды Мари-Турекского муниципального района на 2017-2025 годы» - 1 и оценивается, как высокая.

Таблица 1

Оценка степени реализации мероприятий

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Реализация мероприятий (выполнено в полном объеме/не выполнено) | Количество мероприятий, выполненных в полном объеме (Мв) | Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2021 году (М) | Степень реализации мероприятий (СРм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | гр.6 = гр.4/гр.5 |
|  | Муниципальная программа «Развитие коммунальной, жилищной, дорожной инфраструктуры, строительства, охраны окружающей среды и обеспечения безопасности и жизнедеятельности населения в муниципальном образовании "Мари-Турекский муниципальный район" на 2017-2025 годы» |  | 28 | 28 | 1 |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие жилищного строительства в Мари-Турекском муниципальном районе на 2017-2025 годы» | Выполнено | 1 | 1 | 1 |
|  | Подпрограмма 2 «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры Мари-Турекского муниципального района на 2017-2025 годы» | Выполнено | 8 | 8 | 1 |
|  | Подпрограмма 3 «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог общего пользования, повышение безопасности дорожного движения Мари-Турекского муниципального района на 2017-2025 годы» | Выполнено | 15 | 15 | 1 |
|  | Подпрограмма 4 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности и безопасности людей на водных объектах в Мари-Турекском муниципальном районе на 2017-2025 годы» | Выполнено | 2 | 2 | 1 |
|  | Подпрограмма 5 «Благоустройство и охрана окружающей среды Мари-Турекского муниципального района на 2017-2025 годы» | Выполнено | 2 | 2 | 1 |

Оценка степени достижения целей и решения задач

муниципальной программы и подпрограммы

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и подпрограммы приведена в таблице 2, по итогам 2021 года составляет:

по подпрограмме «Развитие жилищного строительства в Мари-Турекском муниципальном районе на 2017-2025 годы»  -1 и оценивается, как высокая;

- подпрограмма  «Комплексное развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры Мари-Турекского муниципального района на 2017-2025 годы » - 0,83 и оценивается, как высокая.;

- подпрограмма «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог общего пользования, повышение безопасности дорожного движения Мари-Турекского муниципального района на 2017-2025 годы» на 2017 -2025 годы» - 1,0  и оценивается, как высокая;

-подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Мари-Турекском муниципальном районе на 2017-2025 годы – 1,0 и оценивается, как высокая;

- подпрограмма «Благоустройство и охрана окружающей среды Мари-Турекского муниципального района на 2017-2025 годы» - 0,8 и оценивается, как высокая.

Таблица 2

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и подпрограммы

| № п/п | Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение показателя (индикатора) | Фактическое значение показателя (индикатора) | Степень достижения планового значения показателя (индикатора) | Коэффициент значимости показателей (индикаторов)* | Степень реализации муниципальной программы, подпрограммы (СРп/п.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | гр.6=гр.5/гр.4 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Развитие коммунальной, жилищной, дорожной инфраструктуры, строительства, охраны окружающей среды и обеспечения безопасности и жизнедеятельности населения в муниципальном образовании "Мари-Турекский муниципальный район" на 2017-2025 годы» | х | х | х | х | х | х |
|  | Подпрограмма 1. Развитие жилищного строительства в Мари-Турекском муниципальном районе на 2017-2025 годы | Ед. | х | х | х | Не установлен | 1 |
|  | Количество отремонтированных МКД | ед. | 2 | 2 | 1 | Не установлен |  |
|  | Подпрограмма 2 Комплексное развитие инженерной инфраструктуры Мари-Турекского муниципального района на 2017-2025 годы | ед | х | х | х | Не установлен | 1 |
|  | Обеспечение качественными коммунальными услугами в Мари-Турекском муниципальном районе | ед. | 1 | 1 | 1 | не установлен |  |  |
|  | Модернизация инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства | Ед. | 0 | 5 | - | не установлен |  |
|  | Региональный проект «Оздоровление Волги» | Ед. | 2 | 1 | 0,5 | не установлен |  |
|  | Подпрограмма 3 Модернизация и развитие сети автомобильных дорог общего пользования, повышение безопасности дорожного движения Мари-Турекского муниципального района на 2017-2025 годы |  | х | х | х | не установлен | 1 |
|  | Модернизация и развитие сети автомобильных дорог общего пользования | Км. | 3,43 | 3,43 | 1 | Не установлен |  |
|  | Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования | Ед. | 1 | 1 | 1 | Не установлен |  |
|  | Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Мари-Турекском муниципальном районе на 2017-2025 годы» | Чел/год | х | х | х | не установлен | 1 |
|  | Реализация мероприятий гражданской обороны по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Чел/год | 1 | 43 | 1 | не установлен |  |
|  | Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Чел/год | 0 | 0 | 0 | не установлен |  |  |
|  | Подпрограмма «Благоустройство и охрана окружающей среды Мари-Турекского муниципального района на 2017-2025годы» | Шт. | х | х | х | не установлен | 1 |
|  | Восстановление об охране водных объектов. Количество отремонтированных гидротехнических сооружений | Шт. | 1 | 1 | 1 | не установлен |  |
|  | Обеспечение благоприятной для жизни человека природной среды. Количество эколого-просветительских мероприятий, смотров-конкурсов | Кол-во в год | 20 | 20 | 1 | не установлен |  |

Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

Расходы по  программе  «Развитие коммунальной, жилищной, дорожной  инфраструктуры,  строительства, охраны окружающей среды и обеспечения безопасности и жизнедеятельности населения  в Мари-Турекском  муниципальном районе на 2017-2025 годы»:

ССуз=101678,920/106676,806=0,95 %

по подпрограмме «Развитие жилищного строительства в Мари-Турекском муниципальном районе на 2017-2025 годы»  -0,89 и оценивается, как высокая;

- подпрограмма  «Комплексное развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры Мари-Турекского муниципального района на 2017-2025 годы » - 0,97 и оценивается , как высокая.;

- подпрограмма «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог общего пользования, повышение безопасности дорожного движения Мари-Турекского муниципального района на 2017-2025 годы» на 2017 -2025 годы» - 0,99  и оценивается , как высокая;

-подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Мари-Турекском муниципальном районе на 2017-2025 годы –1,0 и оценивается, как высокая;

- подпрограмма «Благоустройство и охрана окружающей среды Мари-Турекского муниципального района на 2017-2025 годы» - 1 и оценивается, как высокая.

Таблица 3

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Плановые расходы на реализацию муниципальной программы, подпрограммы (Зп) (тыс.руб.) | Фактические расходы на реализацию муниципальной программы, подпрограммы (Зф) (тыс.руб.) | Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | гр.5. = гр.4/гр.3 |
|  | Муниципальная программа «Развитие коммунальной, жилищной, дорожной инфраструктуры, строительства, охраны окружающей среды и обеспечения безопасности и жизнедеятельности населения в Мари-Турекском муниципальном районе на 2017-2025 годы» | 106824,720 | 101678,920 | 0,95 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие жилищного строительства в Мари-Турекском муниципальном районе на 2017-2025 годы | 35993,80408 | 32223,041 | 0,89 |
| 2 | Подпрограмма «Комплексное развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры Мари-Турекского муниципального района на 2017-2025 годы» | 58566,95086 | 57341,155 | 0,97 |
| 3 | Подпрограмма «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог общего пользования, повышение безопасности дорожного движения Мари-Турекского муниципального района на 2017-2025 годы» | 10014,305747 | 10012,978 | 0,99 |
| 4 | Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Мари-Турекском муниципальном районе на 2017-2025 годы» | 2098,613 | 2098,613 | 1 |
| 5 | «Благоустройство и охрана окружающей среды Мари-Турекского муниципального района на 2017-2025 годы» | 3,132 | 3,132 | 1 |

Оценка эффективности использования средств  бюджета

Эффективность использования средств бюджета Мари-Турекского муниципального района рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Мари-Турекского муниципального района  по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств бюджета Мари-Турекского муниципального района;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью либо частично финансируемых из средств бюджета Мари-Турекского муниципального района;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Мари-Турекского муниципального района.

Таблица 4

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Степень реализации мероприятий (СРм) | Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз) | Эффективность использования средств бюджета Мари-Турекского муниципального района (Эис) | Степень реализации подпрограммы (СРп/п) | Эффективность реализации подпрограммы (ЭРп/п) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | гр.5=гр.3/гр.4 | 6 | гр.7=гр.5*гр.6 |
|  | Муниципальная программа «Развитие коммунальной, жилищной, дорожной инфраструктуры, строительства, охраны окружающей среды и обеспечения безопасности и жизнедеятельности населения в Мари-Турекском муниципальном районе на 2017-2025 годы» | х | х | х | х | х |
| 1 | Подпрограмма «Развитие жилищного строительства в Мари-Турекском муниципальном районе на 2017-2025 годы» | 1 | 0,89 | 1,12 | 1 | 1,12 |
| 2 | Подпрограмма «Комплексное развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры Мари-Турекского муниципального района на 2017-2025 годы» | 1 | 0,97 | 1,03 | 0,83 | 0,85 |
| 3 | Подпрограмма «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог общего пользования, повышение безопасности дорожного движения Мари-Турекского муниципального района на 2017-2025 годы» | 1 | 0,99 | 1,01 | 1 | 1,01 |
| 4 | Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Мари-Турекском муниципальном районе на 2017-2025 годы» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | «Благоустройство и охрана окружающей среды Мари-Турекского муниципального района на 2017-2025 годы» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

По подпрограмме «Развитие жилищного строительства в Мари-Турекском муниципальном районе на 2017-2025 годы»  -1,12 и оценивается, как очень высокая;

- подпрограмма  «Комплексное развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры Мари-Турекского муниципального района на 2017-2025 годы » - 0,85 и оценивается, как высокая;

- подпрограмма «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог общего пользования, повышение безопасности дорожного движения Мари-Турекского муниципального района на 2017-2025 годы» на 2017 -2025 годы» - 1,01 и оценивается, как высокая;

-подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Мари-Турекском муниципальном районе на 2017-2025 годы –1 и оценивается, как высокая;

- подпрограмма «Благоустройство и охрана окружающей среды Мари-Турекского муниципального района на 2017-2025 годы» - 1 и оценивается, как высокая.

Руководитель

отдела архитектуры и

коммунального хозяйства

Мари-Турекского муниципального района                                           В.В. Пахомов