| КЫРЫК МАРЫ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН ДЕПУТАТВЛÄН СОБРАНИН РЕШЕНИ |  | РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРНОМАРИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |
| --- | --- | --- |

XXI очередная сессия 			                        29 сентября 2021 года

VII созыв								      № 141

О готовности объектов социальной сферы,

жилищно-коммунального хозяйства к работе в осеннее - зимний период 2021-2022 годов

В целях безаварийного прохождения отопительного периода объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы в Горномарийском муниципальном районе к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов, заслушав  и обсудив информацию  первого заместителя главы администрации Горномарийского муниципального района Евдакова А.Н., Собрание депутатов Горномарийского муниципального района р е ш и л о:

1. Информацию «О готовности объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства к работе в осеннее - зимний период 2021-2022 годов» принять к сведению (прилагается).

2. Установить, что работа по подготовке объектов социальной сферы и жилищно-коммунальной сферы в Горномарийском муниципальном районе к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов осуществлена в соответствии с планом-графиком организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы в Горномарийском муниципальном районе  к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов, утвержденным постановлением администрации Горномарийского муниципального района от 30 апреля 2020 г. № 181 «О подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы в Горномарийском муниципальном районе к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов».

3. Финансовому  управлению администрации Горномарийского муниципального района:

- обеспечить выделение средств бюджета Горномарийского муниципального района на закупку каменного угля для учреждений, финансируемых из бюджета Горномарийского муниципального района, в необходимом объеме согласно расчетной потребности теплоснабжающих организации для обеспечения готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов;

- обеспечить выделение средств бюджета Горномарийского муниципального района на погашение задолженности за потребленные энергоносители перед энергоснабжающими организациями и за жилищно-коммунальные услуги перед организациями жилищно-коммунального хозяйства.

4. Администрации Горномарийского муниципального района осуществлять  контроль по прохождению отопительного периода объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства  в 2021-2022 годов с получением паспортов готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов в срок до 15 ноября 2021 года.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социальным вопросам и молодежной политике Собрания депутатов Горномарийского муниципального района и на главу администрации Горномарийского муниципального района Арганякову Н.Н.

Глава Горномарийского

муниципального района			                              С.В. Першуткин

Приложение

к решению Собрания депутатов

Горномарийского муниципального района

от 29 сентября 2021 года № 141

О готовности объектов социальной сферы,

жилищно-коммунального хозяйства к работе в осеннее - зимний период 2021-2022 годов

Согласно плану-графику организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы в Горномарийском муниципальном районе к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов по Постановлению администрации Горномарийского муниципального района от 30 апреля 2020 года № 181 проведены следующие мероприятия:

- формирование планов подготовки к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов с учетом итогов прохождения отопительного сезона 2020-2021 годов и предписаний, выданных контрольно-надзорными органами;

- проведение рабочих совещаний по подготовке к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов с главами администраций сельских поселений и руководителями организаций жилищно-коммунального хозяйства;

- проведение инвентаризации остатков топлива по завершении отопительного сезона 2020-2021 годов и представление информации в Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл.

Остатки топлива от ОЗП 2020-2021 годов:

МБУК «Горномарийская ЦКС» – 22 тонны каменного угля и  12 м3 дров,

МУП «Горномарийская МТС» - 55 тонн каменного угля и 3 м3 дров.

Потребность в топливе на отопительный сезон 2021-2022 годов:

МУП «Горномарийская МТС» – 700 тонн каменного угля, 200 м3 дро;

МБУК «Горномарийская ЦКС» – 160 тонн каменного угля, 165 м3 дров.

На 27 сентября  2021 года выполнены следующие мероприятия:

МУП «Горномарийская МТС»:

Из 25 котельных готовы к отопительному сезону 22 котельные.

В 26 котельных проведены гидроиспытания, промывка котлов и котельного оборудования в полном объеме, поверка и ремон средств автоматики, измерительного и учетного оборудования. Произведена чистка и ремонт газоходов, секций котлов, дымососов и ревизия электрооборудования котельных.

В данный момент имеется предписание ростехнадзора в количестве 67 пунктов из них 51 пункт устранен,  срок устранения предписаний до 11.10.2021 г. заключили договор с ООО «МАРИУГЛЕСБЫТ» на приобретение 100 тонн угля.

МБУК «Горномарийская ЦКС» - в настоящее время проведена ревизия котельных, на объектах проведена промывка трубопроводов с составлением актов.

Проведена работа по подготовке теплоузлов на 8 объектах с сдачей энергосберегающей организации. По 7 объектам акты оценки готовности к ОЗП 2021-2022 подписаны. 1 объект (ЦНК им Я. Эшпая) будет сдан в течение сентября 2021 года, на поверке теплосчетчик.

ООО «ЖКС» Подготовка многоквартирных жилых домов к отопительному сезону: из 45 многоквартирных домов 30 домов с индивидуальным отоплением.

Провели промывку систем отопления, ревизию запорной арматуры в тепловых узлах, утепление труб системы отопления в подвалах и гидропневматические испытания систем отопления.

Акт проверки готовности к ОЗП 2021-2022 подписан 23.08.2021 г., паспорт готовности к отопительному периоду 2021-2022 получен.

_________________