Отчет о выполнении мероприятий в рамках программы «Комфортная городская среда на 2018-2024 г.г.» в 2022 году»:

2022 г.: «Благоустройство общественной территории Ленинского садика: ремонт памятника воинам, павшим в годы ВОВ 1941 - 1945 гг., расположенного по адресу: ул. Коммунальная с. Казанское Сернурского района Республики Марий Эл» III этап (завершающий этап ремонта памятника воинам павшим в годы ВОВ 1941-1945 гг.).
Стоимость работ по контракту — 522 230 рублей:
- Федеральный бюджет — 393831,94 руб.
- Республиканский бюджет — 8037,39 руб.
- Местный бюджет — 120360,67 руб.
Виды работ: устройство основания под штукатурку из металлической сетки, штукатурка и окраска фасада, наружная облицовка стен по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитами на цементном растворе, установка мемориальной плиты с гравировкой "солдат", установка надписей, установка мемориальных плит с фамилиями погибших воинов, крепление парапета.
Подрядчик – МУП «Сернурводоканал», цена договора – 522 230 руб. Срок окончания работ по контракту – не позднее 30 сентября 2022 г., работы выполнены 28 сентября 2022 г.