| РОССИЙ ФЕДЕРАЦИЙ МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКА сОВЕТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН Ронгинский сельский АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ ПУНЧАЛ |  | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ СОВЕТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН Ронгинская СЕЛЬСКая аДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

| № 62 | от «04» июля 2023 г. |
| --- | --- |

О внесении изменений в постановление Ронгинской сельской администрации

№ 82 от 12 августа 2020 года «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ронгинского сельского поселения на 2018-2024 годы»

# В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Ронгинская сельская администрация Советского муниципального района Республики Марий Эл  п о с т а н о в л я е т :

- Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Ронгинского сельского поселения  на 2018-2024 годы».

- Приложения 1, 2, 4, 6, 8  изложить в новой  редакции.

- Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном интернет-портале Республики Марий Эл в информационно – телекоммуникационной сети Интернет (адрес доступа: mari-el.gov.ru).

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

Ронгинской сельской администрации                                           М.В. Эшполдина

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Ронгинского сельского поселения

на 2018-2024 годы»

Адресный перечень дворовых территорий,

нуждающихся в благоустройстве

| № п/п | Адрес дворовой территории | Годы благоустройства |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Советская, д. 12 | 2018 |
|  | ул. Новая, д. 1 | 2018 |
| 2 | ул. Юбилейная, д. 1 | 2019 |
|  | ул. Юбилейная, д. 2 | 2019 |
| 3 | ул. Юбилейная, д. 3 | 2019 |
|  | ул. Юбилейная, д. 7 | 2019 |

______________________________________

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Ронгинского сельского поселения

на 2018-2024 годы»

Адресный перечень общественных территорий,

нуждающихся в благоустройстве

| № п/п | Наименование общественной территории | Год благоустройства |
| --- | --- | --- |
| 1 | Освещение улиц с. Ронга, ул. Набережная, ул. Ленина, ул. Карьерная | 2018 |
| 2 | Ремонт памятника павшим воинам ВОВ и участникам локальных боевых действий по ул. Центральной с. Ронга | 2019 |
| 3 | Ремонт памятника павшим ВОВ по ул. Центральная с. Ронга 2 этап | 2020 |
| 4 | Физкультурно-оздоровительная площадка в селе Ронга | 2021 |
| 5 | Благоустройство детской площадки на ул. Центральная с. Ронга | 2022 |
| 6 | Благоустройство площади на ул. Центральная с. Ронга | 2023 |
| 7 | Ремонт уличного освещения на ул. Юбилейная, ул. Молодежная, ул. Новая, ул. Центральная, ул. Советская, ул. Дружбы, ул. Чкалова, ул. Ленина с. Ронга | 2024 |

______________________________________________________

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Ронгинского сельского поселения

на 2018-2024 годы»

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы за счёт всех источников финансирования на 2018-2024 годы

| Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источник финанси-рования | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс.рублей) по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Ронгинского сельского поселения на 2018-2024 годы» | Всего |  | 904 | 0503 | 010F255550 | 000 | 682,64953 | 1202,7994 | 1125,75229 | 1073,47476 | 1057,83037 | 1645,13367 | 1152,49580 |
|  | Министерство строительства и жи-лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | Федеральный бюджет | 904 | 0503 | 010F255550 | 200 | 584,39936 | 1109,17289 | 1048,06452 | 999,40500 | 984,57985 | 967,32833 | 1072,97359 |
|  | Министерство строительства и жилищно-комму-нального хозяйства Республики Марий Эл | Бюджет Республики Марий Эл | 904 | 0503 | 010F255550 | 200 | 50,81769 | 22,63618 | 21,39977 | 20,39602 | 20,09347 | 19,74140 | 21,89742 |
|  | Ронгинская сельская администрация | Бюджет администрации Ронгинского сельского поселения | 904 | 0503 | 010F229550 | 200 | 33432,48 | 59,60000 | 56,28800 | 53,67374 | 53,15705 | 658,06394 | 57,62479 |
|  | жители, спонсоры, заинтересованные лица | Внебюджет (средства жителей, спонсо-ров, заинтересо-ванных лиц) | 904 | 0503 | 010F225550 | 200 | 14,000 | 11,39033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Ронгинского сельского поселения

на 2018-2024 годы»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ронгинского сельского поселения  на 2018-2024 годы»

| № | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Ронгинского сельского поселения на 2018-2024 годы» |  |  |
| Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий» |  |  |
| 1 | Общее количество дворовых территорий | шт. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий | шт. | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Общее количество общественных территорий | шт. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 5 | Доля органов местного самоуправления Ронгинского сельского поселения, в состав которого входят населённые пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших утверждение правил благоустройства территории | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Доля органов местного самоуправления Ронгинского сельского поселения, в состав которого входят населённые пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших проведение инвентаризации уровня благоустройства территории | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Доля органов местного самоуправления Ронгинского сельского поселения, в состав которого входят населённые пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших размещение информации о реализации муниципальных программ современной городской среды в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Количество проведённых общественных обсуждений (публичных слушаний) | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 8

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Ронгинского сельского поселения

на 2018-2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

«Формирование современной городской среды» на территории Ронгинского сельского поселения  на 2018-2024 годы»

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Основные направления реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| Задача 1 |  |
| 1. Основное мероприятие Благоустройство дворовых территорий 1.1. Наименование объекта: «Благоустройство дворовой территории по адресу: с. Ронга, ул. Советская д.12, ул. Новая, д.1 1.1.1. Составление проектно-сметной документации; 1.1.2. Проверка достоверности определения сметной документации; 1.1.3. Проведение работ по минимальному перечню работ. | Администрация муниципального образования «Ронгинское сельское поселение» | 2018 | 2018 | Разработка комплекса документов для дворовой территории многоквартирного дома, раскрывающих сущность проекта и содержащих обоснование его целесообразности и реализуемости. Формирование комфортной и благоприятной городской среды. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Ронгинское сельское поселение» | Повышение уровня комфортности дворов, формирование благоприятной среды в соответствии с потребностями населения муниципального образования «Ронгинское сельское поселение» |
| Задача 2 |  |
| 2.Основное мероприятие Благоустройство общественной территории 2.1. Установка и замена светодиодных светильников в с. Ронга по ул. Ленина, Набережная, Карьерная 2.1.1. Составление проектно-сметной документации; 2.1.2. Проверка достоверности определения сметной документации; 2.1.3. Отключение электроэнергии; 2.1.4 Установка и замена светодиодных светильников | Администрация муниципального образования «Ронгинское сельское поселение» | 2018 | 2018 | Разработка комплекса документов для дворовой территории многоквартирного дома, раскрывающих сущность проекта и содержащих обоснование его целесообразности и реализуемости. Формирование комфортной и благоприятной городской среды. Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования с. Ронга | Создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах муниципального образования «Ронгинское сельское поселение» |
| Задача 1 |  |
| 1. Основное мероприятие Благоустройство дворовых территорий 1.1. Наименование объекта: Благоустройство дворовой территории МКД расположенной по адресу: с. Ронга, ул. Юбилейная д.1,2 1.1.1. Составление проектно-сметной документации; 1.1.2. Проверка достоверности определения сметной документации; 1.1.3. Проведение работ по минимальному перечню работ. 1.2. Наименование объекта: Благоустройство дворовой территории МКД расположенной по адресу: с. Ронга, ул. Юбилейная д.3,7 1.2.1. Составление проектно-сметной документации; 1.2.2. Проверка достоверности определения сметной документации; 1.2.3. Проведение работ по минимальному перечню работ. | Администрация муниципального образования «Ронгинское сельское поселение» | 2019 | 2019 | Разработка комплекса документов для дворовой территории многоквартирного дома, раскрывающих сущность проекта и содержащих обоснование его целесообразности и реализуемости. Формирование комфортной и благоприятной городской среды. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Ронгинское сельское поселение» | Повышение уровня комфортности дворов, формирование благоприятной среды в соответствии с потребностями населения муниципального образования «Ронгинское сельское поселение» |
| Задача 2 |  |
| 2.Основное мероприятие Благоустройство общественной территории 2.1. Наименование объекта: Ремонт памятника павшим воинам ВОВ и участникам локальных боевых действий по ул. Центральной с. Ронга 2.1.1 Составление проектно-сметной документации; 2.1.2. Проверка достоверности определения сметной документации; 2.2.3. Проведение работ по минимальному перечню работ. | Администрация муниципального образования «Ронгинское сельское поселение» | 2019 | 2019 | Разработка комплекса документов для дворовой территории многоквартирного дома, раскрывающих сущность проекта и содержащих обоснование его целесообразности и реализуемости. Формирование комфортной и благоприятной городской среды. Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования с. Ронга | Создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах муниципального образования «Ронгинское сельское поселение» |
| Задача 1 |  |
| 1.Основное мероприятие Благоустройство общественной территории 1.1. Ремонт памятника павшим ВОВ по ул. Центральная с. Ронга 2 этап 1.1.1 Составление проектно-сметной документации; 1.1.2. Проверка достоверности определения сметной документации; 1.1.3. Проведение работ по минимальному перечню работ. | Ронгинская сельская администрация | 2020 | 2020 | Разработка комплекса документов для дворовой территории многоквартирного дома, раскрывающих сущность проекта и содержащих обоснование его целесообразности и реализуемости. Формирование комфортной и благоприятной городской среды. Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования с. Ронга | Создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах Ронгинская сельская администрация |
| Задача 1 |  |
| 1.Основное мероприятие Благоустройство общественной территории 1.1. Физкультурно-оздоровительная площадка в селе Ронга 1.1.1 Составление проектно-сметной документации; 1.1.2. Проверка достоверности определения сметной документации; 1.1.3. Проведение работ по минимальному перечню работ. | Ронгинская сельская администрация | 2021 | 2021 | Разработка комплекса документов для дворовой территории многоквартирного дома, раскрывающих сущность проекта и содержащих обоснование его целесообразности и реализуемости. Формирование комфортной и благоприятной городской среды. Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования с. Ронга | Создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах Ронгинская сельская администрация |
| Задача 1 |  |
| 1.Основное мероприятие Благоустройство общественной территории 1.1. Благоустройство детской площадки на ул. Центральная с. Ронга 2.1.1 Составление проектно-сметной документации; 1.1.2. Проверка достоверности определения сметной документации; 1.1.3. Проведение работ по минимальному перечню работ. | Ронгинская сельская администрация | 2022 | 2022 | Разработка комплекса документов для дворовой территории многоквартирного дома, раскрывающих сущность проекта и содержащих обоснование его целесообразности и реализуемости. Формирование комфортной и благоприятной городской среды. Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования с. Ронга | Создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах Ронгинская сельская администрация |
| Задача 1 |
| 1.Основное мероприятие Благоустройство общественной территории 2.1. Благоустройство площади на ул. Центральная с. Ронга 2.1.1 Составление проектно-сметной документации; 2.1.2. Проверка достоверности определения сметной документации; 2.1.3. Проведение работ по минимальному перечню работ. | Ронгинская сельская администрация | 2023 | 2023 | Разработка комплекса документов для дворовой территории многоквартирного дома, раскрывающих сущность проекта и содержащих обоснование его целесообразности и реализуемости. Формирование комфортной и благоприятной городской среды. Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования с. Ронга | Создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах Ронгинского сельского поселения |
| Задача 1 |
| 1.Основное мероприятие Благоустройство общественной территории 2.1. Ремонт уличного освещения на ул. Юбилейная, ул. Молодежная, ул. Новая, ул. Центральная, ул. Советская, ул. Дружбы, ул. Чкалова, ул. Ленина с. Ронга 2.1.1 Составление проектно-сметной документации; 2.1.2. Проверка достоверности определения сметной документации; 2.1.3. Проведение работ по минимальному перечню работ. | Ронгинская сельская администрация | 2024 | 2024 | Разработка комплекса документов для дворовой территории многоквартирного дома, раскрывающих сущность проекта и содержащих обоснование его целесообразности и реализуемости. Формирование комфортной и благоприятной городской среды. Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования с. Ронга | Создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах Ронгинского сельского поселения |