| РОССИЙ ФЕДЕРАЦИЙ МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫСЕ СОВЕТСКИЙ МУНИЦИПАЛ РАЙОНЫН УШНУР ЯЛ КУНДЕМ АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ СОВЕТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ВЕРХ-УШНУРСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- |
| ПУНЧАЛ | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |

№ 59                                                          от «27» июля 2023 года

Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение безопасности  гидротехнических сооружений на территории Верх-Ушнурского        сельского поселения на 2023-2025 годы

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года N 117- ФЗ «О безопасности  гидротехнических сооружений», постановлением      Правительства Республики Марий Эл от 15 октября 2012 года № 398 « Об утверждении государственной программы  Республики Марий Эл «Охрана окружающей среды, воспроизводства и использования природных ресурсов на 2013-2025 годы» Верх-Ушнурская сельская администрация Советского      муниципального района п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить муниципальную программу "Обеспечение    безопасности гидротехнических сооружений на территории Верх-Ушнурского сельского поселения  на 2023 - 2025 годы" согласно приложению.

- Установить, что в ходе реализации муниципальной программы           мероприятия и объемы финансирования подлежат ежегодной                      корректировке с учетом возможностей средств бюджета сельского                поселения.

- Обнародовать настоящее постановление и разместить на            официальном интернет-портале Республики Марий Эл в информационно-   телекоммуникационной сети Интернет (адрес доступа: mari-ei.gov.ru).

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Верх-Ушнурской сельской администрации                       В.Г. Ельмекеев

Приложение

к постановлению Верх-Ушнурской

сельской администрации

от 27 июля 2023 года № 59

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности                        гидротехнических сооружений на территории Верх-Ушнурского        сельского поселения на 2023-2025 годы»

Паспорт

муниципальной программы

«Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на         территории Верх-Ушнурского сельского поселения на 2023-2025 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Верх-Ушнурского сельского поселения на 2023-2025 годы» (далее в тексте - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 21 июля 1997 года N 117- ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; постановление Правительства Республики Марий Эл от 15 октября 2012 года №398 «Об утверждении государственной программы Республики Марий Эл «Охрана окружающей среды, воспроизводства и использования природных ресурсов на 2013-2025 годы» |
| Заказчик Программы | Верх-Ушнурская сельская администрация Местоположение: 425418, Республика Марий Эл, Советский район, с. Верх-Ушнур, ул. Заречная, д.8 |
| Разработчик Программы | Верх-Ушнурская сельская администрация Советского муниципального района Республики Марий Эл |
| Цели Программы | Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в результате аварии на гидротехнических сооружениях |
| Задачи Программы | приведение в безопасное состояние гидротехнических сооружений; предотвращение угрозы от аварий на гидротехнических сооружениях жизни и здоровью людей, сельскохозяйственных животных, возможного материального ущерба от затопление и разрушение жилого фонда и объектов экономики; затопление сельскохозяйственных угодий. |
| Сроки реализации Программы | 2023 - 2025 годы |
| Перечень основных мероприятий Программы | водохозяйственные мероприятия; мероприятия по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности; мероприятия по реконструкции гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности |
| Исполнители Программы | - Верх-Ушнурская сельская администрация; |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 12 620 000 рублей, согласно Приложению |
| Целевые индикаторы и показатели программы | безопасное состояние; количество разработанной проектно-сметной документации (далее именуется ПСД) на выполнение мероприятий обеспечению безопасности гидротехнических сооружений; соотношение объема средств предотвращенного возможного материального ущерба к объему средств республиканского бюджета на финансирование мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции гидротехнических сооружений |
| Система организации управления и контроля за исполнением Программы | Общее руководство Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет руководитель Программы. Руководителем Программы ежегодно проводится уточнение первоочередных мероприятий Программы на очередной календарный год и проектирование перечня мероприятий на последующий год. Контроль за ходом реализации Программы представляет собой систему ежегодного мониторинга действий исполнителей мероприятий Программы. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Повышение уровня безопасности гидроузлов; возможность хозяйственного использования водных объектов и прилегающей территории |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения            программными методами

По состоянию на 01.01.2023  на территории Верх-Ушнурского            сельского поселения в муниципальной собственности находятся шесть        гидротехнических сооружений (далее именуемые ГТС). ГТС требуют        проведения работ по капитальному ремонту и реконструкции.

Все ГТС  имеют значительный износ, оборудование физически и          морально устарело. Отсутствие необходимых средств не позволяет              содержать их в надлежащем технически исправном состоянии, своевременно проводить профилактические и капитальные ремонты.

Создавшаяся ситуация может привести к чрезвычайным последствиям, включая разрушения ГТС. ГТС являются  источником дорожного сообщения части населения.

2. Основные цели и задачи программы

Основной целью программы является снижение рисков возникновения    чрезвычайных ситуаций в результате аварий на ГТС.

Достижение основной цели программы предлагается осуществить путем   выполнения следующих задач:

1) приведение в безопасное состояние ГТС путем осуществления в полном объеме работ по капитальному ремонту и реконструкции гидросооружений;

2) предотвращение  угрозы  от  аварий на ГТС жизни и здоровью людей, сельскохозяйственных животных, возможного материального  ущерба  от    затопление и разрушение  жилого   фонда   и   объектов  экономики;

3) определение и нанесение на карты населенных пунктов зон затопления в случае прорыва ГТС, определение возможного ущерба.

4) затопление сельскохозяйственных угодий.

3. Сроки и этапы реализации программы

Программа реализуется в период 2023 - 2025 годов.

4. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование мероприятий программы планируется за счет средств федерального, республиканского бюджета и средств местного бюджета.

Общий объем финансирования мероприятий программы составляет         12 620 000  рублей, в том числе:

Средства федерального бюджета – 10 000 000 рублей,

средства республиканского бюджета -  2 470 000  рублей,

средства местного бюджета – 150 000  рублей.

Объемы финансирования мероприятий программы  подлежат ежегодной корректировке в пределах средств, предусмотренных федеральным,            республиканским и местным  бюджетом.

7. Ожидаемые результаты реализации программы

В результате реализации программы к 2025 году ожидается следующий        экологический и социально-экономический эффект:

1) приведение в надежное и безопасное состояние ГТС;

2) предотвращение возможного материального ущерба от аварий на ГТС, включая гибель людей, сельскохозяйственных животных, затопления и         разрушения жилого фонда, затопления сельскохозяйственных угодий.

3)возможность хозяйственного   использования   водных   объектов и        прилегающей территории.

Приложение

к программе

Основные мероприятия

муниципальной программы " Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Верх-Ушнурского сельского поселения  на 2023-2025 годы»

| № п/п | Мероприятия | Выполнение мероприятий по годам | Общая сумма финансирования (рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023г. | 2024 г. | 2025 г. |  |
|  |  | рублей | рублей | рублей |  |
| 1 | Проведение расчетного вероятного размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехническом сооружении -на р. Верка у д. Немецродо, -на р. М. Кундыш у д. Куркумбал За счет средств местного бюджета | 80 000,00 | - | - | 80 000,00 |
| 2 | Составление акта дефектовочного осмотра на гидротехническом сооружении на р. М. Кундыш у д. Тапшер в том числе: За счет средств местного бюджета | 40 000,00 | - | - | 40 000,00 |
| 3 | Разработка проектно-сметной и технической документации (ПСД) на проведение капитального ремонта на гидротехническом сооружении на р. М. Кундыш у д. Тапшер Средства республиканского бюджета | - | 500 000,00 | - | 500 000,00 |
| 4 | Государственная экспертиза проектной части документации «Капитальный ремонт гидроузла на р. М. Кундыш у д. Тапшер» Средства республиканского бюджета | - | 500 000,00 | - | 500 000,00 |
| 5 | Капитальный ремонт гидроузла на р. М. Кундыш у д. Тапшер Советского муниципального района Средства федералного бюджета | - | - | 10 000 000,00 | 10 00 000,00 |
| 6 | Выполнение декларации безопасности для гидротехнических сооружений на ручье у д. Васташуй, выполнение экспертизы декларации безопасности в том числе: Средства республиканского бюджета – 490 000 рублей Средства местного бюджета – 10 000 рублей | - | 500 000,00 | - | 500 000,00 |
| 7 | Выполнение декларации безопасности для гидротехнических сооружений на ручье у д. Тапшер, выполнение экспертизы декларации безопасности в том числе: Средства республиканского бюджета – 490 000 рублей Средства местного бюджета – 10 000 рублей | - | 500 000,00 | - | 500 000,00 |
| 8 | Выполнение декларации безопасности для гидротехнических сооружений на р. М. Кундыш у д. Тапшер, выполнение экспертизы декларации безопасности в том числе: Средства республиканского бюджета – 490 000 рублей Средства местного бюджета – 10 000 рублей | - | 500 000,00 | - | 500 000,00 |
|  | ИТОГО | 120 000,00 | 2 500 000,00 | 10 000 000,00 | 12 620 000,00 |