| МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫСЕ КУЖЭНЕР МУНИЦИПАЛ РАЙОНЫН ТУМНЬЫМУЧАШ ЯЛ КУНДЕМ АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ | ТУМЬЮМУЧАШСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ КУЖЕНЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ |
| --- | --- |

ПУНЧАЛ                                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 февраля 2024 года №8

О подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья

на территории Тумьюмучашского сельского поселения в 2024 году

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 06.10.2003 г №131-ФЗ «Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации», в целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком и уменьшения последствий при их возникновении Тумьюмучашская сельская администрация  п о с т а н о в л я е т:

1. Создать противопаводковую комиссию согласно приложению № 1.

2. Утвердить закрепление членов противопаводковой комиссии согласно приложению № 2.

3. Мероприятия по пропуску паводковых вод и предотвращению чрезвычайных ситуации в 2024 году утвердить согласно приложению № 3.

4. Признать утратившим силу постановление Тумьюмучашской сельской администрации №16 от 10 марта 2023 года «О подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья на территории Тумьюмучашского сельского поселения».

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Тумьюмучашской сельской администрации в сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на  главу Тумьюмучашской сельской администрации  Тобекову А.Э.

Глава Тумьюмучашской

сельской администрации:                                                     А.Э.Тобекова

Приложение №1

к постановлению главы

Тумьюмучашской сельской

администрации

от 29 февраля 2024 года №8

С О С Т А В

противопаводковой комиссии

| № п/п | Фамилия Имя Отчество | Должность | Служебный телефон | Домашний телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тобекова А.Э. | Глава Тумьюмучашской сельской администрации, председатель комиссии | 9-43-31 | 89677538644 89024344429 |
| 2. | Петухова Э.В. | Главный специалист, заместитель председателя | 9-43-31 | 89027452066 |
|  |  | члены комиссии |  |  |
| 3. | Быков Василий Александрович | Неработающий. Член аварийного звена. ( по согласованию) | - |  |
| 4. | Волков Владимир Владимирович | Неработающий. Член аварийного звена. ( по согласованию) | - | 89677563660 |
| 5. | Волков Виктор Владимирович | Работает. Член аварийного звена. ( по согласованию) | - |  |
| 6. | Капустин Виталий Николаевич | Неработающий. Член аварийного звена. ( по согласованию) | - | 89613764239 |
| 7. | Осинин Юрий Михайлович | Неработающий. Член аварийного звена. ( по согласованию) | - |  |
| 8. | Шибанаев Николай Гаврилович | Неработающий. Член аварийного звена. ( по согласованию) | - | 89371126872 |

Приложение № 2

к постановлению

главы Тумьюмучашской

сельской администрации

от 29 февраля 2024 года №8

Закрепление

членов противопаводковой комиссии

за ГТС Тумьюмучашского сельского поселения.

| № п/п | Ф.И.О. | Занимаемая должность | Место расположения ГТС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тобекова А.Э. | Глава Тумьюмучашской сельской администрации | У д.Нурсола на р.Нур |
| 2 | Петухова Э.В. | Главный специалист Тумьюмучашской сельской администрации | У д.Одобеляк на р.Туньинка |

Приложение № 3

к постановлению

главы Тумьюмучашской

сельской администрации

от 29 февраля 2024 года №8

Мероприятия

по пропуску паводковых вод и предотвращению

чрезвычайных ситуаций в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести инструктаж членов комиссии | До 17 марта | Председатель комиссии |
| 2 | Расчистить подъездные пути к водоемам | До 20 марта | Тобекова А.Э. |
| 3 | Сделать майну во льду шириной 0,5-1 м. по всему периметру водосбросного сооружения, очистить от снега, льда и мусора. | До 5 апреля | Тобекова А.Э. |
| 4 | Опробовать затворы и задвижки водопроводящих сооружений | До 12 марта | Председатель комиссии |
| 5 | С наступлением интенсивного снеготаяния на плотинах установить круглосуточное дежурство членов аварийных звеньев. | Апрель | Аварийные звенья (по согласованию) |
| 6 | Провести очистку от снега крыш и отмостков производственных и жилых объектов | До 15 марта | Руководители учреждений (по согласованию) |
| 7 | Провести отвод поверхностных вод от стен зданий и сооружений | До 2 апреля | Руководители учреждений (по согласованию) |
| 8 | При каждой плотине завести журналы, где фиксировать прохождение паводка. | До конца паводка | Ответственные за экспл. плотин |
| 9 | Представить в районную противопаводковую комиссию информацию о результатах прохождения весеннего половодья | До 24 мая | Председатель комиссии |
| 10 | Провести работу по очистке от мусора при- брежных полос и водоохранных зон водоем. | До 30 мая | Комиссия (по согласованию) |
| 11 | Провести работу по вырубке древесно-кустарниковой растительности в местах возможного образования ледовых заторов | До 8 апреля | Комиссия (по согласованию) |