Приложение 4

План мероприятий

«дорожная карта» по развитию территории Моркинского муниципального района

на 2023 год и на 2024-2025 годы

| № п/п | Мероприятие | Срок реализации | Ответственный за реализацию |
| --- | --- | --- | --- |
| Улучшение качества жизни населения |
| 1 | Приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | 2023-2025гг. | Администрация Моркинского муниципального района |
| 2 | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в п. Морки и п. Красный Стекловар. | 2026-2028гг. | Администрация Моркинского муниципального района |
| 3 | Улучшение жилищных условий молодым семьям при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджетов Республики Марий Эл и бюджета Моркинского муниципального района. 2023 г.- 19 семей, 2024 г.- 30 семей, 2025 г.- 30 семей | 2023-2025 гг. | Администрация Моркинского муниципального района |
| 4 | Строительство жилого дома для работников бюджетной сферы в пгт. Морки. | 2025г. | Администрация Моркинского муниципального района |
| 5 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях (комплексное развитие сельских территорий). | 2024-2026гг. | Администрация Моркинского муниципального района |
| 6 | Строительство водозабора и сети водоснабжения в с. Арино , д. Чодраял, д. Нурумбал, д. Рушродо, д. Егоркино, д. М.Кулеял, д. Б. Кулеял, д. Купсола, д. Тоекпердино, д. Тыгыде Морко, д. Чодрасола, д. Куркумбал. | 2023-2025 гг. | Администрация Моркинского муниципального района |
| 7 | Установка станции умягчения воды на водозаборе в п. Зеленогорск, п. Октябрьский, д. Коркатово. | 2023 г. | Администрация Моркинского муниципального района |
| 8 | Строительства многофункционального спального корпуса МОУ « Коркатовский лицей». | 2025г. | Администрация Моркинского муниципального района |
| 9 | Строительство IIочереди объекта «Школа на 440 учащихся в д. Шоруньжа Моркинского района». | 2025г. | Администрация Моркинского муниципального района |
| 10 | Строительство объездной дороги Морки-3 | 2025 г. | Администрация Моркинского муниципального района |
| 11 | Строительство автомобильной дороги «Подъезд к животноводческому комплексу д. Б. Шали». | 2025 г. | Администрация Моркинского муниципального района |
| Увеличение налогооблагаемой базы |
| 1 | Работа с бизнес-сообществом по легализации трудовых отношений | 2023 г. | Отдел экономики и муниципальных закупок Администрации Моркинского муниципального района |
| 2 | Введение в экономический оборот неучтенных земельных и имущественных объектов | 2023 г. | Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Моркинского муниципального района |