**Информация о реализации программ (национальных проектов) на территории**

**Оршанского муниципального района Республики Марий Эл за период январь-декабрь 2023 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование проекта | Описание проекта (стоимость проекта +краткое описание) | Сроки реализации | Выполненные работы |
| **Программы** | | | | |
| 1. | Государственная программа Республики Марий Эл «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2030 годы» | Мероприятие «Формирование современного облика сельских территорий».  Проект: «Автомобильная дорога Пуял-Малый Пуял Оршанского района», стоимость проекта 51 239,7 тыс.руб. Протяженность -1,6 км. | 4 квартал  2023 г. | Строительство автодороги завершено. Строительство автодороги выполнено: устройство дорожной одежды по типу 1(асфальтобетон)-5024 м2;  устройство дорожной одежды по типу 2:  (щебень)-7233 м2;  пешеходные дорожки:-1386 м2; |
| 2. | Проект по поддержке местных инициатив (в соответствии с постановлением Правительства Республики Марий Эл от 9 августа 2019 г.№248) | Проекты местных инициатив:  1.«Веселый дворик»- устройство детской игровой площадки по ул.Крупина в пгт. Оршанка, стоимость проекта -583 834,82 руб. Поставщик оборудования ООО «КСИЛ МИЛЛЕНИУМ»;  2. Ремонт проезжей части по ул.Заречной в с.Великополье. Стоимость проекта- 1 063 935,00 руб.  Подрядчик ИП Шахпазян Н.М. | 31 мая  2023 г.  30 августа 2023 г. | Устройство детской площадки завершено. Установлено оборудование, выполнено благоустройство площадки: песчаное основание и декоративный заборчик.  Ремонт проезжей части выполнен в щебеночном исполнении. Придорожная полоса очищена от мусора и древесно-кустарниковой растительности. |
| 3. | Программа «Модернизация школьных систем образования» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2022-2026 годы | 1.Мероприятие: «Капитальный ремонт здания МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная школа»  Стоимость проекта- 101 547,949 тыс.руб | 2023 год | Выполнен ремонт:  учебных классов, лаборантских при учебных классах, актового зала, библиотеки, спортивного зала, подсобных помещений, административных помещений, учительской. |
| 2.Устройство 3D забора на территории МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная школа» (встречные обязательства)  Стоимость проекта- 2 214,945 тыс.руб | Демонтаж деревянного заборов, установка металлических столбов, заграждений из готовых металлических решетчатых панелей, ворот, калиток. |
| 3. Оснащение классов новой мебелью, оборудованием для занятий предметами естественнонаучного блока, технологией. Общая сумма 8 419 840,30 руб. | Парты и стулья, столы для учителей во все учебные кабинеты; доски классные;  для кабинетов химии и физики - столы лабораторные демонстрационные;  для кабинета информатики - кресла компьютерные;  для актового зала – стулья, одежда для сцены, экран большого размера, проектор; для библиотеки - стеллажи библиотечные, стол для выдачи пособий, столы ученические модульные, стулья; шкаф для хранения учебных пособий в учебные кабинеты; рельсовая система с классной и интерактивной доской, скамейки для переодевания в спортивный зал; места для сидения, отдыха и ожидания во входной зоне (в коридоры), секции вешалок/крючков для одежды в раздевалки; для центра детских инициатив - столы ученический модульные, стулья, кресло-мешок (пуф), журнальные столы, стеллаж демонстрационный; стенды информационные;  для кабинетов технологии - манекен женский с подставкой, машины швейные, оверлок, верстак ученический столярный с тесками слесарными, защитным экраном, столярным прижимом и табуретом. |
| 4. | Капитальный ремонт кровли дошкольных образовательных учреждений | Капитальный ремонт кровли "Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Оршанский детский сад "Колокольчик", Стоимость проекта 7 924 566,67 руб. | 2023 г. | Выполнены работы по ремонту мягкой кровли, вентиляционных шахт. |
| Капитальный ремонт кровли "Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Оршанский детский сад "Родничок", Стоимость проекта 5 147 776,60 руб. | 2023 г. | Выполнен ремонт скатной кровли. |
| 5. | Из республиканского бюджета выделены финансовые средства. | 1. МДОУ «Великопольский детский сад «Изи мукш» 2. МДОУ «Марковский детский сад «Теремок» 3. МДОУ «Оршанский детский сад «Родничок» 4. МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» 5. МДОУ «Шулкинский детский сад «Березка»   На общую сумму 1 578,95 тыс. руб. | 2023 г. | Замена оконных блоков в дошкольных образовательных учреждениях |
| 6. | За счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (при личном участии в решении вопроса Главы республики Юрия Зайцева) | МОУ «Шулкинская средняя общеобразовательная школа» получила 1 новый школьный автобус ПАЗ-32053-70  балансовой стоимостью 3 315 322,00 руб**.,** оборудованный на 23 посадочных места. | 2023 г. | Получен новый автобус. |
| **Национальные (региональные проекты)** | | | | |
| 7. | Национальный проект «Демография» | Предоставление ежемесячной выплаты при рождении третьего или последующий детей до достижения ребенком возраста трех лет: сумма 10 843 046,33 руб. количество семей- 127.  Предоставление единовременной выплаты материнского капитала: сумма 306 056,00 руб. количество семей -4.  Общая сумма выплат 11 149 102,33 руб. | В течение года | Предоставление выплат осуществляется по заявительному принципу через ГКУ РМЭ "Центр предоставления мер социальной поддержки населению в Оршанском районе Республики Марий Эл". |
| 8. | Национальный проект «Образование», региональный проект «Успех каждого ребенка» | 1.Мероприятие: «Создание новых мест дополнительного образования детей в Республике Марий Эл», общая стоимость оборудования -343 947,02 руб. в т.ч.:  1.1 в МОУ "Марковская основная общеобразовательная школа":  - баскетбол, стоимость оборудования 83 690,37 руб;  1.2. в МОУ "Оршанская средняя общеобразовательная школа".  - школа безопасности, стоимость оборудования -170 442,59 руб;  - школьный театр, стоимость оборудования 89 814,06 руб. | 2023 г. | Закуплено оборудование  Закуплено оборудование  Видеокамера Panasonic HC-VX1 - 1шт, Музыкальный центр LG CJ44 (2.0, 480 Вт, 100 Гц - 20 кГц, караоке, CD, USB, Bluetooth, WMA, MP3, FM, USB) - 1 шт. |
| 2.Мероприятие: «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом»  Наименование объекта: «Капитальный ремонт спортивного зала МОУ "Старокрещенская основная общеобразовательная школа"», общая сумма 3 149 983,25 руб. | 2023 г | Ремонт:  - входная группа,  - спортивный зал,  - учительская,  - коридор,  - мужская и женская раздевалки |
| 9. | Национальный проект «Образование», федеральный проект «Современная школа» | Поставка цифровых лабораторий и оборудования для МОУ "Шулкинская средняя общеобразовательная школа" (по биологии, химии, физике, по механике, мехатронике и робототехнике, образовательные наборы для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов)  «Точка Роста», общая сумма оборудования 2 195 569,80 руб.  Ремонт помещения на сумму 350 000 руб. | 2023 г. | 1. Цифровая лаборатория по физике (ученическая) - 3 шт. 2. Цифровая лаборатория по химии (ученическая) - 3 шт. 3. Цифровая лаборатория по биологии (ученическая) - 3 шт.  4. Цифровая лаборатория по физиологии (профильный уровень)-1 к-т.  5. Учебная лаборатория по нейротехнологии- 1 к- т.  6. Ноутбук ICL RAYbook Si1512 - 3шт.  7. Цифровой микроскоп-1шт;  8. МФУ-1шт;  9. Образовательный конструктор-2 набора;  10. Набор ОГЭ/ЕГЭ-2 шт |
| 10. | Национальный проект «Образование», региональный проект «Цифровая образовательная среда» | Поставка ноутбуков на сумму – 6 427 364,42 руб.  Поставка интерактивных комплексов на сумму- 1 452 292,68 руб.  Поставка телевизоров на сумму-1 164 815,95 руб.  Поставка видеокамер-373 092,16 руб.  Поставка МФУ на сумму-174 994,49 руб. | 2023 г. | Ноутбук ICL RAYbook Si1512, РФ: МОУ «Большеоршинская основная общеобразовательная школа»- 43 шт,  МОУ «Старокрещенская основная общеобразовательная школа» - 44 шт, МОУ «Упшинская основная общеобразовательная школа» - 31 шт.  Интерактивная панель NextPanel 75S: МОУ «Большеоршинская основная общеобразовательная школа» - 2шт,МОУ «Старокрещенская основная общеобразовательная школа» - 2 шт, МОУ «Упшинская основная общеобразовательная школа» - 2 шт.  Телевизор ЭмеральдKD75U-PYAB/RU: МОУ «Большеоршинская основная общеобразовательная школа» - 2 шт, МОУ «Старокрещенская основная общеобразовательная школа» - 2 шт, МОУ «Упшинская основная общеобразовательная школа» - 2 шт.  Камера видеонаблюденияSC3PROI2:МОУ «Большеоршинская основная общеобразовательная школа» - 3 шт, МОУ «Старокрещенская основная общеобразовательная школа» - 3 шт, МОУ «Упшинская основная общеобразовательная школа» -3 шт.  Многофункциональное устройство (МФУ)  Xerox B225: МОУ «Большеоршинская основная общеобразовательная школа» - 2 шт,МОУ «Старокрещенская основная общеобразовательная школа» - 2 шт, МОУ «Упшинская основная общеобразовательная школа» -2 шт. |
| 11. | Национальный проект «Культура», региональный проект «Культурная среда» | Мероприятие: «Капитальный ремонт Лужбелякского сельского Дома культуры» муниципального учреждения культуры "Централизованная (межпоселенческая)клубная система" Оршанского муниципального района , стоимость проекта-12 192 972,93 руб. | 30 сентября 2023 г. | Выполнен капитальный ремонт Лужбелякского сельского Дома культурымуниципального учреждения культуры "Централизованная (межпоселенческая)клубная система" Оршанского муниципального района. |
| 12. | Национальный проект «Жилье и городская среда», региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Приобретение жилого помещения в строящемся доме в муниципальную собственность, сумма - 10 836 299 руб . | 1 квартал 2023 г. | Исполнение 5 этапа контракта на приобретение 28 квартир. |
| 13. | Национальный проект «Жилье и городская среда», региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Мероприятие: реализация мероприятий по формированию комфортной городской среды (благоустройство дворовых и общественных территорий**).**  В рамках реализации данного мероприятия в Оршанском районе участвовало 1 поселение – это п.Оршанка. Проект «Благоустройство Аллея Славы» 2 этап, стоимость проекта- 3 006 402,00 рублей. | 3 квартал  2023 г. | Установлены 12 опор с кронштейнами (по 2 шт на опору). Смонтированы 24 светильника на опорах. Установлены МАФы: 10 скамеек и 10 урн.  Из силикатного кирпича возведен мемориальный комплекс с установкой 10 гранитных мемориальных плит с гравировкой имен участников ВОВ |
| 14. | Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»,  региональный проект «Дорожная сеть» | Мероприятие: «Капитальный ремонт проезжей части улиц Первомайской, Зеленой, Водопроводной, Калинина в пгт Оршанка» стоимость проекта 40 625 234,43 руб.  Протяженность – 2,2 км. | 4 квартал  2023 г. | Выполнено фрезерование существующего дорожного покрытия, уложен новый асфальтобетон, нанесена дорожная разметка, обустроены обочины щебнем с посевом трав, установлены дорожные знаки, отремонтированы горловины смотровых колодцев, заменены водопропускные трубы. На участках дорог улиц Зеленая и Водопроводная выполнено основание из песка и щебня с последующей укладкой покрытия из асфальтобетона. |
| 15. | Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | Мероприятие: Создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации. ИП Резникова Н.В. стала получателем гранта "Агростартап", сумма гранта 3 000 000,0 руб. | 2023 г. | Закуплено оборудование для выращивания рыбы осетровых пород. |