

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН**  **МАРИЙ ТУРЕК**  **МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН** АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ |  | **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МАРИ-ТУРЕКСКОГО**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  **РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ** | |
| **ПУНЧАЛ** |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ | |
|  | | |

**от 30 октября 2023 года №722**

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Развитие коммунальной, жилищной, дорожной инфраструктуры**

**и строительства в Мари-Турекском муниципальном районе**

**Республики Марий Эл на 2024-2030 годы»**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлениями администрации Мари-Турекского муниципального района от 28 июня 2023 года № 432 «Об утверждении перечня муниципальных программ Мари-Турекского муниципального района», от 07 августа 2023 года № 514 «О системе управления муниципальными программами Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл», администрация Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Элп о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие коммунальной, жилищной, дорожной инфраструктуры и строительства в Мари-Турекском муниципальном районе Республики Марий Эл на 2024-2030 годы».

2. Признать утратившим силу постановлением администрации Мари-Турекского муниципального района от 28 февраля 2023 года № 108 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной, жилищной, дорожной инфраструктуры, строительства, охраны окружающей среды и обеспечения безопасности и жизнедеятельности населения в Мари-Турекском муниципальном районе на 2021-2025 годы».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Мари-Турекского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Мари-Турекского муниципального района Зыкова А.С.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава администрации  Мари-Турекского  муниципального района | С.Ю.Решетов |

Утверждена

постановлением администрации

Мари-Турекского

муниципального района

Республики Марий Эл

от 30 октября 2023г. № 722

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ, ЖИЛИЩНОЙ, ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА В МАРИ-ТУРЕКСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ**

**НА 2024-2030 ГОДЫ»**

1. **Стратегические приоритеты муниципальной программы**

**«Развитие коммунальной, жилищной, дорожной инфраструктуры и строительства в Мари-Турекском муниципальном районе Республики Марий Эл на 2024-2030 годы»**

**1.Оценка текущего состояния**

**коммунальной, жилищной, дорожной инфраструктуры и строительства**

**в Мари-Турекском муниципальном районе Республики Марий Эл**

Коммунальная, жилищная, дорожная инфраструктура и строительство Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл представлено следующими предприятиями:

МУП «Водоканал» - осуществляет снабжение водой питьевого качества жителей, обслуживает жилье и инженерные системы водоснабжения и водоотведения на территории Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл.

ООО «Жилищный сервис», - осуществляет услуги по теплоснабжению и обслуживанию инженерных систем теплоснабжения на территории Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл.

ООО «Марикоммунэнерго» - осуществляет услуги по теплоснабжению и обслуживанию инженерных систем теплоснабжения на территории Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл.

УК «Жилищное хозяйство» - осуществляет функции по управлению эксплуатацией жилого фонда на территории Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл за вознаграждение или на договорной основе.

Мари-Турекский филиал АО «Марий Эл Дорстрой» – осуществляет функции по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог, перевозке грузов неспециализированными автотранспортными средствами.

**Краткая характеристика системы водоснабжения**

На территории Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл действует 6 систем централизованного водоснабжения   
(пгт Мари-Турек, Мари-Биляморское сельское поселение, Косолаповское сельское поселение, Хлебниковское сельское поселение, Карлыганское сельское поселение, Марийское сельское поселение).

Количество объектов водоснабжения – 58 (пгт Мари-Турек, Мари-Биляморское сельское поселение, Косолаповское сельское поселение, Хлебниковское сельское поселение, Карлыганское сельское поселение, Марийское сельское поселение). 50 населенных пункта обеспечены централизованной системой водоснабжения. Водоснабжение в остальных населенных пунктах осуществляется из колодцев, от водозаборных колонок, установленных на водопроводных сетях.

На обслуживание переданы объекты водоснабжения и водоотведения, в том числе:

- водозаборы – 58 шт., 62 скважины и сети водоснабжения общей протяженностью - 122,4 км с 412 водозаборными колонками;

В ведении предприятия имеются 3 автомобиля АНЖ, автомобиль Газ (фургон), экскаватор. Предприятие обслуживает 50 населенных пунктов района.

По состоянию на 01.01.2023 года численность населения Мари-Турекского муниципального района составляет -17772 человек, из них численность населения, обеспеченного питьевой водой из системы централизованного водоснабжения составляет – 15912 человек, численность населения, обеспеченного питьевой водой из не централизованной системы водоснабжения – 1860 человек.

На территории Мари-Турекского муниципального района действует   
58 водозаборов, находящиеся в муниципальной собственности администрации Мари Турекского муниципального района, которые переданы на праве хозяйственного ведения МУП «Водоканал».

Техническое состояние действующих систем водоснабжения неудовлетворительное, около 85 % из них исчерпали свой ресурс и требуют замены. Поэтому в водопроводных и канализационных сетях происходят прорывы, что вызывает потери воды и перебои в водоснабжении.

Водоснабжение потребителей нецентрализованной части района обеспечивается за счет эксплуатации индивидуальных скважин и колодцев, а также подвозом автотранспортом.

Вода, подаваемая в водопроводную сеть, должна соответствовать СанПиН 2.1.4.3684-21» Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и СанПиН 2.1.4.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов обитания среды». Необходимость обеззараживания подземных вод определяется органами санитарно-эпидемиологической службы.

Сооружения водоподготовки для подачи воды в сеть на территории муниципального образования отсутствуют.

**Краткая характеристика системы водоотведения**

Системы канализации – самотечно-напорные: сточные воды по самотечным канализационным трубопроводам направляются на канализационные насосные станции (КНС) и далее по напорным трубопроводам на очистные сооружения канализации (ОСК).

Эксплуатацию системы централизованного водоотведения в районе осуществляет МУП «Водоканал» и включает в себя:

- прием сточных вод от населения и предприятий;

- транспортировка сточных вод по канализационным сетям;

- перекачку сточных вод через канализационную насосную станцию (далее – КНС);

- ремонт и обслуживание канализационных сетей и колодцев.

Сеть водоотведения является самотечно-напорной и предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод на очистные сооружения.

Жители пользуются выгребами или надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

В 2020 году завершено строительство очистных сооружений в д. По речке Ноля стоимостью 57млн. рублей. Объект введен в эксплуатацию в ноябре 2020 года. В пгт. Мари-Турек имеется централизованная система канализации. От абонентов централизованной системы водоотведения пгт. Мари-Турек сточные воды попадают в наружный приемный колодец, далее самотеком поступают в уличную канализационную сеть, затем через канализационные насосные станции поступают на очистные сооружения (ОС), откуда после очистки стоки по выпускам сбрасываются в реку Ноля. Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, увеличение объемов перекачивания сточных вод привели к физическому износу сетей. В пгт. Мари-Турек требуется реконструкция канализационных сетей.

В 2023 году завершено строительство очистных сооружений с.Косолапово производительностью 120 куб.м. в сутки. Система централизованной канализации в с. Косолапово самотечная. Сточные воды по самотечным канализационным трубопроводам после очистки поступают через отстойники на рельеф местности.

**Краткая характеристика системы теплоснабжения**

На территории Мари-Турекского района располагаются 28 котельных бюджетной сферы (отрасль образование и культура), 2 здравоохранение, 1 социальной защиты, из них 20 на газовом топливе и 10 на твердом топливе. Теплоснабжение также осуществляется 15 котельными ООО «Марикоммунэнерго» отапливающих 104 многоквартирных дома, 26 учреждений образования, 3 учреждения отдела культуры, ЦРБ п. Мари-Турек и ряд мелких организаций. К тепловым сетям котельных подключены жилые и общественные здания.

Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется в зависимости от температуры наружного воздуха.

Тепловые сети изолированы с помощью матов минераловатных, рубероида.

Котельные имеют значительный запас мощности, что позволяет в перспективе увеличить число потребителей тепла от централизованной системы отопления. Новое строительство котельных не планируется ввиду нецелесообразности.

**Краткая характеристика дорожного хозяйства**

Дорожное хозяйство является одним из элементов транспортной инфраструктуры, которое обеспечивает свободу передвижения граждан и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог общего пользования определяется территориальная целостность и единство экономического пространства страны.

Сеть муниципальных автомобильных дорог общего пользования Мари-Турекского района  на 01.01.2021 составляет  170 км,  из них 103 км являются дорогами автобусного сообщения.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл составляет 396,5 км, в том числе с твердым покрытием – 117,8 км.

В основном все муниципальные автомобильные дороги общего пользования построены 25-30 лет назад , 89% муниципальных дорог не имеют твердого покрытия.

Сеть муниципальных автомобильных дорог Мари-Турекского района необходимо развивать: строить новые дороги с твердым покрытием.

По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировано 13 км автомобильной дороги республиканского значения на участке Елеево-Мари-Турек-Лопово общей стоимостью 210 млн. рублей, проведен капитальный ремонт моста через реку Ноля, общей стоимостью 76,9 млн. рублей. Проведены работы по ремонту автомобильных дорог в п. Мари-Турек на общую сумму 30,2 млн. рублей, протяженностью 2,2 км. В 2022 году в дорожную отрасль района вложено более 300 млн. рублей.

Полномочия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах и вне границ населенных пунктов поселений и осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах и вне границ населенных пунктов поселений, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляют администрации городского и сельских поселений Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл, включая обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах в границах населенных пунктов х, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест).

**2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы**

В целях достижения стратегических целей и задач развития коммунальной, жилищной, дорожной инфраструктуры, строительства в Мари-Турекском муниципальном районе Республики Марий Эл определены цели, разработаны структура и система показателей государственной программы.

Главная стратегическая цель – обеспечение сохранности, надежности и устойчивости работы объектов коммунальной, жилищной, дорожной инфраструктуры и строительства.Для достижения целей необходимо решить следующие основные задачи:

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилищном фонде, не отвечающем современным требованиям;

- обеспечение земельных участков в новых микрорайонах застройки для индивидуального жилищного строительства инженерной инфраструктурой;

- увеличение объемов индивидуального жилищного строительства на территории Мари-Турекского района;

- разработка и внедрение в практику правовых, финансовых   
и организационных механизмов, осуществляющих комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры;

- привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения реконструкции и модернизации объектов коммунального хозяйства;

- создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры   
в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;

- повышение уровня содержания и ремонта сети автомобильных дорог общего пользования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта;

-снижение расходов на потребляемые энергоресурсы;

-установка приборов потребителями ТЭР и их стимулирование к экономии энергоресурсов;

-сокращение потерь при транспортировке тепловой и электрической энергии;

-формирование информационной среды для обеспечения мероприятий по энергосбережению;

Основными задачами Программы в долгосрочной перспективе являются:

разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение надежности систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для повышения качества коммунальных услуг, создание благоприятных условий для проживания граждан;

повышение уровня безопасности жилищного фонда и инженерно-технической инфраструктуры;

разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения на территории Мари-Турекского муниципального района;

реализация мероприятий, направленных на снижение аварийного жилищного фонда на территории Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл.

Выбор стратегических приоритетов основан на выделении ключевых факторов устойчивого экономического роста и преобразований в жилищно-коммунальном, дорожном хозяйстве и в сфере экологии, которые должны вызывать за собой развитие различных видов деятельности и повышение уровня жизни населения района.

**3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Республики Марий Эл**

Реализация Программы будет осуществляться путем проведения единой комплексной политики, в обеспечении сбалансированности стратегического планирования по приоритетам, целям и задачам, мероприятиям и срокам их реализации, по целевым показателям, финансовым и иным ресурсам, а также согласованности управленческих решений по развитию коммунальной, жилищной, дорожной инфраструктуры и строительства в Мари-Турекском муниципальном районе с Государственной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Система показателей, используемых в процессе стратегического планирования, формируется в соответствии с архитектурой документов стратегического планирования и обеспечивает согласованность документов стратегического планирования, разрабатываемых в рамках прогнозирования, целеполагания, планирования и программирования. Актуализация показателей проводится с учетом определения новых целей, достижения (недостижения) целевых значений показателей, а также оценки необходимости и достаточности ресурсов, осуществляемой, в том числе с использованием балансовых расчетов.

В целях формирования единых исходных данных, обеспечения преемственности, сопоставимости и непротиворечивости показателей, содержащихся в документах стратегического планирования, их расчет, расчет целевых и предельно допустимых (критических) значений показателей осуществляются по унифицированной методологии, используются общие подходы и методики проведения оценки, прогнозирования, моделирования состояния жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и экологической обстановки на территории района

**4. Задачи муниципальной политики в сферекоммунальной, жилищной, дорожной инфраструктуры и строительства**

**в Мари-Турекском муниципальном районе Республики Марий Эл,   
способы их эффективного решения в реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа направлена на создание благоприятных условий для комплексного развития коммунальной, жилищной, дорожной инфраструктуры, строительства в Мари-Турекском муниципальном районе Республики Марий Эл на долгосрочную перспективу.

Целью реализации настоящей муниципальной программы является повышение качества условий проживания населения Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл.

Основными задачами развития коммунальной, жилищной, дорожной инфраструктуры, строительства в Мари-Турекском муниципальном районе Республики Марий Эл в долгосрочной перспективе являются:

обеспечение высокого уровня жизни населения, доступность качественных жилищно-коммунальных услуг, транспортная доступность;

развитие инфраструктуры;

повышение технического уровня объектов жилищно-коммунального и дорожного хозяйства;

устойчивое сокращение непригодного для жизни жилья.

Выбор стратегических приоритетов основан на выделении ключевых факторов устойчивого развития коммунальной, жилищной, дорожной инфраструктуры и строительства, которые должны вызвать за собой развитие различных видов деятельности, повышение уровня жизни населения района.

Выбор приоритетов определил основные цели и задачи стратегического развития не только Республики Марий Эл, но и Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл.

**5. Перечень программных мероприятий**

В соответствии с поставленными целями и задачами перечень программных мероприятий включает в себя работу по направлениям.

Муниципальная Программа включает в себя три подпрограммы (направления), реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели Программы и решение программных задач:

- Подпрограмма (направление) «Развитие жилищного строительства в Мари-Турекском муниципальном районе на 2024-2030 годы»;

- Подпрограмма (направление) «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры Мари-Турекского муниципального района на 2024-2030 годы»;

- Подпрограмма (направление) «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог общего пользования, повышение безопасности дорожного движения Мари-Турекского муниципального района на 2024-2030 годы».

**6. Ресурсное обеспечение Программы**

Расходы Муниципальной программы формируются за счет средств бюджета Мари-Турекского муниципального района.

При реализации Муниципальной программы используются различные инструменты государственно-частного партнерства, в том числе софинансирование за счет собственных средств юридических лиц и привлеченных ими заемных средств.

Ориентировочный общий объем финансирования Программы составляет 234 426 900,02 рублей.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл, бюджета Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл, а также средств эксплуатирующих организаций.

Стоимость Программы определяется на весь срок выполнения работ и включает в себя возмещение всех затрат, направленных на реализацию мероприятий.

Исполнитель работ будет определяться по итогам проведения торгов в соответствии с Федеральным 8 от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Исполнитель обеспечивает разработку проектной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, включая достоверность определения сметной стоимости (при необходимости), строительство (реконструкцию), капитальный (текущий) ремонт и передачу построенных (отремонтированных) объектов в муниципальную собственность.

Муниципальный заказчик перечисляет средства за выполненные работы в рамках реализации мероприятий с учетом графика финансирования Программы.

Объемы финансирования определяются ежегодно при формировании бюджетов на соответствующий финансовый год.

В случае заключения муниципальных контрактов, превышающих срок действия лимитов бюджетных обязательств, руководствоваться муниципальным правовым актом администрации Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл об утверждении порядка принятия решений о заключении муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

**7. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач Программы, прогноз конечных результатов реализации Программы.**

В результате реализации мероприятий Программы ожидается:

- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние – 100%;

- строительство (реконструкция), капитальный (текущий) ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства – 100%

- улучшение жилищных условий, увеличение объема жилищного строительства– 100% .

**8. Управление Программой, контроль за ее реализацией**

**и порядок отчетности**

1. Управление Программой осуществляет отдел архитектуры, муниципального хозяйства администрации Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл.

2. Контроль за реализацией Программы осуществляют первый заместитель главы администрации Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл, финансовое управление администрации Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл.

|  |  |
| --- | --- |
| УТВЕРЖДЕН  Управляющим советом  по муниципальной программе «Развитие коммунальной, жилищной, дорожной инфраструктуры, строительства в Мари-Турекском муниципальном районе  на 2024-2030 годы»  (протокол от 30 октября 2023 г. № 1) | УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации  Мари-Турекского муниципального района  от 30 октября 2023 года № 722 |

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Развитие коммунальной, жилищной, дорожной инфраструктуры и строительства в Мари-Турекском муниципальном районе на 2024-2030 годы»**

1. **Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы Мари-Турекский муниципального района Республики Марий Эл (комплексной программы) | Первый заместитель главы администрации Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл - Зыков А.С. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы) | Руководитель архитектуры и муниципального хозяйства администрации Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл - Пахомов В.В. |
| Период реализации | 2014 -2030 годы |
| Цели муниципальной программы (комплексной программы) | Создание условий для повышения уровня жизни населения Мари-Турекского муниципального района;  Повышение доступности жилья и качества обеспечения жильем населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан;  Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению. |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы (комплексной программы)4 | Направление 1. «Развитие жилищного строительства в Мари-Турекском муниципальном районе »;  Направление 2. «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры Мари-Турекского муниципального района»;  Направление 3. «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог общего пользования, повышение безопасности дорожного движения Мари-Турекского муниципального района»; |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации5 | 2014 -2030 годы |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации или связь с государственной программой Республики Марий Эл | Национальная цель развития  Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни» |
| Государственная программа Республики Марий Эл «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Марий Эл на 2013 - 2030 годы» |
| Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |
| РАП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |
|  | Региональный проект «Чистая вода» |

**2. Показатели муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания / убывания** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](consultantplus://offline/ref=41128028A11A28575515443E5A90ECE36D80EA3CAAD39DA176A895D08B853A40A667F87BE144BD93D8BBBD8DD6a719N)**)** | **Базовое значение (прогноз 2023)** | **Значения показателей** | | | | | **Документ** | | **Ответственный исполнитель за достижение показателя** | | **Связь с показателями национальных целей** | **Информационная система** |
| **2024** | **2025** | | **2026** | |  | |  | |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | **9** | | **10** | | **11** | | **12** | **13** |
| **Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного строительства в Мари-Турекском муниципальном районе »** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год | МП | убывание | Миллион квадратных метров | 0,00195 | 0,003000 | 0,003120 | | 0,001500 | | Федеральный проект «Жилье» | | Отдел архитектуры, муниципального хозяйства, администрации Мари-Турекскогомуниципального района | | Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год | - |
| 2 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) | МП | возрастание | Тысяча человек | 0,0003 | - | - | | - | | - |
| 3 | Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) | МП | возрастание | Тысяча квадратных метров | 4,700 | - | - | | - | | - |
|  | **Комплекс процессных мероприятий «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры Мари-Турекского муниципального района»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | МП | возрастание | Процент | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | Региональный проект «Чистая вода» | | Отдел архитектуры, муниципального хозяйства, администрации Мари-Турекского муниципального района |  | - |
| 5 | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами | МП | возрастание | единица | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | - |
| 6 | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства | МП | возрастание | единица | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | Государственная программа Республики Марий Эл  «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-  коммунального хозяйства населения Республики Марий Эл  на 2013 - 2030 годы» | | Отдел архитектуры, муниципального хозяйства администрации Мари-Турекского муниципального района - |  | - |
| 7 | Увеличение протяженности замены инженерных сетей | МП | возрастание | км | 0 | 0,12 | | 0,150 | | 0,200 | | - |
| 8 | Мероприятия  по подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы к работе в осенне-зимний период по подготовке перевода котельных на газ | МП | возрастание | единица | 3 | 1 | | 0 | | 0 | | Постановление Правительства РМЭ о предоставлении субсидий из республиканского бюджета РМЭ | | Отдел архитектуры, муниципального хозяйства администрации Мари-Турекского муниципального района |  | - |
|  | **Комплекс процессных мероприятий «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог общего пользования,**  **повышение безопасности дорожного движения Мари-Турекского муниципального района»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | МП | возрастание | Процент | 23,4 | 23,5 | 23,6 | | 23,7 | | - | | Отдел архитектуры, муниципального хозяйства администрации Мари-Турекского муниципального района - | | Обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов | - |
| 10 | Создание безаварийных условий дорожного движения и профилактика безопасности дорожного движения | МП | возрастание | единица | 0 | 0 | 0 | | 0 | | - | | Отдел архитектуры, муниципального хозяйства администрации Мари-Турекского муниципального района - | |  | - |

**2.1 Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2024 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения по месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец года** |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1 | Объем жилищного строительства | Миллион квадратных метров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00300 |
| 2 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) | Тысяча человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) | Тысяча квадратных метров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 5 | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 6 | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства | единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 7 | Увеличение протяженности замены инженерных сетей | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,12 |
| 8 | Мероприятия  по подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы к работе в осенне-зимний период по подготовке перевода котельных на газ | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 9 | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,5 |
| 10 | Создание безаварийных условий дорожного движения и профилактика безопасности дорожного движения | единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |

**3. Структура муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| **1** | **Направление «Развитие жилищного строительства в Мари-Турекском муниципальном районе на 2024-2030 годы »** | | | |
| 1.1 | **Муниципальный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»** | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Пахомов В.В. – руководитель отдела архитектуры, муниципального хозяйства администрации Мари-Турекского муниципального района | Срок реализации: 2024 – 2030 годы | |  |
| 1.1.1 | Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации | Обеспечен ввод жилья в Мари-Турекском муниципальном районе  Сокращение доли аварийного жилищного фонда, улучшение жилищных условий граждан | | Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год  Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом);  Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) |
| 2.1 | **Комплекс процессных мероприятий «Разработка документов территориального планирования и, иных нормативно-правовых актов в области регулирования градостроительной деятельности»** | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Пахомов В.В. – руководитель отдела архитектуры, муниципального хозяйства администрации Мари-Турекского муниципального района | Срок реализации: 2024 – 2030 годы | | |
| 2.1.1 | Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения поселения по организации проведения мероприятий в области территориального планирования и регулирования градостроительной деятельности | Реализация муниципальных функций и полномочий ответственным исполнителем муниципальной программы  Формирование пространственного планирования (ГИСОГД Республики Марий Эл);  Сокращение времени прохождения рабочей документации по всем этапам жизненного цикла объектов капитального строительства (от обоснования инвестиций до этапа эксплуатации), создание единой среды общих данных путем внедрения технологий информационного моделирования | | Показатели реализации не предусмотрены |
| 3.1 | **Комплекс процессных мероприятий «Поддержка платежеспособного спроса на жилье населения Мари-Турекского муниципального района»** | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Пахомов В.В. – руководитель отдела архитектуры, муниципального хозяйства администрации Мари-Турекского муниципального района | Срок реализации: 2024 – 2030 годы | | |
| 3.1.1 | Социальные выплаты на возмещение части процентной ставки по кредитам, привлекаемым гражданами на газификацию индивидуального жилья | Увеличение доли возмещения в части процентной ставки по кредитам, привлекаемым гражданами на газификацию индивидуального жилья | Количество граждан получивших выплаты | |
| **2** | **Направление «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры Мари-Турекского муниципального района на 2024-2030 годы»** | | | |
| 2.1 | **Муниципальный проект «Сокращение доли загрязненных сточных вод»** | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Пахомов В.В. – руководитель отдела архитектуры, муниципального хозяйства администрации Мари-Турекского муниципального района | Срок реализации: 2024 – 2030 годы | |  |
| 2.1.1 | Разработка и актуализация схем водоснабжения, водоотведения и схем теплоснабжения | Количество реализованных мероприятий разработка и актуализация схем водоснабжения, водоотведения и схем теплоснабжения | | Задача не имеет количественно измеримых итогов реализации |
| 2.1.2 | Повышение качества сточных вод посредством модернизации систем водоотведения с использованием передовых технологий | Количество реализованных мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов водоотведения, предусмотренных региональными программами | | Количество построенных и реконструируемых (модернизированных) объектов инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства  Количество приобретенной специализированной коммунальной техники  Увеличение протяженности замены инженерных сетей |
| 2.2. | **Муниципальный проект «Подготовка объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы к работе в осенне-зимний период»** | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Пахомов В.В. – руководитель отдела архитектуры, муниципального хозяйства администрации Мари-Турекского муниципального района | Срок реализации: 2024 – 2030 годы | |  |
| 2.2.1 | Мероприятия по подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы к работе в осенне-зимний период по подготовке перевода котельных на газ | Количество котельных переведенных на газ объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы | | Количество переведенных котельных на газ объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы |
| 2.3 | **Комплекс процессных мероприятий** «**Обеспечение качественными коммунальными услугами в Мари-Турекском муниципальном районе»** | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Пахомов В.В. – руководитель отдела архитектуры, муниципального хозяйства администрации Мари-Турекского муниципального района | Срок реализации: 2024 – 2030 годы | | |
| 2.3.1 | Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в границах поселения водоснабжения,водоотведения, теплоснабжения населения, | Снижение уровня износа, потерь воды, аварийности сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | Задача не имеет количественно измеримых итогов реализации |
| 2.3.2 | Осуществление государственных полномочий Республики Марий Эл по установлению льготных тарифов на холодное водоснабжение и (или) водоотведение и по компенсации выпадающих доходов организациям, осуществляющим холодное водоснабжение и (или) водоотведение, возникших в результате применения льготных тарифов на холодное водоснабжение, водоотведение и теплоснабжения | Возмещение выпадающих доходов ресурсоснабжающими организациям в связи с применением льготных тарифов для населения, обеспечение соответствия роста платы граждан за коммунальные услуги предельному (максимальному) индексу изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в каждом муниципальном образовании Республики Марий Эл | | Задача не имеет количественно измеримых итогов реализации |
| **3** | **Направление «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог общего пользования, повышение безопасности дорожного движения Мари-Турекского муниципального района на 2024-2030 годы»** | | | |
| 3.1 | **Комплекс процессных мероприятий «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог общего пользования»** | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Пахомов В.В. – руководитель отдела архитектуры, муниципального хозяйства администрации Мари-Турекского муниципального района | Срок реализации: 2024 – 2030 годы | | |
| 3.1.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | Обеспечение восстановления транспортно- эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения, за счет выполнения работ по ремонту, капитальному ремонту и строительству. | | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям |
| 3.1.2 | Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования | Обеспечение выполнения работ направленных на обеспечение безопасности дорожного движения | |

**4. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

| Наименование государственной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **МП «Развитие коммунальной, жилищной, дорожной инфраструктуры, строительства в Мари-Турекском муниципальном районе на 2024-2030 годы» в том числе;** | **90681,70002** | **70122,800** | **73622,400** | **234426,90002** |
| Бюджет Мари-Турекского муниципального района (всего) | 29286,33202 | 8827,100 | 9066,800 | 47180,23202 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Фонд содействия |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 61395,36800 | 61295,700 | 64555,600 | 187246,668 |
| Бюджет городской и сельских администраций |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |

УТВЕРЖДЕН

Управляющим советом по муниципальной программе «Развитие коммунальной, жилищной, дорожной инфраструктуры, строительства в Мари-Турекском муниципальном районе

на 2024-2030 годы»

(протокол от 30 октября 2023 г. № 1 )

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

**«Развитие жилищного строительства в Мари-Турекском муниципальном районе на 2024-2030 года»**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы Мари-Турекский муниципального района Республики Марий Эл (комплексной программы) | Первый заместитель главы администрации Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл - Зыков А.С. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы) | Руководитель архитектуры и муниципального хозяйства администрации Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл - Пахомов В.В. |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | «Развитие коммунальной, жилищной, дорожной инфраструктуры, строительства в Мари-Турекском муниципальном районе» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование показателя** | **Признак возрастания / убывания** | **Уровень соответствия декомпозированного показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](consultantplus://offline/ref=41128028A11A28575515443E5A90ECE36D80EA3CAAD39DA176A895D08B853A40A667F87BE144BD93D8BBBD8DD6a719N)**)** | **Базовое значение** | | **Значения показателей по годам** | | | **Документ** | **Ответственный исполнитель за достижение показателя** | **Информационная система** |
| **2024** | **2025** | **2026** |  |  |  |
| **значение** | **год** |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |  | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **13** |
| 1 | Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год | возрастание | МП | Миллион квадратных метров | 0,00195 | 2023 | 0,00300 | 0,003120 | 0,001500 | Федеральный проект «Жилье» | Отдел архитектуры, муниципального хозяйства, администрации Мари-Турекского муниципального района |  |
| 2 | Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения поселения по организации проведения мероприятий в области территориального планирования и регулирования градостроительной деятельности | возрастание | МП | Единица |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Социальные выплаты на возмещение части процентной ставки по кредитам, привлекаемым гражданами на газификацию индивидуального жилья | возрастание | МП | Тысяч рублей | 31,00 | 2023 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |  |  |

**3.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)10** | **Характеристика11** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата) по годам** | | |
| **значение** | **год** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Задача «Разработка документов территориального планирования и, иных нормативно-правовых актов в области регулирования градостроительной деятельности»** | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие 1 «Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения поселения по организации проведения мероприятий в области территориального планирования и регулирования градостроительной деятельности» | Улучшение качества жизни населения района | Реализация муниципальных функций и полномочий ответственным исполнителем муниципальной программы  Формирование пространственного планирования (ГИСОГД Республики Марий Эл);  Сокращение времени прохождения рабочей документации по всем этапам жизненного цикла объектов капитального строительства (от обоснования инвестиций до этапа эксплуатации), создание единой среды общих данных путем внедрения технологий информационного моделирования |  |  |  |  |  |  |
| **Задача «Поддержка платежеспособного спроса на жилье населения Мари-Турекского муниципального района»** | | | | | | | | | |
| 2 | Мероприятие 1  Социальные выплаты на возмещение части процентной ставки по кредитам, привлекаемым гражданами на газификацию индивидуального жилья | Количество граждан получивших выплаты | Увеличение доли возмещения в части процентной ставки по кредитам, привлекаемым гражданами на газификацию индивидуального жилья |  |  |  |  |  |  |

**4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

| **Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024** | **2025** | **2026** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Комплекс процессных мероприятий**  **«Разработка документов территориального планирования и, иных нормативно-правовых актов в области регулирования градостроительной деятельности»** | 1,800 | **0** | **0** | **0** |
| Бюджет Мари-Турекского муниципального района (всего) | 1,800 |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Фонд содействия |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет городской и сельских администраций |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| **Мероприятие**  **«Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения поселения по организации проведения мероприятий в области территориального планирования и регулирования градостроительной деятельности»** | 1,800 | 0 | 0 | 1,800 |
| Бюджет Мари-Турекского муниципального района (всего) | **1,800** | **0** | **0** | **1,800** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Фонд содействия |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет городской и сельских администраций |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| **Мероприятие**  **«Поддержка платежеспособного спроса на жилье населения Мари-Турекского муниципального района"** | **30,998** | **0** | **0** | **30,998** |
| Бюджет Мари-Турекского муниципального района (всего) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | **30,998** | **0** | **0** | **30,998** |
| Бюджет городской и сельских администраций |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| **Мероприятие**  **«Социальные выплаты на возмещение части процентной ставки по кредитам, привлекаемым гражданами на газификацию индивидуального жилья** | **30,998** | **0** | **0** | 30,998 |
| Бюджет Мари-Турекского муниципального района (всего) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | **30,998** | **0** | **0** | **30,998** |
| Бюджет городской и сельских администраций |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |

**5.План реализации комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | | | **Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, наименование органа исполнительной власти Республики Марий Эл, иного государственного органа, организации)** | **Вид подтверждающего документа** | **Информационная система (источник данных)** |
| **Начало** | | **Окончание** |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **«Разработка документов территориального планирования и, иных нормативно-правовых актов в области регулирования градостроительной деятельности»** | | | | | | |
| **Мероприятие (результат) 1.1**  **«**Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения поселения по организации проведения мероприятий в области территориального планирования и регулирования градостроительной деятельности» | 01.01.2024 | | 30.12.2026 | Пахомов В.В. – руководитель отдела архитектуры, муниципального хозяйства администрации Мари-Турекского муниципального района | Нормативно-правовые акты администрации Мари-Турекского муниципального района |  |
| Контрольная точка 1.1.1  Соглашение на о разработке документов территориального планирования | 01.01.2024 | | 30.12.2026 |  |
| Контрольная точка 1.1.2  Утверждение документов территориального планирования | 30.06.2026 | | 30.12.2026 |
| Контрольная точка 2.1.1  Обеспечен ввод жилья | 01.01.2024 | | 30.12.2026 |
| Контрольная точка 2.1.2  Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда | 30.01.2024 | | 30.12.2026 |
| **«Поддержка платежеспособного спроса на жилье населения Мари-Турекского муниципального района»** | | | | | | |
| **Мероприятие (результат) 3.1 «Социальные выплаты на возмещение части процентной ставки по кредитам, привлекаемым гражданами на газификацию индивидуального жилья»** | 01.01.2024 | 30.12.2026 | | Пахомов В.В. – руководитель отдела архитектуры, муниципального хозяйства администрации Мари-Турекского муниципального района | Нормативно-правовые акты администрации Мари-Турекского муниципального района |  |
| Контрольная точка 3.1.1  Подача заявок на возмещение части процентной ставки по кредитам, привлекаемым гражданами на газификацию индивидуального жилья» | 01.01.2024 | 30.12.2026 | |
| Контрольная точка 3.1.2  Получение социальных выплат | 30.01.2024 | 30.12.2026 | |

УТВЕРЖДЕН

Управляющим советом по муниципальной программе «Развитие коммунальной, жилищной, дорожной инфраструктуры, строительства в Мари-Турекском муниципальном районе

на 2024-2030 годы»

(протокол от 30 октября 2023 г. № 2)

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

**«Комплексное развитие инженерной инфраструктуры Мари-Турекского муниципального района**

**на 2024-2030 годы»**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы Мари-Турекский муниципального района Республики Марий Эл (комплексной программы) | Первый заместитель главы администрации Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл - Зыков А.С. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы) | Руководитель архитектуры и муниципального хозяйства администрации Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл - Пахомов В.В. |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | «Развитие коммунальной, жилищной, дорожной инфраструктуры, строительства в Мари-Турекском муниципальном районе на 2024-2030 годы» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование показателя** | **Признак возрастания / убывания** | **Уровень соответствия декомпозированного показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](consultantplus://offline/ref=41128028A11A28575515443E5A90ECE36D80EA3CAAD39DA176A895D08B853A40A667F87BE144BD93D8BBBD8DD6a719N)**)** | **Базовое значение** | | **Значения показателей по годам** | | | **Документ** | **Ответственный исполнитель за достижение показателя** | **Информационная система** |
| **2024** | **2025** | **2026** |  |  |  |
| **значение** | **год** |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |  | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **13** |
| 1 | Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | возрастание | МП | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | Региональный проект «Чистая вода» | Отдел архитектуры, муниципального хозяйства, администрации Мари-Турекского муниципального района |  |
| 2 | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами | возрастание | МП | Единица | 0 | 2023 | - | - | - |  |
| 3 | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства | возрастание | МП | единица |  |  |  |  |  | Государственная программа Республики Марий Эл  «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-  коммунального хозяйства населения Республики Марий Эл  на 2013 - 2030 годы» |  |
| 4 | Увеличение протяженности замены инженерных сетей | возрастание | МП | километр | 0,120 | 2023 | 0,120 | 0,150 | 0,200 |  |
| 5 | Мероприятия  по подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы к работе в осенне-зимний период по переводу котельных на газ | возрастание | МП | единица | 3 | 2023 | 1 | 0 | 0 | Постановление Правительства РМЭ о предоставлении субсидий из республиканского бюджета РМЭ | Отдел архитектуры, муниципального хозяйства, администрации Мари-Турекского муниципального района |  |

**3.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)10** | **Характеристика11** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата) по годам** | | |
| **значение** | **год** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Задача «Обеспечение качественными коммунальными услугами в Мари-Турекском муниципальном районе»** | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие 1 «Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в границах поселения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения населения» | Снижение уровня износа, потерь воды, аварийности сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Реализация муниципальных функций и полномочий ответственным исполнителем в части решения вопросов местного значения в границах поселения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения населения» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 2  Осуществление государственных полномочий Республики Марий Эл по установлению льготных тарифов на холодное водоснабжение и (или) водоотведение и по компенсации выпадающих доходов организациям, осуществляющим холодное водоснабжение и (или) водоотведение, возникших в результате применения льготных тарифов на холодное водоснабжение, водоотведение и теплоснабжения | Улучшение качества жизни населения | компенсация выпадающих доходов организациям, осуществляющим холодное водоснабжение и (или) водоотведение, теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 3  Мероприятия  по подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы к работе в осенне-зимний период по переводу котельных на газ | Количество переведенных котельных на газ | Реализация мероприятий по переводу котельных на газ |  |  | 3 | 1 | - | - |
| **Задача**  «**Сокращение доли загрязненных сточных вод»** | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие 1 Повышение качества сточных вод посредством модернизации систем водоотведения с использованием передовых технологий | Количество приобретенной специализированной коммунальной техники  Увеличение протяженности замены инженерных сетей | Количество построенных и реконструируемых (модернизированных) объектов инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 2 Разработка и актуализация схем водоснабжения, водоотведения и схем теплоснабжения | Снижение уровня износа, аварийности сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Количество реализованных мероприятий по разработке и актуализации схем водоснабжения, водоотведения и схем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

| **Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024** | **2025** | **2026** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Комплекс процессных мероприятий** «**Обеспечение качественными коммунальными услугами в Мари-Турекском муниципальном районе»** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Бюджет Мари-Турекского муниципального района (всего) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Бюджет городской и сельских администраций |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| **Мероприятие «Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в границах поселения водоснабжения,водоотведения, теплоснабжениянаселения**» | 0,6 | 0 | 0 | 0,6 |
| Бюджет Мари-Турекского муниципального района (всего) | **0,6** | **0** | **0** | **0,6** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет городской и сельских администраций |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| **Мероприятие «Осуществление государственных полномочий Республики Марий Эл по установлению льготных тарифов на холодное водоснабжение и (или) водоотведение и по компенсации выпадающих доходов организациям, осуществляющим холодное водоснабжение и (или) водоотведение, возникших в результате применения льготных тарифов на холодное водоснабжение, водоотведение и теплоснабжения**» | **55302,4** | **50753,7** | **50753,7** | **156809,8** |
| Бюджет Мари-Турекского муниципального района (всего) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | **55302,4** | **50753,7** | **50753,7** | **156809,8** |
| Бюджет городской и сельских администраций |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| **Мероприятие «Сокращение доли загрязненных сточных вод»** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Бюджет Мари-Турекского муниципального района (всего) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет городской и сельских администраций |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| **Мероприятие «Разработка и актуализация схем водоснабжения, водоотведения и схем теплоснабжения»** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Бюджет Мари-Турекского муниципального района (всего) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет городской и сельских администраций |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| **Мероприятие «Повышение качества сточных вод посредством модернизации систем водоотведения с использованием передовых технологий "** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Бюджет Мари-Турекского муниципального района (всего) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет городской и сельских администраций |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |

**5.План реализации комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | | | **Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, наименование органа исполнительной власти Республики Марий Эл, иного государственного органа, организации)** | **Вид подтверждающего документа** | **Информационная система (источник данных)** |
| **Начало** | | **Окончание** |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** |
| «**Обеспечение качественными коммунальными услугами в Мари-Турекском муниципальном районе»** | | | | | | |
| **Мероприятие1.1**  **«**Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в границах поселения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения населения» | 01.01.2024 | | 30.12.2026 | Пахомов В.В. – руководитель отдела архитектуры, муниципального хозяйства администрации Мари-Турекского муниципального района | Нормативно-правовые акты администрации Мари-Турекского муниципального района |  |
| Контрольная точка 1.1.1  Реализация муниципальных функций и полномочий ответственным исполнителем в части решения вопросов местного значения в границах поселения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения населения» | 01.01.2024 | | 30.12.2026 |  |
| **Мероприятие 1.2**  Осуществление государственных полномочий Республики Марий Эл по установлению льготных тарифов на холодное водоснабжение и (или) водоотведение и по компенсации выпадающих доходов организациям, осуществляющим холодное водоснабжение и (или) водоотведение, возникших в результате применения льготных тарифов на холодное водоснабжение, водоотведение и теплоснабжения | 01.01.2024 | | 30.12.2026 |  |  |  |
| Контрольная точка 1.2.1  Возмещение выпадающих доходов организациям, осуществляющим холодное водоснабжение и (или) водоотведение, возникших в результате применения льготных тарифов на холодное водоснабжение, водоотведение и теплоснабжения | 01.01.2024 | | 30.12.2026 |  |  |  |
| **«Сокращение доли загрязненных сточных вод»** | | | | | | |
| **Мероприятие 2.1**  Разработка и актуализация схем водоснабжения, водоотведения и схем теплоснабжения | 01.01.2024 | | 30.12.2026 | Пахомов В.В. – руководитель отдела архитектуры, муниципального хозяйства администрации Мари-Турекского муниципального района | Нормативно-правовые акты администрации Мари-Турекского муниципального района |  |
| Контрольная точка 2.1.1  Соглашение на разработку и актуализацию схем водоснабжения, водоотведения и схем теплоснабжения | 01.01.2024 | | 30.12.2026 |
| Контрольная точка 2.1.2  Утверждение схем водоснабжения, водоотведения и схем теплоснабжения | 30.01.2024 | | 30.12.2026 |
| **Мероприятие2.2**  Повышение качества сточных вод посредством модернизации систем водоотведения с использованием передовых технологий | 01.01.2024 | 30.12.2026 | | Пахомов В.В. – руководитель отдела архитектуры, муниципального хозяйства администрации Мари-Турекского муниципального района | Нормативно-правовые акты администрации Мари-Турекского муниципального района |  |
| Контрольная точка 2.1.1  Снижение объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод | 01.01.2024 | 30.12.2026 | |
| Контрольная точка 3.1.2  Получение социальных выплат | 30.01.2024 | 30.12.2026 | |

УТВЕРЖДЕН

Управляющим советом по муниципальной программе «Развитие коммунальной, жилищной, дорожной инфраструктуры, строительства в Мари-Турекском муниципальном районе

на 2024-2030 годы»

(протокол от 30 октября 2023 г. № 3 )

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

**«Модернизация и развитие сети автомобильных дорог общего пользования, повышение безопасности дорожного движения Мари-Турекского муниципального района на 2024-2030 годы»**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы Мари-Турекский муниципального района Республики Марий Эл (комплексной программы) | Первый заместитель главы администрации Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл - Зыков А.С. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы) | Руководитель архитектуры и муниципального хозяйства администрации Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл - Пахомов В.В. |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | «Развитие коммунальной, жилищной, дорожной инфраструктуры, строительства Мари-Турекском муниципальном районе на 2024-2030 годы» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование показателя** | **Признак возрастания / убывания** | **Уровень соответствия декомпозированного показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](consultantplus://offline/ref=41128028A11A28575515443E5A90ECE36D80EA3CAAD39DA176A895D08B853A40A667F87BE144BD93D8BBBD8DD6a719N)**)** | **Базовое значение** | | **Значения показателей по годам** | | | **Документ** | **Ответственный исполнитель за достижение показателя** | **Информационная система** |
| **2024** | **2025** | **2026** |  |  |  |
| **значение** | **год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |  | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **13** |
| 1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | возрастание | МП | Процент | 23,4 | 2023 | 23,5 | 23,6 | 23,7 | ГП РМЭ | Отдел архитектуры, муниципального хозяйства, администрации Мари-Турекского муниципального района |  |
| 2 | Создание безаварийных условий дорожного движения и профилактика безопасности дорожного движения | возрастание | МП | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

**3.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)10** | **Характеристика11** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | | **Значения мероприятия (результата) по годам** | | |
| **значение** | **год** | | **2024** | **2025** | **2026** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **8** | **9** | **10** |
| **Задача «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог общего пользования, повышение безопасности дорожного движения Мари-Турекского муниципального района»** | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие 1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям» | Улучшение транспортной инфраструктуры населенных пунктов района | Обеспечение выполнения работ направленных на обеспечение безопасности дорожного движения | процент | 23,4 | 2023 | **23,5** | | **23,6** | **23,7** |
| 2 | Мероприятие 2  Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования | Создание безаварийных условий дорожного движения и профилактика безопасности дорожного движения | Обеспечение выполнения работ направленных на обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  | |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

| **Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024** | **2025** | **2026** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Комплекс процессных мероприятий**  «**Модернизация и развитие сети автомобильных дорог общего пользования»** | **29222,700** | **19369,100** | **22868,7** | **71460,500** |
| Бюджет Мари-Турекского муниципального района (всего) | **2922,700** | **19369,100** | **22868,7** | **71460,500** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет городской и сельских администраций |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| **Мероприятие**  **«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям»** | **29212,700** | **19364,1** | **22863,7** | **71440,5** |
| Бюджет Мари-Турекского муниципального района (всего) | **29212,700** | **8822,100** | **9061,800** | **47096,6** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  | **10542,00** | **13801,900** | **24343,900** |
| Бюджет городской и сельских администраций |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| **Мероприятие**  **«Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования»** | **10,00** | **5,00** | **5,00** | **20,00** |
| Бюджет Мари-Турекского муниципального района (всего) | **10,00** | **5,00** | **5,00** | **20,00** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет городской и сельских администраций |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |

**5.План реализации комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, наименование органа исполнительной власти Республики Марий Эл, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «**Модернизация и развитие сети автомобильных дорог общего пользования»** | | | | | |
| **Мероприятие 1.1**  **«**Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям» | 01.01.2024 |  | Пахомов В.В. – руководитель отдела архитектуры, муниципального хозяйства администрации Мари-Турекского муниципального района | Нормативно-правовые акты администрации Мари-Турекского муниципального района |  |
| Контрольная точка 1.1.1  Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов на ремонт, капитальный ремонт и строительств автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | 01.01.2024 |  |
| Контрольная точка 1.1.2  Ремонт, капитальный ремонт и строительств автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | 01.01.2024 | 30.12.2026 |  |
| **Мероприятие 1.2**  Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования | 01.01.2024 | 30.12.2026 |
| Контрольная точка 1.2.1  Профилактика безопасности дорожного движения | 01.01.2024 | 30.12.2026 |
| Контрольная точка 1.2.2 Приведение в нормативное состояние искусственных сооружений |  |  |

УТВЕРЖДЕН

Управляющим советом по муниципальной программе «Развитие коммунальной, жилищной, дорожной инфраструктуры, строительства в Мари-Турекском муниципальном районе

на 2024-2030 годы»

(протокол от 30 октября 2023 г. № 2)

**ПАСПОРТ**

**муниципального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»**

1. **Основные положения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Краткое наименование**  **муниципального проекта** | **Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда** | | **Срок реализации проекта** | **2024** | **2028** |
| Куратор муниципального проекта | Зыков А.С. | | Первый заместитель главы администрации Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл | | |
| Руководитель муниципального проекта | Пахомов В.В. | | Руководитель архитектуры и муниципального хозяйства администрации Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл | | |
| Администратор муниципального проекта |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | 1. | Государственная программа Российская Федерация | Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным  и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | | |
| и с государственными программами Республики Марий Эл | 1.1. | Государственная программа Российской Федерации (комплексная программа Российской Федерации) | Государственная программа Республики Марий Эл «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Марий Эл  на 2013 - 2030 годы» | | |

**2. Показатели муниципального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Показатели муниципального проекта** | **Уровень показателя** | [**Единица измерения (по ОКЕИ)**](consultantplus://offline/ref=0486A048C5E05F04B3E421A4D81FF771A330D6A9DD069632D71F82B994CD6E892942444194418045E8E218D647b0c7N) | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | **Признак возрастания / убывания** | **Нарастающий итог** | **Декомпозиция на муниципальные образования в Республике Марий Эл** | **Информационная система (источник данных)** |
| **значение** | **год** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| 1 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) | ФП | Тысяча человек | 0,0003 | 2023 |  |  |  | возрастающий | да | да |  |
| 2 | Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) | ФП | Тысяча квадратных метров | 4,7 | 2023 |  |  |  | возрастающий | да | да |  |

**3. План достижения показателей муниципального проекта   
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2024 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели регионального (муниципального, ведомственного) проекта | Уровень показателя | Единица измерения [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=F69F6748523119D958F5B262CBA8883D5B1B0D26572DCA8CED3F81E0EF73A3016AC5433479494C3FEAEC388D4FdBU9O) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) | ФП | Тысяча человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) | ФП | Тысяча квадратных метров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта** **«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фондав 2024 году»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=59DE03D8810E51D3E4055340978EC55029CB443DBEF7E36B8C696897DBDFAFFA7D5EB57834FBE420D182642849B3f2G)) | Базовое значение | | Период, год | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на муниципальные образования | Связь с показателями регионального проекта |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда (Нарастающий итог) | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда » | Тысяча квадратных метров | 4,7 | 2023 | 0 | 0 | 0 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | да | Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) |
| 2 | Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда (Нарастающий итог) | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда » | Тысяча человек | 0,0003 | 2023 | 0 | 0 | 0 | Количество граждан расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс.чел. | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | да | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом); |

**5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта**

**«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Республиканский бюджет Республики Марий Эл (всего) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Фонд содействия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**6. План исполнения республиканского бюджета Республики Марий Эл в части бюджетных ассигнований, предусмотренных   
на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в 2024 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Дополнительные и обосновывающие материалы муниципального проекта   
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»**

**Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижениепоказателей муниципального проекта (ведомственного проекта)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия (результата) | Объем бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Марий Эл  (тыс. рублей) | Влияние на достижение показателей (процентов) | | Сводный рейтинг (баллов) |
| Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) | Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда (Нарастающий итог) | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Обеспеченностьпоказателеймуниципального проекта | | - | 0 | 0 |  |

**План реализации муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1 | Результат «Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда» | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Зыков А.С. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка  «Заключение соглашений о предоставление субсидий из Республиканского бюджета  Республики Марий Эл бюджету Мари-Турекского района на реализацию РАП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Зыков А.С. | Постановление  правила распределения  и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов» | - | 29.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Зыков А.С. | Соглашение  Заключено соглашение  о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - |

УТВЕРЖДЕН

Управляющим советом по муниципальной программе «Развитие коммунальной, жилищной, дорожной инфраструктуры, строительства в Мари-Турекском муниципальном районе

на 2024-2030 годы»

(протокол от 30 октября 2023 г. № 2)

**ПАСПОРТ**

**муниципального проекта**

**«Подготовка объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы к работе в осенне-зимний период»**

1. **Основные положения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование  муниципальногопроекта | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | | Срок реализации проекта | 2024 | 2028 |
| Куратор муниципального проекта | Зыков А.С. | | Первый заместитель главы администрации Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл | | |
| Руководитель муниципального проекта | Пахомов В.В. | | Руководитель архитектуры и муниципального хозяйства администрации Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл | | |
| Администратор муниципального проекта |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | 1. | Государственная программа Российская Федерация | Постановление Правительства РМЭ о предоставлении субсидий из республиканского бюджета РМЭ | | |
| и с государственными программами Республики Марий Эл | 1.1. | Государственная программа Российской Федерации (комплексная программа Российской Федерации) | Постановление Правительства РМЭ о предоставлении субсидий из республиканского бюджета РМЭ | | |

1. **Показатели муниципального проекта**

**«Подготовка объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы к работе в осенне-зимний период»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | [Единица измерения (по ОКЕИ)](consultantplus://offline/ref=0486A048C5E05F04B3E421A4D81FF771A330D6A9DD069632D71F82B994CD6E892942444194418045E8E218D647b0c7N) | Базовое значение | | Период, год | | | Признак возрастания / убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муниципальные образования в Республике Марий Эл | Информационная система (источник данных) |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Мероприятия по подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы к работе в осенне-зимний период | РП | Ед. | 3 | 2023 | 1 | 0 | 0 | возрастающий | да | да |  |

**3. План достижения показателей муниципального проекта   
«Подготовка объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы к работе в осенне-зимний период»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели регионального (муниципального,ведомственного) проекта | Уровень показателя | Единица измерения [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=F69F6748523119D958F5B262CBA8883D5B1B0D26572DCA8CED3F81E0EF73A3016AC5433479494C3FEAEC388D4FdBU9O) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Мероприятия по подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы к работе в осенне-зимний период | РП | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

**4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта**

**«Подготовка объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы к работе в осенне-зимний период»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=59DE03D8810E51D3E4055340978EC55029CB443DBEF7E36B8C696897DBDFAFFA7D5EB57834FBE420D182642849B3f2G)) | Базовое значение | | Период, год | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на муниципальные образования | Связь с показателями регионального проекта |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Реализованы мероприятия по подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы к работе в осенне-зимний период | Постановление Правительства РМЭ о предоставлении субсидий из республиканского бюджета РМЭ | Ед. | 3 | 2023 | 1 | 0 | 0 | Количество объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы к работе в осенне-зимний период по переводу котельных на газ , ед. | Обеспечение реализации регионального проекта (результата регионального проекта) | да | Количество объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы к работе в осенне-зимний период по переводу котельных на газ , ед. (нарастающим итогом) |

**5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта**

**«Подготовка объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы к работе в осенне-зимний период»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Реализованы мероприятия по подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы к работе в осенне-зимний период, всего | 6123,20202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6123,20202 |
| 1.1 | Республиканский бюджет Республики Марий Эл (всего) | 6061,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6061,97 |
| 1.2. | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Бюджет Мари-Турекского муниципального района | 61,23202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,23202 |
| 1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**6. План исполнения республиканского бюджета Республики Марий Эл в части бюджетных ассигнований, предусмотренных   
на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Реализованы мероприятия по подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы к работе в осенне-зимний период | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6123,20202 | 0,00 | 6123,20202 |
| Итого: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Дополнительные и обосновывающие материалы муниципального проекта   
«Подготовка объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы к работе в осенне-зимний период»**

**Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижениепоказателей муниципального проекта (ведомственного проекта)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия (результата) | Объем бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Марий Эл  (тыс. рублей) | Влияние на достижение показателей (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |
| Количество объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы к работе в осенне-зимний период перевод котельных на газ (нарастающим итогом) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Реализованы мероприятия по подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы к работе в осенне-зимний период (Нарастающий итог) | 6061,97 | 1 |  |
| Обеспеченностьпоказателеймуниципального проекта | | - | 1 |  |

**План реализации муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1 | Результат  Реализованы мероприятия по подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы к работе в осенне-зимний период,предусмотренные региональными программами | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Зыков А.С. | Количество объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы к работе в осенне-зимний период, ед. | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка  «Заключение соглашений о предоставление субсидий из Республиканского бюджета  Республики Марий Эл бюджету Мари-Турекского района на реализацию РАП «Подготовка объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы к работе в осенне-зимний период» | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Зыков А.С. | Постановление  правила распределения  и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов» | - | 29.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Зыков А.С. | Соглашение  Заключено соглашение  о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - |