Годовой отчет

о ходе реализации и об оценке эффективности государственной программы Республики Марий Эл «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2013 - 2025 годы» за 2020 год

В рамках реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Республике Марий Эл реализуется государственная программа Республики Марий Эл «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2013 - 2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Марий Эл от 1 ноября 2012 г. № 406 (далее - Государственная программа).

Государственная программа включает в себя три подпрограммы: «Управление топливно-энергетическим комплексом Республики 
Марий Эл», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Марий Эл» и «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Марий Эл».

Основные показатели (индикаторы) достижения поставленных целей и решения задач Государственной программы в 2020 году:

энергоемкость валового регионального продукта Республики Марий Эл за 2020 год увеличилась на 14 % в связи со снижением валового регионального продукта в результате эпидемиологической обстановки в республике;

отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов 
к объему валового регионального продукта Республики Марий Эл составило 103,2 % от планового значения. На рост показателя также повлияло снижение объема валового регионального продукта.

В рамках подпрограммы «Управление топливно-энергетическим комплексом Республики Марий Эл» в 2020 году были продолжены работы по реконструкции и модернизации объектов топливно-энергетического комплекса республики.

В 2020 году разработана и утверждена Указом Главы Республики Марий Эл от 12 мая 2020 г. № 99 Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Республики Марий Эл на период 
2021-2025 гг. Программой предусмотрена реконструкция и техническое перевооружение существующих генерирующих мощностей и сетевого оборудования республики напряжением 110 кВ и выше.

Плановые значения показателей подпрограммы «Управление топливно-энергетическим комплексом Республики Марий Эл» по объемам потребления тепловой и электрической энергии выполнены. Оценка показателя численности занятых в экономике республике по виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» составила 6,8 тыс. человек. По итогам 2020 года значение будет представлено Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Марий Эл во 
2 квартале 2021 года.

Сведения о достижении значений показателей подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в Республике Марий Эл» за отчетный период:

Показатели доли объема электрической и тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета выполнены на 100 %. Показатель доли потребления холодной воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета составил 99,8 % от планового или 100,2 % к уровню 2019 года. Показатель доли потребления горячей воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета составил 99,6 % от планового или 100 % к предыдущему году. Показатель доли объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета составил 99,9 % от планового или 100,1 % к уровню 2019 года.

Плановые значения 7 показателей по энергосбережению 
в государственном секторе достигнуты в полном объеме. Показатель удельного расхода природного газа на снабжение органов государственной власти Республики Марий Эл и государственных учреждений Республики Марий Эл вырос до 24,5 куб.м/чел. или на 
11,4 % от планового в связи с сокращением численности работников в государственных учреждениях. Показатель доли светодиодных источников света в освещении зданий, строений, сооружений, органов государственной власти Республики Марий Эл и государственных учреждений Республики Марий Эл составил 64 % от планового или 
115 % к уровню 2019 года. Недостижение планового показателя связано с недостаточным финансированием государственными учреждениями данного мероприятия. Показатель «Количество энергосервисных договоров (контрактов)» составил 5 или 250 % к запланированному. 
В настоящее время заключены энергосервисные контракты на выполнение работ по модернизации внутреннего освещения объектов ГБУ Республики Марий Эл «Республиканский противотуберкулезный диспансер», МОУ «Визимьярская средняя общеобразовательная школа»,   
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 п. Советский» и 
ГБУ Республики Марий Эл «Поликлиника № 4», а также уличного освещения г. Волжска.

Плановые значения 6 показателей по энергосбережению 
в жилищном фонде выполнены. Показатель удельного расхода природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления на 5 куб.м/кв.м или на 8,6 % превысил плановый, что связано с самостоятельным регулированием собственниками помещений газовых котлов в зависимости от погодных условий.

Плановые значения показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры достигнуты.

По 3 показателям в области энергосбережения в транспортном комплексе значения равны нулю, в связи с отсутствием общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Республикой Марий Эл. В государственных учреждениях Минздрава Республики Марий Эл 4 автотранспортных средства переведены на газомоторное топливо.

Исполнителями подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Марий Эл» на выполнение мероприятий за 2020 год было направлено 600,3 млн. рублей за счет внебюджетных источников или 104,7 % от планового объема.

Республиканскими бюджетными организациями проводились следующие энергосберегающие мероприятия:

установка и замена приборов учета потребления топливно-энергетических ресурсов на сумму 1,0 млн. рублей;

установка энергосберегающих светильников - 4,0 млн. рублей, в том числе на светодиодное освещение было направлено 3,4 млн. рублей;

ремонтные работы по утеплению ограждающих конструкций зданий, преимущественно ремонт кровли и фасада, работы по замене оконных блоков на пластиковые - 1,0 млн. рублей;

метрологическое обеспечение измерений приборов учета потребления энергоресурсов - 0,6 млн. рублей;

проведение технических мероприятий в системах электро-, 
тепло-, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения - 
5,1 млн. рублей.

Объем финансирования республиканскими бюджетными организациями составил 11,7 млн. рублей или 2,0 % от общего объема.

Организациями коммунальной инфраструктуры на проведение энергосберегающих мероприятий было направлено 215,1 млн. рублей или 35,8 % от общего объема финансирования, в том числе:

ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» проводило мероприятия по переводу автотракторной техники на компримированный природный газ, а также закупку новых транспортных средств, использующих газ метан в качестве моторного топлива, при строительстве использовало оборудование с увеличенным сроком между техобслуживанием, устанавливало шаровые краны в качестве запорной арматуры;

МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» осуществляло реконструкцию подстанции напряжением 110/6 кВ «Городская», реконструкцию сети напряжением 0,4 кВ в г. Йошкар-Оле, установку приборов учета энергоресурсов, в том числе АСКУЭ, на собственных объектах, замену светильников на светодиодные;

филиал «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» осуществлял замену светильников на светодиодные;

филиал «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» устанавливал стеклопакеты и светодиодные светильники;

ПАО «ТНС энерго Марий Эл» выполняло поэтапную замену светильников и ламп на светодиодные;

АО «Энергия» осуществляло организацию автоматизированного технического учета электрической энергии;

ООО «Марикоммунэнерго» проводило модернизацию действующих узлов учета газа, техническое перевооружение котельных;

МУП «Водоканал» Йошкар-Ола» реализовало мероприятия по замене светильников на светодиодные и метрологическому обеспечению приборов учета потребления энергоресурсов;

ОАО «Водоканал» г. Волжска переводило транспортные средства на использование метана в качестве моторного топлива, а также осуществляло капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения.

Организациями реального сектора экономики направлено 
373,5 млн. рублей на выполнение мероприятий в области энергосбережения или 62,2 % от общего объема финансирования, в том числе: АО «ММЗ» - 123,6 млн. рублей, АО «Волжский электромеханический завод» - 99,7 млн. рублей, ЗАО «Сернурский сырзавод» - 28,5 млн. рублей, АО «Завод «Копир» - 32,7 млн. рублей, 
АО «Полаир-Недвижимость» - 20,7 млн. рублей, 
ООО «Маризернопродукт» - 10,9 млн. рублей, АО «Племзавод Шойбулакский» - 6,6 млн. рублей, АО «Красногорский завод «Электродвигатель» - 4,3 млн. рублей, АО «МОВЕН» - 4,1 млн. рублей. Средства организаций в сумме 312,7 млн. рублей направлены на модернизацию и техническое перевооружение, замену устаревшего оборудования на современное и энергоэффективное; на ремонт зданий и сооружений по энергосберегающим проектам - 29,4 млн. рублей; замену осветительных приборов на энергосберегающие - 25,5 млн. рублей; на оснащение приборами учета потребления топливно-энергетических ресурсов - 4,8 млн. рублей; на метрологическое обеспечение измерений приборов учета потребления энергоресурсов - 1,1 млн. рублей.

Одним из мероприятий подпрограммы по энергосбережению для организаций коммунальной инфраструктуры является выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организация постановки в установленном порядке бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

В течение 2020 года совместно с администрациями муниципальных образований Республики Марий Эл проводилась работа по выявлению и постановке на учет бесхозяйных объектов электроэнергетики. По состоянию на 1 января 2020 года на территории республики находилось 98 объектов электросетевого хозяйства, у которых собственник не определен, в том числе: 18 трансформаторных подстанций и 80 участков линий электропередачи общей протяженностью 32,15 км.

За 2020 год выявлено 3 объекта электроэнергетики, 
у которых собственник не определен, зарегистрировано право муниципальной собственности на 54 объекта, передано на баланс сетевых организаций 2 трансформаторные подстанции, исключены из перечня на основании определения Медведевского районного суда Республики Марий Эл 1 линия электропередачи и 1 трансформаторная подстанция.

В результате, на 1 января 2021 года осталось 43 бесхозяйных объекта электросетевого хозяйства, у которых собственник не определен, в том числе: 9 трансформаторных подстанций и 
34 участка линий электропередачи, общей протяженностью 
18,85 км.

В республике реализуется План мероприятий «дорожная карта» по переходу на энергоэффективные системы освещения, утвержденный распоряжением Правительства Республики Марий Эл от 10 августа 
2017 г. № 352-р, в рамках которого государственные учреждения Республики Марий Эл, органы местного самоуправления и организации с регулируемыми видами деятельности устанавливают светодиодные светильники.

По итогам 2020 года доля светодиодного освещения в государственных учреждениях Республики Марий Эл составила 
19,0 %, в муниципальных учреждениях - 12,9 %, уличном освещении  
54,7 %,  в организациях с регулируемыми видами деятельности - 62 %.

В рамках выполнения распоряжения Правительства Республики Марий Эл № 753-р от 14 декабря 2018 г. «О порядке координации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в части подготовки и реализации государственных и муниципальных энергосервисных договоров (контрактов) в целях модернизации освещения» Министерство оказывает методическую и консультационную помощь органам исполнительной власти Республики Марий Эл, органам местного самоуправления в Республике Марий Эл и их подведомственным учреждениям при подготовке и реализации государственных (муниципальных) энергосервисных договоров.

В целях модернизации внутреннего освещения был заключен энергосервисный контракт в ГБУ Республики Марий Эл «Поликлиника № 4» на установку 555 светодиодных светильников на 2,6 млн. рублей сроком на 5 лет.

В  настоящее время в республике реализуются 5 энергосервисных контрактов на сумму 55,9 млн. рублей. Экономия планируется в размере 60 % от потребляемой организациями электрической энергии.

По итогам 2020 года экономия организаций составила 
1369,8 тыс. кВт.ч или 10,8 млн. рублей.

В целях информационного обеспечения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на официальном сайте Министерства в разделе «Энергоэффективность» по истечении каждого квартала размещается информация о ходе реализации мероприятий государственной программы, о проведении государственной политики в области энергосбережения и нормативные правовые акты.

В республиканских средствах массовой информации за 2020 г. опубликована 181 статья о мероприятиях по энергосбережению в печатных изданиях: «Марийская правда», «Марий Эл», «Кугарня», «Ямде Лий», «Моркинская земля», «Вести», «Вестник района», «Вперед», «Край сернурский», «Звениговская неделя», «Восход», «Заря», «Знамя», «Ведомости Козьмы и Дамиана», «Наша жизнь», «Волжская правда» и других.

В целях стимулирования интереса к деятельности компаний топливно-энергетического комплекса (далее - ТЭК) и профессии работника ТЭК, выявления и поощрения лучших СМИ, объективно и профессионально информирующих общественность о развитии ТЭК, в республике проведен региональный этап VI Всероссийского конкурса СМИ, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК». По итогам регионального этапа в 2020 году в номинации «Лучшее корпоративное СМИ» победителем признано 
ООО «Марикоммунэнерго».

В рамках проведения V Всероссийского Фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче 25 августа 2020 г. в детском оздоровительном лагере «Кооператор» проведена викторина «ЭнергоГений». Совместно с Министерством образования и науки Республики Марий Эл организован и проведен конкурс детского рисунка «Энергосбережение. Детский взгляд». ФГБОУ ВО «ПГТУ» и  
ФГБОУ ВО «МарГУ» были организованы и проведены интеллектуальные командные викторины ЭнергоКвиз #ВместеЯрче. 
В рамках  проведения Фестиваля в филиале «Мариэнерго» 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» состоялся онлайн «Диалог на равных», в рамках которого сотрудники организации обсудили со студентами вопросы деятельности филиала, проинформировали о способах энергосбережения в компании и ответили на вопросы будущих энергетиков.

Оценка эффективности реализации Государственной программы

Оценка эффективности реализации Государственной программы проводилась исходя из  оценки степени достижения целей и решения задач, оценки соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, оценки степени реализации мероприятий Государственной программы.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации Государственной программы проведена количественная оценка эффективности по следующим составляющим:

1. Оценка степени реализации основных мероприятий, ведомственных целевых программ и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (оценивается для каждой подпрограммы):

где - количество мероприятий, выполненных в полном объеме из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

- общее количество мероприятий, запланированных 
к реализации в отчетном году.

По первой подпрограмме «Управление топливно-энергетическим комплексом Республики Марий Эл»:

По второй подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Марий Эл»: ;

По третьей подпрограмме «Развитие рынка  газомоторного рынка в Республике Марий Эл»:

2. Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы и подпрограмм, входящих в Государственную программу:

;

где - значение показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы (государственной программы), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя, характеризующего цели 
и задачи подпрограммы (государственной программы);

- степень реализации подпрограммы (государственной программы);

;

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов (оценивается для каждой подпрограммы):

Средства республиканского бюджета Республики Марий Эл на реализацию подпрограмм в 2020 году не выделялись. Фактические расходы из внебюджетных источников финансирования превышают запланированный уровень и считаются выполненными.

где  - фактические (плановые) расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

4. Оценка эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл (оценивается для каждой подпрограммы):

Средства республиканского бюджета Республики Марий Эл на реализацию подпрограмм в 2020 году не выделялись.

;

5. Оценка эффективности реализации подпрограмм, входящих в Государственную программу:

;

.

6. Оценка эффективности реализации Государственной программы:

Коэффициенты значимости подпрограмм Государственной программы:

«Управление топливно-энергетическим комплексом Республики Марий Эл» - 0,34;

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Марий Эл» - 0,33;

«Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Марий Эл» 0,33.

Эффективность реализации Государственной программы Республики Марий Эл «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2013 - 2025 годы» по итогам 2020 года составляет 0,94 и оценивается как высокая, так как показатель ЭРгп соcтавляет 
не менее 0,9.

В 2020 году в постановление Правительства Республики Марий Эл от 1 ноября 2012 г. № 406 «О государственной программе Республики Марий Эл «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2013-2025 годы» были внесены изменения постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30 апреля 
2020 г. № 183. Изменения вносились с целью уточнения объемов и источников финансирования мероприятий программы по итогам 
2019 года, а также корректировки планируемых значений целевых показателей на последующие годы в соответствии с фактически достигнутыми.

_______________

Приложение

Таблица 1

# СВЕДЕНИЯ

# о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год, факт | 2020 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа Республики Марий Эл «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2013 - 2025 годы» |
| 1. | Энергоемкость валового регионального продукта республики Марий Эл | т.у.т. / млн. рублей | 14,5 | 14,3 | 16,3 | Оценка 2020 года, на рост показателя повлияло снижение валового регионального продукта в связи с эпидемиологической обстановкой в республике |
| 2. | Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта Республики Марий Эл | процентов | 11,0 | 11,0 | 11,35 | На рост показателя повлияло снижение валового регионального продукта в связи с эпидемиологической обстановкой в республике |
| Подпрограмма «Управление топливно-энергетическим комплексом Республики Марий Эл» |
| 1. | Объем потребления электрической энергии в Республике Марий Эл | млн. кВтч | 2661,1 | 2654,0 | 2642,4 |  |
| 2. | Объем потребления тепловой энергии на территории Республики Марий Эл | тыс. Гкал | 4515,5 | 4515,5 | 4414,0 |  |
| 3. | Численность занятых в экономике республики по виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» | ыс. человек | 6,9 | 6,9 | 6,8 | Оценка 2020 года, фактические данные будут представлены Маристатом во 2 квартале 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Марий Эл» |
| Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| 1. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Республики Марий Эл | процентов | 99,9 | 99,9 | 99,9 |  |
| 2. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Республики Марий Эл | процентов | 76,0 | 78,0 | 78,0 |  |
| 3. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Республики Марий Эл | процентов | 81,6 | 82,0 | 81,8 |  |
| 4. | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Республики Марий Эл | процентов | 83,7 | 84,0 | 83,7 |  |
| 5. | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Республики Марий Эл | процентов | 98,1 | 98,2 | 98,16 |  |
| 6. | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 |
|  | (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |
| 7. | Доля объема производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии на территории Республики Марий Эл (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25МВт) | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| 8. | Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории Республики Марий Эл (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25МВт) | МВт | 0 | 0 | 0 |  |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственном секторе |
| 9. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти Республики Марий Эл и государственных учреждений Республики Марий Эл (в расчете на 1 кв. м общей площади) | кВтч/кв. м | 29,7 | 29,6 | 29,6 |  |
| 10. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти Республики Марий Эл и государственных учреждений Республики Марий Эл (в расчете на 1 кв. м общей площади) | Гкал/кв. м | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11. | Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти Республики Марий Эл и государственных учреждений Республики Марий Эл (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 10,14 | 10,1 | 10,1 |  |
| 12. | Удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти Республики Марий Эл и государственных учреждений Республики Марий Эл (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 3,4 | 3,4 | 3,4 |  |
| 13. | Удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти Республики Марий Эл и государственных учреждений Республики Марий Эл (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 22,02 | 22,0 | 24,5 |  |
| 14. | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти Республики Марий Эл и государственными учреждениями Республики Марий Эл | штук | 1 | 2 | 5 |  |
| 15. | Доля светодиодных источников света в освещении зданий, строений, сооружений, находящихся на праве оперативного управления или ином законном основании у органов государственной власти Республики Марий Эл и государственных учреждений Республики Марий Эл, от общего количества источников света в указанных зданиях, строениях, сооружениях | процентов | 16,7 | 30,0 | 19,2 | Недостижение планового показателя связано с недостаточным финансированием государственными учреждениями мероприятия по замене светильников на светодиодные |
| 16. | Доля зданий, строений, сооружений, находящихся на праве оперативного управления или ином законном основании у | процентов | 6,3 | 6,32 | 6,32 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | органов государственной власти Республики Марий Эл и государственных учреждений Республики Марий Эл, оснащенных индивидуальными тепловыми пунктами с автоматическим погодным регулированием температуры теплоносителя, в общем количестве указанных зданий, строений, сооружений |  |  |  |  |  |
| 17. | Доля государственных учреждений Республики Марий Эл, предоставивших декларацию о потреблении энергетических ресурсов за отчетный год, в общем количестве государственных учреждений Республики Марий Эл | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |
| 18. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | 0,17 | 0,169 | 0,166 |  |
| 19. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м/чел. | 34,21 | 34,0 | 33,8 |  |
| 20. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м/чел. | 14,0 | 14,0 | 13,8 |  |
| 21. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч / кв. м | 28,7 | 28,5 | 28,1 |  |
| 22. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового | тыс. куб. м / кв. м | 0,059 | 0,058 | 0,063 | Превышение планового значения на 0,005 тыс.куб.м/кв.м. связано с самостоятельным регулированием собственниками помещений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  | газовых котлов в зависимости от погодных условий |
| 23. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | тыс. куб. м/чел. | 0,099 | 0,098 | 0,096 |  |
| 24. | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./кв. м | 0,046 | 0,045 | 0,040 |  |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры |
| 25. | Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями | т.у.т./тыс. МВтч | 257,5 | 260,0 | 255,92 |  |
| 26. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями | т.у.т./млн. Гкал | 159,0 | 158,5 | 113,37 |  |
| 27. | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии | процентов | 10,2 | 10,0 | 10,0 |  |
| 28. | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВтч/Гкал | 22,9 | 22,8 | 22,5 |  |
| 29. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | процентов | 13,1 | 13,0 | 13,0 |  |
| 30. | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | процентов | 20,93 | 20,9 | 20,8 |  |
| 31. | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) | тыс. кВтч/куб. м | 0,0008 | 0,00076 | 0,0007 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) |  |  |  |  |  |
| 32. | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | тыс. кВтч/куб. м | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |  |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |
| 33. | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 34. | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным газом, используемыми в качестве моторного топлива и электрической энергии | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 35. | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется субъектом Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| 36. | Количество транспортных средств, используемых органами государственной власти субъекта Российской Федерации государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями субъекта Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | единиц | 4 | 4 | 4 |  |
| Подпрограмма «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Марий Эл» |
| 1 | Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций | единиц | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | Количество транспортных средств, переоборудованных на использование компримированного природного газа | единиц | 16 | 50 | 50 |  |

_____________

Таблица 2

# СВЕДЕНИЯ

# о выполнении основных мероприятий  государственной программы Республики Марий Эл

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на 2013-2025 годы»

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали-зации | окон- чания реали-зации | начала реали-зации | окон-чания реали-зации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма «Управление топливно-энергетическим комплексом Республики Марий Эл» |
| 1. | Участие в управлении топливно-энергетическим комплексом Республики Марий Эл | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 2020 | 2020 | Повышение энергетической безопасности и надежности энергоснабжения потребителей | Проводился ежемесячный мониторинг технико-экономических показателей организаций топливно-энергетического комплекса, ежегодно составляется топливно-энергетический баланс |  |
| 2. | Участие в социально-экономическом развитии Республики Марий Эл в области электроэнергетики | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 2020 | 2020 | Обеспечение энергетическими ресурсами инвестиционных проектов, модернизация технологической базы энергетического комплекса Республики Марий Эл | Указом Главы Республики Марий Эл от 12 мая 2020 г. № 99 утверждена Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Республики Марий Эл на период 2021- 2025 гг. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Марий Эл» |
| 1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственном секторе | государственные организации Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 2020 | 2020 | Выявление потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Бюджетными республиканскими организациями за 2020 г. проведены мероприятия по установке энерго-сберегающих (светодиодных) светильников; проведены ремонтные работы по утеплению ограждающих конструкций зданий и технические мероприятия по энергосбережению в системах электро-, тепло-, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения |  |
| 2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл, управляющие компании (по согласованию) | 2013 | 2025 | 2020 | 2020 | Снижение потребления энергоресурсов населением республики за счет установки приборов учета | За 2020 г. доля объемов коммунальных ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме коммунальных ресурсов, потребляемых в МКД, составила: по электрической энергии – 99,5 %, |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | по тепловой энергии - 72,0 %, по холодной и горячей воде - 82,7 % |  |
| 3. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности (производство, передачу и снабжение энергетических ресурсов и воды) (по согласованию) | 2013 | 2025 | 2020 | 2020 | Сокращение потерь при транспортировке тепловой, электрической энергии, воды, улучшение экологической безопасности и повышение эффективности использования оборудования | Организациями коммунальной инфраструктуры в 2020 году проводилась работа по установке приборов учета потребления энергоресурсов, замене светильников на светодиодные, осуществлялось техническое перевооружение, реконструкция, модернизация и строительство инженерных коммуникаций |  |
| 4. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях реального сектора экономики | организации реального сектора экономики (по согласованию) | 2013 | 2025 | 2020 | 2020 | Снижение потребления энергоресурсов в процессе производственной деятельности, повышение эффективности топлива и энергии, уменьшение непродуктивных | Организации реального сектора экономики в 2020 году оснащали приборами учета потребления топливно-энергетических ресурсов здания и сооружения предприятий; проводили замену осветительных приборов на |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | потерь тепла использования | энергосберегающие, осуществляли замену устаревшего оборудования на современное и энергоэффективное |  |
| 5. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе | Минтранс Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 2020 | 2020 | Увеличение объема потребления газомоторного топлива | Государственными учреждениями Республики Марий Эл переведены на газомоторное топливо 4 автотранспортных средства |  |
| 6. | Субсидии на реализацию мероприятий (проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2018 | 2025 | 2020 | 2020 | Возмещение части затрат хозяйствующим субъектам на приобретенное ими энергоэффектив-ное оборудование, используемое в процессе реализации мероприятий (проектов) в области энергосбережения | Средства республиканского бюджета Республики Марий Эл на реализацию мероприятия не выделялись |  |
| 7. | Информационное обеспечение мероприятий в области энергосбережения и | Минэкономразвития Республики Марий Эл, Минкультуры | 2013 | 2025 | 2020 | 2020 | Формирование общественного сознания в пользу энергосбережения | В средствах массовой информации республики осуществлялась трансляция |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | повышения энергетической эффективности | Республики Марий Эл |  |  |  |  |  | тематических радио- и телепередач, опубликована 181 статья в сфере энергосбережения в печатных изданиях «Марийская правда», «Марий Эл», «Кугарня», «Ямде Лий», «Вести», «Волжская правда», «Край сернурский», «Заря» и других газетах |  |
| Подпрограмма «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Марий Эл» |
| 1. | Строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2020 | 2025 | 2020 | 2020 | Развитие газозаправочной инфраструктуры на территории Республики Марий Эл | На территории республики функционирует 1 автомобильная газонаполнительная компрессорная станция, находящаяся в 8 км от города Йошкар-Олы по Казанскому тракту | - |
| 2. | Переоборудование транспортных средств для использования компримированного природного газа | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2020 | 2025 | 2020 | 2020 | Возмещение затрат на установленное в транспортном средстве газовое оборудование | Средства республиканского бюджета Республики Марий Эл на реализацию мероприятия не выделялись | - |
| 3. | Популяризация использования природного газа (метана) в качестве | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2020 | 2025 | 2020 | 2020 | Информирование потенциальных потребителей о | В рамках проведения IV Всероссийского Фестиваля | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | моторного топлива |  |  |  |  |  | преимуществах метана как наиболее экологичного и экономичного вида моторного топлива | энергосбережения и экологии #ВместеЯрче была представлена модель легкового транспорта на газомоторном топливе Лада Веста CNG, для заправки которого используется газ метан |  |

______________

# Таблица 3

# ОТЧЕТ

# об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета

# Республики Марий Эл на реализацию государственной программы Республики Марий Эл

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2020 | сводная бюджетная роспись на 31.12.2020 | кассовое испол-нение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная программа | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2013 - 2025 годы | всего | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма | Управление топливно-энергетическим комплексом Республики Марий Эл | всего | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Марий Эл | всего | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма | Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Марий Эл | всего | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 |

# ________________

# Таблица 4

# ИНФОРМАЦИЯ

# о расходах источников финансового обеспечения на реализацию целей

# государственной программы Республики Марий Эл

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с государственной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы источников финансового обеспечения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Государственная программа | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2013 - 2025 годы | всего | 573 231,2 | 600 295,4 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
|  |  | средства сметных назначений и субсидий | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 573 231,2 | 600 295,4 |
| Подпрограмма | Управление топливно-энергетическим комплексом Республики Марий Эл | Всего | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Марий Эл | Всего | 573 231,2 | 600 295,4 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
|  |  | средства сметных назначений и субсидий | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 573 231,2 | 600 295,4 |
| Подпрограмма | Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Марий Эл | всего | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
|  |  | средства сметных назначений и субсидий | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |

___________