**Информация о реализации программ (национальных проектов) на территории**

**Оршанского муниципального района Республики Марий Эл за период январь-апрель 2023 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование проекта | Описание проекта (стоимость проекта +краткое описание) | Сроки реализации | Выполненные работы |
| 1. | Государственная программа Республики Марий Эл «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2030 годы» | Мероприятие «Формирование современного облика сельских территорий».  Проект: «Автомобильная дорога Пуял-Малый Пуял Оршанского района», стоимость проекта 51 239,7 тыс.руб. Протяженность -1,6 км. | 4 квартал  2023 г. | Строительство автодороги |
| 2. | Проект по поддержке местных инициатив ( в соответствии с постановлением Правительства Республики Марий Эл от 9 августа 2019 г.№248) | 1. Проекты местных инициатив:    1. .«Веселый дворик»- устройство детской игровой площадки по ул.Крупина в пгт. Оршанка, стоимость проекта -583 834,82 руб;    2. . Ремонт проезжей части по ул.Заречной в с.Великополье, стоимость проекта- 1 063 935,00 руб. | 31 мая 2023 г.  31 мая 2023 г. | Закупка оборудования  Ремонт проезжей части |
| 3. | Программа «Модернизация школьных систем образования» на 2022-2026 годы | Мероприятие: «Капитальный ремонт Оршанской средней общеобразовательной школы», стоимость проекта- 94,1 млн.руб | 2023 год | Капитальный ремонт здания, оснащение средствами обучения и воспитания |
| 4. | Национальный проект «Образование», региональный проект «Успех каждого ребенка» | 1.Мероприятие: «Создание новых мест дополнительного образования детей в Республике Марий Эл», общая стоимость оборудования -343 947,02 руб. в т.ч.:  1.1 в МОУ "Марковская основная общеобразовательная школа":  - баскетбол, стоимость оборудования 83 690,37 руб;  1.2. в МОУ "Оршанская средняя общеобразовательная школа".  - школа безопасности, стоимость оборудования -170 442,59 руб;  - школьный театр, стоимость оборудования 89 814,06 руб. | 2023 г. | Закупка оборудования  Закупка оборудования  Закупка оборудования |
| 5. | Национальный проект «Образование», федеральный проект «Современная школа» | Поставка цифровых лабораторий и оборудования для МОУ "Шулкинская средняя общеобразовательная школа" (по биологии, химии, физике, по механике, мехатронике и робототехнике, образовательные наборы для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов)  «Точка Роста», общая сумма 2 195 569,80 руб. | 2023 г. | 1. Цифровая лаборатория по физике (ученическая) - 3 шт. 2. Цифровая лаборатория по химии (ученическая) - 3 шт. 3. Цифровая лаборатория по биологии (ученическая) - 3 шт.  4. Цифровая лаборатория по физиологии (профильный уровень)-1 к-т.  5. Учебная лаборатория по нейротехнологии- 1 к- т.  6. Ноутбук ICL RAYbook Si1512 - 3шт.  7. Цифровой микроскоп-1шт;  8. МФУ-1шт;  9. Образовательный конструктор-2 набора;  10. Набор ОГЭ/ЕГЭ-2 шт |
| 6. | Национальный проект «Образование»,региональный проект «Цифровая образовательная среда» | Поставка ноутбуков на сумму – 6 427 364,42 руб.  Поставка интерактивных комплексов на сумму- 1 452 292,68 руб.  Поставка телевизоров на сумму-1 164815,95 руб.  Поставка видеокамер-373092,16 руб.  Поставка МФУ на сумму-75 306,03 руб. | 2023 г. | Ноутбук ICL RAYbook Si1512, РФ: МОУ «Большеоршинская основная общеобразовательная школа»- 43 шт,  МОУ «Старокрещенская основная общеобразовательная школа» - 44 шт, МОУ «Упшинская основная общеобразовательная школа» - 31 шт.  Интерактивная панель NextPanel 75S: МОУ «Большеоршинская основная общеобразовательная школа» - 2шт,МОУ «Старокрещенская основная общеобразовательная школа» - 2 шт, МОУ «Упшинская основная общеобразовательная школа» - 2 шт.  Телевизор ЭмеральдKD75U-PYAB/RU: МОУ «Большеоршинская основная общеобразовательная школа» - 2 шт, МОУ «Старокрещенская основная общеобразовательная школа» - 2 шт, МОУ «Упшинская основная общеобразовательная школа» - 2 шт.  Камера видеонаблюденияSC3PROI2:МОУ «Большеоршинская основная общеобразовательная школа» - 3 шт, МОУ «Старокрещенская основная общеобразовательная школа» - 3 шт, МОУ «Упшинская основная общеобразовательная школа» -3 шт.  Многофункциональное устройство (МФУ)  Xerox B225: МОУ «Большеоршинская основная общеобразовательная школа» - 1шт,МОУ «Старокрещенская основная общеобразовательная школа» - 1шт, МОУ «Упшинская основная общеобразовательная школа» -1 шт. |
| 7. | Национальный проект «Культура», региональный проект «Культурная среда» | Мероприятие: «Капитальный ремонт Лужбелякского сельского Дома культуры», стоимость проекта-12 192 972,93 | 2023 г. | Строительно-монтажные работы |
| 8. | Национальный проект «Жилье и городская среда», региональный проект « Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 1.Приобретение жилого помещения в строящемся доме в муниципальную собственность, сумма - 10 836 299 руб . | 1 квартал 2023 г. | Исполнение 5 этапа контракта на приобретение 28 квартир. |
| 9. | Национальный проект «Жилье и городская среда», региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Мероприятие: реализация мероприятий по формированию комфортной городской среды (благоустройство дворовых и общественных территорий**).**  В рамках реализации данного мероприятия в Оршанском районе участвовало 1 поселение – это п.Оршанка. Проект «Благоустройство Аллея Славы» 2 этап, стоимость проекта- 3 006 402,00 рублей. | 3 квартал  2023 г. | Изготовление и установка памятных плит |
| 10. | Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»,  региональный проект «Дорожная сеть» | Мероприятие: «Капитальный ремонт проезжей части улиц Первомайской, Зеленой, Водопроводной, Калинина в пгт Оршанка» стоимость проекта 40 625 234,43 руб.  Протяженность – 2,2 км. | 4 квартал  2023 г. | Капитальный ремонт проезжей части |
| 11. | Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | Мероприятие: Создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации. ИП Резникова Н.В. стала получателем гранта "Агростартап", сумма гранта 3 000,0 тыс.руб. | 2023 г. | Закупка оборудования для выращивания рыбы осетровых пород |