**Информация о реализации программ (национальных проектов) на территории**

 **Оршанского муниципального района Республики Марий Эл за период январь-сентябрь 2023 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование проекта | Описание проекта (стоимость проекта+краткое описание) | Сроки реализации | Выполненные работы |
| **Программы** |
| 1. | Государственная программа Республики Марий Эл «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2030 годы» | Мероприятие «Формирование современного облика сельских территорий».Проект: «Автомобильная дорога Пуял-Малый Пуял Оршанского района», стоимость проекта 51 239,7 тыс.руб. Протяженность -1,6 км. | 4 квартал2023 г. | Строительство автодороги завершено. Строительство автодороги выполнено: устройство дорожной одежды по типу 1(асфальтобетон)-5024 м2;устройство дорожной одежды по типу 2:(щебень)-7233 м2;пешеходные дорожки:-1386 м2; |
| 2. | Проект по поддержке местных инициатив (в соответствии с постановлением Правительства Республики Марий Эл от 9 августа 2019 г.№248) | Проекты местных инициатив: 1.«Веселый дворик»- устройство детской игровой площадки по ул.Крупина в пгт. Оршанка, стоимость проекта -583 834,82 руб. Поставщик оборудования ООО «КСИЛ МИЛЛЕНИУМ»;2. Ремонт проезжей части по ул.Заречной в с.Великополье. Стоимость проекта- 1 063 935,00 руб.Подрядчик ИП Шахпазян Н.М. | 31 мая 2023 г.30 августа 2023 г. | Устройство детской площадки завершено. Установлено оборудование, выполнено благоустройство площадки: песчаное основание и декоративный заборчик.Ремонт проезжей части выполнен в щебеночном исполнении. Придорожная полоса очищена от мусора и древесно-кустарниковой растительности. |
| 3. | Программа «Модернизация школьных систем образования» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2022-2026 годы | 1.Мероприятие: «Капитальный ремонт здания МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная школа» Стоимость проекта- 101 547,949 тыс.руб | 2023 год | Выполнен ремонт: учебных классов, лаборантских при учебных классах, актового зала, библиотеки, спортивного зала, подсобных помещений, административных помещений, учительской. |
| 2.Устройство 3D забора на территории МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная школа» (встречные обязательства)Стоимость проекта- 2 214,945 тыс.руб | Демонтаж деревянного заборов, установка металлических столбов, заграждений из готовых металлических решетчатых панелей, ворот, калиток. |
| 3. Оснащение классов новой мебелью, оборудованием для занятий предметами естественнонаучного блока, технологией. Общая сумма 8 419 840,30 руб. | Парты и стулья, столы для учителей во все учебные кабинеты; доски классные;для кабинетов химии и физики - столы лабораторные демонстрационные; для кабинета информатики - кресла компьютерные; для актового зала – стулья, одежда для сцены, экран большого размера, проектор; для библиотеки - стеллажи библиотечные, стол для выдачи пособий, столы ученические модульные, стулья; шкаф для хранения учебных пособий в учебные кабинеты; рельсовая система с классной и интерактивной доской, скамейки для переодевания в спортивный зал; места для сидения, отдыха и ожидания во входной зоне (в коридоры), секции вешалок/крючков для одежды в раздевалки; для центра детских инициатив - столы ученический модульные, стулья, кресло-мешок (пуф), журнальные столы, стеллаж демонстрационный;стенды информационные;для кабинетов технологии - манекен женский с подставкой, машины швейные, оверлок, верстак ученический столярный с тесками слесарными, защитным экраном, столярным прижимом и табуретом. |
| 4. | Капитальный ремонт кровли дошкольных образовательных учреждений | Капитальный ремонт кровли "Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Оршанский детский сад "Колокольчик", Стоимость проекта 7 924 566,67 руб. | 2023 г. | Ремонт мягкой кровли, вентиляционных шахт |
| Капитальный ремонт кровли "Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Оршанский детский сад "Родничок", Стоимость проекта 5 147 776,60 руб. | 2023 г. | Ремонт скатной кровли |
| **Национальные (региональные проекты)** |
| 5. | Национальный проект «Образование», региональный проект «Успех каждого ребенка» | 1.Мероприятие: «Создание новых мест дополнительного образования детей в Республике Марий Эл», общая стоимость оборудования -343 947,02 руб. в т.ч.:1.1 в МОУ "Марковская основная общеобразовательная школа":- баскетбол, стоимость оборудования 83 690,37 руб;1.2. в МОУ "Оршанская средняя общеобразовательная школа". - школа безопасности, стоимость оборудования -170 442,59 руб;- школьный театр, стоимость оборудования 89 814,06 руб. | 2023 г. | Закуплено оборудованиеЗакуплено оборудованиеВидеокамера Panasonic HC-VX1 - 1шт, Музыкальный центр LG CJ44 (2.0, 480 Вт, 100 Гц - 20 кГц, караоке, CD, USB, Bluetooth, WMA, MP3, FM, USB) - 1 шт. |
| 6. | Национальный проект «Образование», федеральный проект «Современная школа» | Поставка цифровых лабораторий и оборудования для МОУ "Шулкинская средняя общеобразовательная школа" (по биологии, химии, физике, по механике, мехатронике и робототехнике, образовательные наборы для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов)«Точка Роста», общая сумма 2 195 569,80 руб. | 2023 г. | 1. Цифровая лаборатория по физике (ученическая) - 3 шт.2. Цифровая лаборатория по химии (ученическая) - 3 шт.3. Цифровая лаборатория по биологии (ученическая) - 3 шт.4. Цифровая лаборатория по физиологии (профильный уровень)-1 к-т.5. Учебная лаборатория по нейротехнологии- 1 к- т.6. Ноутбук ICL RAYbook Si1512 - 3шт.7. Цифровой микроскоп-1шт;8. МФУ-1шт;9. Образовательный конструктор-2 набора;10. Набор ОГЭ/ЕГЭ-2 шт |
| 7. | Национальный проект «Образование», региональный проект «Цифровая образовательная среда» | Поставка ноутбуков на сумму – 6 427 364,42 руб.Поставка интерактивных комплексов на сумму- 1 452 292,68 руб.Поставка телевизоров на сумму-1 164 815,95 руб.Поставка видеокамер-373 092,16 руб.Поставка МФУ на сумму-174 994,49 руб. | 2023 г. | Ноутбук ICL RAYbook Si1512, РФ: МОУ «Большеоршинская основная общеобразовательная школа»- 43 шт, МОУ «Старокрещенская основная общеобразовательная школа» - 44 шт, МОУ «Упшинская основная общеобразовательная школа» - 31 шт.Интерактивная панель NextPanel 75S: МОУ «Большеоршинская основная общеобразовательная школа» - 2шт,МОУ «Старокрещенская основная общеобразовательная школа» - 2 шт, МОУ «Упшинская основная общеобразовательная школа» - 2 шт.Телевизор ЭмеральдKD75U-PYAB/RU: МОУ «Большеоршинская основная общеобразовательная школа» - 2 шт, МОУ «Старокрещенская основная общеобразовательная школа» - 2 шт, МОУ «Упшинская основная общеобразовательная школа» - 2 шт.Камера видеонаблюденияSC3PROI2:МОУ «Большеоршинская основная общеобразовательная школа» - 3 шт, МОУ «Старокрещенская основная общеобразовательная школа» - 3 шт, МОУ «Упшинская основная общеобразовательная школа» -3 шт.Многофункциональное устройство (МФУ)Xerox B225: МОУ «Большеоршинская основная общеобразовательная школа» - 2 шт,МОУ «Старокрещенская основная общеобразовательная школа» - 2 шт, МОУ «Упшинская основная общеобразовательная школа» -2 шт. |
| 8. | Национальный проект «Культура», региональный проект «Культурная среда» | Мероприятие: «Капитальный ремонт Лужбелякского сельского Дома культуры», стоимость проекта-12 049 660,18 руб. | 30 сентября 2023 г. | Выполнен капитальный ремонт Лужбелякского сельского Дома культуры. |
| 9. | Национальный проект «Жилье и городская среда», региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Приобретение жилого помещения в строящемся доме в муниципальную собственность, сумма - 10 836 299 руб . |  1 квартал 2023 г. |  Исполнение 5 этапа контракта на приобретение 28 квартир. |
| 10. | Национальный проект «Жилье и городская среда», региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Мероприятие: реализация мероприятий по формированию комфортной городской среды (благоустройство дворовых и общественных территорий**).** В рамках реализации данного мероприятия в Оршанском районе участвовало 1 поселение – это п.Оршанка. Проект «Благоустройство Аллея Славы» 2 этап, стоимость проекта- 3 006 402,00 рублей.  | 3 квартал2023 г. | Установлены 12 опор с кронштейнами (по 2 шт на опору). Смонтированы 24 светильника на опорах. Установлены МАФы: 10 скамеек и 10 урн.Из силикатного кирпича возведен мемориальный комплекс с установкой 10 гранитных мемориальных плит с гравировкой имен участников ВОВ  |
| 11. | Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», региональный проект «Дорожная сеть» | Мероприятие: «Капитальный ремонт проезжей части улиц Первомайской, Зеленой, Водопроводной, Калинина в пгт Оршанка» стоимость проекта 40 625 234,43 руб. Протяженность – 2,2 км.  | 4 квартал2023 г. | Выполнено фрезерование существующего дорожного покрытия, уложен новый асфальтобетон, нанесена дорожная разметка, обустроены обочины щебнем с посевом трав, установлены дорожные знаки, отремонтированы горловины смотровых колодцев, заменены водопропускные трубы. На участках дорог улиц Зеленая и Водопроводная выполнено основание из песка и щебня с последующей укладкой покрытия из асфальтобетона. |
| 12. | Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | Мероприятие: Создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации. ИП Резникова Н.В. стала получателем гранта "Агростартап", сумма гранта 3 000,0 тыс.руб. | 2023 г. | Закуплено оборудование для выращивания рыбы осетровых пород.  |