| МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫСЕ КУЖЭНЕР МУНИЦИПАЛ РАЙОНЫН КУЖЭНЕР ОЛА ШОТАН ИЛЕМ АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ | КУЖЕНЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ КУЖЕНЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ |
| --- | --- |
| ПУНЧАЛ |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |

от 15 марта 2022г. № 44

О создании противопаводкового звена на территории

Городского поселения Куженер

В целях организованного пропуска паводковых вод   и ликвидации возможных негативных последствий паводка Куженерская городская администрация п о с т а н о в л я е т:

1. Создать противопаводковое звено на период действия постановления с 25 марта по 30 апреля 2022 года в составе:

- Антонова М.В. – председатель комиссии, глава Куженерской городской администрации;

- Кодочигов В.С. – заместитель председателя комиссии, ведущий эксперт по благоустройству Куженерской городской администрации;

-  Петухов В.Н.- индивидуальный предприниматель (по согласованию);

- Сидоркин С.П. - директор МП «Куженерводоканал» (по согласованию);

- Аблинова С.В. - рабочая по благоустройству МП «Куженерводоканал» (по согласованию);

-  Пирогов П.Е.  - рабочий по благоустройству МП «Куженерводоканал» (по согласованию).

2. Назначить старшим по звену для пропуска паводковых вод Кодочигова В.С. – ведущего эксперта по благоустройству Куженерской городской администрации.

3.  Утвердить приложенные мероприятия по пропуску паводковых вод и предотвращению чрезвычайных ситуаций в 2022 году.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу Куженерской городской администрации.

5. Постановление Куженерской городской администрации № 17 от 17 февраля 2020 года «О создании противопаводкового звена на территории Городского поселения Куженер» признать утратившим силу.

| Глава Куженерской городской администрации | М.В. Антонова |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению Куженерской городской администрации от 15 марта 2022 года № 44 |

МЕРОПРИЯТИЯ

по пропуску паводковых вод и предотвращению

чрезвычайных ситуаций в 2022 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Провести инструктаж с ответственными лицами по пропуску паводковых вод и эксплуатации плотины | до 25 марта |
| 2. | Расчистить подъездную дорогу к плотине | до 25 марта |
| 3. | Сделать майну во льду шириной 0,5 – 1 метр по всему периметру водосборного сооружения, очистить от снега, льда и мусора | до 25 марта |
| 4. | Опробовать все затворы, задвижки и щиты водопроводящих сооружений | до 25 марта |
| 5. | С наступлением интенсивного снеготаяния установить дежурство членов противопаводкового звена | март, апрель |
| 6. | Представить в соответствующие службы РМЭ информацию о результатах прохождения внесенного половодья и фактических ущербах по установленным формам МЧС РФ. | до 25 мая |
| 7. | Провести обследование технического состояния гидротехнических сооружений и акты обследования представить в соответствующие службы РМЭ | до 5 июля |
| 8. | Завести журнал для фиксирования прохождения паводка | до 25 марта |
| 9. | Установить линейку для измерения уровня воды | до 1 апреля |
| 10. | Провести работу по очистке мусора прибрежных полос и водоохранных зон рек и водоемов. Обратить особое внимание на состояние зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. | до 25 марта |
| 11. | Провести работу по вырубке древесно-кустарниковой растительности в местах возможного образования ледовых заторов. | до 25 марта |
| 12. | Проверить готовность ГТС, в том числе провести предпаводковое обследование их технического состояния, знание обязанностей обслуживающим персоналом, а также наличие и исправность средств связи, резервов материальных ресурсов. | до 25 марта |
| 13. | Обеспечить готовность всех ГТС к пропуску весеннего паводка (акты) | до 25 марта |