ПРИЛОЖЕНИЕ  
к [Порядку](https://internet.garant.ru/#/document/406462841/entry/1000) принятия управленческих  
решений в отношении объектов  
незавершенного строительства,  
включенных в региональный реестр  
незавершенных объектов капитального  
строительства, расположенных  
на территории Республики Марий Эл,  
и внесении изменений в принятые  
управленческие решения

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
о принятии управленческого решения   
Министерством спорта и туризма Республики Марий Эл  
(наименование заявителя)   
в отношении объекта незавершенного строительства, включенного в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства, расположенных   
на территории Республики Марий Эл

1. Наименование объекта незавершенного строительства, его фактический адрес (место нахождения):

**Физкультурно-оздоровительный комплекс в муниципальном образовании «Куженерский муниципальный район», пгт Куженер, ул. Школьная, д. 5 а (ориентир дом), участок находится примерно в 100 метрах от ориентира по направлению на восток.**

2. Предложения по принятию управленческого решения (внесению изменений   
в ранее принятое управленческое решение):

**Снос.**

3. Объем произведенных затрат за счет средств консолидированного бюджета Республики Марий Эл на строительство (реконструкцию) объекта незавершенного строительства (тыс. рублей):

\_\_\_\_**25 282 648,94 рублей**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Приостановление (прекращение) строительства (реконструкции) объекта незавершенного строительства:

год фактического начала строительства (реконструкции) объекта – **2011 г.**

год фактического приостановления (прекращения) строительства – **2013 г.**

(реконструкции) объекта;

срок приостановления строительства (реконструкции) объекта (лет, месяцев) –   
**10 лет 7 мес.**

5. Степень строительной готовности, процентов – **14,96 %**

6. Наличие (отсутствие) правоустанавливающих документов на объект незавершенного строительства (реквизиты документов)

\_\_\_\_\_\_\_**отсутствуют**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(заполняется в случае направления предложения о принятии управленческого решения о целесообразности приватизации (отчуждения) объекта незавершенного строительства или сноса объекта незавершенного строительства)

7. Отношение общего объема произведенных затрат за счет средств консолидированного бюджета Республики Марий Эл на строительство(реконструкцию) объекта незавершенного строительства к объему средств консолидированного бюджета Республики Марий Эл, необходимому для завершения строительства (реконструкции) объекта незавершенного строительства и ввода его в эксплуатацию

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**25 282,65/413 388,79 = 0,06 тыс. рублей.**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(заполняется в случае направления предложения о принятии управленческого решения   
о целесообразности завершения строительства(реконструкции) объекта незавершенного строительства и вводе его в эксплуатацию или сноса объекта незавершенного строительства)

8. Наличие предложения о приватизации (отчуждении) объекта незавершенного строительства

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**нет\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(заполняется в случае направления предложения о принятии управленческого решения   
о целесообразности приватизации (отчуждения) объекта незавершенного строительства)

9. Отсутствие потребности в объекте незавершенного строительства (актуальности завершения строительства (реконструкции) объекта незавершенного строительства)  
 \_\_\_\_\_\_**в соответствии заключением ООО «Институт строительно-технической экспертизы» по результатам обследования технического состояния объекта с учетом общей аварийности здания рекомендовано выполнить демонтаж существующего объекта (полную замену конструкций) для осуществления нового строительства   
на месте демонтажа.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(заполняется в случае направления предложения о принятии управленческого решения   
о целесообразности сноса объекта незавершенного строительства)

10. Планируемый объем средств республиканского бюджета Республики Марий Эл, необходимый для завершения строительства (реконструкции) объекта незавершенного строительства и ввода его в эксплуатацию или сноса объекта незавершенного строительства (рублей) (в отношении объектов незавершенного строительства государственной собственности Республики Марий Эл), в том числе:

10.1. **2025** **год** всего-**7 355 340 рублей**, в том числе за счет средств

республиканского бюджета Республики Марий Эл (7 355 340 рублей).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(заполняется в случае направления предложения о принятии управленческого решения   
о целесообразности завершения строительства(реконструкции) объекта незавершенного строительства и ввода его в эксплуатацию или сноса объекта незавершенного строительства)