| МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН МАРИ-ТУРЕК МУНИЦИПАЛ РАЙОНЫН ХЛЕБНИКОВО ЯЛ ШОТАН ИЛЕМ АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ ПУНЧАЛ | ХЛЕБНИКОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МАРИ-ТУРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- |

от 25 марта 2022 года №34

## О мероприятиях по подготовке к пропуску паводковых вод

## весной 2022 года

В целях защиты населения, населенных пунктов, автомобильных дорог,  мостов, объектов народного хозяйства, плотин, возможных негативных последствий и чрезвычайных ситуаций при пропуске паводковых вод весной 2022 года, Хлебниковская сельская администрация Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл постановляет:

1. Создать противопаводковую комиссию в следующем составе:

Протасова О.А – глава Хлебниковской  сельской администрации- председатель комиссии

Смышляев А.П – глава Хлебниковского сельского поселения, председатель Собрания депутатов (по согласованию)-заместитель председателя комиссии

Михайлов Г.Н–председатель ООО «Хлебниковское» (по согласованию)

Бердников С.Н – начальник ПЧ-33 (по согласованию)

Бадретдинов Н.В– директор МБОУ «Хлебниковская средняя общеобразовательная школа»(по согласованию).

2. Утвердить план основных мероприятий (приложение № 1).

3. На время половодья организовать круглосуточное дежурство, назначить дежурных-наблюдателей за каждой плотиной (приложение № 2).

4.Создать силы и средства, привлекаемые для выполнения  противопаводковых мероприятий, проведения аварийно-восстановительных работ в период весеннего паводка (приложение № 3).

5.Организовать своевременное информирование населения о прохождении весеннего паводка и действиях во время паводка.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Хлебниковской

сельской администрации				                      О.А.Протасова

Приложение № 1 к постановлению

Хлебниковской сельской администрации

от 25 марта 2022 года  № 34

План  основных мероприятий

по подготовке и пропуску паводковых  вод  весной 2022 года

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработать план основных мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья и действиях в чрезвычайных ситуациях | март | Специалисты администрации Трушкова Н.И. Луковникова Т.Н |
| 2 | На коллегии рассмотреть вопрос о ходе подготовки пропуска паводковых вод весной 2022 года | март | Протасова О.А- глава администрации |
| 3 | Определить ответственных по подготовке сооружений к пропуску паводка, особое внимание обратить на аварийные и требующие капитального ремонта ГТС | март | Протасова О.А- глава администрации |
| 4 | Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ, в том числе землеройной и грузоподъемной техники, имеющейся в строительных организациях, при отсутствии – заключение соглашений (договоров) на использование техники сторонних организаций. | Март-апрель | Противопаводковая комиссия по согласованию с администрацией Мари-Турекского района |
| 5 | Провести проверки готовности ГТС: -обследовать предпаводковое техническое состояние ГТС; -очистить водопропускные тракты от предметов, препятствующих прохождению воды; -усилить крепления откосов гидросооружений и берегов, очистка от наледей и снега нагорных канав и кюветов, закрепить сооружения, подверженных воздействию льда; - проводить ремонт дорог и подъездов к ГТС, складам материалов, проездов по гребням плотин и дамб; -проверить знания обязанностей обслуживающим персоналом; -проверить наличия и исправность средств связи; -проверить наличия должностных инструкций; -проверить наличия и состояния резервов материальных ресурсов. Направить копии актов предпаводкового обследования технического состояния ГТС в сектор ГОЧС администрации Мари-Турекского муниципального района | март-апрель | Противопаводковая комиссия |
| 6.. | Обновить журналы произвольной формы, для фиксации прохождения паводка (ежедневные уровни воды в 7-00 утра , 12-00 дня и 19-00 вечера, состояние сооружений и механизмов водосборных сооружений) | Весь период | специалисты администрации |
| 7.. | Перед паводком около плотин во льду сделать майку по всему периметру водосборного сооружения шириной от 0.1. м до 0,5 метров, очистить от снега, льда и мусора водосборные сооружения. Не допускать забивания входных и выходных отверстии льдом, плавающими деревьями и др. | Март-апрель | Руководители сельхозпредприятий (по согласованию) |
| 8. | К плотинам, расположенным вдали от населенного пункта расчистить подъездные дороги. При необходимости заготовить вблизи плотин материалы, необходимые для ремонта возможных повреждений (хворост, талый грунт, щебень, навоз, песок). | Март-апрель | Руководители сельхозпредприятий (по согласованию) |
| 9. | Провести работу по предупреждению загрязнений водных объектов водами весеннего половодья с территории животноводческих помещений, комплексов и складских помещений. Очистить от мусора прибрежные полосы и водоохранные зоны рек и водоемов (особое внимание обратить на состояние зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения) | Март-апрель | Руководители сельхозпредприятии (по согласованию) |
| 10. | Организовать круглосуточное дежурство для информации и оперативного руководства. Дежурных наблюдателей ознакомить с должностной инструкцией и инструкцией по технике безопасности. Заключить трудовые договора с дежурными-наблюдателями на паводковый период 2020 года | апрель | Протасова О.А. глава администрации поселения, специалисты администрации |
| 8 | Провести разъяснительную работу среди населения администрации о возможном высоком половодье и принимаемых мерах по снижению ущерба от паводковых вод, своевременно информировать население об угрозе наводнения | Март-апрель | Члены паводковой комиссии, специалисты администрация сельского поселения Руководители образовательных учреждений |
| 9. | Своевременно предоставлять в отдел ГОЧС по Мари-Турекскому району информацию о результатах прохождения весеннего половодья и фактических ущербах по установленным формам МЧС РФ. | до 1 июня | Администрация сельского поселения |

Приложение № 2

к постановлению

Хлебниковской сельской администрации

от 25 марта 2022 года № 34

С П И С О К

дежурных – наблюдателей  и ответственных по

Хлебниковской сельской администрации на 2022 год

| № | Местонахождение ГТС | Дежурные- наблюдатели | Ответственные, рабочий телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Плотина в с. Хлебниково | Шарафутдинов Ф.Ш. – слесарь МУП «Водоканал». (по согласованию) | Главный специалист администрации Луковникова Т.Н. тел.8(83634)9-13-40 |
| 2. | Плотина д. Н- Мосара | Гаврилов С.С – не работающий ( по согласованию) | Глава администрации Протасова О.А.тел. 8(83634)9-13-40, 8(83634)9-14-97 |
| 3. | Плотина д. Сукма | Никифоров В.А. – не работает (по согласованию) | Главный специалист администрации Трушкова Н.И. Тел. 8(83634)9-13-40 |
| 4. | Плотина д.Сукма (лес) | Никифоров В.А – не работает (по согласованию) | Глава администрации Протасова О.А. Тел. 8(83634)9-13-40, 8(83634)9-14-97 |

Приложение № 3

к постановлению Хлебниковской

сельской администрации

от 25 марта 2022  года № 34

С П И С О К

привлекаемой техники в период весеннего паводка 2022 года в Хлебниковской сельской администрации

| № | Населенный пункт | Ответственный | Привлекаемая техника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Плотины в с.Хлебниково д. Н-Мосара | ООО «Хлебниковское»- Михайлов Г.Н (по договору) | Т-150 ХТЗ-1721 |
| 2. | Плотина д. Сукма (д.Лебедево) д.Сукма (лес) | ООО «Хлебниковское»-Михайлов Г.Н (по договору) | Т-150 ХТЗ-1721 |