| ШАЛЕ ЯЛЫСЕ АДМИНИСТРАЦИЙЖЫН ТУРГОЧ КАЙШЕ СИТУАЦИЙ-ВЛАКЫМ ОНЧЫЛГОЧ КОРАНДЫМЕ ДА ПЫТАРЫМЕ ДА ТУЛАЗАП ЛУДЫКШЫДЫМЫЛЫКЫМ ШУКТЫМО ШОТЫШТО КОМИССИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬЖЕ К У Ш Т Ы М А Ш |  | ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ШАЛИНСКОЙ СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е |
| --- | --- | --- |

от 01 марта 2022 года                                                       № 2

О создании противопаводковой комиссии по пропуску паводковых вод в Шалинском сельском поселении

В целях своевременного проведения мероприятий по обеспечению защиты населенных пунктов,  автомобильных дорог, мостов, линий электропередач, объектов коммунального хозяйства                    от разрушений при пропуске паводковых вод в период весеннего половодья 2022 года:

- Создать противопаводковую комиссию в составе:

- Николаев С.Л., глава Шалинской сельской администарции, председатель комиссии;

- Савельев В.Н., главный  специалист Шалинско сельской администрации, секретарь комиссии;

- Алексеев Г.И., староста д.Большие Шали, член комиссии (по согласованию);

- Николаев С.А., староста д.Большой Ярамор, член комиссии (по согласованию).

- Утвердить План мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод на территории Шалинского сельского поселения в период половодья 2022 года (приложение № 1).

- Назначить лиц, ответственного за безаварийный пропуск талых вод главного специалиста Шалинской сельской администрации.

- Членам противопаводковой комиссии до начала паводка проверить состояние противопожарных водоемов и наметить мероприятия по их защите от разрушения паводковыми водами.

- Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

| Глава Администрации, председатель КЧС и ОПБ |  | С.Л.Николаев |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение № 1 к распоряжению председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Шалинской сельской администрации от 01 марта 2022 года № 2 |
| --- | --- |

## П Л А Н

организационно-технических мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья

на территории Шалинского сельского поселения в 2022 году

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия |
| 1.1. | Организация работы противопаводковой комиссии. | с 9 марта | Глава администрации |
| 1.2. | Назначение ответственных при наличии каскада прудов на водотоке – ответственных за каскад. | до 11 марта | Председатель противопаводковой комиссии |
| 1.3. | Уточнение населенных пунктов (названия улиц, номера домов), попадающих (подверженных риску попадания) в зоны возможного затопления (подтопления), количество проживающего в них населения с составлением списков граждан, подлежащих возможной эвакуации (временного отселения), количество имеющихся плавсредств и порядок их задействования. Направление информации в отдел ГОиЧС и мобилизационной работе администрации Моркинского муниципального района, ЕДДС Моркинского муниципального района | до 9 марта до 9 марта | Председатели противопаводковой комиссии |
| 1.4. | Уточнение: порядка оповещения населения при возникновении угрозы затопления (подтопления); порядка представления информации в ЕДДС Моркинского муниципального района; путей и порядка эвакуации населения из возможных зон затопления (подтопления), в том числе граждан неспособных самостоятельно эвакуироваться, мест (пунктов) для их временного размещения, а также порядка оказания им необходимой помощи и первоочередного жизнеобеспечения; списков и порядка эвакуации домашних животных из возможных зон затопления (подтопления); мест временного размещения с/х животных, а также порядка обеспечения их жизнедеятельности. | до 15 марта | Председатели противопаводковой комиссии |
| 1.5. | Обеспечение своевременного информирования населения о запрете выхода на весенний лед. Установка (обновление) знаков безопасности и запрещающих аншлагов. | до 18 марта | Глава администрации |
| 1.6. | Уточнение: перечня плотин (прудов), по которым проходят дороги общего пользования; перечня мостов, на которых необходимо организовать постоянное наблюдение за паводковых вод. | до 18 марта | Председатели противопаводковой комиссии |
| 1.7. | Уточнение состояния и исправного функционирования таксофонов, используемых в паводковый период для экстренных сообщений. | до 21 марта | Председатели противопаводковой комиссии |
| 1.8 | Определение альтернативных вариантов обеспечения питьевой водой населения (расфасованной в емкости автомашинами и питьевыми цистернами для подвоза ее населению). | до 21 марта | Председатели противопаводковой комиссии |
| II. Практические мероприятия |
| 2.1. | Обеспечение готовности всех водоемов к пропуску весеннего паводка. | до 25 марта | Председатели противопаводковой комиссии |
| 2.2. | Организация очистки от мусора и древесно-кустарниковой растительности дренажных и водоотводных канав в населенных пунктах, прибрежных полос и водоохранных зон рек и водоемов (особое внимание обратить на состояние зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения). | до 15 марта | Председатели противопаводковой комиссии |
| 2.3. | Контроль проведенной вырубки древесно-кустарниковой растительности в местах возможного образования ледовых заторов. | до 15марта | Председатели противопаводковой комиссии |
| 2.4. | Выполнение полного комплекса мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску паводка на территориях, наиболее подверженных риску возможного затопления (подтопления): | до 15 марта | Председатели противопаводковой комиссии |
| 2.5. | Обеспечение готовности систем оповещения и информирования населения. Проведение внеплановых проверок местных систем оповещения. | до 15 марта | Председатели противопаводковой комиссии |
| 2.6. | Принятие необходимых мер по недопущению загрязнения подземных водных объектов. | до 21 марта | Председатели противопаводковой комиссии |
| 2.7. | Определение объектов, затопление которых может привести к загрязнению поверхностных и подземных вод - источников водоснабжения и повлечь за собой изменение условий водопользования населения (в районе кладбищ, скотомогильников, полигонов складирования бытовых и промышленных отходов, попадающих в зону возможного подтопления). Взять на контроль и установить особый режим наблюдения за такими объектами с принятием соответствующих мер в случае возникновения аварийной ситуации, в т.ч. проведение обеззараживания воды децентрализованных систем водоснабжения (каптажей, общественных колодцев и колонок). Информирование населения через СМИ об ухудшении качества питьевой воды и об изменении условий водоснабжения. | до 25 марта март-апрель март-апрель | Председатели противопаводковой комиссии |
| 2.8. | Координация деятельности соответствующих служб по подготовке хозяйственно-питьевых водопроводов и канализационных сооружений к работе в паводковый период. | до 25 марта | Председатели противопаводковой комиссии |
| III. Мероприятия в период интенсивного снеготаяния |
| 3.1. | Контроль за пропуском паводковых вод на подведомственных объектах. | март-апрель | Председатели противопаводковой комиссии |
| 3.2. | Охрана общественного порядка в населенных пунктах, оказавшихся в зоне затопления (подтопления). Оказание содействия в экстренной эвакуации граждан в населенных пунктах, оказавшихся в зоне затопления (подтопления). | март-апрель | Председатели противопаводковой комиссии |
| 3.3 | Организация работы по своевременному отведению талых вод в населенных пунктах. | март-апрель | Председатели противопаводковой комиссии |
| IV. Информирование населения |
| 4.1. | Проведение информирования населения (сельские сходы, листовки, местные СМИ) о предварительном прогнозе прохождения паводка по территории республики и мерах по защите населения | до 11 марта | Председатели противопаводковой комиссии |
| 4.2. | Проведение разъяснительной работы и информирование населения (сельские сходы, подворовые обходы(при необходимости), местные СМИ) о складывающейся паводковой обстановке, о наличии/отсутствии угрозы затопления (подтопления), порядке действий и принятии мер для снижения ущерба от воздействия паводковых вод в случае подтопления. | март-апрель | Председатели противопаводковой комиссии |
| V. Контроль выполнения мероприятий |
| 5.1 | Информацию о ходе выполнения мероприятий Плана еженедельно с 8 марта 2022 г. направлять в Администрацию Моркинского муниципального района | с 8 марта еженедельно по средам | Председатели противопаводковой комиссии |

_______________________________________________