Приложение № 2

к муниципальной программе

муниципального образования
 «Пектубаевское сельское поселение»

«Формирование современной городской среды

на территории  муниципального образования

«Пектубаевское сельское поселение»  на 2018-2024 годы»

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Пектубаевское сельское поселение»

«Формирование современной городской среды на территории  муниципального образования

«Пектубаевское сельское поселение»  на 2018-2024 годы»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территории муниципального образования «Пектубаевское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1 Благоустройство дворовых территории муниципального образования «Пектубаевское сельское поселение» | Администрация муниципального образованиями «Пектубаевское сельское поселение» | 2018 | 2024 | Повышение уровня комфортности дворов, формирование благоприятной среды в соответствии с потребностями населения муниципального образования «Пектубаевское сельское поселение» | Неисполнение соглашений о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджету муниципального образования «Пектубаевское сельское поселение» на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды | Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды |
|  | Мероприятие 1.1 Благоустройство дворовой территории с. Пектубаево ул. Коммунистическая д. 1 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2 Благоустройство дворовой территории с. Пектубаево ул. Советская д. 40, д. 42 |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2 Благоустройство общественных территории муниципального образования «Пектубаевское сельское поселение» | Администрация муниципального образованиями «Пектубаевское сельское поселение» | 2018 | 2024 | Создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга жителей муниципального образования | Неисполнение соглашений о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджету муниципального образования «Пектубаевское сельское поселение» на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды | Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды |
|  | Мероприятие 2.1 Благоустройство территории по ул. Советская с. Пектубаево |  | 2018 | 2018 |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2 Благоустройство территории улиц Колхозная, Коммунистическая, Набережная, Пионерская |  | 2019 | 2019 |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.3 Благоустройство территории ул. Микрорайон с. Пектубаево |  | 2020 | 2020 |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.4 Благоустройство территории зоны отдыха с. Пектубаево |  | 2021 | 2021 |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.5 Благоустройство территории с. Пектубаево ул. Лесничество, ул. Подстанция |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.6 Благоустройство территории памятных мест (памятника) с. Пектубаево |  | 2023 | 2023 |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.7 Благоустройство территории сельского кладбища с. Пектубаево |  | 2024 | 2024 |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 3 Обеспечение реализации Программы | Администрация муниципального образованиями «Пектубаевское сельское поселение» | 2018 | 2024 | Реализация на сельских территориях поселения проектов по благоустройству | Неисполнение соглашений о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджету муниципального образования «Пектубаевское сельское поселение» на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды |  |
|  | Мероприятие 3.1 Разработка дизайн-проектов объектов Программы |  | 2018 | 2024 |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.2 Разработка проектно-сметной документации объектов Программы, определение сметной стоимости объектов Программы |  | 2018 | 2024 |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.3 Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов Программы |  | 2018 | 2024 |  |  |  |