| РОССИЙ ФЕДЕРАЦИЙ МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИК СОВЕТСКИЙ МУНИЦИПАЛ РАЙОН КУЖМАРИЙ ЯЛЫСЕ АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ ПУНЧАЛ |  | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ СОВЕТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КУЖМАРИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

№ 21                                                                            от 21 февраля 2023 г.

О принятии решения о подготовке проекта

внесения изменений  в Правила землепользования и застройки  Кужмаринского сельского поселения  Советского муниципального района Республики Марий Эл

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки Кужмаринского сельского поселения Советского муниципального района Республики Марий Эл,   Кужмаринская   сельская  администрация Советского    муниципального    района    Республики    Марий Эл  п о с т а н о в л я е т:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Кужмаринского сельского поселения Советского муниципального района Республики Марий Эл (далее по тексту - Правил землепользования и застройки).

2. Утвердить:

2.1. Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Кужмаринского сельского поселения Советского муниципального района Республики Марий Эл (приложение № 1).

2.2. План мероприятий по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Кужмаринского  сельского поселения Советского муниципального района Республики Марий Эл (приложение № 2).

3. Поручить комиссии по подготовке предложений по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Кужмаринского сельского поселения провести работы по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Кужмаринского сельского поселения Советского муниципального района Республики Марий Эл в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник района» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес доступа: http:// mari-el.gov.ru).

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава Кужмаринской сельской администрации И.А.Янцев |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 к постановлению Кужмаринской сельской администрации Советского муниципального района Республики Марий Эл № 21 от 21 февраля 2023 года |

СОСТАВ

комиссии по подготовке проекта внесения изменений

в Правила землепользования и застройки Кужмаринского сельского поселения  Советского муниципального района Республики Марий Эл

| Янцев И.А. | - глава Кужмаринской сельской администрации, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Рябинина Т.Н. | - глава Кужмаринского сельского поселения |
| Камаева М.И. | - главный специалист Кужмаринской сельской администрации, секретарь комиссии |
| Кудрявцева М.Ю. | -ведущий специалист Кужмаринской сельской администрации |
| Узорова Е.Р. | ведущий специалист Кужмаринской сельской администрации |
| Кочетова Т.П. | - заместитель главы администрации Советского муниципального района по экономическому развитию территорий ( по согласованию) |
| Кудрявцева Н.Н. | - руководитель отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Советского муниципального района (по согласованию) |
| Марихина В.В. | - руководитель отдела по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Советского муниципального района (по согласованию) (по согласованию) |

Состав Комиссии не является закрытым и может быть дополнен в случае необходимости.

|  | Приложение №2 к постановлению Кужмаринской сельской администрации Советского муниципального района Республики Марий Эл № 21 от 21 февраля 2023 года |
| --- | --- |

ПОРЯДОК

проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в

Правила землепользования и застройки Кужмаринского сельского поселения

Советского муниципального района Республики Марий Эл

| № п/п | Виды работ (этапы) | Сроки исполнения | исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка проекта постановления Кужмаринской сельской администрацией «О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Кужмаринского сельского поселения Советского муниципального района Республики Марий Эл (далее – Правила) | Февраль 2023 применительно ко всей территории поселения | глава Кужмаринской сельской администрации |
| 2 | Опубликование Постановления о подготовке проекта о внесении изменений в Правила | в течение 10 дней от даты принятия решения о подготовке проекта о внесении изменений | комиссия |
| 3 | Организация работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила | в течение 30 дней от даты опубликования решения | комиссия |
| 4 | Проверка органом местного самоуправления проекта о внесении изменений в Правила, представленного комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану Кужмаринского сельского поселения Советского муниципального района Республики Марий Эл | в течение 10 дней от даты получения проекта о внесении изменений, представленных комиссией по подготовке проекта | глава Кужмаринской сельской администрации |
| 5 | Получение главой Кужмаринской сельской администрации от уполномоченного органа заключения по проекту о внесении изменений в Правила | в течение 30 дней от даты представления проекта уполномоченному муниципальному органу | глава Кужмаринской сельской администрации |
| 6 | Принятие главой Кужмаринского сельского поселения решения о проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила | в течение 10 дней от даты получения проекта от уполномоченного муниципального органа | комиссия |
| 7 | Проведение публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила | не менее двух и не более четырех месяцев от даты опубликования проекта | комиссия |
| 8 | Представление главе Кужмаринской сельской администрации проекта о внесении изменений в Правила после завершения публичных слушаний с приложениями: протоколов публичных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний | в течение 10 дней от даты составления заключения о результатах проведенных публичных слушаний | глава Кужмаринского сельского поселения |
| 9 | Принятие главой Кужмаринской сельской администрации решения о направлении проекта о внесении изменений в Правила в представительный орган местного самоуправления | в течение 10 дней после представления комиссией по подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки и обязательных приложений | комиссия |