|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| РОССИИ ФЕДЕРАЦИИ |  | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |

 МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКА РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

 СЕРНУРСКИЙ

ШЕРНУР МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЯЛ ШОТАН КАЗАНСКИЙ ИЛЕМЫН****АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ** **ПУНЧАЛ** |  |  **КАЗАНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ** **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |

 от 17 мая 2023 года № 33

**Об      утверждении    плана    мероприятий   по  приведению**

**качества питьевой воды  в соответствии с установленными требованиями на  территории Казанского сельского поселения**

**Сернурского муниципального  района Республики Марий Эл**

 **на  2023-2024 г.г.**

         В соответствии  с п.4 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О  водоснабжении  и  водоотведении»,  в целях улучшения  качества  питьевой  воды на территории  Казанского сельского поселения Сернурского муниципального  района  Республики Марий Эл, Казанская сельская администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на территории Казанского сельского поселения Сернурского муниципального района Республики Марий Эл на 2023-2024 г.г. (прилагается).

 2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте поселения.

  3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

Казанской сельской администрации О.П.Логинова

Приложение

к постановлению

Казанской сельской

администрации

 от 17.05.2023 г. №33

**План мероприятий по приведению качества питьевой   воды   в  соответствии  с установленными  требованиями   на  территории Казанского         сельского  поселения  Сернурского муниципального  района   Республики Марий Эл на  2023-2024 г.г.**

 **Целью мероприятий** являются обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан.

 **Задачи:** улучшение и (или) доведение качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм (СанПиН 2.1.4.1074-01); обеспечение надежности и бесперебойности работы систем питьевого водоснабжения и водоотведения; внедрение современных технологий, повышающих эффективность работы объектов жизнеобеспечения; обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности при эксплуатации объектов систем водоснабжения и водоотведения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Планируемые мероприятия** | **Планируемые сроки реализации** | **Ответственный за проведение мероприятий** |
| 1 | Мониторинг состояния объектов водоснабжения | 1 раз в полугодие | МУП «Сернурводоканал», Казанская сельская администрация |
| 2 | Лабораторный контроль качества питьевой воды (взятие образцов проб воды для проведения лабораторных исследований и испытаний) | 1 раз в полугодие | МУП «Сернурводоканал» |
| 3 | Оповещение жителей о необходимости проведения кипячения воды перед употреблением в целях профилактики заболеваний и распространения инфекций | По мере необходимости в течение года | МУП «Сернурводоканал», Казанская сельская администрация |
| 4 | Обеззараживание воды путем хлорирования | По результатам лабораторных исследований – по мере необходимости | МУП «Сернурводоканал» |
| 5 | Ремонт сетей водопровода | По мере необходимости в течение года | МУП «Сернурводоканал» |
| 6 | Ремонт старых водозаборных колонок | По мере необходимости в течение года | МУП «Сернурводоканал» |
| 7 | Размещение на официальном сайте администрации в сети «Интернет» сведений о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории поселения, о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и об итогах исполнения этих планов | 1 раз в год | Казанская сельская администрация |