| МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН МАРИ-МУРЕК МУНИЦИПАЛ РАЙОНЫСО КОСОЛАП СЕЛАСЕ АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ | КОСОЛАПОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МАРИ-ТУРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ |
| --- | --- |
| ПУНЧАЛ | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |

от 17 марта 2023 года № 18

О мерах по подготовке к безаварийному пропуску

весеннего половодья в 2023 году

В целях защиты населения, населенных пунктов, автомобильных дорог, мостов, объектов народного хозяйства, плотин, от возможных негативных последствий и чрезвычайных ситуаций при пропуске паводковых вод весной 2023 года, Уставом Косолаповского сельского поселения Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл, Косолаповская сельская администрация Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План основных противопаводковых мероприятий на территории  Косолаповского сельского поселения.

2. Утвердить противопаводковую комиссию, направленную  на обеспечение безопасного прохождения весеннего половодья и паводковых вод в 2023 году.

3. На время половодья организовать круглосуточное дежурство, назначить дежурных-наблюдателей за каждой плотиной.

4. Создать силы и средства, привлекаемые для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения аварийно-восстановительных работ в период весеннего паводка.

5. Организовать своевременное информирование населения о прохождении весеннего паводка и действиях во время паводка.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Косолаповской

сельской администрации                                                        Г.Г. Хамитов

Приложение 
                                                     к постановлению

Косолаповской

сельской администрации

от 17 марта 2023 года № 18

План противопаводковых мероприятий  на территории Косолаповского сельского поселения по безаварийному пропуску весеннего половодья в 2023 году

| Мероприятие | Срок исполне-ния | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- |
| 1.Разработать план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья и действиям в чрезвычайных ситуациях, в составе которых обязательно рассмотреть следующие вопросы: | до 20 марта | Хамитов Г.Г. |
| 2. Обеспечить закрепление членов районной противопаводковой комиссии за гидроузлами и другими объектами повышенной опасности с целью контроля и оперативного руководства в случае необходимости принятия оперативных мер для предотвращения возникновения и ликвидации аварийных ситуаций | до 20 марта | Хамитов Г.Г. |
| 3. Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ, в том числе землеройной и грузоподъемной техники, имеющейся в строительных организациях, при отсутствии – заключение соглашений (договоров) на использование техники сторонних организаций. Направить информацию о составе сил и средств, о заключенных договорах в сектор ГО и ЧС администрации Мари-Турекского муниципального района | до 20 марта | Хамитов Г.Г. |
| 4.Обеспечить своевременное информирования населения о запрете выхода на весенний лед | до 20 марта | Хамитов Г.Г. |
| 5. Уточнить перечень мостов, на которых необходимо организовать постоянное наблюдение за пропуском ледохода и паводковых вод | до 23 марта | Хамитов Г.Г. |
| 6.Определить объем и места нахождения (складирования) строительных и инертных материалов (лопаты, мешки, мешки с песком, песок, щебень). Определить порядок отпуска и их доставки к местам возможного проведения неотложных аварийно-восстановительных работ (порядок погрузки, транспортирования, разгрузки). | до 23 марта | Хамитов Г.Г. |
| 7. Определить альтернативные варианты обеспечения питьевой водой населения ( подвоз населению) | до 25 марта | Хамитов Г.Г. |
| 8.Обеспечить готовность систем оповещения и информирования населения. Провести внеплановую проверку местных систем оповещения | до 25 марта | Хамитов Г.Г. |