|  | Приложение № 1 к распоряжению председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Шалинской сельской администрации от 16 июня 2022 года № 3 |
| --- | --- |

## П Л А Н

организационно-технических мероприятий на летне-осенний и зимний периоды 2022 года

по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья 2023 года

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия |
| 1.1. | Проведение анализа прохождения паводка в 2022 г. и планирование мероприятий по недопущению подтоплений в 2023 году | до 1 июня 2022 г. | Глава администрации |
| 1.2. | Осуществление контроля организации и своевременного проведения ремонтно-восстановительных работ, очистки от мусора отверстий водопропускных труб на автодорогах территорий населенных пунктов, а также подготовки переездов, объектов мостового хозяйства в целях предотвращения их разрушения под воздействием дождевых и паводковых вод. | до 14 октября 2022 г. | Глава администрации |
| 1.3. | Рассмотрение вопроса о заключении договоров на поставку инертных материалов на случай ликвидации чрезвычайных ситуаций на автодорогах территорий населенных пунктов | до 21 октября 2022 г. | Глава администрации |
| 1.4. | Планирование в местных бюджетах на 2023 год финансовых средств на: создание аварийных запасов инертных и строительных материалов; создание резерва финансовых средств для обеспечения мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья и ликвидации последствий возможных ЧС; | до 1 декабря 2022 г. | Глава администрации |
| 1.5. | Обеспечение соблюдения установленных режимов и ограничений при осуществлении градостроительной и иной хозяйственной деятельности в границах зон (возможного) затопления и подтопления. | постоянно | Глава администрации |
| II. Практические мероприятия |
| 2.1. | Выполнение мероприятий по своевременному водоотведению талых вод от территорий населенных пунктов (улиц и домов), подвергшихся подтоплению в 2022 г. с целью недопущению подтоплений в 2023 год. | по отдельному плану | Глава администрации |
| 2.2. | Опорожнение прудов до минимального (зимнего) уровня в соответствии с разработанными и согласованными с Приволжским управлением Ростехнадзора инструкциями по эксплуатации или правилами эксплуатации, предусмотренными в проектах строительства этих сооружений. | согласно инструкций и правил | Председатели противопаводковой комиссии Глава администрации |
| 2.3. | Принятие мер по недопущению промерзания запорной арматуры в колодцах водоспуска (утепление колодцев посредством укладки соломы или других материалов). | До 31 октября 2022 г. | Председатели противопаводковой комиссии Глава администрации |
| 2.4. | Осуществление вырубки древесно-кустарниковой растительности в местах возможного образования ледовых заторов в целях исключения подтопления населенных пунктов в период весеннего половодья. | октябрь – ноябрь 2022 г. | Председатели противопаводковой комиссии Глава администрации |
| 2.5. | Проведение работ по оборудованию (восстановлению и очистке имеющихся) систем отвода талых вод от населенных пунктов | до 1 ноября 2022 г. | Глава администрации |
| 2.6. | Проведение на автодорогах территорий населенных пунктов: работ по восстановлению и укреплению земляного полотна, в том числе на автодорогах, проходящего по телу плотин; работ по очистке от мусора отверстий водопропускных труб; ремонтно-восстановительных работ. | до 1 ноября 2022 г. | Глава администрации |
| 2.7. | Проведение ремонтно-восстановительных работ объектов мостового хозяйства на территории населенных пунктов. | до 1 ноября 2022 г. | Глава администрации Председатели противопаводковой комиссии |
| III. Информирование населения |
| 4.1. | Проведение, в том числе через СМИ, разъяснительной работы с жителями населенных пунктов, попадающих в зону возможного затопления (подтопления), о необходимости проявления личной заинтересованности и осуществления страхования имущества в целях обеспечения последующего возмещения ущерба, нанесенного в том числе паводковыми водами. | постоянно | Глава администрации Председатели противопаводковой комиссии |
| 4.2. | Информирование населения об установленных запретах и ограничениях при строительстве в границах зон (возможного) затопления и подтопления на территориях населенных пунктов. | постоянно | Глава администрации |
| V. Контроль выполнения мероприятий |
| 5.1 | Направление информации о ходе выполнения мероприятий Плана в отдел ГО и ЧС и мобилизационной работе через ЕДДС Моркинского муниципального района | в сроки, определенные планом | Исполнители, определенные настоящим Планом. |

__________