Выдержка 
из Приложение № 4 к республиканской целевой программе "Развитие инфраструктуры земельных

участков, предназначенных для жилищного строительства в Республике Марий Эл на 2012 - 2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл от 7 сентября 2011 г. № 287

# Система программных мероприятий

|  | Наименование мероприятия | Объем финансирования мероприятия - всего (тыс. рублей) | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Ожидаемые количественные, качественные результаты и стоимостные эффекты от мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Обеспечение земельных участков автомобильными дорогами |  |  |  |  |
| 1.5. | Строительство автомобильной дороги общего пользования Республика Марий Эл, городской округ "Город Йошкар-Ола", дер. Апшакбеляк, кадастровый номер 12:05:4501001:159 | 11 200 | Минпромтранс Республики Марий Эл | 2013 год | ввод в эксплуатацию 1,6 км автомобильных дорог |
| 1.6. | Строительство автомобильной дороги общего пользования Республика Марий Эл, городской округ "Город Йошкар-Ола", дер. Данилово, кадастровый номер 12:05:3301001:1552 | 2 100 | Минпромтранс Республики Марий Эл | 2015 год | ввод в эксплуатацию 0,3 км автомобильных дорог |
| 1.7. | Строительство автомобильной дороги общего пользования Республика Марий Эл, городской округ "Город Йошкар-Ола", дер. Шоя-Кузнецово, кадастровый номер 12:05:4501001:140 | 4 900 | Минпромтранс Республики Марий Эл | 2014 год | ввод в эксплуатацию 0,7 км автомобильных дорог |
| 1.8. | Строительство автомобильной дороги общего пользования Республика Марий Эл, городской округ "Город Йошкар-Ола", дер. Шоя-Кузнецово, кадастровый номер 12:05:4501001:144 | 9 800 | Минпромтранс Республики Марий Эл | 2014 - 2015 гг. | ввод в эксплуатацию 1,4 км автомобильных дорог |
| 1.9. | Строительство автомобильной дороги общего пользования Республика Марий Эл, городской округ "Город Йошкар-Ола", дер. Якимово, кадастровый номер 12:05:4501001:134 | 6 300 | Минпромтранс Республики Марий Эл | 2014 год | ввод в эксплуатацию 0,9 км автомобильных дорог |
| 1.10. | Строительство автомобильной дороги общего пользования Республика Марий Эл, городской округ "Город Йошкар-Ола", южнее дер. Апшакбеляк | 2 100 | Минпромтранс Республики Марий Эл | 2015 год | ввод в эксплуатацию 0,3 км автомобильных дорог |
| 1.16. | Строительство автомобильной дороги общего пользования Республика Марий Эл, Волжский район, с. Эмеково | 80 000 | органы местного самоуправления (по согласованию) | 2012 - 2015 гг. | ввод в эксплуатацию 8 км автомобильных дорог |
| 1.17. | Строительство автомобильной дороги общего пользования Республика Марий Эл, Волжский район, с. Алексеевское | 30 000 | органы местного самоуправления (по согласованию) | 2012 - 2015 гг. | ввод в эксплуатацию 3 км автомобильных дорог |
| 1.18. | Строительство автомобильной дороги общего пользования Республика Марий Эл, Волжский район, с. Эмеково | 40 000 | органы местного самоуправления (по согласованию) | 2013 год | ввод в эксплуатацию 4 км автомобильных дорог |
| 1.19. | Строительство автомобильной дороги общего пользования Республика Марий Эл, Волжский район, с. Алексеевское | 150 000 | органы местного самоуправления (по согласованию) | 2014 год | ввод в эксплуатацию 15 км автомобильных дорог |
| 1.33. | Строительство автомобильной дороги общего пользования Республика Марий Эл, Звениговский район, дер. Сергушкино | 57 000 | органы местного самоуправления (по согласованию) | 2012 - 2015 гг. | ввод в эксплуатацию 5,7 км автомобильных дорог |
| 2. | Обеспечение земельных участков объектами водоснабжения |  |  |  |  |
| 2.6. | Строительство водозаборной скважины Республика Марий Эл, городской округ "Город Йошкар-Ола", дер. Апшакбеляк, кадастровый номер 12:05:4501001:159 | 1 200 | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл | 2012 год | ввод в эксплуатацию 1 скважины |
| 2.7. | Строительство сетей водоснабжения Республика Марий Эл, городской округ "Город Йошкар-Ола", дер. Апшакбеляк, кадастровый номер 12:05:4501001:159 | 1 700 | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл | 2012 год | ввод в эксплуатацию 1,5 км сетей водоснабжения |
| 2.8. | Строительство водозаборной скважины Республика Марий Эл, городской округ "Город Йошкар-Ола", дер. Данилово, кадастровый номер 12:05:3301001:1552 | 1 200 | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл | 2013 год | ввод в эксплуатацию 1 скважины |
| 2.9. | Строительство сетей водоснабжения Республика Марий Эл, городской округ "Город Йошкар-Ола", дер. Данилово, кадастровый номер 12:05:3301001:1552 | 400 | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл | 2013 год | ввод в эксплуатацию 0,3 км сетей водоснабжения |
| 2.10. | Строительство водозаборной скважины Республика Марий Эл, городской округ "Город Йошкар-Ола", дер. Шоя-Кузнецово, кадастровый номер 12:05:4501001:140 | 1 200 | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл | 2013 год | ввод в эксплуатацию 1 скважины |
| 2.11. | Строительство сетей водоснабжения Республика Марий Эл, городской округ "Город Йошкар-Ола", дер. Шоя-Кузнецово, кадастровый номер 12:05:4501001:140 | 900 | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл | 2013 год | ввод в эксплуатацию 0,8 км сетей водоснабжения |
| 2.12. | Строительство водозаборной скважины Республика Марий Эл, городской округ "Город Йошкар-Ола", дер. Шоя-Кузнецово, кадастровый номер 12:05:4501001:144 | 1 200 | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл | 2013 год | ввод в эксплуатацию 1 скважины |
| 2.13. | Строительство сетей водоснабжения Республика Марий Эл, городской округ "Город Йошкар-Ола", дер. Шоя-Кузнецово, кадастровый номер 12:05:4501001:144 | 2 000 | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл | 2013 год | ввод в эксплуатацию 1,7 км сетей водоснабжения |
| 2.14. | Строительство водозаборной скважины Республика Марий Эл, городской округ "Город Йошкар-Ола", дер. Якимово, кадастровый номер 12:05:4501001:134 | 1 200 | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл | 2013 год | ввод в эксплуатацию 1 скважины |
| 2.15. | Строительство сетей водоснабжения Республика Марий Эл, городской округ "Город Йошкар-Ола", дер. Якимово, кадастровый номер 12:05:4501001:134 | 1 300 | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл | 2013 год | ввод в эксплуатацию 1,1 км сетей водоснабжения |
| 2.16. | Строительство водозаборной скважины Республика Марий Эл, городской округ "Город Йошкар-Ола", южнее дер. Апшакбеляк | 1 200 | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл | 2013 год | ввод в эксплуатацию 1 скважины |
| 2.17. | Строительство сетей водоснабжения Республика Марий Эл, городской округ "Город Йошкар-Ола", южнее дер. Апшакбеляк | 800 | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл | 2015 год | ввод в эксплуатацию 0,5 км сетей водоснабжения |
| 2.26. | Строительство водозаборных скважин Республика Марий Эл, Волжский район, с. Эмеково | 9 420 | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл | 2012 - 2015 гг. | ввод в эксплуатацию 4 скважин |
| 2.27. | Строительство сетей водоснабжения Республика Марий Эл, Волжский район, с. Эмеково | 6 280 | органы местного самоуправления (по согласованию) | 2012 - 2015 гг. | ввод в эксплуатацию 7 км сетей водоснабжения |
| 2.28. | Строительство водозаборных скважин Республика Марий Эл, Волжский район, с. Алексеевское | 3 810 | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл | 2012 - 2013 гг. | ввод в эксплуатацию 2 скважин |
| 2.29. | Строительство сетей водоснабжения Республика Марий Эл, Волжский район, с. Алексеевское | 2 540 | органы местного самоуправления (по согласованию) | 2012 - 2015 гг. | ввод в эксплуатацию 2,5 км сетей водоснабжения |
| 2.30. | Строительство водозаборных скважин Республика Марий Эл, Волжский район, с. Эмеково | 3 360 | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл | 2013 год | ввод в эксплуатацию 2 скважин |
| 2.31. | Строительство сетей водоснабжения Республика Марий Эл, Волжский район, с. Эмеково | 2 240 | органы местного самоуправления (по согласованию) | 2013 год | ввод в эксплуатацию 2 км сетей водоснабжения |
| 2.32. | Строительство водозаборных скважин Республика Марий Эл, Волжский район, с. Алексеевское | 10 300 | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл | 2013 - 2015 гг. | ввод в эксплуатацию 4 скважин |
| 2.33. | Строительство сетей водоснабжения Республика Марий Эл, Волжский район, с. Алексеевское | 6 900 | органы местного самоуправления (по согласованию) | 2013 - 2104 гг. | ввод в эксплуатацию 8 км сетей водоснабжения |
| 3. | Обеспечение земельных участков объектами газоснабжения |  |  |  |  |
| 3.2. | Строительство газорегуляторного пункта Республика Марий Эл, городской округ "Город Йошкар-Ола", дер. Данилово, кадастровый номер 12:05:3301001:1552 | 300 | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл; ООО "Марийскгаз" (по согласованию) | 2013 год | ввод в эксплуатацию 1 газорегуляторного пункта |
| 3.3. | Строительство распределительного газопровода Республика Марий Эл, городской округ "Город Йошкар-Ола", дер. Данилово, кадастровый номер 12:05:3301001:1552 | 500 | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл; ООО "Марийскгаз" (по согласованию) | 2013 год | ввод в эксплуатацию 0,2 км распределительных газопроводов |
| 3.4. | Строительство газорегуляторного пункта Республика Марий Эл, городской округ "Город Йошкар-Ола", дер. Шоя-Кузнецово, кадастровый номер 12:05:4501001:140 | 300 | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл; ООО "Марийскгаз" (по согласованию) | 2013 год | ввод в эксплуатацию 1 газорегуляторного пункта |
| 3.5. | Строительство распределительного газопровода Республика Марий Эл, городской округ "Город Йошкар-Ола", дер. Шоя-Кузнецово, кадастровый номер 12:05:4501001:140 | 700 | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл; ООО "Марийскгаз" (по согласованию) | 2013 год | ввод в эксплуатацию 0,7 км распределительных газопроводов |
| 3.6. | Строительство газорегуляторного пункта Республика Марий Эл, городской округ "Город Йошкар-Ола", дер. Шоя-Кузнецово, кадастровый номер 12:05:4501001:144 | 300 | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл; ООО "Марийскгаз" (по согласованию) | 2014 год | ввод в эксплуатацию 1 газорегуляторного пункта |
| 3.7. | Строительство распределительного газопровода Республика Марий Эл, городской округ "Город Йошкар-Ола", дер. Шоя-Кузнецово, кадастровый номер 12:05:4501001:144 | 3 000 | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл; ООО "Марийскгаз" (по согласованию) | 2013 - 2014 гг. | ввод в эксплуатацию 1,2 км распределительных газопроводов |
| 3.8. | Строительство газорегуляторного пункта Республика Марий Эл, городской округ "Город Йошкар-Ола", дер. Якимово, кадастровый номер 12:05:4501001:134 | 300 | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл; ООО "Марийскгаз" (по согласованию) | 2015 год | ввод в эксплуатацию 1 газорегуляторного пункта |
| 3.9. | Строительство распределительного газопровода Республика Марий Эл, городской округ "Город Йошкар-Ола", дер. Якимово, кадастровый номер 12:05:4501001:134 | 1 800 | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл; ООО "Марийскгаз" (по согласованию) | 2015 год | ввод в эксплуатацию 0,8 км распределительных газопроводов |
| 3.10. | Строительство распределительного газопровода Республика Марий Эл, городской округ "Город Йошкар-Ола", южнее дер. Апшакбеляк | 500 | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл; ООО "Марийскгаз" (по согласованию) | 2015 год | ввод в эксплуатацию 0,2 км распределительных газопроводов |
| 3.21. | Строительство межпоселкового газопровода Республика Марий Эл, Волжский район, с. Эмеково | 4 000 | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл; ООО "Марийскгаз" (по согласованию) | 2012 - 2015 гг. | ввод в эксплуатацию 4 км межпоселковых газопроводов |
| 3.22. | Строительство газорегуляторных пунктов Республика Марий Эл, Волжский район, с. Эмеково | 300 | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл; ООО "Марийскгаз" (по согласованию) | 2012 - 2014 гг. | ввод в эксплуатацию 3 газорегуляторных пунктов |
| 3.23. | Строительство распределительного газопровода Республика Марий Эл, Волжский район, с. Эмеково | 2 850 | органы местного самоуправления; ООО "Марийскгаз" (по согласованию) | 2012 - 2015 гг. | ввод в эксплуатацию 2,5 км распределительных газопроводов |
| 3.24. | Строительство межпоселкового газопровода Республика Марий Эл, Волжский район, с. Алексеевское | 1 350 | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл; ООО "Марийскгаз" (по согласованию) | 2012 - 2015 гг. | ввод в эксплуатацию 1,2 км межпоселковых газопроводов |
| 3.25. | Строительство газорегуляторного пункта Республика Марий Эл, Волжский район, с. Алексеевское | 100 | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл; ООО "Марийскгаз" (по согласованию) | 2012 год | ввод в эксплуатацию 1 газорегуляторного пункта |
| 3.26. | Строительство распределительного газопровода Республика Марий Эл, Волжский район, с. Алексеевское | 970 | органы местного самоуправления; ООО "Марийскгаз" (по согласованию) | 2012 - 2015 гг. | ввод в эксплуатацию 1 км распределительных газопроводов |
| 3.27. | Строительство межпоселкового газопровода Республика Марий Эл, Волжский район, с. Эмеково | 2 600 | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл; ООО "Марийскгаз" (по согласованию) | 2013 год | ввод в эксплуатацию 2 км межпоселковых газопроводов |
| 3.28. | Строительство газорегуляторного пункта Республика Марий Эл, Волжский район, с. Эмеково | 100 | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл ООО "Марийскгаз" (по согласованию) | 2013 год | ввод в эксплуатацию 1 газорегуляторного пункта |
| 3.29. | Строительство распределительного газопровода Республика Марий Эл, Волжский район, с. Эмеково | 1 800 | органы местного самоуправления; ООО "Марийскгаз" (по согласованию) | 2014 год | ввод в эксплуатацию 2 км распределительных газопроводов |
| 3.30. | Строительство межпоселкового газопровода Республика Марий Эл, Волжский район, с. Алексеевское | 6 480 | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл; ООО "Марийскгаз" (по согласованию) | 2014 год | ввод в эксплуатацию 6 км межпоселковых газопроводов |
| 3.31. | Строительство газорегуляторных пунктов Республика Марий Эл, Волжский район, с. Алексеевское | 300 | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл; ООО "Марийскгаз" (по согласованию) | 2014 год | ввод в эксплуатацию 3 газорегуляторных пунктов |
| 3.32. | Строительство распределительного газопровода Республика Марий Эл, Волжский район, с. Алексеевское | 4 520 | органы местного самоуправления; ООО "Марийскгаз" (по согласованию) | 2015 год | ввод в эксплуатацию 4 км распределительных газопроводов |
| 3.61. | Строительство межпоселкового газопровода Республика Марий Эл, Звениговский район, дер. Сергушкино | 8 250 | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл; ООО "Марийскгаз" (по согласованию) | 2012 - 2014 гг. | ввод в эксплуатацию 5,5 км межпоселковых газопроводов |
| 3.62. | Строительство газорегуляторного пункта Республика Марий Эл, Звениговский район, дер. Сергушкино | 400 | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл; ООО "Марийскгаз" (по согласованию) | 2012 год | ввод в эксплуатацию 1 газорегуляторного пункта |
| 3.63. | Строительство распределительного газопровода Республика Марий Эл, Звениговский район, дер. Сергушкино | 3 800 | органы местного самоуправления; ООО "Марийскгаз" (по согласованию) | 2012, 2015 гг. | ввод в эксплуатацию 2,2 км распределительных газопроводов |