# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 декабря 2010 г. N 348

О РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ

"МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ

НА 2011 - 2015 ГОДЫ"

(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл

от 25.08.2011 N 266)

Правительство Республики Марий Эл постановляет:

1. Утвердить прилагаемую республиканскую целевую программу "Модернизация и развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Республике Марий Эл на 2011 - 2015 годы" (далее - Программа).

2. Финансирование Программы начиная с 2011 года осуществлять в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Марий Эл на соответствующий финансовый год на эти цели, и средств, предполагаемых к получению из федерального бюджета.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл Пашина В.П.

Глава Правительства

Республики Марий Эл

Л.МАРКЕЛОВ

# Утверждена

постановлением

Правительства

Республики Марий Эл

от 21 декабря 2010 г. N 348

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ

НА 2011 - 2015 ГОДЫ"

(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл

от 25.08.2011 N 266)

## Паспорт

республиканской целевой программы

"Модернизация и развитие сети автомобильных дорог

общего пользования в Республике Марий Эл

на 2011 - 2015 годы"

Наименование     - республиканская  целевая   программа   "Модернизация   и

Программы          развитие сети автомобильных дорог общего  пользования  в

Республике Марий Эл  на  2011  -  2015  годы"  (далее  -

Программа)

Основание        - постановление Правительства Республики Марий  Эл  от  31

для разработки     августа  2007  года  N  214  "Об  утверждении  Стратегии

Программы          долгосрочного     социально-экономического      развития

Республики Марий Эл"

Руководитель     - Министерство  промышленности,  транспорта  и   дорожного

Программы          хозяйства Республики Марий Эл

(государственный

заказчик)

Основные         - Министерство  промышленности,  транспорта  и   дорожного

разработчики       хозяйства Республики Марий Эл;

Программы          государственное   учреждение   Республики    Марий    Эл

"Марийскавтодор"

Основные  цели   - основными целями Программы являются:

Программы,         совершенствование  управления  автомобильными   дорогами

важнейшие          общего пользования республиканского значения  Республики

целевые            Марий Эл;

показатели         обеспечение       круглогодичного,       круглосуточного

Программы          бесперебойного и безопасного  движения  пассажирского  и

грузового транспорта по автомобильным дорогам;

повышение  уровня  технико-эксплуатационного   состояния

автомобильных  дорог  с  перспективой  приведения  их  в

нормативное состояние;

важнейшими целевыми показателями являются:

доля протяженности республиканских  автомобильных  дорог

общего пользования с твердым покрытием,  соответствующих

предельно допустимым значениям  комплексного  показателя

транспортно-эксплуатационного  состояния   автомобильных

дорог,    к    общей    протяженности    республиканских

автомобильных дорог общего пользования;

протяженность     отремонтированных      республиканских

автомобильных  дорог  общего   пользования   с   твердым

покрытием к общей протяженности дорог;

отношение    фактического    межремонтного    срока    к

нормативному;

протяженность  вновь  построенных  и  реконструированных

республиканских автомобильных дорог с твердым покрытием;

обеспеченность       (плотность)        республиканскими

автомобильными дорогами  общего  пользования  с  твердым

покрытием;

обеспеченность межпоселенческих связей  республиканскими

автомобильными дорогами  общего  пользования  с  твердым

покрытием

Основные задачи  - удовлетворение потребностей в  грузовых  и  пассажирских

Программы          перевозках  по   существующим   автомобильным   дорогам,

соответствующим нормативным требованиям;

развитие  сети  республиканских   автомобильных   дорог,

обеспечение отсутствующих транспортных связей

Сроки            - 2011 - 2015 годы

реализации

Программы

Перечень         - строительство и реконструкция автомобильных дорог;

основных           ремонт и содержание автомобильных дорог;

мероприятий        ремонт и содержание искусственных дорожных сооружений;

Программы          строительство  автомобильных  дорог  с  асфальтобетонным

покрытием к населенным пунктам

Исполнители      - Министерство  промышленности,  транспорта  и   дорожного

основных           хозяйства Республики Марий Эл;

мероприятий        государственное казенное учреждение Республики Марий  Эл

Программы          "Марийскавтодор",     подрядные     организации      (по

согласованию)

(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 25.08.2011 N 266)

Объемы           - общий объем финансирования Программы составляет  19  293

источники          357 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета

финансирования     Республики Марий Эл, в том числе по годам:

Программы          2011 год - 2 406 666 тыс. рублей

2012 год - 3 326 146 тыс. рублей

2013 год - 4 129 240 тыс. рублей

2014 год - 4 480 835 тыс. рублей

2015 год - 4 950 470 тыс. рублей

(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 25.08.2011 N 266)

Система          - управление  Программой  и  контроль  за  ее  реализацией

организации        осуществляется руководителем Программы  (государственным

управления         заказчиком) Министерством промышленности,  транспорта  и

и контроля         дорожного хозяйства Республики Марий Эл.

за исполнением     Руководитель Программы ежеквартально и  по  итогам  года

Программы          представляет в Министерство  экономического  развития  и

торговли Республики Марий Эл  отчет  о  ходе  реализации

Программы  и  эффективности   использования   финансовых

средств в соответствии  с  постановлением  Правительства

Республики Марий Эл от 4 апреля 2007 г. N 92 "О  порядке

разработки,  утверждения  и  реализации  республиканских

целевых программ Республики Марий Эл"

Ожидаемые        - в результате реализации  мероприятий  Программы  к  2015

конечные           году ожидается:

результаты         увеличение    доли     протяженности     республиканских

от реализации      автомобильных  дорог  общего   пользования   с   твердым

Программы          покрытием,    соответствующих    предельно    допустимым

значениям            комплексного             показателя

транспортно-эксплуатационного  состояния   автомобильных

дорог,    к    общей    протяженности    республиканских

автомобильных дорог общего пользования до 40 процентов;

ремонт  33  процентов  автомобильных  дорог,   требующих

безотлагательного ремонта;

капитальный ремонт 24 процентов автомобильных дорог;

капитальный ремонт 49 процентов мостов;

восстановление 25 процентов автобусных остановок;

создание вновь 41 процента автобусных остановок;

создание 48 процентов снегозащитных лесных полос;

завершение  строительства  и  реконструкции  переходящих

объектов с вводом 11,16 км;

завершение создания опорной сети автомобильных  дорог  с

вводом 6,120 км;

ликвидация грунтовых разрывов на основных  автомобильных

дорогах республиканского значения протяженностью 3,5 км;

соединение 67 населенных пунктов с  численностью жителей

10 894  человека  автомобильными  дорогами   с   твердым

покрытием протяженностью 89,258 км с сетью автомобильных

дорог общего пользования;

(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 25.08.2011 N 266)

снижение отрицательного воздействия на окружающую  среду

транспортных средств;

повышение   безопасности   движения   на   автомобильных

дорогах;

увеличение рынка дорожных работ,  рост  производственных

мощностей в дорожной отрасли;

появление условий для организации дополнительных рабочих

мест в дорожной и смежных с ней отраслях

## I. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

По состоянию на 1 января 2010 г. протяженность автомобильных дорог общего пользования республиканского значения Республики Марий Эл составляет 3 072,4 км, из них 829,0 км автомобильных дорог формируют опорную сеть Республики Марий Эл (уточнение по протяженности автомобильных дорог произошло по результатам проведенной паспортизации).

Под опорной сетью автомобильных дорог Республики Марий Эл понимаются дороги, соединяющие столицу республики г. Йошкар-Олу с центрами муниципальных образований, дороги, соединяющие муниципальные образования между собой, и дороги, соединяющие Республику Марий Эл с субъектами Российской Федерации.

Доля автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия составляет 2 739,5 км (89,2 процента общей протяженности автомобильных дорог), из которых 2 672,8 км (87 процентов) имеют асфальтобетонное и 66,7 км (2,2 процента) цементобетонное покрытие. Автомобильные дороги с переходным (щебеночным, гравийным) и низшим (грунтовым) типами покрытия составляют соответственно 315,4 км, или 10,3 процента, и 17,5 км, или 0,6 процента от общей протяженности. Отсутствуют автомобильные дороги к 702 населенным пунктам общей протяженностью 1 237,5 км.

Протяженность автомобильных дорог по категориям:

I категории - 3 км (0,01 процента);

II категории - 84 км (2,73 процента);

III категории - 679 км (22,13 процента);

IV категории - 2017 км (65,69 процента);

V категории и внекатегорийные - 289 км (9,44 процента).

Сеть автомобильных дорог Республики Марий Эл сформирована в 60 - 80 годы прошлого столетия на основании действующих в то время нормативных документов. Технический уровень существующих автомобильных дорог не отвечает современным, а тем более перспективным требованиям. Фактические нагрузки значительно превышают несущую способность дорог, что приводит к интенсивному разрушению конструкций дорожной одежды.

Основные проблемы дорожной отрасли Республики Марий Эл, затрагиваемые Программой, представлены в приложении N 1 (данные по состоянию на 1 января 2009 г.)

Значение показателя "Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования" (63,1 процента) ниже значений в среднем по Приволжскому федеральному округу (86,6 процента) и в среднем по России (83,4 процента), а в сравнении с Чувашской Республикой значения по всем показателям по Республике Марий Эл значительно уступают соседней республике.

Такие низкие показатели обусловлены рядом причин.

Основной проблемой автомобильных дорог общего пользования республиканского значения Республики Марий Эл является высокая доля автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям.

В 2009 году проведена диагностика 493,473 км опорной сети автомобильных дорог с целью оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, по которым осуществляется движение автомобильного транспорта, выполняющего межмуниципальные и межрегиональные перевозки. Общее состояние этих автомобильных дорог представлено в таблице 1.1, из которой видно, что 36,6 процента обследованных дорог имеют допустимое состояние, 60,2 процента - недопустимое и только 3,2 процента автомобильных дорог имеют нормативное состояние.

### Таблица 1.1

Транспортно-эксплуатационное состояние опорной сети

автомобильных дорог Республики Марий Эл по результатам

диагностики в 2009 году

──────────────────┬─────────┬──────────────────────────┬────────┬────────

Автомобильная   │ Протя-  │        Состояние         │Требуют │Требуют

дорога      │женность,│                          │ремонта,│ капи-

│   км    │                          │   км   │тального

│         ├────────┬────────┬────────┤        │ремонта,

│         │ норма- │допусти-│недопус-│        │   км

│         │тивное, │  мое,  │ тимое, │        │

│         │   км   │   км   │   км   │        │

──────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────

1         │    2    │   3    │   4    │   5    │   6    │   7

──────────────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────

Йошкар-Ола - Уржум  131,796   6,710    40,148   84,938   78,564   46,522

Йошкар-Ола -        30,653    0,000    13,500   17,153   27,791   2,862

Санчурск

Звенигово -         88,444    0,000    19,799   68,645   67,250   21,194

Шелангер - Морки

Звенигово - Помары  23,957    0,000    3,693    20,264   7,835    16,122

Красный Мост -      55,065    2,695    17,965   34,405   30,976   21,394

Килемары - Шаранга

Сернур - Казанское  43,738    4,642    18,710   20,386   7,844    31,252

- Кукнур

Сернур - Новый      25,078    0,000    20,126   4,952    12,624   12,454

Торъял

Нурсола - Новый     21,354      0      10,965   10,389   17,848   3,506

Торъял

Елеево - Параньга   15,5742     0      11,555   4,019    4,730    10,844

Оршанка -           57,778    1,650    24,010   32,118   25,038   30,090

Пектубаево -

Новый Торъял

Всего, км           493,437   15,697  180,471  297,269  280,500  197,240

Всего, процентов      100      3,2      36,6     60,2     56,8     40,0

Требуют ремонта и капитального ремонта 477,740 км, или 96,8 процента от всей протяженности диагностированного участка опорной сети автомобильных дорог Республики Марий Эл.

Автомобильные дороги межмуниципального значения находятся в худшем состоянии: требуют ремонта или капитального ремонта более 1 800 км автомобильных дорог.

Деятельность дорожной отрасли регламентируется Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". На основании данного Федерального закона принят ряд нормативных документов.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 августа 2007 г. N 539 "О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета" (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 23 августа 2007 г. N 539) установлены нормативы средств на содержание, ремонт и капитальный ремонт (без строительства) автомобильных дорог.

Согласно вышеуказанному постановлению нормативная потребность в денежных средствах на 2011 год составляет: на содержание - 2 102 млн. рублей, на ремонт - 1 237 млн. рублей, на капитальный ремонт - 4 098 млн. рублей. Всего по видам работ - 7 437 млн. рублей.

Недостаток финансовых ресурсов в республиканском бюджете Республики Марий Эл побудил использовать коэффициент 0,5 к нормативам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 августа 2007 г. N 539, и принять постановление Правительства Республики Марий Эл от 6 ноября 2007 г. N 264 "О нормативах денежных затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования республиканского значения".

Согласно постановлению Правительства Республики Марий Эл от 6 ноября 2007 г. N 264 нормативная потребность в денежных средствах в 2011 году составляет: на содержание - 1 051 млн. рублей, на ремонт - 618 млн. рублей, на капитальный ремонт 2 049 млн. рублей. Всего - 3 718 млн. рублей.

Вышеуказанными постановлениями установлены нормативные межремонтные сроки, которые по капитальному ремонту, в зависимости от категории дороги, составляют 10 - 12 лет, по ремонту - 4 - 6 лет. В соответствии с установленными межремонтными сроками из всего количества автомобильных дорог общего пользования республиканского значения ежегодно необходимо капитально ремонтировать 260,9 км и ремонтировать 268,1 км (таблица 1.2).

### Таблица 1.2

Потребность в ремонте и капитальном ремонте

автомобильных дорог общего пользования

республиканского значения Республики Марий Эл

────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────

│         │         │         │         │

Показатели   │2005 год │2006 год │2007 год │2008 год │2009 год

│         │         │         │         │

│         │         │         │         │

│         │         │         │         │

────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────

Общая             3 154,5   3 152,6   3 075,4   3 087,6   3 072,0

протяженность

автомобильных

дорог,

км

Максимальный        12        12        12        12        12

нормативный

межремонтный

срок

по капитальному

ремонту

автомобильных

дорог,

лет

Максимальный         6         6         6         6         6

нормативный

межремонтный

срок  по ремонту

автомобильных

дорог, лет

Протяженность      262,9     262,7     256,3     257,3     256,0

автомобильных

дорог,

подлежащих

ежегодному

капитальному

ремонту, км

Протяженность      262,9     262,7     256,3     257,3     256,0

автомобильных

дорог,

подлежащих

ежегодному

ремонту, км

Общая              525,8     525,4     512,6     514,6     512,0

протяженность

автомобильных

дорог,

подлежащих

ежегодному

ремонту и

капитальному

ремонту, км

Однако за последние 10 лет с 2000 по 2009 год вследствие недостаточного выделения финансовых средств из республиканского бюджета Республики Марий Эл среднегодовой объем работ по ремонту дорог составлял от 60 (в 2003 году) до 0 километров (в 2008 году). В результате того протяженность автомобильных дорог, требующих ремонта, сравнялась с протяженностью всей сети автомобильных дорог общего пользования (диаграмма 1.1 - не приводится).

По данным обследования искусственных дорожных сооружений и элементов обстановки, выполняемого в ходе паспортизации автомобильных дорог, выявлено большое количество сооружений, находящихся в неудовлетворительном или аварийном состоянии:

мостов - 22 объекта (10,8 процента от общего количества);

водопропускных труб - 565 объектов (13,3 процента);

автобусных остановок - 95 объектов (13 процентов);

на опасных участках автомобильных дорог требуется устройство вновь металлических барьерных ограждений протяженностью 28,1 км;

требуется замена тросовых ограждений, как не соответствующих нормативным требованиям, на металлические барьерные протяженностью 51,0 км;

для приведения автомобильных дорог в соответствие с проектами организации дорожного движения требуется установить 12 288 дорожных знаков.

По причине несоблюдения нормативных межремонтных сроков и крайне недостаточного финансирования из республиканского бюджета Республики Марий Эл работ по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог происходит лавинообразный рост количества дефектов элементов дорог.

Ежегодный прирост объемов дефектов покрытия проезжей части автомобильных дорог (выбоин, трещин, сплошной ямочности) составляет от 25 до 75 процентов. При этом, если в 2007 году работы по ликвидации дефектов покрытия проезжей части были профинансированы на 10 процентов от требуемого, в 2008 году - на 9 процентов, то в 2009 году - только на 4 процента (диаграмма 1.2).

Средствами содержания, особенно при недостаточном их выделении, привести автомобильные дороги в нормативное состояние и обеспечить безопасное движение по ним автомобильного транспорта невозможно. Требуется решение вышеперечисленных проблем программными мероприятиями.

В рамках сотрудничества с Международной финансовой корпорацией Всемирного банка реконструкции и развития в 2009 году специалистами Корпорации проведен анализ состояния дорожной сети Республики Марий Эл, который лег в основу разработанной программы HDM-4. Одним из основных факторов, влияющих на состояние дорожной сети республики, стал объем финансирования дорожного хозяйства (диаграмма 1.3).

В результате анализа процесса влияния финансирования дорожного хозяйства на будущее состояние дороги видно, что при объеме финансирования менее 100 млн. рублей ремонта дорог (без содержания) в ближайшие годы произойдет деградация автомобильных дорог, при финансировании 100 - 300 млн. рублей - темпы деградации только замедлятся, финансирование в 500 млн. рублей также приведет к деградации автомобильных дорог через пять лет и лишь при объеме в 700 млн. рублей состояние сети незначительно улучшится. Выделение средств в размере более 1 300 млн. рублей ежегодно на ремонт автомобильных дорог постепенно приведет к улучшению сети дорог.

## II. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы

Основные цели Программы:

совершенствование управления автомобильными дорогами общего пользования республиканского значения Республики Марий Эл;

обеспечение круглогодичного, круглосуточного бесперебойного и безопасного движения пассажирского и грузового транспорта по автомобильным дорогам;

повышение уровня технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог с перспективой приведения их в нормативное состояние.

Для достижения указанных целей предполагается решение следующих задач:

удовлетворение потребностей в грузовых и пассажирских перевозках по существующим автомобильным дорогам, соответствующим нормативным требованиям;

развитие сети республиканских автомобильных дорог, обеспечение отсутствующих транспортных связей.

Реализация Программы предусматривается в 2011 - 2015 годах.

Динамика ожидаемых изменений транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования республиканского значения наглядно покажет ход реализации Программы (таблица 1.3).

### Таблица 1.3

───┬─────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────

N │   Наименование показателя   │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015

│                             │ год  │ год  │ год  │ год  │ год

│                             │      │      │      │      │

│                             │      │      │      │      │

│                             │      │      │      │      │

│                             │      │      │      │      │

───┼─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────

1 │              2              │  3   │  4   │  5   │  6   │  7

│                             │      │      │      │      │

│                             │      │      │      │      │

───┴─────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────

1.  Доля            протяженности   20     25     30     35     40

республиканских автомобильных

дорог  общего  пользования  с

твердым            покрытием,

соответствующих     предельно

допустимым          значениям

комплексного       показателя

транспортно-эксплуатационного

состояния       автомобильных

дорог, к общей  протяженности

республиканских автомобильных

дорог   общего   пользования,

процентов

2.  Протяженность

отремонтированных

республиканских автомобильных

дорог  общего  пользования  с

твердым  покрытием  к   общей

протяженности          дорог,

процентов:

ремонт автомобильных дорог     1,60   2,40   3,20   3,90   3,90

капитальный            ремонт  0,60   1,30   1,90   1,90   1,90

автомобильных дорог

3.  Отношение        фактического

межремонтного     срока     к

нормативному, раз:

ремонт автомобильных дорог    10,20   6,83   5,10   4,20   4,20

капитальный            ремонт 12,80   3,90   4,30   4,30   4,30

автомобильных дорог

4.  Протяженность           вновь  9,06  27,50  22,50  21,50  31,80

построенных                 и

реконструированных

республиканских автомобильных

дорог с твердым покрытием, км

5.  Обеспеченность    (плотность) 132,30 133,50 134,50 135,40 136,80

республиканскими

автомобильными       дорогами

общего пользования с  твердым

покрытием, км на 1  тыс.  кв.

км территории

6.  Обеспеченность                56,60  57,50  58,10  58,60  59,60

межпоселенческих       связей

республиканскими

автомобильными       дорогами

общего пользования с  твердым

покрытием, процентов

## III. Система программных мероприятий

Все дорожные работы являются совокупностью мер, направленных на обеспечение безопасного, бесперебойного и удобного движения по дорогам общего пользования республиканского значения Республики Марий Эл для всех участников дорожного движения.

Мероприятия, направленные на реализацию поставленных в Программе задач, носят системный характер и объединены в шесть направлений.

Первое направление - совершенствование управления автомобильными дорогами общего пользования республиканского значения Республики Марий Эл.

По планам государственного казенного учреждения Республики Марий Эл "Марийскавтодор", по итогам 2010 года вся сеть автомобильных дорог общего пользования республиканского значения Республики Марий Эл должна быть паспортизирована. На основе этой работы будет завершено формирование электронной базы дорожных данных, включающей в себя весь объем информации по всем автомобильным дорогам, обслуживаемым государственным казенным учреждением Республики Марий Эл "Марийскавтодор". Начиная с 2011 года работы по паспортизации будут необходимы только для автомобильных дорог, вновь построенных или принимаемых в республиканскую собственность.

(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 25.08.2011 N 266)

В период 2011 - 2015 годов предполагается выполнение диагностики всех автомобильных дорог опорной сети Республики Марий Эл. Для оценки динамики изменения состояния данных автомобильных дорог предлагается ежегодно оценивать только ровность на ранее диагностированных автомобильных дорогах протяженностью 300 - 350 км в год.

Для принятия оптимальных организационных решений по вложению финансовых средств в модернизацию дорожной сети Республики Марий Эл необходимо иметь достоверную информацию о степени загруженности дорог и о динамике изменения транспортных потоков. С этой целью на сети автомобильных дорог Республики Марий Эл ежегодно устанавливаются 25 пунктов учета интенсивности движения, местоположение которых ежегодно меняется.

В соответствии с федеральным законодательством в целях государственной регистрации прав на земельные участки ежегодно начиная с 2004 года проводится планомерное межевание автомобильных дорог общего пользования республиканского значения Республики Марий Эл. При этом согласовываются и устанавливаются на местности границы полосы отвода, уточняются площади и категории земельных участков, определяется их кадастровая стоимость и проводится кадастровый учет.

По состоянию на 1 января 2010 г. межевание земель проведено на 1 560 км автомобильных дорог, что составляет 50,8 процента от общей протяженности сети дорог республиканского значения Республики Марий Эл.

Настоящей Программой предусматривается достижение 100-процентного показателя межевания земель под автомобильными дорогами общего пользования республиканской собственности и государственной регистрации прав на занимаемые ими земельные участки к концу 2013 года.

Право собственности Республики Марий Эл и право оперативного управления государственного казенного учреждения Республики Марий Эл "Марийскавтодор" на объекты недвижимости дорожного хозяйства зарегистрированы по состоянию на 1 января 2010 г. на 213 км автомобильных дорог, что составляет 6,9 процента от общей протяженности сети автомобильных дорог республиканского значения.

(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 25.08.2011 N 266)

В связи с отсутствием финансирования работ по технической инвентаризации и паспортизации существующей сети республиканских автомобильных дорог государственная регистрации прав на них в последние два года не проводилась. Увеличение протяженности дорог с зарегистрированными правами осуществлялось исключительно за счет вновь построенных объектов, где соответствующие затраты были заложены в сводный сметный расчет.

Для обеспечения действенного контроля за движением по автомобильным дорогам транспортных средств со сверхнормативными весовыми характеристиками необходимо дополнительно приобрести не менее 2-х передвижных постов весового контроля с увеличением численности службы весового контроля государственного казенного учреждения Республики Марий Эл "Марийскавтодор" до 36 человек. Таким образом будет достигнута возможность обеспечения круглосуточного контроля движения транспортных средств на автомобильных дорогах опорной сети Республики Марий Эл.

(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 25.08.2011 N 266)

Организационно-техническая модернизация технического надзора включает следующие мероприятия:

1. Развитие и модернизация лаборатории.

В соответствии с Федеральным законом "Об обеспечении единства измерений" от 26 июня 2008 года N 102-ФЗ все приборы и оборудование подлежат метрологической поверке. В государственном казенном учреждении Республики Марий Эл "Марийскавтодор" имеется центральная строительная лаборатория, в которой находится 95 средств измерения и 6 единиц испытательного оборудования.

(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 25.08.2011 N 266)

Для обеспечения оперативной приемки работ и контроля на всех стадиях дорожных работ планируется комплектация полевым лабораторным оборудованием передвижной лаборатории на базе автомобиля "Газель".

Для отбора проб асфальтобетонной смеси планируется приобретение керноотборника.

Для внедрения экспресс-контроля уплотнения оснований и покрытий автомобильных дорог планируется закупить прибор PQI-301 неразрушающего контроля уплотнения.

С целью определения трещиностойкости планируется закупить испытательный пресс 10 тс ДТС 06-50/100 со скоростью погружения 50 мм в секунду.

Для подтверждения достоверности лабораторных испытаний и соблюдения требований ГОСТ Р 51000.4-2008 "Система аккредитации в Российской Федерации. Общие требования к аккредитации испытательных лабораторий" необходимо аттестовать строительную лабораторию в системе Росдорсертификации с правом выдачи заключений по территории Российской Федерации.

2. Внедрение Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9001-2008 "Системы менеджмента качества. Требования".

Действующая Программа управления качеством дорожных и мостовых работ в государственном казенном учреждении Республики Марий Эл "Марийскавтодор" выполняется в строгом соблюдении требований нормативной и технической документации и имеет положительный результат.

(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 25.08.2011 N 266)

Государственное казенное учреждение Республики Марий Эл "Марийскавтодор" ставит задачу в максимальной степени обеспечивать запросы потребителей автомобильных дорог и отвечать современным требованиям Системы менеджмента качества.

(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 25.08.2011 N 266)

Система менеджмента качества, разработанная в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9001-2008 "Системы менеджмента качества. Требования" (далее - ГОСТ ИСО 9001-2008), представляет собой универсальную форму управления качеством дорожных работ.

К 2012 году планируется разработать и внедрить ряд стандартов предприятия системы менеджмента качества, предусмотренных ГОСТ ИСО 9001-2008.

3. Внедрение современных методов управления автомобильными дорогами.

Для обеспечения оперативного контроля за работой подрядных организаций по ремонту и содержанию автомобильных дорог необходимо внедрение системы глобального позиционирования: оборудование дорожной техники приборами ГЛОНАСС/GPS и обеспечение единой диспетчерской службы системами слежения.

Для получения оперативной информации о дорожной обстановке в режиме онлайн необходимо устройство следующего периферийного оборудования:

а) устройство в удаленных районах Республики Марий Эл не менее 5 постов метеонаблюдения с передачей информации в единую диспетчерскую службу в режиме онлайн;

б) устройство на наиболее загруженных и аварийно-опасных участках автомобильных дорог не менее 10 постов видеонаблюдения с передачей информации в единую диспетчерскую службу в режиме онлайн.

Второе направление - содержание республиканских автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений, которое объединяет работы, направленные на обеспечение бесперебойного и безопасного движения пассажирского и грузового транспорта по автомобильным дорогам.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Марий Эл от 20 февраля 2008 г. N 45 "О периодичности проведения видов работ по содержанию автомобильных дорог республиканского значения и искусственных дорожных сооружений на них" для обеспечения движения автомобильного транспорта в весенне-летне-осенний период необходимо выполнение регламентных, постоянно выполняемых работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений по 67 показателям, для обеспечения движения автомобильного транспорта в зимний период необходимо выполнение аналогичных работ по 26 показателям.

Зимнее содержание мостов на автомобильных дорогах является одним из наиболее гололедоопасных участков. Поэтому работы по профилактической обработке, ликвидации зимней скользкости и снегоудалению на них должны проводиться в первую очередь.

Для обеспечения безопасности движения транспортных средств и пешеходов, а также повышения пропускной способности дорог и снижения концентрации дорожно-транспортных происшествий в темное время суток необходимо обеспечение искусственного освещения проезжей части и прилегающей территории.

На сети автомобильных дорог республиканского значения Республики Марий Эл имеется большое количество дефектов покрытия проезжей части, наличие которых не допускается ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения". Величина требуемых финансовых средств в значительной степени зависит от повышения уровня состояния автомобильных дорог. С повышением технико-эксплуатационного состояния дорог потребность в финансировании будет снижаться.

Для обеспечения безопасности дорожного движения необходимо нанесение горизонтальной разметки на проезжую часть автомобильных дорог протяженностью 998 километров.

Для обеспечения безопасности дорожного движения необходимо выполнение работ по приведению дорожных знаков в соответствие с разработанными проектами организации дорожного движения и установкой не менее 2 000 знаков в год.

На опасных участках автомобильных дорог республиканского значения Республики Марий Эл выявлена потребность в установке вновь 28,1 км барьерных ограждений. Кроме того, требуется 51,0 км существующих тросовых ограждений заменить металлическими барьерными ограждениями. Для обеспечения безопасности дорожного движения требуется устройство и замена барьерных ограждений в объеме не менее 8 км ограждений в год.

На маршрутах движения рейсовых автобусов Республики Марий Эл отсутствуют или не соответствуют требованиям СНиП 2.05.02-85 "Автомобильные дороги" 420 посадочных площадок на автобусных остановках. Для обеспечения безопасности пассажирских перевозок рейсовыми автобусами необходимо приведение посадочных площадок автобусных остановок в соответствие с нормативными требованиями в количестве не менее 20 штук в год.

Для обеспечения безопасности дорожного движения на участках автомобильных дорог с необеспеченной видимостью необходимо выполнение работ по ликвидации древесно-кустарниковой растительности площадью не менее 20 га в год.

Третье и четвертое направления - ремонт республиканских автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений. Эти направления призваны обеспечить повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог с перспективой приведения их в нормативное состояние.

На сети автомобильных дорог республиканского значения Республики Марий Эл требуют ремонта 2 460 км автомобильных дорог: из них безотлагательного ремонта - 780 км и безотлагательного капитального ремонта - 296 км автомобильных дорог. На сети автомобильных дорог имеются 23 моста, требующие ремонта, капитального ремонта и реконструкции. Для обеспечения безопасной посадки - высадки пассажиров требуется построить вновь и отремонтировать 164 автобусные остановки. Из 2 911 водопропускных труб требуют ремонта или замены 595 штук.

Для выхода из сложившейся ситуации необходимо ежегодно реализовывать на сети республиканских дорог следующие виды работ:

ремонт автомобильных дорог - 65 км в год;

капитальный ремонт дорог - 25 км в год;

ремонт мостов - 3 сооружения в год;

капитальный ремонт мостов - 1 сооружение в год;

капитальный ремонт водопропускных труб - 30 сооружений в год;

восстановление существующих автобусных остановок 15 сооружений в год;

устройство вновь автобусных остановок - 11 сооружений в год;

устройство снегозащитных лесных полос - 20 км полос в год.

Пятое направление - строительство и реконструкция республиканских автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений. Это направление связано с формированием опорной сети автомобильных дорог и развитием сети сельских дорог Республики Марий Эл.

Формируя перечень автомобильных дорог, рекомендуемых к строительству и реконструкции, использовались следующие приоритетные критерии:

1. Завершение строительства и реконструкции переходящих объектов с высокой степенью готовности:

строительство автомобильной дороги Йошкар-Ола - Дорожный. В соответствии с перспективным генеральным планом развития г. Йошкар-Олы, с целью повышения пропускной способности автомобильной дороги на въезде в г. Йошкар-Олу в 2008 году начато строительство автомобильной дороги Йошкар-Ола - Дорожный. Предусматривается организация одностороннего движения по двухполосным раздельным дорогам в створе ул. Оршанское шоссе (выезд) и ул. Первомайской (въезд в г. Йошкар-Олу). Программой предусмотрено завершение строительства данной дороги в 2012 году;

реконструкция автомобильной дороги Одобеляк - Куженер - Параньга на участке км 0 + 000 - км 6 + 632. Существующая автомобильная дорога имеет параметры IV технической категории с покрытием из железобетонных дорожных плит. Безопасность дорожного движения на данном участке не обеспечена: покрытие, выполненное более чем 40 лет назад, находится в неудовлетворительном состоянии; на отдельных участках не обеспечена видимость в продольном профиле; отсутствуют направляющие и ограждающие устройства, необходимые дорожные знаки; невозможно выполнение разметки. Реконструкция данного участка автомобильной дороги ведется с 2008 года, и ее завершение настоящей Программой предусмотрено в 2013 году.

2. Реконструкция участков автомобильных дорог, технические параметры которых не соответствуют существующей и перспективной интенсивности движения:

реконструкция автомобильной дороги Одобеляк - Куженер - Параньга км 6 + 632 - км 9 + 072 (с мостом). Этот объект является продолжением предыдущего объекта. Существующий однопролетный железобетонный мост через р. Немда находится в аварийном состоянии и имеет габариты Г = 7 + 2 x 1,0, что не соответствует действующим нормативам. Необходима реконструкция данного участка автодороги до параметров III технической категории со строительством нового моста через р. Немда;

реконструкция автомобильной дороги Йошкар-Ола - Уржум с км 4 + 000 по км 10 + 540. Автомобильная дорога Йошкар-Ола - Уржум соединяет столицы двух соседних регионов России - г. Йошкар-Олу и г. Киров. Она проходит по территории 7 районов республики, имеющих сельскохозяйственный и промышленный профиль, и является единственной транспортной артерией северо-восточной части республики. Создает выход через г. Йошкар-Олу к промышленным районам, железнодорожным узлам и к р. Волге.

Разработанное Горьковским филиалом ГипродорНИИ технико-экономическое обоснование еще в 1978 году предусматривало реконструкцию данной автомобильной дороги под I техническую категорию (для интенсивности 7 500 автомобилей/сутки). Возросшая интенсивность движения (10 541 автомобиль/сутки) на данном участке обусловлена, с одной стороны, расположением вдоль дороги населенных пунктов: дер. Данилово, с. Семеновка, дер. Савино, дер. Якимово, дер. Игнатьево, въездом транспорта на магистральные улицы г. Йошкар-Олы, а с другой - значительным ростом количества транспортных средств. Повышение технического уровня перегруженного участка автомобильной дороги до категории I-в позволит улучшить транспортно-эксплуатационные показатели: пропускную способность, скорость движения, прочность дорожной одежды, ровность и шероховатость покрытия, удобство и безопасность движения;

реконструкция автомобильной дороги Йошкар-Ола - Козьмодемьянск - Чебоксары с км 4 + 914 по км 11 + 304. На сегодняшний день протяженность автомобильной дороги Йошкар-Ола - Козьмодемьянск - Чебоксары по территории Республики Марий Эл составляет 106,303 км. Автомобильная дорога проходит по территории городского округа "Город Йошкар-Ола" и пгт Медведево, а также по территории Медведевского, Килемарского и Горномарийского муниципальных районов. Посредством объездной автомобильной дороги г. Йошкар-Олы автомобильная дорога Йошкар-Ола Козьмодемьянск - Чебоксары соединяется с федеральной автомобильной дорогой "Вятка" и автомобильной дорогой Йошкар-Ола - Уржум. По данной дороге обеспечивается прямое автомобильное сообщение Республики Марий Эл с Нижегородской областью по двум транспортным направлениям: Йошкар-Ола - Килемары - Нежнур - граница Нижегородской области и Йошкар-Ола - Копорулиха - Подгорное - граница Нижегородской области. Транспортно-эксплуатационное состояние дороги Йошкар-Ола - Козьмодемьянск - Чебоксары можно расценивать как неудовлетворительное, дорожная одежда имеет недостаточную прочность покрытия, и требуется проведение ее реконструкции.

Существующая интенсивность движения на участке с км 4 + 914 по км 11 + 304 составляет 11 534 автомобиля/сутки, так как на этом промежутке дороги находится пгт Медведево и сосредоточены промышленные предприятия. Даже в существующих условиях автомобильная дорога претендует на дорогу I технической категории. Перспективная интенсивность движения на 2021 год составляет 15 295 автомобилей/сутки, а на 2026 год - 17 522 автомобиля/сутки. В соответствии с таким прогнозом роста интенсивности движения данный участок дороги необходимо реконструировать в четырехполосную автомобильную дорогу I-в категории.

3. Завершение создания опорной сети автомобильных дорог:

строительство автомобильной дороги Морки - Русский Кугунур на участке Кульшит - Шордур. Необходимость строительства этой дороги обусловлена отсутствием надежного круглогодичного транспортного сообщения между двумя районными центрами - пгт Куженер и пгт Морки. Строительство данной автомобильной дороги имеет первостепенное значение для социально-экономического развития трех соседних муниципальных районов Республики Марий Эл: Моркинского, Куженерского и Параньгинского, так как позволит обеспечить связь между ними по кратчайшему направлению. В настоящее время существующая дорога представляет собой грунтово-профилированное земляное полотно. Покрытие отсутствует на всем протяжении. В весенне-осеннюю распутицу транспортное сообщение невозможно;

завершение строительства объездной автомобильной дороги пгт Морки на участке от автомобильной дороги Морки - Шоруньжа до автомобильной дороги Морки - Сернур общей протяженностью 3,87 км (1,2 км введены в 2001 году). Завершение строительства позволит пропускать большегрузный транспорт, следующий с Чукшинского карьера в объезд населенного пункта;

строительство автомобильной дороги Лоскутово - Кузнецово в границах Республики Марий Эл. Строительство автомобильной дороги Лоскутово - Кузнецово с мостом через р. Лаж соединит Сернурский район Республики Марий Эл и Лебяжский район Кировской области, удовлетворит потребности населения и хозяйственного комплекса, послужит их социально-экономическому развитию. Данная автомобильная дорога примет статус обслуживающей межрегиональные транспортные связи, так как обеспечит транспортную связь Республики Марий Эл с Кировской областью;

строительство мостового перехода через р. Большая Толмань на км 13 + 500 автомобильной дороги Новый Торъял - Масканур. Переход через р. Большая Толмань расположен на автомобильной дороге, которая соединяет село Масканур с районным центром Новоторъяльского района. В настоящее время на км 13 + 500 автомобильной дороги Новый Торъял - Масканур находится плотина в аварийном состоянии, которая утратила свое первоначальное назначение и не соответствует нормативным требованиям по условиям безопасного движения автомобильного транспорта и пешеходов.

Для обеспечения безопасности дорожного движения и приведения в нормативное состояние участка автомобильной дороги Новый Торъял - Масканур на км 13 + 500 требуется ликвидация аварийной плотины и строительство мостового перехода через р. Большая Толмань.

4. Строительство сельских автомобильных дорог. Перечень сельских дорог, связывающих населенные пункты с сетью автомобильных дорог общего пользования и рекомендуемых к строительству, сформирован в соответствии с критериями первоочередности строительства:

численность жителей сельских населенных пунктов - не менее 125 человек;

удаленность сельских населенных пунктов от сети автомобильных дорог общего пользования по кратчайшему расстоянию - не более 5 км. Данные критерии установлены федеральной целевой программой "Социальное развитие села до 2012 года". Главным критерием первоочередности строительства дорог на селе в данной Программе является принцип оптимизации затрат - обеспечение максимального количества населения при минимальных затратах.

Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог, связывающих сельские населенные пункты с сетью дорог общего пользования, направлены на обеспечение:

транспортной доступности для жителей села учреждений здравоохранения, включая скорую медицинскую помощь, образования, культуры, предприятий связи, торговли, а также административных и культурных центров;

снижение стоимости транспортных расходов на производство сельскохозяйственной продукции и на товары и услуги, доставляемые сельскому населению;

сокращение времени, затраченного на поездки.

Информация об обеспеченности сельских населенных пунктов автомобильными дорогами с твердым покрытием в Республике Марий Эл по состоянию на 1 января 2010 г. представлена в таблице 3.1.

### Таблица 3.1

Обеспеченность сельских населенных пунктов

автомобильными дорогами с твердым покрытием

в Республике Марий Эл по состоянию на 1 января 2010 г.

───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────

Наименование  │ Коли- │Числен-│ Имеют │ Про-  │  Не   │ Коли- │Числен-│Протя- │ Коли- │Числен-

района, города │чество │ ность │ связь │ цент  │ имеют │чество │ ность │ жен-  │чество │ ность

│ насе- │ насе- │  по   │обеспе-│ связи │ насе- │ насе- │ ность │ насе- │ насе-

│ленных │ления, │ доро- │ чен-  │  по   │ленных │ления, │  по   │ленных │ления,

│пунктов│ чело- │ гам с │ ности │ доро- │ пунк- │ чело- │ крат- │ пунк- │ чело-

│       │  век  │твердым│       │ гам с │тов, к │  век  │чайшему│ тов,  │  век

│       │       │покры- │       │твердым│ кото- │       │направ-│к кото-│

│       │       │ тием  │       │покры- │  рым  │       │лению, │  рым  │

│       │       │       │       │ тием  │необхо-│       │  км   │ будут │

│       │       │       │       │       │ димо  │       │       │строить│

│       │       │       │       │       │строить│       │       │дороги │

│       │       │       │       │       │дороги │       │       │в 2011 │

│       │       │       │       │       │       │       │       │   -   │

│       │       │       │       │       │       │       │       │ 2015  │

│       │       │       │       │       │       │       │       │ годах │

───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────

1       │   2   │   3   │   4   │   5   │   6   │   7   │   8   │   9   │  10   │  11

───────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────

Волжский          75    21 164    56      75      19      19     1 165   49,4      3      392

Горномарийский    242   28 651    117     48      125     122    8 803   144,6    20     2 929

Звениговский      80    24 588    57      69      25      20     1 785   72,7      4      644

Килемарский       77     9 851    55      71      22      18      722    86,8      -       -

Куженерский       89    10 862    47      53      42      27     1 877   78,5      4      685

Мари-Турекский    119   19 688    53      45      66      55     3 502   167,1     7     1 010

Медведевский      158   46 021    123     77      36      29     1 109   63,5      1      96

Моркинский        150   26 034    66      44      84      79     6 617   166,0    14     2 491

Новоторъяльский   151   11 227    70      46      81      76     13 45   155,7     1      213

Оршанский         72     9 116    40      55      32      25      434    72,4      -       -

Параньгинский     48    11 444    36      75      12       9      512    29,0      1      281

Сернурский        145   17 039    73      50      72      62     4 065   118,8     8     1 407

Советский         140   20 843    72      52      68      64     1 576    85,5     3      617

Юринский          42     6 204    24      57      18      12      312    74,0      -       -

г. Йошкар-Ола     10    10 852    10      100                                      -       -

Всего           1 598   273 584   899     56      702     617   33 824  1 364,0   66    10 765

Шестое направление - прочие затраты, включающие в себя резерв средств на непредвиденные работы и затраты; безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям; приобретение дорожно-эксплуатационной техники; хранение резерва дорожно-строительных материалов; затраты на проектно-изыскательские работы, экспертизу проектно-сметной документации, отвод земельных участков и затраты на размещение заказов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог.

Система программных мероприятий приведена в приложении N 2.

## IV. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы предусматривается на основе правил расчета нормативов денежных затрат, утвержденных постановлением Правительства Республики Марий Эл от 6 ноября 2007 г. N 264 "О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования республиканского значения, являющихся собственностью Республики Марий Эл, и правила их расчета". Общий объем финансирования программных мероприятий составляет 19 293,357 млн. рублей.

(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 25.08.2011 N 266)

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы и поэтапного финансирования программных мероприятий приведены в приложениях N 3 и 4.

Учитывая реальные возможности республиканского бюджета Республики Марий Эл, объем финансирования программных мероприятий является планируемым, фактическое финансирование будет производиться в соответствии с возможностями республиканского бюджета Республики Марий Эл.

В ходе реализации Программы будет проводиться работа по привлечению средств федерального бюджета на софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования республиканского значения Республики Марий Эл в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы). Подпрограмма "Автомобильные дороги". В случае выделения субсидий из федерального бюджета будет производиться расчет по уменьшению запланированных средств республиканского бюджета Республики Марий Эл на эти цели.

Подпрограмма "Автомобильные дороги" также предусматривает строительство автомобильных дорог к сельским населенным пунктам, планируемых к строительству в рамках федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2012 года". На реализацию мероприятий по программе предусматриваются средства из федерального бюджета в размере 890 млн. рублей из расчета 10,0 млн. рублей на один километр дорог в сельской местности, остальная составляющая - субсидии из республиканского бюджета Республики Марий Эл.

Перечень республиканских автомобильных дорог общего пользования, рекомендуемых к строительству и реконструкции, приведен в приложении N 5.

## V. Механизм реализации Программы

Программные мероприятия реализуются исполнителями, указанными в паспорте Программы.

Государственное казенное учреждение Республики Марий Эл "Марийскавтодор" формирует перечень строек, ремонтов и капитальных ремонтов и объектов по направлениям программных мероприятий, который утверждается Министерством промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл.

(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 25.08.2011 N 266)

Министерство промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл с учетом выделенных на реализацию Программы средств ежегодно уточняет затраты на программные мероприятия. При необходимости руководитель Программы вносит в установленном порядке предложения об изменении или о продлении сроков реализации отдельных программных мероприятий.

Для реализации программных мероприятий, финансируемых за счет средств федерального бюджета, государственное казенное учреждение Республики Марий Эл "Марийскавтодор" взаимодействует с Федеральным дорожным агентством Министерства транспорта Российской Федерации.

(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 25.08.2011 N 266)

Механизм реализации Программы предполагает четкое составление и выполнение планов мероприятий на год с указанием видов работ или мероприятий, составление регулярных отчетов о проделанной работе с указанием достигнутого эффекта, внесение предложений по дальнейшему исполнению мероприятий Программы.

Исполнители Программы несут ответственность за реализацию мероприятий Программы, их конечные результаты, рациональное использование выделяемых финансовых средств.

Механизмы реализации Программы предусматривают практическое использование рычагов государственной экономической, финансовой и бюджетной политики в области дорожного хозяйства при рациональном сочетании федеральных, региональных и отраслевых интересов.

Реализация Программы будет осуществляться на основании контрактов (договоров), заключаемых государственным казенным учреждением Республики Марий Эл "Марийскавтодор", в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд.

(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 25.08.2011 N 266)

## VI. Организация управления Программой, контроль за ходом

и оценка эффективности ее реализации

Текущее управление Программой и контроль за ее реализацией осуществляет руководитель Программы - Министерство промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл.

Руководитель Программы с учетом выделенных на реализацию Программы бюджетных средств ежегодно уточняет затраты на программные мероприятия.

При необходимости руководитель Программы вносит в установленном порядке предложения об изменении или о продлении сроков реализации отдельных программных мероприятий.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с установленным порядком посредством периодической отчетности и включает:

квартальную и годовую отчетность исполнителей Программы о выполнении программных мероприятий и достигнутых результатах;

контроль за целевым и эффективным использованием выделяемых средств.

Руководитель Программы запрашивает у исполнителей Программы информацию о ходе реализации мероприятий и необходимые отчетные данные, целевые показатели и затраты по программным мероприятиям с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств.

Руководитель Программы ежеквартально и по итогам года представляет в Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл отчет о ходе реализации Программы и эффективности использования финансовых средств в соответствии с постановлением Правительства Республики Марий Эл от 4 апреля 2007 г. N 92 "О порядке разработки, утверждения и реализации республиканских целевых программ Республики Марий Эл".

Решение поставленных Программой задач позволит значительно улучшить состояние дорожной сети Республики Марий Эл и, как следствие, снизить себестоимость перевозок грузов и пассажиров за счет повышения скорости движения, снизить расход горючего, сохранить качество автомобильного транспорта. Улучшение дорожных условий позволит сократить число погибших и раненых в результате дорожно-транспортных происшествий.

Улучшение дорожных условий, прежде всего, окажет воздействие на социальную сферу республики. К числу наиболее значимых социальных последствий можно отнести следующее:

повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

увеличение количества населенных пунктов, обслуживаемых автомобильными дорогами;

транспортный эффект, характеризующий прямую выгоду пользователей автомобильных дорог от улучшения дорожных условий в виде снижения себестоимости перевозок, увеличения периода работы транспорта, увеличения скорости движения;

сокращение смертности в районах бездорожья вследствие своевременного оказания медицинской помощи;

содействие обслуживанию новых транспортных связей, освоение новых территорий и ресурсов;

снижение отрицательных последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий;

социально-экономический эффект в связи с повышением удобства и безопасности поездки, сокращением времени пребывания пассажиров в пути;

повышение уровня инвестиционной привлекательности территории и получение дополнительной прибыли от реализации продукции, пользующейся высоким конъюнктурным спросом.

Настоящая Программа разработана с учетом потребностей и транспортной инфраструктуры Республики Марий Эл и включает в себя ряд дорожных объектов, развитие которых - объективная необходимость.

Комплексная реализация программных мероприятий позволит достичь следующих результатов:

1. При запланированном финансировании мероприятий по содержанию автомобильных дорог в период с 2011 по 2015 год будут выполнены только неотложные, текущие работы: установлено 49 процентов требующегося количества барьерных ограждений, заменено 7 процентов существующего тросового ограждения на металлическое барьерное, на 25 процентах протяженности дорог дорожные знаки будут приведены в соответствие с проектами организации дорожного движения, 5 процентов посадочных площадок автобусных остановок будут приведены в нормативное состояние. При переходе на нормативное финансирование мероприятий за 2011 - 2015 годы будет достигнут определенный сдвиг в сторону улучшения технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и, как следствие, повышение безопасности дорожного движения.

2. При запланированном финансировании мероприятий по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог ожидаемым к 2015 году результатом будет:

повышение доли автомобильных дорог, имеющих нормативное состояние, с 1 до 6 процентов;

повышение доли автомобильных дорог, имеющих допустимое состояние, с 20 до 40 процентов;

снижение доли автомобильных дорог, имеющих недопустимое состояние, с 80 до 49 процентов.

3. В период реализации программных мероприятий по строительству и реконструкции 4 процента нуждающихся сельских населенных пунктов в дорогах с твердым покрытием будут обеспечены автомобильными дорогами, связывающими их с сетью дорог общего пользования.

За пять лет реализации Программы будут выполнены следующие задачи:

а) завершено строительство и реконструкция переходящих объектов с высокой степенью готовности:

строительство автомобильной дороги Йошкар-Ола - Дорожный - 2,088 км;

реконструкция автомобильной дороги Одобеляк - Куженер - Параньга - 9,072 км;

б) начата реконструкция под техническую категорию основных дорог республиканского значения на участках высокой интенсивности движения автотранспорта на въезде - выезде из г. Йошкар-Олы:

автомобильной дороги Йошкар-Ола - Уржум на участке с км 4 + 000 по км 10 + 540;

автомобильной дороги Йошкар-Ола - Козьмодемьянск Чебоксары с км 4 + 914 по км 11 + 304;

в) с вводом в эксплуатацию автомобильных дорог Морки - Русский - Кугунур на участке Кульшит - Шордур - 6,120 км, Лоскутово - Кузнецово в границах Республики Марий Эл - 3,500 км и мостового перехода через р. Большая Толмань на км 13 + 500 автомобильной дороги Новый Торъял - Масканур завершено создание опорной сети автомобильных дорог республики;

г) построено 89,258 км автомобильных дорог, связывающих сельские населенные пункты с сетью дорог общего пользования, что позволит обеспечить 67 сельских населенных пунктов с численностью населения 10 894 человека автомобильными дорогами с твердым покрытием.

(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 25.08.2011 N 266)

Ожидаемые конечные результаты от реализации Программы: увеличение доли протяженности республиканских автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, соответствующих предельно допустимым значениям комплексного показателя транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, к общей протяженности республиканских автомобильных дорог общего пользования до 40 процентов;

ремонт 33 процентов автомобильных дорог, требующих безотлагательного ремонта;

капитальный ремонт 24 процентов автомобильных дорог;

капитальный ремонт 49 процентов мостов;

восстановление 25 процентов автобусных остановок;

создание вновь 41 процента автобусных остановок;

создание 48 процентов снегозащитных лесных полос;

завершение строительства и реконструкции переходящих объектов с вводом 11,16 км;

завершение создания опорной сети дорог с вводом 6,120 км;

ликвидация грунтовых разрывов на основных автомобильных дорогах республиканского значения Республики Марий Эл протяженностью 3,5 км;

соединение 67 населенных пунктов с численностью жителей 10 894 человека автомобильными дорогами с твердым покрытием протяженностью 89,258 км с сетью автомобильных дорог общего пользования;

(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 25.08.2011 N 266)

снижение отрицательного воздействия на окружающую среду транспортных средств;

повышение безопасности движения на автомобильных дорогах;

увеличение рынка дорожных работ, рост производственных мощностей в дорожной отрасли;

появление условий для организации дополнительных рабочих мест в дорожной и смежных с ней отраслях.

## Приложение N 1

к республиканской

целевой программе

"Модернизация и развитие сети

автомобильных дорог

общего пользования

в Республике Марий Эл

на 2011 - 2015 годы"

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ, ЗАТРАГИВАЕМЫЕ

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММОЙ "МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ

СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ

МАРИЙ ЭЛ НА 2011 - 2015 ГОДЫ"

───┬───────────────────────┬────────────────────────────────────────

│ Наименование, краткое │ Количественная характеристика проблемы

│   описание проблемы   ├─────────┬─────────┬─────────┬──────────

│                       │значение │в среднем│в среднем│Чувашская

│                       │в Респуб-│   по    │по России│Республика

│                       │  лике   │Приволж- │         │

│                       │Марий Эл │  скому  │         │

│                       │         │  феде-  │         │

│                       │         │ральному │         │

│                       │         │ округу  │         │

───┼───────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────

1 │           2           │    3    │    4    │    5    │    6

───┴───────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────

1.  Отношение протяженности  0,1664    0,1692    0,0441     0,3274

автомобильных  дорог  с

твердым       покрытием

(общего   и    необщего

пользования) к  площади

территории, км/кв. м

2.  Отношение протяженности  0,1572    0,1413    0,0369     0,3069

автомобильных     дорог

общего  пользования   с

твердым   покрытием   к

площади     территории,

км/кв. м

3.  Удельный            вес  63,1000   86,6000   83,4000   96,8000

автомобильных  дорог  с

твердым   покрытием   в

общей     протяженности

автомобильных     дорог

общего     пользования,

процентов

4.  Удельный            вес  90,7000   74,7000   68,3000   96,0000

автомобильных  дорог  с

усовершенствованным

покрытием    в    общей

протяженности

автомобильных  дорог  с

твердым       покрытием

общего     пользования,

процентов

5.  Густота   автомобильных 156,0000  141,0000   37,0000   306,0000

дорог            общего

пользования  с  твердым

покрытием, км дорог  на

1 000 кв. км территории

## Приложение N 2

к республиканской

целевой программе

"Модернизация и развитие сети

автомобильных дорог

общего пользования

в Республике Марий Эл

на 2011 - 2015 годы"

СИСТЕМА

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл

от 25.08.2011 N 266)

──────┬────────────────────────┬────────────┬────────────────┬────────┬─────────────────

│Наименование мероприятия│   Объем    │ Ответственный  │  Срок  │    Ожидаемые

│                        │  финанси-  │  исполнитель   │ испол- │ количественные

│                        │  рования   │                │ нения  │ и качественные

│                        │мероприятия,│                │        │   эффекты от

│                        │   всего    │                │        │   мероприятия

│                        │   (тыс.    │                │        │

│                        │  рублей)   │                │        │

──────┼────────────────────────┼────────────┼────────────────┼────────┼─────────────────

1   │           2            │     3      │       4        │   5    │        6

──────┴────────────────────────┴────────────┴────────────────┴────────┴─────────────────

1.     Совершенствование         105 993,0   ГКУ Республики    2011 -  своевременное

управления                                Марий Эл     2015 гг. принятие решений,

автомобильными  дорогами              "Марийскавтодор"          направленных   на

общего       пользования                                        предотвращение

республиканского                                                разрушения дорог,

значения                                                        снижение дорожно-

транспортных

происшествий

1.1.   Паспортизация              1 500,0    ГКУ Республики    2011 -

автомобильных дорог                       Марий Эл     2015 гг.

"Марийскавтодор"

1.2.   Диагностика                3 600,0    ГКУ Республики    2011 -

автомобильных дорог                       Марий Эл     2015 гг.

"Марийскавтодор"

1.3.   Учет   интенсивности   и   17 200,0   ГКУ Республики    2011 -

состава     транспортных                  Марий Эл     2015 гг.

потоков                               "Марийскавтодор"

1.4.   Межевание   земель   под   20 313,0   ГКУ Республики    2011 -

автомобильными дорогами                   Марий Эл     2013 гг.

"Марийскавтодор"

1.5.   Техническая                47 295,0   ГКУ Республики    2011 -

инвентаризация         и                  Марий Эл     2015 гг.

паспортизация   объектов              "Марийскавтодор"

недвижимости   дорожного

хозяйства

1.6.   Расширение        службы   12 500,0   ГКУ Республики    2011 -

весового контроля                         Марий Эл     2015 гг.

"Марийскавтодор"

1.7.   Развитие и  модернизация   3 585,0    ГКУ Республики    2011 -

лаборатории                               Марий Эл     2015 гг.

"Марийскавтодор"

в том числе:

1.7.1. Поверка          средств    375,0     ГКУ Республики    2011 -

измерений  и  аттестация                  Марий Эл     2015 гг.

испытательного                        "Марийскавтодор"

оборудования

1.7.2. Передвижная лаборатория    1 500,0    ГКУ Республики   2011 год

Марий Эл

"Марийскавтодор"

1.7.3. Керноотборник               550,0     ГКУ Республики   2013 год

Марий Эл

"Марийскавтодор"

1.7.4. Прибор    неразрушающего    400,0     ГКУ Республики   2011 год

экспресс-контроля                         Марий Эл

уплотнения                            "Марийскавтодор"

асфальтобетона

1.7.5. Лабораторный пресс 10 тс    700,0     ГКУ Республики   2012 год

для  испытания  образцов                  Марий Эл

на трещиностойкость                   "Марийскавтодор"

1.7.6. Аттестация  аккредитации     60,0     ГКУ Республики   2012 год

лаборатории  в   системе                  Марий Эл

Росдорсертификации                    "Марийскавтодор"

1.8.   Внедрение  Национального     0,0      ГКУ Республики    2011 -  улучшение

стандарта     Российской                  Марий Эл     2012 гг. управления

Федерации  ГОСТ  Р   ИСО              "Марийскавтодор"          качеством

9001-2008       "Системы                                        дорожных   работ,

менеджмента    качества.                                        выполнение задачи

Требования"                                                     максимального

обеспечения

запросов

пользователей

автомобильных

дорог

1.9.   Внедрение    современных     0,0      ГКУ Республики    2011 -  оборудование

методов       управления                  Марий Эл     2015 гг. дорожной  техники

автомобильными дорогами               "Марийскавтодор"          приборами

ГЛОНАСС/GPS,

установка  постов

метео-          и

видеонаблюдения в

режиме онлайн

2.     Содержание               4 595 300,0  ГКУ Республики    2011 -  повышение    доли

республиканских                           Марий Эл     2015 гг. автомобильных

автомобильных      дорог              "Марийскавтодор"          дорог,    имеющих

общего   пользования   и                                        нормативное     и

искусственных   дорожных                                        допустимое

сооружений                                                      состояние;

сокращение

дорожно-

транспортных

происшествий   по

сопутствующим

дорожным условиям

с 14 до 9%

в том числе:

2.1.   Весенне-летне-осенние    1 064 800,0  ГКУ Республики    2011 -

регламентные работы                       Марий Эл     2015 гг.

"Марийскавтодор"

2.2.   Зимнее        содержание 2 003 300,0  ГКУ Республики    2011 -

автомобильных дорог                       Марий Эл     2015 гг.

"Марийскавтодор"

2.3.   Зимнее содержание мостов  180 400,0   ГКУ Республики    2011 -

Марий Эл     2015 гг.

"Марийскавтодор"

2.4.   Содержание      объектов   24 100,0   ГКУ Республики    2011 -

искусственного освещения                  Марий Эл     2015 гг.

"Марийскавтодор"

2.5.   Ликвидация      дефектов  890 000,0   ГКУ Республики    2011 -

покрытия проезжей части                   Марий Эл     2015 гг.

"Марийскавтодор"

2.6.   Разметка проезжей части    58 800,0   ГКУ Республики    2011 -

Марий Эл     2015 гг.

"Марийскавтодор"

2.7.   Приведение      дорожных  120 500,0   ГКУ Республики    2011 -

знаков в соответствие  с                  Марий Эл     2015 гг.

разработанными проектами              "Марийскавтодор"

организации    дорожного

движения

2.8.   Устройство         вновь  123 900,0   ГКУ Республики    2011 -

барьерных ограждений                      Марий Эл     2015 гг.

"Марийскавтодор"

2.9.   Замена          тросовых   61 700,0   ГКУ Республики    2011 -

ограждений            на                  Марий Эл     2015 гг.

металлические барьерные               "Марийскавтодор"

2.10.  Приведение    посадочных   24 100,0   ГКУ Республики    2011 -

площадок      автобусных                  Марий Эл     2015 гг.

остановок в соответствие              "Марийскавтодор"

с           нормативными

требованиями

2.11.  Ликвидация                 43 700,0   ГКУ Республики    2011 -

древесно-кустарниковой                    Марий Эл     2015 гг.

растительности                        "Марийскавтодор"

3.     Ремонт   республиканских 4 947 900,0  ГКУ Республики    2011 -  ремонт

автомобильных      дорог                  Марий Эл     2015 гг. автомобильных

общего   пользования   и              "Марийскавтодор"          дорог:

искусственных   дорожных                                        обеспечение

сооружений                                                      к    2015    году

нормативных

межремонтных

сроков

с      доведением

объемов ремонтных

работ  с  69%   в

2011 году до  80%

ежегодной

нормативной

потребности

в 2015 году

в том числе:

3.1.   Ремонт     автомобильных 4 862 500,0  ГКУ Республики    2011 -

дорог                                     Марий Эл     2015 гг.

"Марийскавтодор"

3.2.   Ремонт мостов              43 300,0   ГКУ Республики    2011 -

Марий Эл     2015 гг.

"Марийскавтодор"

3.3.   Восстановление             42 100,0   ГКУ Республики    2011 -

автобусных остановок                      Марий Эл     2015 гг.

"Марийскавтодор"

4.     Капитальный       ремонт 5 128 400,0  ГКУ Республики    2011 -

республиканских                           Марий Эл     2015 гг.

автомобильных      дорог              "Марийскавтодор"

общего   пользования   и

искусственных   дорожных

сооружений

в том числе:

4.1.   Капитальный       ремонт 4 138 100,0  ГКУ Республики    2011 -

автомобильных дорог                       Марий Эл     2015 гг.

"Марийскавтодор"

4.2.   Капитальный       ремонт  607 900,0   ГКУ Республики    2011 -

мостов                                    Марий Эл     2015 гг.

"Марийскавтодор"

4.3.   Капитальный       ремонт  315 200,0   ГКУ Республики    2011 -

водопропускных труб                       Марий Эл     2015 гг.

"Марийскавтодор"

4.4.   Устройство         вновь   47 100,0   ГКУ Республики    2011 -

автобусных остановок                      Марий Эл     2015 гг.

"Марийскавтодор"

4.5.   Устройство снегозащитных   20 100,0   ГКУ Республики    2011 -

лесных полос                              Марий Эл     2015 гг.

"Марийскавтодор"

5.     Строительство            3 965 464,0  ГКУ Республики    2011 -  завершение

и          реконструкция                  Марий Эл     2015 гг. строительства

республиканских                       "Марийскавтодор"          и   реконструкции

автомобильных      дорог                                        переходящих

общего   пользования   и                                        объектов

искусственных   дорожных                                        с         высокой

сооружений                                                      степенью

готовности,

строительство

и   реконструкция

наиболее

загруженных

участков

автомобильных

дорог, ликвидация

грунтовых

разрывов

на       основных

автомобильных

дорогах,

строительство

автомобильных

дорог  с  твердым

покрытием,

соединяющих

сельские

населенные пункты

с   сетью   дорог

общего

пользования

6.     Прочие затраты            550 300,0   ГКУ Республики    2011 -

Марий Эл     2015 гг.

"Марийскавтодор"

в том числе:

6.1.   Резерв    средств     на   34 000,0   ГКУ Республики    2011 -

непредвиденные работы  и                  Марий Эл     2015 гг.

затраты                               "Марийскавтодор"

6.2.   Безвозмездные              25 000,0   ГКУ Республики    2011 -

и          безвозвратные                  Марий Эл     2015 гг.

перечисления                          "Марийскавтодор"

государственным

и          муниципальным

организациям

6.3.   Приобретение              423 000,0   ГКУ Республики    2011 -

дорожно-эксплуатационной                  Марий Эл     2015 гг.

техники и оборудования                "Марийскавтодор"

в том  числе  лизинговые  89 373,713  ГКУ Республики    2011 -

платежи                                   Марий Эл     2015 гг.

"Марийскавтодор"

6.4.   Затраты               на   67 700,0   ГКУ Республики    2011 -

проектно-изыскательские                   Марий Эл     2015 гг.

работы,       экспертизу              "Марийскавтодор"

проектно-сметной

документации,      отвод

земельных   участков   и

затраты  на   размещение

заказов  по  ремонту   и

капитальному     ремонту

автомобильных дорог

6.5.   Хранение         резерва    600,0     ГКУ Республики    2011 -

дорожно-строительных                      Марий Эл     2015 гг.

материалов                            "Марийскавтодор"

Общий              объем 19 293 357,0

финансирования,

предусмотренный       по

Программе на весь период

реализации

## Приложение N 3

к республиканской

целевой программе

"Модернизация и развитие сети

автомобильных дорог

общего пользования

в Республике Марий Эл

на 2011 - 2015 годы"

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ

НА 2011 - 2015 ГОДЫ"

(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл

от 25.08.2011 N 266)

(в ценах года реализации Программы, тыс. рублей)

────────────┬────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────

Источники и │Общий объем │                   В том числе по годам

направления │  финанси-  ├───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────

финанси-  │  рования,  │   2011    │   2012    │   2013    │   2014    │   2015

рования   │ предусмот- │           │           │           │           │

│ ренный по  │           │           │           │           │

│ Программе  │           │           │           │           │

│  на весь   │           │           │           │           │

│   период   │           │           │           │           │

│ реализации │           │           │           │           │

────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────

1      │     2      │     3     │     4     │     5     │     6     │     7

────────────┴────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────

Всего        19 293 357,0 2 406 666,0 3 326 146,0 4 129 240,0 4 480 835,0 4 950 470,0

в том числе  19 293 357,0 2 406 666,0 3 326 146,0 4 129 240,0 4 480 835,0 4 950 470,0

за счет

средств

республи-

канского

бюджета

Республики

Марий Эл <*>

Капитальные  4 388 464,0   565 176,0   843 391,0   915 788,0   912 458,0  1 151 651,0

расходы

в том числе  4 388 464,0   565 176,0   843 391,0   915 788,0   912 458,0  1 151 651,0

за счет

средств

республи-

канского

бюджета

Республики

Марий Эл <*>

НИОКР            0,0          0,0         0,0         0,0         0,0         0,0

в том числе      0,0          0,0         0,0         0,0         0,0         0,0

за счет

средств

республи-

канского

бюджета

Республики

Марий Эл <*>

Прочие нужды 14 904 893,0 1 841 490,0 2 482 755,0 3 213 452,0 3 568 377,0 3 798 819,0

в том числе  14 904 893,0 1 841 490,0 2 482 755,0 3 213 452,0 3 568 377,0 3 798 819,0

за счет

средств

республи-

канского

бюджета

Республики

Марий Эл <*>

--------------------------------

<*> Подлежат ежегодному уточнению при формировании республиканского бюджета Республики Марий Эл на очередной финансовый год.

## Приложение N 4

к республиканской

целевой программе

"Модернизация и развитие сети

автомобильных дорог

общего пользования

в Республике Марий Эл

на 2011 - 2015 годы"

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

ПОЭТАПНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл

от 25.08.2011 N 266)

(тыс. рублей)

──────┬──────────────────────────┬──────────────┬─────────────────────────────

│Наименование мероприятия, │Объем финанси-│         В том числе

│   этапы его реализации   │   рования,   ├──────────────┬──────────────

│                          │    всего     │ федеральный  │  республи-

│                          │              │    бюджет    │   канский

│                          │              │              │    бюджет

│                          │              │              │  Республики

│                          │              │              │   Марий Эл

──────┼──────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────

1   │            2             │      3       │      4       │      5

──────┴──────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────

Итого по всем мероприятиям 19 293 357,000                19 293 357,000

2011 год                   2 406 666,000                 2 406 666,000

2012 год                   3 326 146,000                 3 326 146,000

2013 год                   4 129 240,000                 4 129 240,000

2014 год                   4 480 835,000                 4 480 835,000

2015 год                   4 950 470,000                 4 950 470,000

1.     Совершенствование           105 993,000                   105 993,000

управления  автомобильными

дорогами            общего

пользования

республиканского значения

в том числе:

1.1.   Паспортизация                1 500,000                     1 500,000

автомобильных дорог

2011 год                      300,000                       300,000

2012 год                      300,000                       300,000

2013 год                      300,000                       300,000

2014 год                      300,000                       300,000

2015 год                      300,000                       300,000

1.2.   Диагностика  автомобильных   3 600,000                     3 600,000

дорог

2011 год                      600,000                       600,000

2012 год                      700,000                       700,000

2013 год                      700,000                       700,000

2014 год                      800,000                       800,000

2015 год                      800,000                       800,000

1.3.   Учет    интенсивности    и   17 200,000                    17 200,000

состава       транспортных

потоков

2011 год                     3 000,000                     3 000,000

2012 год                     3 200,000                     3 200,000

2013 год                     3 400,000                     3 400,000

2014 год                     3 700,000                     3 700,000

2015 год                     3 900,000                     3 900,000

1.4.   Межевание    земель    под   20 313,000                    20 313,000

автомобильными дорогами

2011 год                     7 883,000                     7 883,000

2012 год                     6 778,000                     6 778,000

2013 год                     5 652,000                     5 652,000

1.5.   Техническая инвентаризация   47 295,000                    47 295,000

и  паспортизация  объектов

недвижимости     дорожного

хозяйства

2011 год                     9 032,000                     9 032,000

2012 год                     9 332,000                     9 332,000

2013 год                     10 855,000                    10 855,000

2014 год                     10 372,000                    10 372,000

2015 год                     7 704,000                     7 704,000

1.6.   Расширение службы весового   12 500,000                    12 500,000

контроля

2011 год                     2 500,000                     2 500,000

2012 год                     2 500,000                     2 500,000

2013 год                     2 500,000                     2 500,000

2014 год                     2 500,000                     2 500,000

2015 год                     2 500,000                     2 500,000

1.7.   Развитие  и   модернизация   3 585,000                     3 585,000

лаборатории

в том числе:

1.7.1. Поверка средств  измерений    375,000                       375,000

и               аттестация

испытательного

оборудования

2011 год                       75,000                        75,000

2012 год                       75,000                        75,000

2013 год                       75,000                        75,000

2014 год                       75,000                        75,000

2015 год                       75,000                        75,000

1.7.2. Передвижная лаборатория      1 500,000                     1 500,000

2011 год                     1 500,000                     1 500,000

1.7.3. Керноотборник                 550,000                       550,000

2013 год                      550,000                       550,000

1.7.4. Прибор      неразрушающего    400,000                       400,000

экспресс-контроля

уплотнения асфальтобетона

2011 год                      400,000                       400,000

1.7.5. Лабораторный пресс  10  тс    700,000                       700,000

для испытания образцов

на трещиностойкость

2012 год                      700,000                       700,000

1.7.6. Аттестация  лаборатории  в     60,000                        60,000

системе Росдорсертификации

2012 год                       60,000                        60,000

1.8.   Внедрение    Национального

стандарта       Российской

Федерации   ГОСТ   Р   ИСО

9001-2008         "Системы

менеджмента      качества.

Требования"

2011 год                       0,000                         0,000

2012 год                       0,000                         0,000

1.9.   Внедрение      современных

методов         управления

автомобильными дорогами

2011 год                       0,000                         0,000

2012 год                       0,000                         0,000

2013 год                       0,000                         0,000

2014 год                       0,000                         0,000

2015 год                       0,000                         0,000

2.     Содержание республиканских 4 595 300,000                 4 595 300,000

автомобильных дорог общего

пользования              и

искусственных     дорожных

сооружений

в том числе:

2.1.   Весенне-летне-осенние      1 064 800,000                 1 064 800,000

регламентные работы

2011 год                    184 800,000                   184 800,000

2012 год                    197 900,000                   197 900,000

2013 год                    212 000,000                   212 000,000

2014 год                    227 000,000                   227 000,000

2015 год                    243 100,000                   243 100,000

2.2.   Зимнее          содержание 2 003 300,000                 2 003 300,000

автомобильных дорог

2011 год                    347 700,000                   347 700,000

2012 год                    372 300,000                   372 300,000

2013 год                    398 800,000                   398 800,000

2014 год                    427 100,000                   427 100,000

2015 год                    457 400,000                   457 400,000

2.3.   Зимнее содержание мостов    180 400,000                   180 400,000

2011 год                     31 300,000                    31 300,000

2012 год                     33 500,000                    33 500,000

2013 год                     35 900,000                    35 900,000

2014 год                     38 500,000                    38 500,000

2015 год                     41 200,000                    41 200,000

2.4.   Содержание        объектов   24 100,000                    24 100,000

искусственного освещения

2011 год                     4 200,000                     4 200,000

2012 год                     4 500,000                     4 500,000

2013 год                     4 800,000                     4 800,000

2014 год                     5 100,000                     5 100,000

2015 год                     5 500,000                     5 500,000

2.5.   Ликвидация        дефектов  890 000,000                   890 000,000

покрытия проезжей части

2011 год                    220 000,000                   220 000,000

2012 год                    200 000,000                   200 000,000

2013 год                    170 000,000                   170 000,000

2014 год                    150 000,000                   150 000,000

2015 год                    150 000,000                   150 000,000

2.6.   Разметка проезжей части      58 800,000                    58 800,000

2011 год                     9 900,000                     9 900,000

2012 год                     11 000,000                    11 000,000

2013 год                     11 800,000                    11 800,000

2014 год                     12 600,000                    12 600,000

2015 год                     13 500,000                    13 500,000

2.7.   Приведение дорожных знаков  120 500,000                   120 500,000

в      соответствие      с

разработанными   проектами

организации      дорожного

движения

2011 год                     20 900,000                    20 900,000

2012 год                     22 400,000                    22 400,000

2013 год                     24 000,000                    24 000,000

2014 год                     25 700,000                    25 700,000

2015 год                     27 500,000                    27 500,000

2.8.   Устройство вновь барьерных  123 900,000                   123 900,000

ограждений

2011 год                     23 200,000                    23 200,000

2012 год                     24 800,000                    24 800,000

2013 год                     26 600,000                    26 600,000

2014 год                     28 500,000                    28 500,000

2015 год                     20 800,000                    20 800,000

2.9.   Замена тросовых ограждений   61 700,000                    61 700,000

на металлические барьерные

2011 год                     10 700,000                    10 700,000

2012 год                     11 500,000                    11 500,000

2013 год                     12 300,000                    12 300,000

2014 год                     13 100,000                    13 100,000

2015 год                     14 100,000                    14 100,000

2.10.  Приведение      посадочных   24 100,000                    24 100,000

площадок        автобусных

остановок в соответствие с

нормативными

требованиями

2011 год                     4 200,000                     4 200,000

2012 год                     4 500,000                     4 500,000

2013 год                     4 800,000                     4 800,000

2014 год                     5 100,000                     5 100,000

2015 год                     5 500,000                     5 500,000

2.11.  Ликвидация                   43 700,000                    43 700,000

древесно-кустарниковой

растительности

2011 год                     7 600,000                     7 600,000

2012 год                     8 100,000                     8 100,000

2013 год                     8 700,000                     8 700,000

2014 год                     9 300,000                     9 300,000

2015 год                     10 000,000                    10 000,000

3.     Ремонт     республиканских 4 947 900,000                 4 947 900,000

автомобильных дорог

общего    пользования    и

искусственных     дорожных

сооружений на них

3.1.   Ремонт автомобильных дорог 4 862 500,000                 4 862 500,000

2011 год                    441 800,000                   441 800,000

2012 год                    709 700,000                   709 700,000

2013 год                   1 013 500,000                 1 013 500,000

2014 год                   1 302 500,000                 1 302 500,000

2015 год                   1 395 000,000                 1 395 000,000

3.2.   Ремонт мостов                43 300,000                    43 300,000

2011 год                     7 500,000                     7 500,000

2012 год                     8 100,000                     8 100,000

2013 год                     8 600,000                     8 600,000

2014 год                     9 200,000                     9 200,000

2015 год                     9 900,000                     9 900,000

3.3.   Восстановление  автобусных   42 100,000                    42 100,000

остановок

2011 год                     7 300,000                     7 300,000

2012 год                     7 800,000                     7 800,000

2013 год                     8 400,000                     8 400,000

2014 год                     9 000,000                     9 000,000

2015 год                     9 600,000                     9 600,000

4.     Капитальный         ремонт 5 128 400,000                 5 128 700,000

республиканских

автомобильных дорог общего

пользования              и

искусственных     дорожных

сооружений на них

4.1.   Капитальный         ремонт 4 138 100,000                 4 138 100,000

автомобильных дорог

2011 год                    298 100,000                   298 100,000

2012 год                    622 400,000                   622 400,000

2013 год                    999 900,000                   999 900,000

2014 год                   1 070 800,000                 1 070 800,000

2015 год                   1 146 900,000                 1 146 900,000

4.2.   Капитальный ремонт мостов   607 900,000                   607 900,000

2011 год                    126 200,000                   126 200,000

2012 год                    131 800,000                   131 800,000

2013 год                    141 200,000                   141 200,000

2014 год                    100 800,000                   100 800,000

2015 год                    107 900,000                   107 900,000

4.3.   Капитальный         ремонт  315 200,000                   315 200,000

водопропускных труб

2011 год                     37 600,000                    37 600,000

2012 год                     52 300,000                    52 300,000

2013 год                     70 000,000                    70 000,000

2014 год                     75 000,000                    75 000,000

2015 год                     80 300,000                    80 300,000

4.4.   Устройство           вновь   47 100,000                    47 100,000

автобусных остановок

2011 год                     8 400,000                     8 400,000

2012 год                     8 700,000                     8 700,000

2013 год                     9 300,000                     9 300,000

2014 год                     10 000,000                    10 000,000

2015 год                     10 700,000                    10 700,000

4.5.   Устройство   снегозащитных   20 100,000                   20 100,000

лесных полос

2011 год                     3 300,000                     3 300,000

2012 год                     3 600,000                     3 600,000

2013 год                     3 800,000                     3 800,000

2014 год                     4 500,000                     4 500,000

2015 год                     4 900,000                     4 900,000

5.     Строительство              3 965 464,000                 3 965 464,000

и            реконструкция

республиканских

автомобильных дорог общего

пользования

и  искусственных  дорожных

сооружений

2011 год                    476 176,000                   476 176,000

2012 год                    767 391,000                   767 391,000

2013 год                    831 788,000                   831 788,000

2014 год                    820 458,000                   820 458,000

2015 год                   1 069 651,000                 1 069 651,000

6.     Прочие затраты              550 300,000                   550 300,000

6.1.   Резерв     средств      на   34 000,000                    34 000,000

непредвиденные  работы   и

затраты

2011 год                     6 000,000                     6 000,000

2012 год                     6 000,000                     6 000,000

2013 год                     7 000,000                     7 000,000

2014 год                     7 000,000                     7 000,000

2015 год                     8 000,000                     8 000,000

6.2.   Безвозмездные            и   25 000,000                    25 000,000

безвозвратные перечисления

государственным          и

муниципальным организациям

2011 год                     5 000,000                     5 000,000

2012 год                     5 000,000                     5 000,000

2013 год                     5 000,000                     5 000,000

2014 год                     5 000,000                     5 000,000

2015 год                     5 000,000                     5 000,000

6.3.   Приобретение                423 000,000                   423 000,000

дорожно-эксплуатационной

техники и оборудования

в  том  числе   лизинговые   89 373,713                    89 373,713

платежи

из них:

2011 год                     89 000,000                    69 000,000

в  том  числе   лизинговые   28 484,440                    28 484,440

платежи

2012 год                     76 000,000                    76 000,000

в  том  числе   лизинговые   23 233,817                    23 233,817

платежи

2013 год                     84 000,000                    84 000,000

в  том  числе   лизинговые   21 396,662                    21 396,662

платежи

2014 год                     92 000,000                    92 000,000

в  том  числе   лизинговые   8 678,961                     8 678,961

платежи

2015 год                     82 000,000                   102 000,000

в  том  числе   лизинговые   7 579,833                     7 579,833

платежи

6.4.   Затраты                 на   67 700,000                    67 700,000

проектно-изыскательские

работы,         экспертизу

проектно-сметной

документации,        отвод

земельных    участков    и

затраты   на    размещение

заказов   по   ремонту   и

капитальному       ремонту

автомобильных дорог

2011 год                     10 400,000                    10 400,000

2012 год                     13 100,000                    13 100,000

2013 год                     12 900,000                    12 900,000

2014 год                     14 700,000                    14 700,000

2015 год                     16 600,000                    16 600,000

6.5.   Хранение           резерва    600,000                       600,000

дорожно-строительных

материалов

2011 год                      100,000                       100,000

2012 год                      110,000                       110,000

2013 год                      120,000                       120,000

2014 год                      130,000                       130,000

2015 год                      140,000                       140,000

## Приложение N 5

к республиканской

целевой программе

"Модернизация и развитие сети

автомобильных дорог

общего пользования

в Республике Марий Эл

на 2011 - 2015 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

РЕСПУБЛИКАНСКИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ,

РЕКОМЕНДУЕМЫХ К СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ

(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл

от 25.08.2011 N 266)

─────┬────────────────┬─────┬───────┬────────┬────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

│  Наименование  │ Вид │Протя- │Перспек-│ Кате-  │Количество километров, вводимых в эксплуатацию, и ориентировочная стоимость строительства и

│ автомобильной  │работ│ жен-  │ тивная │ гория  │               реконструкции, млн рублей (в ценах года реализации Программы)

│дороги (участка)│     │ ность │ интен- │сущест- ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

│                │     │участ- │сивность│вующая/ │                                        в том числе

│                │     │  ка   │ движе- │перспек-├──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────────┬────────────────

│                │     │ доро- │  ния,  │ тивная │   2011 год   │   2012 год   │   2013 год   │   2014 год   │   2015 год    │2011 - 2015 годы

│                │     │  ги,  │ авто-  │        ├──────┬───────┼──────┬───────┼──────┬───────┼──────┬───────┼──────┬────────┼───────┬────────

│                │     │  км   │мобиль/ │        │  км  │ млн   │  км  │ млн   │  км  │ млн   │  км  │ млн   │  км  │  млн   │  км   │  млн

│                │     │       │ сутки  │        │      │рублей │      │рублей │      │рублей │      │рублей │      │ рублей │       │ рублей

─────┼────────────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┼────────

1  │       2        │  3  │   4   │   5    │   6    │  7   │   8   │  9   │  10   │  11  │  12   │  13  │  14   │  15  │   16   │  17   │   18

─────┴────────────────┴─────┴───────┴────────┴────────┴──────┴───────┴──────┴───────┴──────┴───────┴──────┴───────┴──────┴────────┴───────┴────────

Всего                  113,638                   13,236 476,176 24,510 767,391 22,502 831,788 21,560 820,458 31,830 1069,651 113,638 3965,464

в том числе:

1.    Строительство и        24,380                           113,000 2,088  192,928 9,302  427,997 8,560  342,371 4,430  389,968  24,380  1466,264

реконструкция

основных

автомобильных

дорог общего

пользования и

искусственных

дорожных

сооружений

1.1.  Автомобильная    С <*>  2,088   4 230     -/II          50,000  2,088  89,928                                                 2,088  139,928

дорога

Йошкар-Ола -

Дорожный

1.2.  Автомобильная

дорога Одобеляк

- Куженер -

Параньга

на участках:

км 0 + 000 -      Р <*> 6,632   1 800    IV/III         63,000         63,000  6,632  67,997                                  6,632  193,997

км 6 + 632

км 6 + 632 -       Р    2,440   1 800    IV/III                        40,000         100,000 2,440  50,145                   2,440  190,145

км 9 + 072

1.3.  Автомобильная      Р    6,250   11 500   II/IB                                        150,000        150,000        150,000          450,000

дорога

Йошкар-Ола -

Уржум на участке

км 4 + 000 -

км 10 + 540

1.4.  Автомобильная      Р    4,840   4 000     II/I                                                                       80,000           80,000

дорога

Йошкар-Ола -

Козьмодемьянск -

Чебоксары

на участке

км 4 + 914 -

км 11 + 304

1.5.  Автомобильная      С    6,120     не      -/IV                                        40,000  6,120  52,226                   6,120   92,226

дорога Морки -                  более

Русский Кугунур                  500

на участке

Кульшит - Шордур

1.6.  Объездная          С    2,67      не      -/IV                                 2,670  70,000                                  2,670   70,000

автомобильная                   более

дорога пгт Морки                 500

на участке

а/д Морки -

Шоруньжа до а/д

Морки - Сернур

1.7.  Автомобильная      С    3,500     не      -/IV                                                       40,000  3,500   90,000   3,500  130,000

дорога Лоскутово                более

- Кузнецово в                    500

границах

Республики

Марий Эл

(с мостом)

1.8.  Мостовой переход   С    0,930     не      -/IV                                                       50,000  0,930   69,968   0,930  119,968

через реку                      более

Большая Толмань                  500

на автомобильной

дороге Новый

Торъял -

Масканур

2.    Строительство и        88,066                    13,236 361,866 22,422 567,773 13,200 397,221 13,000 467,717 27,400 669,083  89,258  2463,660

реконструкция

сельских дорог,

связывающих

населенные

пункты с сетью

дорог общего

пользования:

2.1.  Автомобильная      С    3,890     не      -/IV   3,890  116,862                                                               3,890  116,862

дорога                          более

Кельмаксола -                    500

Лайсола - Алеево

в Советском

районе

Республики

Марий Эл

2.2.  Автомобильная      С    2,578     не      -/IV   2,578  90,491                                                                2,578   90,491

дорога Учейкино                 более

- Данилкино -                    500

Чапейкино

Волжского района

2.3   Подъездная         С    0,415     не      -/IV   0,415  15,992                                                                0,415   15,922

автомобильная                   более

дорога к д.                      500

Нурумбал в

Звениговском

районе

Республики

Марий Эл

2.4.  Подъездная         С    2,660     не      -/IV   2,660  37,585                                                                2,660   37,585

автомобильная                   более

дорога                           500

к Алмаметьево

в Моркинском

районе

Республики

Марий Эл

2.5.  Автомобильная      С    0,993     не      -/IV   0,993  31,685                                                                0,993   31,685

дорога Подъезд к                более

д. Ямолино                       500

Горномарийского

района

2.6.  Автомобильная      С    2,700     не      -/IV   2,700  69,321                                                                2,700   69,321

дорога Русская                  более

Ляжмарь - Иштыра                 500

Параньгинского

района

2.7.  Автомобильная      С   1,192      не      -/IV                  1,192  27,177                                                1,192   27,177

дорога                          более

Подъезд к д.                     500

Тушналы

Горномарийского

района

2.8.  Автомобильная      С    5,340     не      -/IV                  5,340  149,092                                                5,340  149,092

дорога                          более

Сидельниково -                   500

Иванбеляк -

Липша - Черное

Озеро на участке

Сидельниково -

Иванбеляк

Звениговского

района

2.9.  Автомобильная      С    0,410     не      -/IV                  0,410   6,297                                                 0,410   6,297

дорога Подъезд к                более

д. Старокрещено                  500

Новоторъяльского

района

2.10. Автомобильная      С    1,880     не      -/IV                  1,880  44,601                                                 1,880   44,601

дорога Мустаево                 более

- Захарово                       500

на участке

км 2 + 000 -

км 3 + 840

Сернурского

района

2.11. Автомобильная      С    3,300     не      -/IV                  3,300  80,676                                                 3,300   80,676

дорога Подъезд                  более

к д. Кадышево,                   500

д. Коптяково

Горномарийского

района

2.12. Подъездная         С    0,500     не      -/IV                  0,500  12,965                                                 0,500   12,965

автомобильная                   более

дорога к дер.                    500

Куприяново

Сернурского

района

2.13. Подъездная         С    1,000     не      -/IV                  1,000  24,447                                                 1,000   24,447

автомобильная                   более

дорога к дер.                    500

Якнуры

Горномарийского

района

2.14. Автомобильная      С    2,500     не      -/IV                  2,500  61,120                                                 2,500   61,120

дорога Емангаши                 более

- Мороскино                      500

Горномарийского

района

2.15. Автомобильная      С    1,800     не      -/IV                  1,800  44,004                                                 1,800   44,004

дорога                          более

Токпердино -                     500

Варангуж

Моркинского

района

2.16. Автомобильная      С    0,400     не      -/IV                  0,400   9,779                                                 0,400   9,779

дорога Лопово -                 более

Шургунур                         500

Мари-Турекского

района

2.17. Подъездная         С    1,500     не      -/IV                  1,500  39,275                                                 1,500   39,275

автомобильная                   более

дорога к дер.                    500

Нижнее

Сарлайкино

Горномарийского

района

2.18. Подъездная         С    0,900     не      -/IV                  0,900  23,565                                                 0,900   23,565

автомобильная                   более

дорога к дер.                    500

Куликалы Первые,

дер. Куликалы

Третьи

Горномарийского

района

2.19. Подъездная         С    0,500     не      -/IV                  0,500  13,091                                                 0,500   13,091

автомобильная                   более

дорога к дер.                    500

Новая Пижмарь

Мари-Турекского

района

2.20. Автомобильная      С    1,200     не      -/IV                  1,200  31,684                                                 1,200   31,684

дорога Изи Памаш                более

- Мари-Кугунур -                 500

Лавраенер

Сернурского

района

2.21. Подъездная         С    1,500     не      -/IV                                 1,500  42,814                                  1,500   42,814

автомобильная                   более

дорога к дер.                    500

Юшуттур

Моркинского

района

2.22. Автомобильная      С    1,400     не      -/IV                                 1,400  36,963                                  1,400   36,963

дорога Подъезд                  более

к д. Сергушкино                  500

Звениговского

района

2.23. Автомобильная      С    4,000     не      -/IV                                 4,000  105,611                                 4,000  105,611

дорога                          более

Шорсола -                        500

Ружбеляк -

Средний Шургуял -

Руду-Шургуял

Куженерского

района

2.24. Подъездная         С    1,300     не      -/IV                                 1,300  34,323                                  1,300   34,323

автомобильная                   более

дорога                           500

к дер. Большая

Мушерань

Моркинского

района

2.25. Подъездная         С    1,000     не      -/IV                                 1,000  26,402                                  1,000   26,402

автомобильная                   более

дорога к дер.                    500

Йошкар Памаш

Сернурского

района

2.26. Автомобильная      С    1,000     не      -/IV                                 1,000  26,402                                  1,000   26,402

дорога Большой                  более

Кожлаял - Малый                  500

Кожлаял

Моркинского

района

2.27. Подъездная         С    1,000     не      -/IV                                 1,000  26,402                                  1,000   26,402

автомобильная                   более

дорога к дер.                    500

Купсола

Моркинского

района

2.28. Автомобильная      С    1,000     не      -/IV                                 1,000  26,402                                  1,000   26,402

дорога Коркатово                более

- Краснояр                       500

Моркинского

района

2.29. Автомобильная      С    0,600     не      -/IV                                 0,600  15,841                                  0,600   15,841

дорога Микряково                более

- Сосновка                       500

Горномарийского

района

2.30. Подъездная         С    0,400     не      -/IV                                 0,400  10,561                                  0,400   10,561

автомобильная                   более

дорога к дер.                    500

Лапкино

Горномарийского

района

2.31. Автомобильная      С    3,000     не      -/IV                                 3,000  85,149                                  3,000   85,149

дорога Большой                  более

Ляждур - Верхний                 500

Нольдур

Куженерского

района

2.32. Автомобильная      С    2,000     не      -/IV                                 2,000  56,776                                  2,000   56,776

дорога Большой                  более

Торешкюбар -                     500

Средний

Торешкюбар

Сернурского

района

2.33. Автомобильная      С    1,500     не      -/IV                                 1,500  43,779                                  1,500   43,779

дорога Сенда -                  более

Уржумноля                        500

Мари-Турекского

района

2.34. Автомобильная      С    1,500     не      -/IV                                 1,500  43,779                                  1,500   43,779

дорога Морки -                  более

Нуръял -                         500

Норепсола

Моркинского

района

2.35. Автомобильная      С    1,000     не      -/IV                                 1,000  28,383                                  1,000   28,383

дорога Калеево -                более

Кугушень                         500

Сернурского

района

2.36. Автомобильная      С    0,500     не      -/IV                                 0,500  14,192                                  0,500   14,192

дорога Малый                    более

Серманангер -                    500

Большой

Серманангер

Горномарийского

района

2.37. Подъездная         С    0,500     не      -/IV                                 0,500  14,192                                  0,500   14,192

автомобильная                   более

дорога                           500

к дер. Шунангер

Горномарийского

района

2.38. Подъездная         С    3,000     не      -/IV                         45,500  3,000  41,977                                  3,000   87,477

автомобильная                   более

дорога                           500

к дер. Шойдум

Куженерского

района

2.39. Автомобильная      С    3,700     не      -/IV                                                       59,500  3,700   43,962   3,700  103,462

дорога Шоруньжа                 более

- Муканай -                      500

Ямбатор - Паймыр

Моркинского

района

2.40. Подъездная         С    4,000     не      -/IV                                                       80,000  4,000   39,236   4,000  119,236

автомобильная                   более

дорога к дер.                    500

Мари-Шолкер

Мари-Турекского

района

2.41. Автомобильная      С    2,500     не      -/IV                                                               2,500   72,897   2,500   72,897

дорога                          более

Шой-Шудумарь -                   500

Ирмарь

Куженерского

района

2.42. Автомобильная      С    1,500     не      -/IV                                                               1,500   46,843   1,500   46,843

дорога                          более

Шарибоксад -                     500

Полаткино

Волжского района

2.43. Автомобильная      С    0,800     не      -/IV                                                               0,800   24,296   0,800   24,296

дорога Усола -                  более

Мартышкино -                     500

Пикузино

Горномарийского

района

2.44. Автомобильная      С    0,400     не      -/IV                                                               0,400   12,148   0,400   12,148

дорога                          более

Панькино -                       500

Запольные

Пертнуры

Горномарийского

района

2.45. Подъездная         С    0,400     не      -/IV                                                               0,400   12,148   0,400   12,148

автомобильная                   более

дорога к дер.                    500

Апшак-Пеляк

Горномарийского

района

2.46. Автомобильная      С    4,200     не      -/IV                                                               4,200  117,443   4,200  117,443

дорога Еласы -                  более

Миняшкино                        500

Новая - Юнготы -

Амануры

Горномарийского

района

2.47. Подъездная         С    2,300     не      -/IV                                                               2,300   69,459   2,300   69,459

автомобильная                   более

дорога к дер.                    500

Вонжедур

Моркинского

района

2.48. Автомобильная      С    2,000     не      -/IV                                                               2,000   62,108   2,000   62,108

дорога Лесной -                 более

Токпаево                         500

Мари-Турекского

района

2.49. Автомобильная      С    1,800     не      -/IV                                                               1,800   54,359   1,800   54,359

дорога Юрдур -                  более

Ерумбал                          500

Моркинского

района

2.50. Автомобильная      С    1,500     не      -/IV                                                               1,500   43,375   1,500   43,375

дорога                          более

Косолапово -                     500

Азянково

Мари-Турекского

района

2.51. Подъездная         С    1,000     не      -/IV                                                               1,000   31,054   1,000   31,054

автомобильная                   более

дорога к дер.                    500

Юркино

Медведевского

района

2.52. Автомобильная      С    0,500     не      -/IV                                                               0,500   15,185   0,500   15,185

дорога Лопово -                 более

Люсинер                          500

Мари-Турекского

района

2.53. Подъездная         С    0,400     не      -/IV                                                               0,400   12,422   0,400   12,422

автомобильная                   более

дорога к дер.                    500

Когаркино

Горномарийского

района

2.54. Подъездная         С    0,400     не      -/IV                                                               0,400   12,148   0,400   12,148

автомобильная                   более

дорога к дер.                    500

Верхние

Памъялы

Звениговского

района

3.    Затраты                                                  1,310          6,690          6,570         10,370          10,600           35,540

заказчика

на ПИР <***>,

экспертизу

ПСД <****>,

временные здания

и сооружения,

непредвиденные

работы и

затраты,

отвод земельных

участков и

другие

--------------------------------

<*> С - строительство.

<**> Р - реконструкция.

<***> ПИР - проектно-изыскательские работы.

<****> ПСД - проектно-сметная документация.