|  | Утвержден распоряжением председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Моркинского муниципального района от 15 февраля 2021 года № 3 |
| --- | --- |

## П Л А Н

организационно-технических мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья

на территории Моркинского муниципального района в 2021 году

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Организационные мероприятия |
| 1.1. | Уточнение состава муниципальных противопаводковых комиссий. | до 25 февраля | Главы администраций муниципальных образований |
| 1.2. | Организация работы муниципальных противопаводковых комиссий. | с 25 февраля | Главы администраций муниципальных образований |
| 1.3. | Корректировка планов мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод с учетом технического состояния ГТС и выданных контрольными и надзорными органами предписаний и рекомендаций. | до 28 февраля | Председатели муниципальных противопаводковых комиссий |
| 1.4. | Назначение ответственных за подготовку ГТС к пропуску весеннего половодья по каждому гидроузлу. | до 1 марта | Председатели муниципальных противопаводковых комиссий |
| 1.5. | Закрепление членов районных противопаводковых комиссий за гидроузлами и другими объектами повышенной опасности с целью контроля и оперативного руководства в случае необходимости принятия оперативных мер для предотвращения возникновения и ликвидации аварийных ситуаций. | до 1 марта | Председатели муниципальных противопаводковых комиссий |
| 1.6. | Уточнение населенных пунктов, (названия улиц, номера домов), попадающих (подверженных риску попадания) в зоны возможного затопления (подтопления), количество проживающего в них населения с составлением списков граждан, подлежащих возможной эвакуации (временного отселения). Направление информации в Администрацию Моркинского муниципального района. | до 1 марта | Председатели муниципальных противопаводковых комиссий |
| 1.7. | Уточнение состава сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ, в том числе землеройной и грузоподъемной техники, имеющейся в строительных организациях, при отсутствии – заключение соглашений (договоров) на использование техники сторонних организаций. Направление информации о составе сил и средств, о заключенных договорах в Администрацию Моркинского муниципального района. | до 1 марта до 5 марта | Председатели муниципальных противопаводковых комиссий |
| 1.8. | Уточнение: порядка оповещения населения при возникновении угрозы затопления (подтопления); порядка представления информации в ЕДДС муниципального образования; путей и порядка эвакуации населения из возможных зон затопления (подтопления), в том числе граждан неспособных самостоятельно эвакуироваться, мест (пунктов) для их временного размещения, а также порядка оказания им необходимой помощи и первоочередного жизнеобеспечения; списков и порядка эвакуации домашних животных из возможных зон затопления (подтопления); мест временного размещения с/х животных, а также порядка обеспечения их жизнедеятельности. | до 1 марта | Председатели муниципальных противопаводковых комиссий |
| 1.9. | Уточнение: наличия и номеров телефонов, порядка организации связи с каждой из плотин (ответственным за безопасность гидротехнических сооружений в период паводка); количества обученного действиям в чрезвычайных ситуациях эксплуатационного персонала ГТС. | до 6 марта | Председатели муниципальных противопаводковых комиссий |
| 1.10. | Уточнение перечня объектов электроэнергетики и газоснабжения, подпадающих в зону возможного затопления (подтопления) (воздушные и кабельные линий, подстанционное оборудование, тепловые сети, центральные тепловые пункты, котельные, газопроводы и т.д.). Составление на период паводка графика дежурства и осмотров состояния электросетей, теплосетей и газопроводов. | до 6 марта до 6 марта | Моркинского района электрические сети филиала «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»; Моркинский участок АО «Энергия»; Моркинское ЛПУМГ – филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». |
| 1.11. | Обеспечение своевременного информирования населения о запрете выхода на весенний лед. Установка (обновление) знаков безопасности и запрещающих аншлагов. | до 6 марта | Главы администраций муниципальных образований |
| 1.12. | Проведение заседаний межведомственной рабочей группы по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод при Правительственной комиссии. | 11 марта, 1 апреля | Члены межведомственной рабочей группы по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод; Председатели муниципальных противопаводковых комиссий. |
| 1.13. | Оказание методической помощи органам местного самоуправления в Моркинском муниципальном районе по разъяснению порядка и содержания действий органов управления, организаций и населения в условиях чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком. | до 11 марта | Отдел ГОиЧС и мобилизационной работе администрации Моркинского муниципального района |
| 1.14. | Уточнение: перечня плотин, по которым проходят дороги общего пользования; перечня объектов транспортных магистралей (автомобильных дорог и искусственных сооружений), подверженных затоплению (подтоплению); перечня мостов, на которых необходимо организовать постоянное наблюдение за пропуском ледохода и паводковых вод. | до 11 марта | Председатели муниципальных противопаводковых комиссий |
| 1.15. | Организация работы с населением, проживающим на территориях, подверженных риску подтопления, направленную на страхование граждан и юридических лиц от рисков, связанных с паводком, в том числе сельскохозяйственного страхования. Направление информации о проведенной работе в Администрацию Моркинского муниципального района | до 14 марта | Председатели муниципальных противопаводковых комиссий |
| 1.16. | Уточнение: состава сил и средств районного звена ТП РСЧС Республики Марий Эл, привлекаемых к действиям по ликвидации ЧС, вызванных паводком; мест базирования группировки сил и средств; порядка оповещения, сбора и организации связи с руководителями формирований; порядка управления группировкой сил и средств. | до 14 марта | Отдел ГОиЧС и мобилизационной работе администрации Моркинского муниципального района |
| 1.17. | Определение объема и мест нахождения (складирования) строительных и инертных материалов (лопаты, мешки, мешки с песком, песок, щебень). Определение порядка отпуска и их доставки к местам возможного проведения неотложных аварийно-восстановительных работ (порядок погрузки, транспортирования, разгрузки). | до 14 марта | Председатели муниципальных противопаводковых комиссий |
| 1.18. | Уточнение состояния и исправного функционирования таксофонов, используемых в паводковый период для экстренных сообщений. | до 20 марта | Филиал в Республике Марий Эл ПАО «Ростелеком» |
| 1.19. | Включение, на период паводка, в состав документации ЕДДС: уточненных номеров телефонов для организации связи с каждой из плотин и наблюдательных пунктов, оборудованных вблизи ГТС (ответственными за безопасность гидротехнических сооружений в период паводка); журнала наблюдений за паводковой обстановкой и состоянием ГТС. | до 20 марта | Председатели муниципальных противопаводковых комиссий; ЕДДС муниципальных образований |
| 1.20. | Определение альтернативных вариантов обеспечения питьевой водой населения (расфасованной в емкости автомашинами и питьевыми цистернами для подвоза ее населению). | до 20 марта | Председатели муниципальных противопаводковых комиссий |
| II. Практические мероприятия |
| 2.1. | Обеспечение готовности всех ГТС к пропуску весеннего паводка. | до 27 марта | Председатели муниципальных противопаводковых комиссий |
| 2.2. | Очистка от мусора и древесно-кустарниковой растительности дренажных и водоотводных канав в населенных пунктах, прибрежных полос и водоохранных зон рек и водоемов (особое внимание обратить на состояние зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения). | до 14 марта | Председатели муниципальных противопаводковых комиссий. |
| 2.3. | Вырубка древесно-кустарниковой растительности в местах возможного образования ледовых заторов. | до 14 марта | Председатели муниципальных противопаводковых комиссий. |
| 2.4. | Обеспечение готовности систем оповещения и информирования населения. Проведение внеплановых проверок местных систем оповещения. | до 14 марта | Председатели муниципальных противопаводковых комиссий. |
| 2.5. | Проведение проверок готовности мобильных отрядов для проведения укрепительных работ и ликвидации возможных ЧС, вызываемых паводками, при необходимости, заключение договоров на оказание услуг по локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций на ГТС. | до 20 марта | Председатели муниципальных противопаводковых комиссий. |
| 2.6. | Проведение обследования бесхозяйных и бездействующих артскважин. Принятие необходимых мер по недопущению загрязнения подземных водных объектов. | до 20 марта | Председатели муниципальных противопаводковых комиссий. |
| 2.7. | Проведение предпаводкового обследования технического состояния ГТС: очистка водопропускных трактов от предметов, препятствующих прохождению воды; усиление крепления откосов гидросооружений и берегов, очистка от наледей и снега нагорных канав и кюветов, закрепление сооружений, подверженных воздействию льда; проведение ремонта дорог и подъездов к ГТС, складам материалов, проездов по гребням плотин и дамб; проверка знания обязанностей обслуживающим персоналом; проверка наличия и исправность средств связи; проверка наличия должностных инструкций; проверка наличия и состояния резервов материальных ресурсов. Направление копий актов предпаводкового обследования технического состояния ГТС в Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды и Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл через Администрацию Моркинского муниципального района. | до 20 марта до 26 марта | Председатели муниципальных противопаводковых комиссий |
| 2.8. | Организация выполнения мероприятий по предупреждению загрязнения, засорения водных объектов талыми водами с территорий животноводческих комплексов, складов минеральных удобрений и горючих смазочных материалов. | до 20 марта | Руководители сельхозпредприятий. |
| 2.9. | Выполнение мероприятий по подготовке хозяйственно-питьевых водопроводов и канализационных сооружений к работе в паводковый период, по предотвращению попадания ливневых, талых вод в сети хозфекальной канализации. Проведение внешнего осмотра сетей, состояния смотровых колодцев. Организация защиты источников водоснабжения, обеспечение водопроводов достаточным количеством реагентов и обеззараживающих средств, исходя из суточного расходования, неукоснительного соблюдения технологии водоподготовки и водоочистки. Техническое обслуживание скважин, резервуаров для хранения воды, наружных водоразборов (колонок), смотровых колодцев, расположенных на территории, подвергающейся подтоплению. Осуществление производственного контроля качества питьевой воды в процессе водоподготовки и в разводящих сетях с учетом паводковой обстановки. Принятие мер по обеспечению населения качественной питьевой водой и недопущению аварийных сбросов неочищенных стоков. | до 25 марта до 20 марта до 20 марта до 25 марта март-апрель постоянно | ООО «Жилкомсервис» |
| 2.10. | Создание запасов инертных материалов в доступной близости от места расположения аварийных ГТС, уточнение порядка их доставки к местам возможных размывов тела плотины, наличия и исправности инженерной техники для проведения работ. Определение места устройства прорана в теле плотины на случай возникновения аварийной ситуации для гидроузлов с неисправной запорной арматурой, требующих капитального ремонта. | до 25 марта | Председатели муниципальных противопаводковых комиссий |
| 2.12. | Определение объектов, затопление которых может привести к загрязнению поверхностных и подземных вод - источников водоснабжения и повлечь за собой изменение условий водопользования населения (в районе кладбищ, скотомогильников, полигонов складирования бытовых и промышленных отходов, складов ядохимикатов и пестицидов, попадающих в зону возможного подтопления). Взять на контроль и установить особый режим наблюдения за такими объектами с принятием соответствующих мер в случае возникновения аварийной ситуации, в т.ч. проведение обеззараживания воды децентр. систем водоснабжения (каптажей, общественных колодцев и колонок). Информирование населения через СМИ об ухудшении качества питьевой воды и об изменении условий водоснабжения. | до 25 марта март-апрель март-апрель | Председатели муниципальных противопаводковых комиссий. Управление Росптребнадзора по Республике Марий Эл; Комитет ветеринарии Республики Марий Эл. |
| 2.13. | Координация деятельности соответствующих служб по подготовке хозяйственно-питьевых водопроводов и канализационных сооружений к работе в паводковый период. | до 25 марта | Председатели муниципальных противопаводковых комиссий |
| 2.14. | Подготовка транспортных средств к выполнению эвакоперевозок. | до 25 марта | МУ «Отдел по образованию и делам молодежи администрации Моркинского муниципального района» |
| 2.15. | Выполнение комплекса мероприятий по подготовке транспортных магистралей и сооружений, мостового хозяйства к весеннему половодью. Заготовка аварийных запасов материалов на случай ликвидации чрезвычайных ситуаций. | до 25 марта | Председатели муниципальных противопаводковых комиссий |
| 2.16. | Проведение обследования помещений, зданий и учреждений для временного отселяемого и эвакуируемого из зон затопления населения. | до 29 марта | Председатели муниципальных противопаводковых и эвакуационных комиссий |
| 2.17. | Проведение осмотров состояния береговых и пойменных участков подводных переходов газопроводов на предмет обнаружения размывов, провисов, видимой вибрации труб на размытых или оголенных участках (урезах, пойме, оврагах, ручьях и т.д.), смещения грузов на трубопроводе, повреждения изоляционного покрытия трубопровода. Принятие срочных мер по ликвидации аварийного состояния. | по отд. графику (до 29 марта) | Моркинское ЛПУМГ – филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» |
| III. Мероприятия в период интенсивного снеготаяния |
| 3.1. | Исключение несанкционированных сбросов сточных вод и токсичных веществ в водные объекты; очистка силами подрядных дорожных организаций дождеприемных решеток от мусора, снежных валов и наледей, препятствующих стоку воды; организация круглосуточного дежурства. | В периоды интенсивного снеготаяния и оттепелей | Председатели муниципальных противопаводковых комиссий. |
| 3.2. | Организация приведения в готовность землеройной и грузоподъемной техники, имеющейся в дорожных и строительных организациях. | к 1 апреля | Председатели муниципальных противопаводковых комиссий |
| IV. Информирование населения |
| 4.1. | Проведение информирования населения (сельские сходы, местные СМИ) о предварительном прогнозе прохождения паводка по территории района и мерах по защите населения | до 1 марта | Председатели муниципальных противопаводковых комиссий |
| 4.2 | Подготовка и распространение среди жителей традиционно затопляемых (подтопляемых) территорий памяток о порядке действий при угрозе затопления (подтопления). | до 25 марта | Председатели муниципальных противопаводковых комиссий |
| 4.3. | Проведение разъяснительной работы и информирование населения (сельские сходы, подворовые обходы, местные СМИ) о складывающейся паводковой обстановке, о наличии/отсутствии угрозы затопления (подтопления), порядке действий и принятии мер для снижения ущерба от воздействия паводковых вод в случае подтопления. | март-апрель | Председатели муниципальных противопаводковых комиссий |
| V. Информационное взаимодействие |
| 5.1. | Осуществление информационного обмена между ЕДДС района и через «Информационный центр Республики Марий Эл» об угрозе и факте возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций: тел. / факс 63-01-79; e-mail: eser_rmel@mari-el.ru | март-апрель | ЕДДС Моркинского муниципального района |
| VI. Контроль выполнения мероприятий |
| 6.1 | Информацию о ходе выполнения мероприятий Плана еженедельно по средам, начиная с 1 марта 2021 г. направлять в Администрацию Моркинского муниципального района. | с 1 марта еженедельно по средам | Исполнители, определенные настоящим Планом организационно-технических мероприятий. |

______________