| "КАЗАНСКИЙ ЯЛ КУНДЕМ " МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНИЙЫН АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ ПУНЧАЛ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАЗАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

от  17 июня 2013 года  №  30

О подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы

к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов

В целях своевременной и надлежащей подготовки и обеспечения устойчивой работы объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы, в соответствии с постановлением Правительства Республики Марий Эл от 9 апреля 2013 года № 98 «О подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы в Республике Марий Эл к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов» администрация муниципального образования «Казанское сельское поселение» постановляет:

1.  Для координации работы и оказания практической помощи в вопросах подготовки к осенне-зимнему периоду 2013-2014 годов образовать межведомственную комиссию по подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы муниципального образования «Казанское сельское поселение» к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов и  утвердить ее прилагаемый состав.

2. Утвердить прилагаемый План-график организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы муниципального образования «Казанское сельское поселение» к работе            в осенне-зимний период 2013-2014 годов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

| Глава администрации муниципального образования «Казанское сельское поселение» | Р.Р. Салихов |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Казанского сельского поселения

от 17 июня 2013 г.  №  30

СОСТАВ

межведомственной комиссии по подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы муниципального образования «Казанское сельское поселение» к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов

| Салихов Р.Р. | - глава администрации муниципального образования «Казанское сельское поселение», председатель комиссии. |
| --- | --- |
| Марьина Т.М. | - главный специалист администрации муниципального образования «Казанское сельское поселение», заместитель председателя комиссии. |
| Артемьева И.Е. | - специалист администрации муниципального образования «Казанское сельское поселение», секретарь |
| Члены комиссии: |  |
| Логинова О.П. | - ведущий специалист администрации муниципального образования «Казанское сельское поселение»; |
| Швецова А.А. | - руководитель МУ «Отдел культуры администрации Сернурского муниципального района» (по согласованию); |
| Танерова А.Н. | - руководитель Отдела образования и по делам молодежи Сернурского муниципального района (по согласованию) |
| Глазырин П.А. | - директор филиала «Северо-Восточные тепловые сети» ООО «Марикоммунэнерго» (по согласованию); |
| Пайбаршева С.М. | - директор МОУ «Казанская средняя (полная) общеобразовательная школа» |
| Пирогова Н.Л. | - директор ГБОУ РМЭ «Казанская школа-интернат» |
| Иванова Л.С. | - заведующая Казанской врачебной амбулатории |
| Капитонова Л.В. | - директор ГУ РМЭ «Казанский специальный дом для одиноких престарелых» |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Казанского сельского поселения

от 17  июня 2013 г.  № 30

ПЛАН-ГРАФИК

организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы муниципального образования «Казанское сельское поселение»

к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | В администрации МО «Казанское сельское поселение» создать рабочую комиссию для организации и координации работ по подготовке объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2013-2014 годов. | Глава администрации Салихов Р.Р.. | июнь 2013 г. |
| 2. | Провести инвентаризацию остатков топлива от отопительного сезона 2012-2013 годов и информацию о ее результатах представить в районную комиссию. | Глава администрации Салихов Р.Р., руководители организаций, предприятий (по согласованию) | июнь 2013 г. |
| 3. | Принять все меры по подготовке к отопительному периоду имеющегося на балансе жилищного фонда. | Глава администрации Салихов Р.Р. | июнь - сентябрь 2013 г. |
| 4. | Выполнить ремонт котельного оборудования и произвести замену инженерных сетей (тепловых, водопроводных, газовых) согласно утвержденному плану. | Руководители организаций, предприятий (по согласованию). | до 01.09.13 г. |
| 5. | В целях обеспечения бесперебойной работы в отопительный период на всех котельных установить емкости для запаса воды на случай аварии водопроводных сетей. | Руководители учреждений ( по согласованию). | до 01.09.2013 г. |
| 6. | Провести гидравлическое испытание тепловых сетей теплоснабжения. | Руководители учреждений (по согласованию). | до 15.06.2013 г. |
| 7. | Провести гидравлическое испытание внутренних систем теплоснабжения с промывкой. | Руководители учреждений (по согласованию). | 15.08.2013 г. |
| 8. | Продолжить работу по внедрению программы энергосбережения: установка приборов учета и контроля тепловой энергии, воды, природного газа потребителей. | Руководители учреждений (по согласованию). | до 01.07.13 г. |
| 9. | Рекомендовать принять все меры к своевременной подготовке животноводческих ферм и комплексов к работе в осенне-зимний период. | Руководители сельхозпредприятий (по согласованию). | до октября 2013 г. |
| 10. | Рекомендовать обеспечить постоянную готовность аварийно-технических служб, предназначенных для ликвидации возможных аварий на коммунально-энергетических объектах и объектах социальной сферы. | Руководители организаций, предприятий (по согласованию). | Постоянно |
| 11. | Подготовить и провести аттестацию персонала, осуществляющего эксплуатацию объектов электро- и теплоснабжения. | Руководители учреждений (по согласованию) | до 01.09.13 г. |
| 12. | Рекомендовать подготовленные объекты оформить актами проверки готовности к работе в осенне-зимний период с выдачей паспорта готовности объекта. | Руководители учреждений (по согласованию). | до 15.09.13 г. |
| 13. | Рекомендовать подготовить к работе в осенне-зимний период воздушные и кабельные линии электропередач и ускорить работы по подаче электроэнергии к вновь построенному индивидуальному жилью. | МРСК «Центра и Приволжья» Филиала «Мариэнерго» производственного отделения «Сернурские электрические сети» Сернурские РЭС (Вараксин Э.Е.) (по согласованию). Филиал «Северо-Восточные тепловые сети» ООО «Марикоммунэнерго» (Глазырин П.А.) (по согласованию). | до 15.09.13 г. |
| 14. | Рекомендовать проверить на соответствие правилам пожарной безопасности объекты народного хозяйства, жилой сектор поселения, обеспечивающие жизнедеятельность населения, и принять меры по устранению выявленных недостатков. | Отдел надзорной деятельности в Сернурском муниципальном районе (Поляков Е.С.) (по согласованию). | до 01.10.13 г. |
| 15. | Создать запасы всех видов топлива в объеме 70 % потребности на отопительный период. | Руководители учреждений, организаций (по согласованию). | до 01.10.13 г. |
| 16. | Продолжить работу по заключению договоров обслуживания газового оборудования и снабжения газовыми баллонами сельских жителей. | Подразделение ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» - база «Сернургаз» (Зенцов М.А.) (по согласованию). | до 01.10.13 г. |
| 17. | Два раза в месяц комиссией рассматривать вопрос о подготовке объектов к ОПЗ 2013-2014 г.г. | Глава администрации Салихов Р.Р. | 2 раза в месяц |