|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  РОССИИ ФЕДЕРАЦИИ |  | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |

 МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКА РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

 СЕРНУРСКИЙ

ШЕРНУР МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЯЛ ШОТАН КАЗАНСКИЙ ИЛЕМЫН****АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ****ПУНЧАЛ** |  | **КАЗАНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ****ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |

**31 мая 2021 года № 37**

**Об утверждении муниципальной программы**

 **«Формирование современной городской среды на территории Казанского сельского поселения на 2018-2024 годы»**

#  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Казанская сельская администрация Сернурского муниципального района Республики Марий Эл п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Казанского сельского поселения на 2018-2024 годы».
2. Признать утратившим силу следующее постановление администрации муниципального образования «Казанское сельское поселение» № 15 от 29.03.2019 года «О внесении изменений в постановление от 12.12.2017 г. № 59 «Об утверждении муниципальной программы Казанского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы.
3. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном интернет - портале Республики Марий Эл в информационно – телекоммуникационной сети Интернет (адрес доступа: https://mari-el.gov.ru/sernur/ksp).
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава

Казанской сельской администрации О.П.Логинова

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением главы

Казанской сельской администрации

от 31.05.2021 года №37

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды на территории Казанского сельского поселения**

**на 2018-2024 годы»**

**П А С П О Р Т**

**муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории Казанского сельского поселения**

**на 2018-2024 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Казанская сельская администрация Сернурского муниципального района Республики Марий Эл |
| Участники программы | Подрядные организации, определенные в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| Подпрограммы программы | 1. Благоустройство дворовых территорий Казанского сельского поселения;2. Благоустройство общественных территорий Казанского сельского поселения. |
| Цели программы | - повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования, развитие гармоничных и благоприятных условий проживания населения на территории Казанского сельского поселения за счет совершенствования внешнего благоустройства дворовых и общественных территорий;- улучшение эксплуатационных характеристик, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания и передвижения в Казанском сельском поселении;- реализация участия общественности, граждан, заинтересованных лиц в муниципальной программе для совместного определения территории, выявления истинных проблем и потребности людей.  |
| Задачи программы | - комплексное благоустройство дворовых территорий, территорий общего пользования;- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Казанского сельского поселения;- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Казанского сельского поселения; - увеличение объемов благоустроенных общественных территорий поселения;- повышение качества внешнего благоустройства общественных территорий;- озеленение территорий и улучшение художественно – ландшафтного облика, санитарного состояния поселения;- создание условий для отдыха, комфортного и безопасного передвижения различных категорий граждан |
| Целевые показатели и индикаторы программы | Количество благоустроенных дворовых территорий; Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;Охват населения благоустроенными дворовыми территориями; Количество благоустроенных территорий общего пользования;Площадь благоустроенных территорий общего пользования;Доля площади благоустроенных территорий общего пользования; |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2018-2024 годы  |
| Объёмы финансирования Программы | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 3412,466 тыс. руб., в том числе за счет средств:федерального бюджета 3063,056 тыс. руб.;республиканского бюджета Республики Марий Эл 89,243 тыс. руб.;бюджета Казанского сельского поселения 166,667 тыс. руб.;внебюджетные источники (средства жителей, спонсоров, заинтересованных лиц и т.д.) 25,4 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - в результате реализации программы будут созданы условия для роста уровня обеспеченности населения современными объектами благоустройства для отдыха населения и улучшения санитарного и эстетического состояния территории мест общего пользования, в том числе элементов благоустройства и озеленения;-увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям;-увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей;-увеличение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству. |

 **I.​**  **Характеристика текущего состояния сферы благоустройства дворовых территорий и мест массового отдыха населения**

Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и подъема экономики Казанского сельского поселения. Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Территория Казанского сельского поселения составляет 10924,00 га, расстояние до райцентра (пос. Сернур) 26 км. По состоянию на 01.01.2021 года в Казанском сельском поселении проживает 1232 человека. В его составе 10 населенных пунктов: село Казанское, деревни Василенки, Казаково, Клубеничное Поле, Осиновый Ключ, Митринер, Семенсола, Трубицыно, Шабыково, Шамисола.

Административный центр поселения – село Казанское.

Село Казанское – самый большой населенный пункт с численностью населения 1105 человек, имеет высокий потенциал для активного экономического развития и качественного улучшения среды проживания граждан. К положительным факторам, определяющим перспективы развития населенного пункта относятся:

высокий потенциал населенного пункта, четкое функциональное зонирование, ясная структура его планировки, хорошо организованная система озеленения и его компактность;

развитая инфраструктура и система объектов обслуживания, характерная для сельских населенных пунктов;

жилищный фонд представлен индивидуальными жилыми домами и среднеэтажными жилыми домами. Всего насчитывается 11 МКД. 9 из которых оборудованы водопроводом, канализацией, газопроводом, центральным отоплением, а 2 МКД частично оборудованы: водопроводом, центральным отоплением;

улично-дорожная сеть в основном с асфальтированным покрытием.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической среды. Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Одной из серьезных проблем, которая вызывает справедливые нарекания и беспокойство граждан, является массовая, а порой и бесконтрольная стоянка транспортных средств, принадлежащих гражданам на праве личной собственности, на газонах, тротуарах, детских, спортивных и хозяйственных площадках дворовых территорий.

Кроме того на ряду с ремонтом дворовых территорий многоквартирных домов необходимо проводить и ряд таких мероприятий направленных на их благоустройство, как: установка или замена скамеек и урн.

В настоящее время также актуальной является проблема с переросшими деревьями. Старые высокие деревья создают угрозу обрушением не только безопасности электрическим сетям, ограждению и крышам зданий, но в большей степени жизни и безопасности населения.

Для приведения дворовых территорий к современным нормам комфортности назрела необходимость создания данной Программы, где предусматриваются мероприятия, направленные на комплексное благоустройство дворовых территорий.

Внешний облик села, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ села, формируют благоприятную и комфортную среду для жителей и гостей села, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства города и важным условием его инвестиционной привлекательности.

В связи с недостаточностью обустройства мест массового отдыха жителей, необходимо решение вопросов реконструкции существующих общественных территорий.

 Важную роль в реализации мероприятия играет участие жителей, их заинтересованность и поддержка. Таким образом, будет отобран действительно востребованный, нужный, социально ориентированный проект. Наиболее посещаемыми территориями общего пользования являются – ул. Кооперативная, ул. Комсомольская, ул. Коммунальная, Ленинский садик.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;

- устройство пешеходных дорожек,

- освещение территорий, в т. ч. декоративное;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- оформление цветников;

 - обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных муниципальной программой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности объектам озеленения с. Казанское.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Казанского сельского поселения на 2018-2024 годы» (далее – Программа) разработана с целью создания максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развития и обустройства общественных мест села Казанское.

Проект Программы подлежит общественному обсуждению в соответствии с Порядком общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Казанского сельского поселения на 2018–2024 годы», утвержденным постановлением Казанской сельской администрации. Реализация Программы осуществляется по следующим направлениям: благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и благоустройство общественных территорий с. Казанское.

При грамотном комплексном подходе к решению проблемы можно достичь улучшения экологического и эстетического состояния населенного пункта и достижения благоприятных микроклиматических, санитарно – гигиенических показателей как дворовых территорий, так и всего населенного пункта.

К минимальному перечню работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов относятся:

ремонт дворовых проездов;

освещение дворовых территорий;

установка скамеек;

установка урн для мусора.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий может включать:

оборудование детской площадки;

оборудование спортивной площадки;

оборудование парковки для автомашин;

озеленение дворовой территории;

ремонт дворовых тротуаров;

другие работы по благоустройству дворовых территорий.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовой территории выполняется во всех дворовых территориях, включенных в адресный перечень настоящей Программы, за исключением случаев, если протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме принято решение не проводить отдельные виды работ, включенные в минимальный перечень, в связи с отсутствием необходимости. Минимальный перечень выполняется за счет средств субсидий из федерального и республиканского бюджетов, средств местного бюджета и средств заинтересованных лиц в размере не менее 3 процентов от общей стоимости работ по благоустройству.

Дополнительные виды работ по благоустройству дворовых территорий определяются протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и проводятся в случае софинансирования заинтересованными лицами в размере 50 процентов от общей стоимости работ по благоустройству, выполняемому по дополнительному перечню видов работ.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий. Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные дворы и общественные территории, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности в темное время суток.

На территории Казанского сельского поселения общественными местами, которые остро нуждаются в благоустройстве являются: общественная территория Ленинского садика, расположенного по адресу: ул. Коммунальная с. Казанское; Памятник воинам павшим в годы ВОВ 1941-1945 гг., расположенный по адресу: ул. Коммунальная с. Казанское Сернурского района Республики Марий Эл.

**Оценка состояния сферы благоустройства муниципального образования**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | По состоянию на 01.01.2021 |
| 1 | Количество (шт.) дворовых территорий | 4 |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий (согласно минимального перечня работ по благоустройству) | 1 |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, % | 25 % |
| 4 | количество общественных территорий (площади, центральные улицы) | 8 |
|  | доля благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий | 50% |
| 5 | доля общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве | 50% |
|  |  |  |

**II. Приоритеты политики благоустройства, формулировка целей**

**и постановка задач Программы**

Основными приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства являются:

комплексный подход в реализации проектов благоустройства дворовых и общественных территорий Казанского сельского поселения;

вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проекта настоящей Программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в Программу;

повышение качества городской среды, не требующее специального финансирования (ликвидация вывесок, нарушающих архитектурный облик зданий, разработка правил уборки территорий, прилегающих к объектам недвижимого имущества, находящегося в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);

реализация мероприятий, обеспечивающих поддержание территорий Казанского сельского поселения в надлежащем комфортном состоянии. Анализ сложившейся ситуации показал, что для нормального функционирования благоустройство территории имеет весомое значение. Важнейшей частью современной жилищной политики является повышение уровня благоустройства существующих дворовых территорий, улучшение их эксплуатационных характеристик, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания и передвижения. Данная задача должна решаться за счет своевременного проведения ремонта дворовых территорий, повышения уровня их благоустройства.

Общее количество многоквартирных домов по состоянию на 1 сентября 2017 года в селе Казанское составляет 11 ед. Осмотр показал, что придомовые территории некоторых многоквартирных домов требуют ремонта, и в 2018-2024 годах планируется благоустроить 4 дворовые территории села Казанское, согласно адресному перечню дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, приведенному в приложении №1 к настоящей Программе.

В целях выполнения работ по благоустройству территорий, подлежащих благоустройству в рамках настоящей Программы, разрабатываются дизайн-проекты, сметная документация на выполнение работ. На официальном сайте Казанского сельского поселения размещена муниципальная программа и иные материалы, связанные с реализацией федеральной программы «Формирование современной городской среды».

Нормативная стоимость мероприятий определяется в соответствии со сметными нормативами, внесенными в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению. В 2018-2024 годах в рамках реализации настоящей Программы планируется благоустройство и озеленение общественных территорий, включенных в адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, приведенный в приложении №2 к настоящей Программе, в соответствии с разработанными дизайн-проектами.

Адресные перечни формируются по итогам проведённой в установленном порядке инвентаризации благоустройства дворовых территорий, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, и включаются в Программу.

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации общественной территории. В целях определения перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации настоящей Программы, проводятся общественные обсуждения.

Прием предложений граждан, проживающих на территории Казанского сельского поселения по благоустройству общественных территорий в первоочередном порядке в 2021 году осуществляется в течение не менее 30 дней со дня начала приема таких предложений. Перечень общественных территорий, сформированных общественной комиссией для включения в муниципальную программу, подлежит опубликованию в установленном порядке.

При проведении мероприятий по благоустройству дворовых, общественных территорий в дизайн-проектах необходимо учесть условия доступности к зданиям, сооружениям, дворовым и общественным территориям для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Основной целью Программы является совершенствование уровня благоустройства территорий Казанского сельского поселения для улучшения условий проживания и отдыха граждан. В рамках Программы предусматривается решение следующих задач: благоустройство дворовых территорий, в том числе комплексное; обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории; повышение уровня благоустройства общественных территорий Казанского сельского поселения; повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Казанского сельского поселения; увеличение объемов благоустроенных общественных пространств села Казанское; повышение качества внешнего благоустройства общественных территорий; озеленение территорий и улучшение художественно – ландшафтного облика, санитарного состояния села Казанское; создание условий для отдыха, комфортного и безопасного передвижения различных категорий граждан и прочие работы.

Благоустройство дворовых территорий реализуется путем выполнения работ, включенных в минимальный перечень, во всех дворовых территориях, включенных в настоящую Программу, за исключением случаев, если протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме принято решение не проводить отдельные виды работ, включенные в минимальный перечень, в связи с отсутствием необходимости. Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий определяется протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и может быть откорректирован в зависимости от объема финансирования благоустройства дворовой территории.

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Казанского сельского поселения рекомендуется осуществлять путем массового информирования о проведении мероприятий по благоустройству, ходе их реализации, общественных обсуждений проектов благоустройства, непосредственного определения видов работ по благоустройству дворовых территорий жителями многоквартирных домов, формирования мнения о необходимости проведения работ по благоустройству городской среды с целью повышения качества жизни населения. Реализация Программы в рамках поставленных задач предусматривает переход к формированию в Казанском сельском поселении условий, обеспечивающих более высокий уровень удовлетворенности населения городской средой.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей приведен в приложении 3 к настоящей Программе.

**Раздел III. Особенности формирования Программы**

Источниками финансирования Программы являются субсидии федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджета Казанского сельского поселения и внебюджетных источников средств.

Условия предоставления субсидий:

1. Наличие в бюджете бюджетных ассигнований по софинансированию расходных обязательств, возникающих при выполнении мероприятий муниципальной программы, содержащей адресный перечень территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в году предоставления субсидии;
2. В соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Республики Марий Эл заключается Соглашение о предоставлении субсидии между администрацией поселения и Министерством;
3. Уровень софинансирования Программы не менее 5% бюджета Казанского сельского поселения сводной бюджетной росписи бюджета Казанского сельского поселения;
4. Установление минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из республиканского бюджета Республики Марий Эл, а также условия о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации Программы – 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

- случаев обжалования действия (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством РФ, при котором срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан несостоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством РФ, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур.

Соглашением установлены следующие показатели результативности (результатов) использования субсидии:

1. Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом с 2019 года);
2. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития комфортной городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории поселения;
3. Доля объема закупок оборудования, имеющего российской происхождение в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий Программы.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы приведено в приложении №4 к настоящей Программе.

По итогам реализации Программы доля средств бюджета Казанского сельского поселения и доля участия заинтересованных лиц в фактической стоимости Программы не может быть ниже значений, указанных в Программе.

Неиспользованный остаток средств республиканского бюджета Республики Марий Эл, образовавшийся по итогам проведения конкурсных процедур и (или) реализации Программы, подлежит возврату в республиканский бюджет Республики Марий Эл до 1 декабря текущего года.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение основного и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Казанского сельского поселения размещен в приложении № 5.

Администрация Казанского сельского поселения несет ответственность за реализацию Программы, соблюдение условий предоставления субсидий и их целевое использование, а также достоверность представляемой отчетности и обеспечивает целевое использование полученных субсидий. Предоставляет в Министерство в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и отчет о достижении значений результатов использования субсидии не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за исключением отчетов за декабрь за текущего финансового года, который представляется в срок до 15 января года, по форме, установленной соглашением.

**Раздел IV. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы**

Оценка планируемой эффективности реализации Программы учитывает степень достижения целей и решения задач Программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы в целом осуществляется на основании показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Программы в соответствии с приложением №6 к настоящей Программе.

Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы направлен на развитие, создание условий для роста уровня обеспеченности населения современными объектами благоустройства для отдыха населения и улучшения санитарного и эстетического состояния территории мест общего пользования, в том числе элементов благоустройства и озеленения.

Основные риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализации мероприятий Программы, к числу которых относятся:

социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий и т.д.;

иные другие риски, которые могут препятствовать выполнению Программы.

**V. Механизм реализации муниципальной программы**

Реализация программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Казанской сельской администрации.

Разработчиком и исполнителем Программы является Казанская сельская администрация.

Исполнитель Программы осуществляет:

- прием заявок на участие в отборе дворовых территорий МКД для включения в адресный перечень дворовых территорий МКД и заявок на участие в отборе общественных территорий;

- представляет заявки общественной комиссии, созданной постановлением Казанской сельской администрации;

- проводит отбор представленных заявок с целью формирования адресного перечня дворовых территорий МКД.

- разрабатывает дизайн - проекты и выносит их на общественное обсуждение.

 Порядок обсуждения, согласования и утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории многоквартирных домов и общественных территорий, подлежащих благоустройству, приведен в приложении № 7 к Муниципальной программе.

Исполнитель Программы несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о реализации Программы.

Исполнитель Программы организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляют контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Перечень основных мероприятий Программы с указанием ожидаемых результатов, ответственных исполнителей и соисполнителей приведен в приложения № 8 к Муниципальной программе.

Состав и ресурсное обеспечение муниципальной программы Казанского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы приведены в приложении 9 к Муниципальной программе.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

 на территории Казанского сельского поселения

 на 2018-2024 годы»

**Адресный перечень дворовых территорий,**

**нуждающихся в благоустройстве**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес дворовой территории** | **Годы благоустройства** |
| 1 | с. Казанское ул. Кооперативная д. 8, д. 17 | 2018 |
| 2 | с. Казанское ул. Кооперативная д. №20 | 2022 |
| 3 | с. Казанское ул. Пионерская д. №11 | 2023 |
| 4 | с. Казанское ул. Пионерская д. №5 | 2024 |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

 на территории Казанского сельского поселения

 на 2018-2024 годы»

**Адресный перечень общественных территорий,**

**нуждающихся в благоустройстве**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общественной территории | Год благоустройства |
| 1 | Благоустройство общественной территории по улице Комсомольская, с. Казанское, Сернурского района, Республики Марий Эл | 2018 |
| 2 | Благоустройство общественной территории общего пользования: ремонт тротуаров по улице Комсомольская, Коммунальная, Кооперативная с. Казанское Сернурского района Республики Марий Эл | 2019 |
| 3 | 1. Замена светильников уличного освещения с. Казанское Сернурского района Республики Марий Эл
 | 2020 |
| 1. Благоустройство общественной территории Ленинского садика по улице Коммунальная с. Казанское Сернурского района Республики Марий Эл I этап
 |
| 4 | Благоустройство общественной территории Ленинского садика: ремонт памятника воинам павшим в годы ВОВ 1941-1945 гг., расположенного по адресу: ул. Коммунальная с. Казанское Сернурского района Республики Марий Эл II этап | 2021 |
| 5 | Благоустройство общественной территории Ленинского садика: ремонт памятника воинам павшим в годы ВОВ 1941-1945 гг., расположенного по адресу: ул. Коммунальная с. Казанское Сернурского района Республики Марий Эл III этап | 2022 |
| 6 | Благоустройство общественной территории Ленинского садика по улице Коммунальная с. Казанское Сернурского района Республики Марий Эл IV этап | 2023 |
| 7 | Благоустройство общественной территории Ленинского садика по улице Коммунальная с. Казанское Сернурского района Республики Марий Эл V этап | 2024 |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

 на территории Казанского сельского поселения

 на 2018-2024 годы»

**Адресный перечень объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес объекта недвижимого имущества** | **Годы благоустройства** |
|  | - | - |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

 на территории Казанского сельского поселения

 на 2018-2024 годы»

**Ресурсное обеспечение**

**реализации муниципальной программы за счёт всех источников финансирования на 2018-2022 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | **Ответственный исполнитель, соисполнители, участники** | **Источник финанси-рования** | **Код бюджетной классификации** | **Расходы (тыс.рублей) по годам** |
| **ГРБС** | **Рз, Пр** | **ЦСР** | **ВР** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Казанского сельского поселения на 2018-2024 годы» | **Всего** |  |  |  |  |  | 472,946 | 550,0 | 476,780 | 582,290 | 590,0 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство строительства и жи-лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | Федеральный бюджет | 903 | 0503 | 99900R5550 | 244 | 401,774 | 443,669 | 419,22581 | 419,34343 | 420,0 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство строительства и жилищно-комму-нального хозяйства Республики Марий Эл | Бюджет РеспубликиМарий Эл | 903 | 0503 | 99900R5550 | 244 | 34,937 | 9,055 | 8,55563 | 8,55803 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| Казанская сельская администрация Сернурского муниципального района Республики Марий Эл | Бюджет Казанского сельского поселения | 903 | 0503 | 99900L5550 | 244 | 23,735 | 97,276 | 48,99856 | 154,38854 | 162,00 | 0,00 | 0,00 |
| жители, спонсоры, заинтересованные лица | Внебюджет (средства жителей, спонсо-ров, заинтересо-ванных лиц) | 903 | 0503 | 99900L5551 | 244 | 12,5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

 на территории Казанского сельского поселения

 на 2018-2024 годы»

**Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,**

**направляемых на выполнение основного и дополнительного перечня работ**

 **по благоустройству дворовых территорий**

**Казанского сельского поселения**

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение основного и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий села Казанское (далее – Порядок) регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, и других юридических лиц, заинтересованных в благоустройстве дворовых территорий (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение основного и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий села Казанское в рамках Программы, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.

2. Порядок и форма участия заинтересованных лиц в выполнении работ

2.1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального перечня работ не менее 3 процентов от общей стоимости работ по благоустройству, а дополнительного перечня работ по благоустройству в форме обязательного финансового участия в размере 50 процентов от общей стоимости работ по благоустройству, определенных Программой.

2.2. Заинтересованные лица решением общего собрания собственников помещений поручают уполномоченному представителю от многоквартирного дома единовременно внести долю финансового участия в срок, указанный в пункте 3.5 настоящего Порядка.

2.3. Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается 2 копией платежного поручения о перечислении средств на счет бюджета администратора доходов, открытый в Казанской сельской администрации (далее – уполномоченный орган).

 Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются заинтересованными лицами в уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня перечисления денежных средств.

3. Условия аккумулирования и расходования средств

3.1. Казанская сельская администрация заключает соглашения с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий.

3.2. В случае включения заявки на работы, входящие в минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, установленные Программой, заинтересованные лица перечисляют денежные средства на счет уполномоченного органа.

3.3. Реквизиты для перечисления денежных средств до заинтересованных лиц доводятся уполномоченным органом. Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, составляет не менее размера, указанного в пункте 2.1 настоящего Порядка, и определяется в соответствии со сметным расчетом исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн-проекте.

3.4. По итогам реализации Программы доля участия заинтересованных лиц в фактической стоимости Программы не может быть ниже значений, указанных в Программе.

3.5. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется не позднее дня, предшествующего дню размещения информации о закупке в плане закупок. В случае если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такой дворовой территории, в части выполнения работ по благоустройству территории, выполнению не подлежит.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в Программу в связи с корректировкой и их заявка предусматривает выполнение работ по благоустройству, обязуются перечислить денежные средства согласно данному Порядку.

3.6. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета Казанского сельского поселения с момента их зачисления на бюджетный счет уполномоченного органа.

3.7. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования уполномоченному органу как главному распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных Программой.

3.8. Казанская сельская администрация осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.9. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется уполномоченным органом на финансирование расходов по перечню работ по благоустройству дворовых территорий согласно утвержденному дизайн-проекту, общественных территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом, принятых общественной комиссией и согласованных с представителем заинтересованных лиц.

3.10. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

3.11. Размер участия заинтересованных лиц в проведении работ, рассчитанный в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Порядка, является неизменным и перерасчету и возврату не подлежит, за исключением случаев:

непроведения работ по благоустройству дворовой территории;

неисполнения подрядчиком, в том числе частичное, условий муниципального контракта по благоустройству дворовой территории.

3.12. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется уполномоченным органом и общественной комиссией.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

 на территории Казанского сельского поселения

 на 2018-2024 годы»

**СВЕДЕНИЯ**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды** **на территории** **Казанского сельского поселения  на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Казанского сельского поселения  на 2018-2024 годы» |  |  |
| Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий» |  |  |
| 1 | Общее количество дворовых территорий  | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий  | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Общее количество общественных территорий | шт. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | Доля органов местного самоуправления Казанского сельского поселения, в состав которого входят населённые пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших утверждение правил благоустройства территории | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Доля органов местного самоуправления Казанского сельского поселения, в состав которого входят населённые пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших проведение инвентаризации уровня благоустройства территории | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Доля органов местного самоуправления Казанского сельского поселения, в состав которого входят населённые пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших размещение информации о реализации муниципальных программ комфортной городской среды в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Количество проведённых общественных обсуждений (публичных слушаний) | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 7

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

 на территории Казанского сельского поселения

 на 2018-2024 годы»

**Порядок обсуждения, согласования и утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории многоквартирных домов и общественных территорий, подлежащих благоустройству**

**1.1.** Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного в Казанском сельского поселения, а также его утверждение в рамках реализации Программы.

Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории или территории общего пользования, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

 **1.2.**  Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Казанского сельского поселения осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования.

 Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Казанского сельского поселения осуществляется Казанской сельской администрацией (далее – Администрация).

 Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных органом государственной власти Республики Марий Эл и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

  **1.3.** В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, Администрация уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее – уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта в течение 3 рабочих дней со дня изготовления дизайн-проекта.

 Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 7 рабочих дней.

 Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется Администрацией в течение 3 рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома уполномоченным лицом.

 Дизайн-проект благоустройства общественных территории, включенных в адресный перечень программы обсуждается и согласовывается на заседании общественной комиссии и оформляется протоколом.

 Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.

 Дизайн-проект на благоустройство общественных территории утверждается в одном экземпляре и хранится в Администрации.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 8

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

 на территории Казанского сельского поселения

 на 2018-2024 годы»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы**

 **«Формирование комфортной городской среды» на территории Казанского сельского поселения на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственныйисполнитель | Срок | Основные направления реализации | Ожидаемый результат |
| начала реализации | окончания реализации |
| **Задача 1** |  |
| **1. Основное мероприятие Благоустройство дворовых территорий**1.1. Наименование объекта: «Выполнение комплекса работ по объекту: **«**Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов № 8 и № 17 по улице Кооперативная, с. Казанское, Сернурского района, Республики Марий Эл» 1.1.1. Составление проектно-сметной документации;1.1.2. Проверка достоверности определения сметной документации;1.1.3. Проведение работ по минимальному перечню работ. | Казанская сельская администрация Сернурского муниципального района Республики Марий Эл | 2018 | 2018 |  Разработка комплекса документов для дворовой территории многоквартирного дома, раскрывающих сущность проекта и содержащих обоснование его целесообразности и реализуемости.Формирование комфортной и благоприятной городской среды. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Казанского сельского поселения |  Повышение уровня комфортности дворов, формирование благоприятной среды в соответствии с потребностями населения Казанского сельского поселения |
| **Задача 2** |  |
| **2.Основное мероприятие****Благоустройство общественной территории**2.1. Выполнение комплекса работ по объекту: «Благоустройство общественной территории по улице Комсомольская, с. Казанское, Сернурского района, Республики Марий Эл » 2.1.1. Составление проектно-сметной документации;2.1.2. Проверка достоверности определения сметной документации;2.1.3. Отключение электроэнергии;2.1.4 Установка и замена светодиодных светильников  | Казанская сельская администрация Сернурского муниципального района Республики Марий Эл | 2018 | 2018 | Разработка комплекса документов для общественной территории, раскрывающих сущность проекта и содержащих обоснование его целесообразности и реализуемости.Формирование комфортной и благоприятной городской среды. Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования с. Казанское |  Создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах Казанского сельского поселения |
| **Задача 1** |  |
| **2.Основное мероприятие****Благоустройство общественной территории**2.1. Наименование объекта: «Благоустройство общественной территории общего пользования: ремонт тротуаров по улице Комсомольская, Коммунальная, Кооперативная с. Казанское Сернурского района Республики Марий Эл»2.1.1 Составление проектно-сметной документации;2.1.2. Проверка достоверности определения сметной документации;2.2.3. Проведение работ по минимальному перечню работ. | Казанская сельская администрация Сернурского муниципального района Республики Марий Эл | 2019 | 2019 | Разработка комплекса документов для общественной территории, раскрывающих сущность проекта и содержащих обоснование его целесообразности и реализуемости.Формирование комфортной и благоприятной городской среды.Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования с. Казанское |  Создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах Казанского сельского поселения |
| **Задача 1** |  |
| **1.Основное мероприятие****Благоустройство общественной территории**1.1. Наименование объекта: «Замена светильников уличного освещения с. Казанское Сернурского района Республики Марий Эл»1.1.1 Составление проектно-сметной документации;1.1.2. Проверка достоверности определения сметной документации;1.1.3. Проведение работ по минимальному перечню работ. | Казанская сельская администрация Сернурского муниципального района Республики Марий Эл | 2020 | 2020 | Разработка комплекса документов для общественной территории, раскрывающих сущность проекта и содержащих обоснование его целесообразности и реализуемости.Формирование комфортной и благоприятной городской среды.Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования с. Казанское |  Создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах Казанского сельского поселения |
| **Задача 2** |  |
| **1.Основное мероприятие****Благоустройство общественной территории**1.1. Наименование объекта: Выполнение комплекса работ по объекту: «Благоустройство общественной территории Ленинского садика по улице Коммунальная с. Казанское Сернурского района Республики Марий Эл » I этап 1.1.1 Составление проектно-сметной документации;1.1.2. Проверка достоверности определения сметной документации;1.1.3. Проведение работ по минимальному перечню работ. | Казанская сельская администрация Сернурского муниципального района Республики Марий Эл | 2020 | 2020 | Разработка комплекса документов для общественной территории, раскрывающих сущность проекта и содержащих обоснование его целесообразности и реализуемости.Формирование комфортной и благоприятной городской среды.Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования с. Казанское |  Создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах Казанского сельского поселения |
| **Задача 1** |  |
| **1.Основное мероприятие****Благоустройство общественной территории**1.1. Наименование объекта: Выполнение комплекса работ по объекту: «Благоустройство общественной территории Ленинского садика: ремонт памятника воинам павшим в годы ВОВ 1941-1945 гг., расположенного по адресу: ул. Коммунальная с. Казанское Сернурского района Республики Марий Эл » II этап2.1.1 Составление проектно-сметной документации;1.1.2. Проверка достоверности определения сметной документации;1.1.3. Проведение работ по минимальному перечню работ. | Казанская сельская администрация Сернурского муниципального района Республики Марий Эл | 2021 | 2021 | Разработка комплекса документов для общественной территории, раскрывающих сущность проекта и содержащих обоснование его целесообразности и реализуемости.Формирование комфортной и благоприятной городской среды.Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования с. Казанское |  Создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах Казанского сельского поселения |
| **Задача 1** |
| **1. Основное мероприятие Благоустройство дворовых территорий**1.1. Наименование объекта: «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: Республика Марий Эл Сернурский район с. Казанское ул. Кооперативная д. №20»1.1.1. Составление проектно-сметной документации;1.1.2. Проверка достоверности определения сметной документации;1.1.3. Проведение работ по минимальному перечню работ.  | Казанская сельская администрация Сернурского муниципального района Республики Марий Эл | 2022 | 2022 |  Разработка комплекса документов для дворовой территории многоквартирного дома, раскрывающих сущность проекта и содержащих обоснование его целесообразности и реализуемости.Формирование комфортной и благоприятной городской среды. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Казанского сельского поселения |  Повышение уровня комфортности дворов, формирование благоприятной среды в соответствии с потребностями населения Казанского сельского поселения |
| **Задача 2** |
| **2.Основное мероприятие****Благоустройство общественной территории**2.1. Выполнение комплекса работ по объекту: «Благоустройство общественной территории Ленинского садика: ремонт памятника воинам павшим в годы ВОВ 1941-1945 гг., расположенного по адресу: ул. Коммунальная с. Казанское Сернурского района Республики Марий Эл » III этап2.1.1 Составление проектно-сметной документации;2.1.2. Проверка достоверности определения сметной документации;2.1.3. Проведение работ по минимальному перечню работ. | Казанская сельская администрация Сернурского муниципального района Республики Марий Эл | 2022 | 2022 | Разработка комплекса документов для общественной территории, раскрывающих сущность проекта и содержащих обоснование его целесообразности и реализуемости.Формирование комфортной и благоприятной городской среды.Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования с. Казанское |  Создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах Казанского сельского поселения |
| **Задача 1** |
| **1. Основное мероприятие Благоустройство дворовых территорий**1.1. Наименование объекта: «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: Республика Марий Эл Сернурский район с. Казанское ул. Пионерская д. №11»1.1. Составление проектно-сметной документации;1.1.2. Проверка достоверности определения сметной документации;1.1.3. Проведение работ по минимальному перечню работ. | Казанская сельская администрация Сернурского муниципального района Республики Марий Эл | 2023 | 2023 | Разработка комплекса документов для дворовой территории многоквартирного дома, раскрывающих сущность проекта и содержащих обоснование его целесообразности и реализуемости.Формирование комфортной и благоприятной городской среды. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Казанского сельского поселения | Повышение уровня комфортности дворов, формирование благоприятной среды в соответствии с потребностями населения Казанского сельского поселения |
| **Задача 2** |
| **2.Основное мероприятие****Благоустройство общественной территории**2.1. Наименование объекта:Выполнение комплекса работ по объекту: «Благоустройство общественной территории Ленинского садика по улице Коммунальная с. Казанское Сернурского района Республики Марий Эл » IV этап2.1.1 Составление проектно-сметной документации;2.1.2. Проверка достоверности определения сметной документации;2.1.3. Проведение работ по минимальному перечню работ. | Казанская сельская администрация Сернурского муниципального района Республики Марий Эл | 2023 | 2023 | Разработка комплекса документов для общественной территории, раскрывающих сущность проекта и содержащих обоснование его целесообразности и реализуемости.Формирование комфортной и благоприятной городской среды.Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования с. Казанское |  Создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах Казанского сельского поселения |
| **Задача 1** |
| **1. Основное мероприятие Благоустройство дворовых территорий**1.1. Наименование объекта: «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: Республика Марий Эл Сернурский район с. Казанское ул. Пионерская д. №5»1.1. Составление проектно-сметной документации;1.1.2. Проверка достоверности определения сметной документации;1.1.3. Проведение работ по минимальному перечню работ. | Казанская сельская администрация Сернурского муниципального района Республики Марий Эл | 2024 | 2024 | Разработка комплекса документов для дворовой территории многоквартирного дома, раскрывающих сущность проекта и содержащих обоснование его целесообразности и реализуемости.Формирование комфортной и благоприятной городской среды. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Казанского сельского поселения | Повышение уровня комфортности дворов, формирование благоприятной среды в соответствии с потребностями населения Казанского сельского поселения |
| **Задача 2** |
| **2.Основное мероприятие****Благоустройство общественной территории**2.1. Наименование объекта:Выполнение комплекса работ по объекту: «Благоустройство общественной территории Ленинского садика по улице Коммунальная с. Казанское Сернурского района Республики Марий Эл » V этап2.1.1 Составление проектно-сметной документации;2.1.2. Проверка достоверности определения сметной документации;2.1.3. Проведение работ по минимальному перечню работ. | Казанская сельская администрация Сернурского муниципального района Республики Марий Эл | 2024 | 2024 | Разработка комплекса документов для общественной территории, раскрывающих сущность проекта и содержащих обоснование его целесообразности и реализуемости.Формирование комфортной и благоприятной городской среды.Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования с. Казанское |  Создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах Казанского сельского поселения |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 9

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

 на территории Казанского сельского поселения

 на 2018-2024 годы»

**Состав и ресурсное обеспечение**

муниципальной программы Казанского сельского поселения

«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия/источник финансирования | Наименование объекта2018 г. | на 2018 г.тыс. руб. | Наименование объекта2019 г. | на 2019 г.тыс. руб. | Наименование объекта2020 г. | на 2020 г.тыс. руб. | Наименование объекта 2021 г. | на 2021 г.тыс. руб. | Наименование объекта 2022 г. | на 2022 г.тыс. руб. |
| Казанская сельская администрация Сернурского муниципально-го района РМЭ | **Программа** | **ДВОРОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ** |  |  |  | **ДВОРОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ** |  | **ДВОРОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ** |  | **ДВОРОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ** |  |
|  | **Всего:** |  | **472,946** |  |  |  | **476,780** |  | **477,901** |  | **477,901** |
|  |  - бюджет поселения | 23,735 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| - внебюджетные источники | 12,50 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| - республиканский бюджет | 34,937 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| - федеральный бюджет | 401,774 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| **Всего** |  |  | **ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ** | **550,00** | **ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ** | **347,87864** | **ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ** Выполнение комплекса работ по объекту: «Благоустройство общественной территории Ленинского садика: ремонт памятника воинам павшим в годы ВОВ 1941-1945 гг., расположенного по адресу: ул. Коммунальная с. Казанское Сернурского района Республики Марий II этап | **582,29** | **ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ** Выполнение комплекса работ по объекту: «Благоустройство общественной территории Ленинского садика: ремонт памятника воинам павшим в годы ВОВ 1941-1945 гг., расположенного по адресу: ул. Коммунальная с. Казанское Сернурского района Республики Марий III этап | **590,0** |
| -бюджет поселения |  | 97,276 | Замена светильников уличного освещения с. Казанское Сернурского района Республики Марий Эл | 35,76192 | 154,38854 | 162,0 |
| - внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - республиканский бюджет |  | 9,055 | 6,26182 | 8,55803 | 8,0 |
| -федеральный бюджет |  | 443,669 | 305,85490 | 419,34343 | 420,0 |
| **Всего** |  |  |  |  | **ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ**  | **128,90136** |  |  |  |  |
| -бюджет поселения |  |  | Благоустройство общественной территории Ленинского садика по улице Коммунальная с. Казанское Сернурского района Республики Марий Эл » I этап | 13,25106 |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  |  |
| - республиканский бюджет |  |  | 2,32022 |  |  |  |
| -федеральный бюджет |  |  | 113,33008 |  |  |  |