ПРОЕКТ

| РОССИЙ ФЕДЕРАЦИЙ МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКА |  | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ |
| --- | --- | --- |
| «Советский оласе кундем муниципальный образованийын администрацийже ПУНЧАЛ |  | Администрация муниципального образования «городское поселение СОВЕТСКИЙ» ПОСТАНОВЛЕНИЕ |

№ ___						от «___» _____________ 2017 г.

Об утверждении муниципальной программы                                     формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование современной городской среды"            на 2017 год  по администрации  муниципального образования

"Городское поселение Советский"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация муниципального образования "Городское поселение Советский" ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу администрации муниципального образования "Городское поселение Советский" «Формирование комфортной городской среды».

2. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном интернет-портале Республики Марий Эл в информационно – телекоммуникационной сети Интернет (адрес доступа: mari-el.gov.ru).

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Городское поселение Советский» Бастракову С.П.

Глава администрации

Муниципального образования

«Городское поселение Советский»					Г.Н. Мухина

Исп.: Бастракова С.П.

Тел.: 9-43-02

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

"Городское поселение Советский"

от ____________ №_____

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОВЕТСКИЙ»

2017 г.

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Формирование современной городской среды" на 2017 год

Администрации муниципального образования

"Городское поселение Советский"

| Ответственный исполнитель Программы | Администрация муниципального образования "Городское поселение Советский" |
| --- | --- |
| Участники Программы | Администрация муниципального образования "Городское поселение Советский", Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Жители Советского городского поселения |
| Этапы и сроки реализации муниципальной Программы | 2017 год |
| Цели программы | Повышение уровня благоустройства территории Советского городского поселения |
| Задачи программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Советского городского поселения; 2. Повышение уровня благоустройства муниципальной территории общего пользования (центральная площадь пгт. Советский Советского городского поселения); 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории пгт. Советский Советского городского поселения |
| Целевые показатели (индикаторы) Муниципальной программы | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД 2. Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий 3. Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц 4. Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц 5. Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц 6. Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц |
| Срок реализации Программы | 2017 |
| Объёмы бюджетных ассигнований Программы | Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.) |
|  | Всего, в том числе: | 6055,815 |
|  | Федеральный бюджет | 5064,0 |
|  | Бюджет Республики Марий Эл | 563,0 |
|  | Бюджет администрации МО "Городское поселение Советский" | 305,815 |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных, отвечающих нормативным требованиям 2. Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей 3. Увеличение заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству |

- Основные характеристики текущего состояния дворовых территорий и мест массового отдыха населения

пгт. Советский расположен в центре Советского района и является районным центром. По состоянию на 01.01.2017 года в пгт. Советский насчитывается 130 многоквартирных домов, которые объединены в 42 дворовые территории; имеются сквер имени Семенова Николая Федоровича, площадь Ленина, Комсомольский парк, центральная площадь, являющиеся местами массового отдыха населения.

Население в трудоспособном возрасте составляет 69,81 %, пенсионный возраст – 16,15%, дети дошкольного и школьного возраста соответственно 5,27% и 8,77%.

Дворовые территории многоквартирных домов пгт. Советский Советского городского поселения (далее – дворовые территории) являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов, проходов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки  многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок. В ряде дворов плохое или отсутствует освещение придомовых территорий.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: недостаточное финансирование мероприятий по благоустройству в предыдущие годы, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий. Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Центральная площадь, расположенная в центральной части пгт. Советский по ул. Свердлова и являющаяся одним из излюбленных мест проведения отдыха и культурного досуга жителей поселения, нуждается в мероприятиях по её благоустройству.

Необходимость благоустройства центральной площади возникла в связи с ростом населения (численность пгт. Советский на 01.01.2017г. – 10627 человек), растущими потребностями в местах отдыха, в связи с необходимостью улучшения экологической ситуации и улучшения эстетического облика центральной площади пгт. Советский, для более комфортного отдыха молодёжи и взрослого населения.

Разработаны проектные предложения по улучшению благоустройства территории, созданию асфальтобетонного покрытия проездов и тротуаров, расстановки малых архитектурных форм. Согласно проекту развития центральной площади пгт. Советский на данной площади установлена новая современная детская площадка, имеется автостоянка. В 2015 году на центральной площади установлен монумент Воинской Славы участникам Великой Отечественной войны, локальных конфликтов и ликвидаторам техногенных катастроф.

Площадь участка в границах благоустройства – 21681 кв.м., в том числе:

- площадь застройки – 680 кв.м.;

- площадь покрытий – 13315 кв.м.;

- площадь озеленения – 7686 кв.м.

Проектом благоустройства предусматривается размещение гостевых автостоянок, тротуар вдоль улицы Свердлова, реконструкция тротуара вдоль ул. Калинина. В местах массового скопления людей проектом благоустройства предусматривается расстановка скамеек и урн. Для безопасности людей требуется к площади установить три пешеходных перехода, освещение.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий. Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления Советского городского поселения является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха населения, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для решения проблем по благоустройству дворовых территорий и мест массового отдыха населения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2017 год предполагает

| Минимальный перечень работ по благоустройству | Дополнительный перечень работ по благоустройству |
| --- | --- |
| Ремонт дворовых проездов | Оборудование автомобильных парковок |
| Обеспечение освещения дворовых территорий | Оборудование детских и (или) спортивных площадок |
| Установка скамеек, урн для мусора | Ремонт контейнерной площадки, приобретение контейнеров |

II. Описание целей и задач муниципальной программы

Основной целью программы является повышение уровня благоустройства территории администрации муниципального образования "Городское поселение Советский".

Основными задачами муниципальной программы являются:

- Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Советского городского поселения;

- Повышение уровня благоустройства муниципальной территории общего пользования (центральная площадь пгт. Советский Советского городского поселения);

- Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории пгт. Советский Советского городского поселения

III. Прогноз ожидаемых результатов муниципальной программы, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

По результатам реализации муниципальной программы ожидается достижение следующих результатов:

1. благоустройство двух дворовых территорий, включающих в себя девять многоквартирных домов;

2. благоустройство территории центральной площади пгт. Советский - 1 шт.

В части обеспечения реализации муниципальной программы предусматривается осуществление наиболее полной, своевременной и эффективной реализации мероприятий муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач программы.

К таким рискам можно отнести:

Влияние невыполнения (неполного выполнения) отдельных отраслевых мероприятий на комплексные результаты муниципальной программы;

Недостаточное финансирование программных мероприятий;

Макроэкономические риски, связанные с нестабильностью экономики, а также изменением конъюнктуры на внутреннем рынке строительных материалов, техники, рабочей силы;

Законодательные риски.

Соисполнители муниципальной программы осуществляют систематический контроль за ее исполнением и при необходимости готовят предложения по корректировке муниципальной программы и действиям, которые необходимо совершить в целях эффективной реализации муниципальной программы, а также составляют сводный отчет о ходе ее исполнения.

Эффективность реализации мероприятий программы во многом будет зависеть от совершенствования нормативно-правовой базы в сфере градостроительного законодательства, законодательства о закупках для государственных (муниципальных) нужд. Принятие мер регулирования по управлению рисками муниципальной программы в процессе ее реализации осуществляется соисполнителями муниципальной программы.

На минимизацию рисков на достижение конечных результатов муниципальной программы направлены меры по разработке планов по мероприятиям, отраслевых проектов и мониторинга реализации программы, включая промежуточные показатели и индикаторы, а также информирование населения и публикация данных о ходе реализации программы.

Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных источников осуществляется путем бюджетного планирования, а также своевременной корректировки финансовых показателей муниципальной программы.

Управление рисками при реализации муниципальной программы и минимизация их негативных последствий при выполнении муниципальной программы будет осуществляться на основе оперативного планирования работ.

Управление реализацией муниципальной программы предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками:

Использование принципа гибкого ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной корректировки планов для наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;

Периодическая корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации муниципальной программы.

IV. Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Программа рассчитана на 2017 год и не предполагает разбивку на этапы.

V. Перечень мероприятий муниципальной программы

Перечень мероприятий муниципальной программы указан в приложении 1 к муниципальной Программе

- Объём средств, необходимых на реализацию программы за счёт всех источников финансирования на 2017 год

Распределение средств в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» указан в приложении 2 к муниципальной Программе.

VII. Информация по ресурсному обеспечению

муниципальной программы

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2017 году составят 6055,815 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы по источникам финансирования представлено в приложении 3 к муниципальной Программе

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

ПЕРЕЧЕНЬ                                                                                                  основных мероприятий Государственной (муниципальной) программы городского поселения Советский

«Формирование современной городской среды» на 2017 год

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| Задача 1 |
| 1.Основное мероприятие Благоустройство дворовых территорий 1.1. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов пгт. Советский Советского городского поселения и проездов к ним, расположенных по адресам: ул. Пушкина, д.30, д.30а; ул. Лесная д.9а, д.9б | Администрация муниципального образования "Городское поселение Советский", Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Жители Советского городского поселения | 01.09.2017 | 30.09.2017 | Формирование комфортной и благоприятной городской среды. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов пгт. Советский Советского городского поселения |  |
| 1.Основное мероприятие Благоустройство дворовых территорий 1.2. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов пгт. Советский Советского городского поселения и проездов к ним, расположенных по адресам: ул. Пушкина, д.34, д.36, д.40,д.38, д.38а | Администрация муниципального образования "Городское поселение Советский", Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Жители Советского городского поселения | 01.09.2017 | 30.09.2017 | Формирование комфортной и благоприятной городской среды. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов пгт. Советский Советского городского поселения |  |
| Задача 2 |
| Основное мероприятие 2. Благоустройство мест массового отдыха населения 2.1. Благоустройство центральной площади пгт. Советский Советского городского поселения по ул.Свердлова | Администрация муниципального образования "Городское поселение Советский", Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 01.09.2017 | 30.09.2017 | Формирование комфортной и благоприятной городской среды. Благоустройство Благоустройство центральной площади пгт. Советский Советского городского поселения |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

ОБЪЁМ СРЕДСТВ,

необходимых на реализацию программы «Формирование современной городской среды" на 2017 год за счёт всех источников финансирования на 2017 год

| Муниципальное образование | Общая сумма (тыс.руб.) | ФБ | РМЭ | МО | В том числе на благоустройство дворовых территорий | В том числе благоустройство общественной территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2/3 ФБ и РБ | 2/3 МО | Внебюджет (средства жителей, спонсоров, заинтересованных лиц) | 1/3 ФБ и РБ | 1/3 МО |
| МО «Городское поселение Советский» | 6055,815 | 5064,0 | 563,0 | 305,815 | 3752,000 | 203,877 | 123,00 | 1875,00 | 101,938 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

Ресурсное обеспечение реализации Государственной (муниципальной) программы городского поселения Советский

«Формирование современной городской среды» на 2017 год

| Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | Объём бюджетных ассигновний (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  |
| Государственной (муниципальной) программы городского поселения Советский «Формирование современной городской среды» на 2017 год | Всего |  |  |  |  |  | 6055,815 |
|  | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 5064,0 |
|  | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл | Бюджет Республики Марий Эл |  |  |  |  | 563,0 |
|  | Администрация муниципального образования "Городское поселение Советский | Бюджет администрации МО "Городское поселение Советский" |  |  |  |  | 305,815 |
|  | жители, спонсоры, заинтересованные лица | Внебюджет (средства жителей, спонсоров, заинтересованных лиц) |  |  |  |  | 123,0 |
| Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий 1.1. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов пгт. Советский Советского городского поселения и проездов к ним, расположенных по адресам: ул. Пушкина, д.30, д.30а; ул. Лесная д.9а, д.9б Минимальный перечень работ по благоустройству: -ремонт дворовых проездов, -обеспечение освещения дворовой территории светодиодными лампами, -установка урн 13шт., -установка скамеек 13 шт. Дополнительный перечень работ по благоустройству: -ремонт контейнерной площадки, -замена контейнеров, -оборудование детских и (или) спортивных площадок, - оборудование автомобильной парковки | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл | Федеральный бюджет и Бюджет Республики Марий Эл |  |  |  |  | 1404,620 |
|  | Администрация муниципального образования "Городское поселение Советский | Бюджет администрации МО "Городское поселение Советский" |  |  |  |  | 76,338 |
|  | жители, спонсоры, заинтересованные лица | Внебюджет (средства жителей, спонсоров, заинтересованных лиц) |  |  |  |  | 45,803 |
| 1.Основное мероприятие Благоустройство дворовых территорий 1.2. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов пгт. Советский Советского городского поселения и проездов к ним, расположенных по адресам: ул. Пушкина, д.34, д.36, д.40,д.38, д.38а Минимальный перечень работ по благоустройству: -ремонт дворовых проездов, -обеспечение освещения дворовой территории светодиодными лампами, -установка урн 17шт., -покраска скамеек. Дополнительный перечень работ по благоустройству: -замена контейнеров, -оборудование детских и (или) спортивных площадок, - оборудование автомобильной парковки | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл | Федеральный бюджет и Бюджет Республики Марий Эл |  |  |  |  | 2347,380 |
|  | Администрация муниципального образования "Городское поселение Советский | Бюджет администрации МО "Городское поселение Советский" |  |  |  |  | 127,539 |
|  | жители, спонсоры, заинтересованные лица | Внебюджет (средства жителей, спонсоров, заинтересованных лиц) |  |  |  |  | 77,197 |
| Основное мероприятие 2. Благоустройство мест массового отдыха населения 2.1. Благоустройство центральной площади пгт. Советский Советского городского поселения по ул.Свердлова Минимальный перечень работ по благоустройству: -устройство тротуара -установка урн 5 шт., Дополнительный перечень работ по благоустройству: - оборудование автомобильной парковки | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл | Федеральный бюджет и Бюджет Республики Марий Эл |  |  |  |  | 1875,00 |
|  | Администрация муниципального образования "Городское поселение Советский | Бюджет администрации МО "Городское поселение Советский" |  |  |  |  | 101,938 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) Государственной (муниципальной) программы Администрации муниципального образования

"Городское поселение Советский"

«Формирование современной городской среды" на 2017 год

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 01.01.2017 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 0 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты | 0 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования «Городское поселение Советский» | Проценты | 0 |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 0 |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 0 |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Проценты | 0 |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Проценты | 0 |
| 8 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 0 |
| 9 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 0 |
| 10 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 0 |